Российская Федерация

Республика Хакасия

Глава муниципального образования г. Сорск

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

СорыF городтын

Мунипальнай пÿдiзiнiн пазы пазы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2011 г.					               №154-п.

О проведении двухмесячника

по благоустройству и озеленению территории

муниципального образования город Сорск

В связи с необходимостью проведения работ по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и архитектурного оформления города, учитывая накопленный в предыдущие годы опыт традиционного массового проведения благоустроительных работ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и архитектурно-художественного состояния города и населенных пунктов Сорский Подхоз, посёлок станция Ербинская в два этапа:

- первый этап – с 12.04.2011 года по 12.05.2011 года

- второй этап – с 12.09.2011 года по 12.10.2011 года

- Руководителю организации Сорский филиал ГУП РХ “Хакресводоканал” (Павлову Е.А.): взять под особый контроль работу по санитарной очистке мусоросборных площадок по городу Сорску (по согласованию), рассмотреть возможность предоставления техники для вывоза мусора с территории МО город Сорск (по согласованию).

- Руководителю организации ООО Управляющая компания “ЖЭУ-3” (Бочарову М.В.): взять под особый контроль работу по санитарной очистке придомовых территорий (по согласованию), организовать сбор и вывоз мусора от придомовых территорий (по согласованию).

- Организации выполняющей муниципальный заказ на выполнение работ по благоустройству, санитарному содержанию, уборке территории и озеленению города Сорска неукоснительно соблюдать условия технического задания муниципального заказа.

- Организации ООО “Сорский ГОК” завести песок на детские площадки, землю на клумбы по заявкам жителей города (по согласованию).

- Организации ЗАО “Карат ЦМ” завести песок, землю по заявкам муниципальных образовательных учреждений (по согласованию).

- В период с 15.04.2011 г. по 17.04.2011 г. и с 16.09.2011 г. по 18.09.2011 года провести общегородской субботник по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования город Сорск.

- Утвердить постоянно действующую комиссию для координации работ связанных с подготовкой и проведением работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города (Приложение №1).

- Утвердить план по закреплению и уборке территории за предприятиями и учреждениями города (Приложение №2).

- Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности рекомендовать:

- принять участие в двухмесячнике по благоустройству города;

- обеспечить должный уровень санитарного состояния закреплённых за предприятиями и прилегающих к ним территорий;

- принять участие в общегородском субботнике по наведению порядка на территории муниципального образования город Сорск;

- изыскать материальные и финансовые средства для проведения работ по благоустройству.

- Отделу образования (Борисова Т. Н.), обеспечить активное участие учащихся в проведении двухмесячника.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования город Сорск.

Глава муниципального

образования                                                                                              А.А. Жуков

Приложение № 1

к постановлению главы

муниципального образования

город Сорск

от 12.04.2011 г. № 154-п

СОСТАВ

комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству,

озеленению, улучшению санитарного и архитектурно художественного

оформления муниципального образования город Сорск

Михеев В.Р. – председатель комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и архитектурно- художественного оформления муниципального образования город Сорск;

Шимель Т.С. – заместитель председателя комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и архитектурно- художественного оформления муниципального образования город Сорск;

Сафонов К.А. – секретарь комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и архитектурно-художественного оформления муниципального образования город Сорск;

Члены комиссии:

Павлов Евгений Анатольевич – Сорский филиал ГУП РХ “Хакресводоканал” (по согласованию);

Бочаров Михаил Владимирович – руководитель организации ООО Управляющая компания “ЖЭУ-3” (по согласованию);

Добров Николай Александрович – староста посёлка-станции Ербинская;

Борисова Татьяна Николаевна – начальник ОО администрации МО город Сорск;

Харланов Николай Иванович – главный врач МУЗ “Сорская городская больница”;

Войнова Татьяна Леонидовна – директор МПТП “Прогресс”;

Цыбин Максим Александрович – директор МУП “ТеплоСервис”;

Полуцыган Иван Степанович – главный диспетчер Управления ПТО ООО “Сорский ГОК” (по согласованию);

Зейдлиц Александр Альбертович– генеральный директор ЗАО “Карат ЦМ” (по согласованию);

Приложение № 2

к постановлению главы

муниципального образования

город Сорск

от 12.04.2011 г. № 154-п

План

закрепления участков города за предприятиями и городскими учреждениями,

для наведения санитарного порядка на территории муниципального образования город Сорск с привлечением граждан, проживающих на указанных участках.

| № п/п | Границы закрепляемых участков | Ответственные исполнители | Согласование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная аллея (вдоль улицы 50 лет Октября, от ЦКПП до центральной площади) | ООО “Сорский ГОК” ООО “СФМЗ” |  |
| 2 | Центральная аллея (вдоль улицы 50 лет Октября, от центральной площади до 50 лет Октября 70), сквер район магазина “Угловой” | ЗАО “Карат-ЦМ |  |
| 3 | Территория городского парка | Сорский филиал ГУП РХ “Хакресводоканал” |  |
| 4 | Территория вокруг здания Администрации | Администрация МО |  |
| 5 | Придомовые территории | ООО Управляющая компания “ЖЭУ-3” |  |
| 6 | Территория открытого рынка | МПТП “Прогресс” МП “Сорский рынок” |  |
| 7 | Поликлиника, Больничный городок и прилегающие территории общего пользования | МУЗ “Сорская городская больница” |  |
| 9 | Территория школы №3 | МОУ “Сорская СОШ №3 – с УИОП” |  |
| 10 | Территория школы №1 | МОУ “Сорская СОШ №1” |  |
| 11 | Территория школы №2 | МОУ “Сорская СОШ №2” |  |
| 13 | Территория школы №4 | Ербинская ООШ №4 |  |
| 14 | Территории детсадов | МДОУ города |  |
| 15 | Территории, прилегающие к индивидуальным объектам (магазинам, киоскам) в радиусе 25 метров от границ объекта | Индивидуальные предприниматели |  |
| 16 | Территория п. Сорский Подхоз, п-ст. Ербинская | Староста, местные жители |  |

Примечание: кроме указанных участков, все предприятия, учреждения и общественные организации, убирают свои территории и прилегающие территории общего пользования (исключая улично-дорожную сеть).