Российская Федерация

Республика Хакасия

Глава муниципального образования г. Сорск

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

СорыF городтын

Мунипальнай пÿдiзiнiн пазы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« _02_» __09___ 2011 г.				                                №  439 -п

Об утверждении муниципальной

целевой программы «Текущий и

капитальный ремонт административных

зданий муниципального образования

город Сорск на 2012 – 2014 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ст. 50, ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 27 Устава муниципального образования город Сорск, Постановления главы муниципального образования от 22.01.2009 г. № 20 «О порядке разработки, утверждения и реализации  долгосрочных  целевых программ в муниципальном образовании город Сорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Текущий и капитальный ремонт административных зданий муниципального образования город Сорск на 2012 – 2014 годы» (приложение).

2. Заместителю главы по финансовым и экономическим вопросам  Бондаренко М.Н. при формировании городского бюджета на 2012 год  предусмотреть выделение средств на реализацию Программы.

3.  Настоящее постановление  опубликовать  в газете «Сорский молибден».

4. Контроль за исполнением постановления  возложить на управляющего делами администрации Журавлеву А.В.

Глава муниципального

образования                                                                                                     А.А. Жуков

Приложение

к постановлению главы

муниципального образования

от « 02 » 09  2011 г.  №  439 - п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТЫВНЫХ ЗДАНИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОРСК на 2012 – 2014 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

| Наименование целевой программы | «Текущий и капитальный ремонт административных зданий муниципального образования город Сорск» на 2012 - 2014 годы» |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для принятия решения о разработке долгосрочной муниципальной целевой программы | 1. Статьи 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации; 3. Статья 22 Устава муниципального образования город Сорск |  |
| Муниципальный заказчик - координатор | Администрация муниципального образования город Сорск |  |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования город Сорск |  |
| Цели и задачи программы | - обеспечение сохранности и долговечности муници - пального имущества; - укрепление материально – технической базы админи- стративных зданий муниципального образования город Сорск; - приведение в нормативное техническое и санитарно - гигиеническое состояние административных зданий муниципального образования город Сорск; - реализация системы мер обеспечения сохранности документов, хранящихся в муниципальном архиве; - выполнение строительных требований к помещениям архивов; - улучшение условий труда служащих и работников административных зданий; - приведение мест предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствие требованиям комфортности и соответствия санитарно – гигиеническим требованиям. |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) | - снижение эксплуатационных расходов не менее, чем на 1 % в год; - снижение объемов потребления коммунальных ре - сурсов в инженерных сетях административных зданий не менее чем на 1%; - соблюдение санитарных и строительных норм; - соблюдение режимов хранения архивных докумен - тов, обеспечивающих их сохранность |  |
| Сроки и этапы реализации | 2012 - 2014 годы |  |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования | Объемы финансирования |
|  | Бюджет муниципального образования город Сорск | 2012 г. – 2412,3 тыс.руб. 2013 г. – 1650,0 тыс. руб. 2014 г. – 2396,0 тыс. руб. |
|  | Всего | 6 458,3 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | - содержание административных зданий муниципаль - ного образования город Сорск в безаварийном рабочем режиме в соответствии с санитарными нормами, требо – ваниями охраны труда и техники безопасности; - повышение надежности работы инженерных систем; - комфортность и безопасность условий труда; - создание комфортных условий в местам предоставле - ния государственных и муниципальных услуг |  |
| Система контроля за реализацией программы | Текущее управление и контроль за ходом реализации муниципальной целевой программы, контроль за целевым использованием бюджетных средств, предоставление отчетов о ходе реализации программы осуществляют муниципальные заказчики в рамках своих полномочий. |  |

1. Характеристика проблемы

Под административными зданиями муниципального образования город Сорск  подразумеваются здание Администрации муниципального образования город Сорск (бывшее здание гостиницы) и нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сорск, ул. Пионерская, 28 (бывший детский сад № 5), в  нескольких помещениях которого располагается муниципальный архив города Сорска.

Помещения обоих зданий  являются приспособленными для размещения в них административных учреждений и не соответствуют некоторым строительным нормам, санитарно – гигиеническим и техническим требованиям, требованиям охраны труда работников и пожарной безопасности.

Администрация муниципального образования город Сорск располагается с 2004 года  в   двухэтажном здании, внутренние помещения которого, в соответствии с проектом, предназначены для размещения гостиничных номеров. За 48 лет эксплуатации произошел значительный износ строительных конструкций, внутренней и наружной отделки здания, систем отопления, водоснабжения, электроснабжения.  Проводимые текущие ремонты отдельных помещений и фасада не могут решить проблемы содержания  административного здания  в рабочем режиме в соответствии с санитарными нормами, требованиями по охране труда и технике безопасности, внутренняя отделка кабинетов не соответствует технологическим и эстетическим требованиям.

Нежилое здание (бывший детский сад № 5), расположенное по ул. Пионерская, д. 28, в котором в настоящее время находится  муниципальный архив, введено в эксплуатацию в 1964 году.

Муниципальный архив располагается в  четырех приспособленных помещениях на втором этаже данного здания, косметический ремонт в которых производился в 2002 году. В настоящее время помещения не соответствует требованиям, предъявляемым к   архивам: не соблюдается световой, температурно – влажностный, санитарно – гигиенический, охранный режимы. Тем самым нарушаются требования, предъявляемые к хранению архивных документов, что приводит к их порче, снижению качества и сроков хранения.

В целях эффективного расходования бюджетных средств, используемых на проведение ремонтов административных зданий,  а также приведение помещений администрации и муниципального архива в соответствие с санитарно – гигиеническими  и строительными нормами, требуется  плановый и организованный подход  к решению проблемы, который предусмотрен в данной Программе.

2. Цели и задачи

Основной задачей  Программы  является  планомерное и эффективное проведение мероприятий, направленных на  улучшение технического  состояния здания Администрации муниципального образования город Сорск, необходимого для  надежного функционирования  инженерных систем, снижения риска аварийных ситуаций, повышение безопасности и улучшение условий труда  работающих в здании  служащих. Также Программой предусмотрена реализация системы мер  обеспечения сохранности документов муниципального архива и  создание комфортных условий для предоставления муниципальных услуг жителям города.

Цели Программы направлены  на реализацию комплекса ремонтных работ, направленных на улучшение технического состояния здания Администрации и помещений муниципального архива, повышение  надежности и эффективности работы внутренних инженерных систем, приведение внутренних помещений в соответствие с санитарными нормами, требованиями по охране  труда и технике безопасности.

Целями Программы являются:

- обеспечение  условий для снижения  издержек  на содержание  здания администрации и помещений муниципального архива;

- улучшение условий труда служащих, приведение  в нормативное техническое состояние конструкций и санитарно – технических систем зданий;

- укрепление материально – технической базы административных  зданий;

- улучшение эстетического внешнего вида;

- соблюдение требований хранения архивных документов;

- создание всех необходимых условий для предоставления муниципальных услуг соответствующего качества.

Срок реализации Программы рассчитан на 2012 – 2014  годы.

3. Перечень  программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |  |
| 1. | Ремонт здания администрации муниципального образования город Сорск (г. Сорск, ул. Кирова, 3) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт кабинетов 1 - го этажа | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  | Администрация МО г. Сорск, Управление ЖКХ |
| 1.2. | Разработка проектной документации на ремонт 2 - го этажа | 150,0 | 150,0 |  |  | Администрация МО г. Сорск, Управление ЖКХ |
| 1.3. | Ремонт лестницы | 296,0 |  |  | 296,0 |  |
| 1.4. | Ремонт коридора 2 - го этажа | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 1.5. | Ремонт кабинетов левого крыла 2 – го этажа | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - |  |
| 1.6. | Ремонт кабинетов правого крыла 2 – го этажа | 500,0 | - | 500,0 | - |  |
| 1.7. | Ремонт зала заседаний | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 |  |
| 1.8. | Ремонт кровли с заменой шиферного покрытия на металлочерепицу | 800,0 | 800,0 | - | - |  |
|  | Итого | 5 246,0 | 1 950,0 | 1 500,0 | 1 796,0 |  |
| 2. | Ремонт помещений муниципального архива (г. Сорск, ул. Пионерская, 28) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектной документации на устройство вентиляции и кондиционирования воздуха в хранилище документов | 50,0 | 50,0 |  |  | Администрация МО г. Сорск Управление ЖКХ, |
| 2.2. | Разработка проектной документации на реконструкцию системы отопления (перевод на электроотопление) | 20,0 | 20,0 |  |  | Администрация МО г. Сорск, Управление ЖКХ |
| 2.3. | Разработка проектной документации на освещение и электроснабжение архива | 10,0 | 10,0 |  |  | Администрация МО г. Сорск, Управление ЖКХ |
| 2.4. | Разработка проектной документации на реконструкцию и ремонт помещений архива | 70,0 | 70,0 |  |  | Администрация МО г. Сорск, Управление ЖКХ |
| 2.5. | Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ и деревянной двери хранилища на металлическую | 112,3 | 112,3 |  |  | Администрация МО г. Сорск, Управление ЖКХ |
| 2.6. | Реконструкция системы отопления | 200,0 | 200,0 |  |  | Администрация МО г. Сорск, Управление ЖКХ |
| 2.7. | Устройство системы вентиляции и кондиционирования воздуха в хранилище | 150,0 |  | 150,0 |  | Администрация МО г. Сорск, Управление ЖКХ |
| 2.8. | Реконструкция системы освещения и электроснабжения | 250,0 |  |  | 250,0 | Администрация МО г. Сорск, Управление ЖКХ |
| 2.9. | Реконструкция и ремонт помещений архива | 350,0 |  |  | 350,0 | Администрация МО г. Сорск, Управление ЖКХ |
|  | Итого | 1 212,3 | 462,3 | 150,0 | 600,0 | Администрация МО г. Сорск |
|  | Всего по Программе | 6 458,3 | 2 408,3 | 1 650,0 | 2 400,0 | Администрация МО г. Сорск |

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Общие затраты на реализацию Программы складываются из затрат на:

- ремонт первого этажа администрации;

- разработку проектной документации на ремонт второго этажа, лестницы,

кровли здания администрации;

- ремонт второго этажа администрации;

- ремонт  лестницы здания администрации;

- ремонт кровли  здания администрации;

- разработку проектной документации на реконструкцию помещений

муниципального архива, в том числе: на реконструкцию системы отопления, устройство вентиляции в хранилище, перепланировку кабинета работника архива,  реконструкцию освещения и электроснабжения архива;

- реконструкцию и ремонт помещений архива;

- реконструкцию освещения и системы электроснабжения архива;

- устройство вентиляции и кондиционирования воздуха в хранилище архива;

- реконструкцию системы отопления архива.

Общая  потребность в затратах на реализацию Программы  составляет:

6 458,3 тыс. рублей, в том числе:

| Виды работ | Всего, тыс. руб. | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена окон и дверей | 112,3 | 112,3 |  |  |
| Проектные работы | 300,0 | 300,0 |  |  |
| Ремонт кабинетов, коридоров, других помещений | 4 350,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 850,0 |
| Ремонт лестницы | 296,0 |  |  | 296,0 |
| Ремонт инженерных сетей | 600,0 | 200,0 | 150,0 | 250,0 |
| Ремонт кровли | 800,0 | 800,0 |  |  |
| Всего по Программе | 6 458,3 | 2 412,3 | 1 650,0 | 2 396,0 |
| В том числе |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования город Сорск | 6 458,3 | 2 412,3 | 1 650,0 | 2 396,0 |

5. Механизм реализации

Администрация муниципального образования город Сорск  и Управление ЖКХ администрации несут  ответственность за реализацию Программы в  установленные сроки, а также за  эффективное и целевое использование бюджетных средств, направляемых на выполнение программных мероприятий.

Главным распорядителем  средств  бюджета муниципального образования город Сорск, выделяемых на реализацию программных мероприятий, является  Администрация муниципального образования город Сорск.

Функции муниципального заказчика по организации  программных мероприятий, предусмотренных данной Программой, возложены одновременно на Администрацию муниципального образования и Управление ЖКХ администрации.

Выполнение   проектных и ремонтных работ  осуществляется на основании  договоров (муниципальных  контрактов) с подрядчиками – победителями  аукционов,   проводимых администрацией  в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальный заказчик подготавливает в установленном порядке перечень программных  мероприятий на финансовый год, уточняет затраты на осуществление программных мероприятий.

Муниципальный заказчик  осуществляет  ведение ежемесячной, ежеквартальной  и годовой отчетности по реализации  муниципальной целевой программы и представляет ее в установленные сроки в отдел экономии и финансов администрации.

6. Оценка результативности

Результатами реализации Программы  станут:

- повышение надежности конструктивных элементов  зданий и повышение   срока эксплуатации объекта;

- повышение надежности работы инженерных систем и  снижение объемов потребления коммунальных ресурсов в размере не менее 1% от уровня предыдущего года и снижение количества аварий на инженерных сетях;

- снижение издержек на обслуживание  административных зданий не менее чем на 1%;

- безопасность и комфортность  условий труда служащих;

-  улучшение внутреннего  вида здания и приведение помещений  в соответст -

вие с санитарными нормами и требованиями по охране труда и технике безопасности;

-  снижение темпов износа конструктивных элементов здания;

- соблюдение режимов хранения архивных документов, продление их срока годности и качества;

- исполнение федерального закона в отношении комфортности предоставления муниципальных услуг гражданам города;

- доведение уровня износа основных фондов до нормативных требований.

Управляющий

делами администрации                                                                           А.В. Журавлева