РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 14» 03.2012 г.					               № 105- п.

Об утверждении  долгосрочной  муниципальной

целевой  программы  "Совершенствование автомобильных

дорог и  уличной дорожной сети городского округа

город Сорск на 2012 - 2014 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.01.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 27 Устава муниципального образования город Сорск, Постановлением Главы муниципального образования город Сорск N 20 - п от 22.01.2009 "О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ в муниципальном образовании город Сорск", администрация  города Сорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу "Совершенствование автомобильных дорог и уличной дорожной сети городского округа город Сорск на 2012 - 2014 годы".

2. Отменить постановление главы муниципального образования город Сорск от 18.06.2010 № 252 – п. «Об утверждении долгосрочной  муниципальной целевой  программы "Совершенствование автомобильных дорог и  уличной дорожной сети муниципального образования г. Сорск на 2010 - 2014 годы».

3. Отменить постановление главы муниципального образования город Сорск от 22.02.2011  № 89 – п. «О внесении изменений в постановление главы муниципального образования город Сорск от 18.06.2010 № 252 – п. «Об утверждении долгосрочной  муниципальной целевой  программы "Совершенствование автомобильных дорог и  уличной дорожной сети муниципального образования г. Сорск на 2010 - 2014 годы".

4. Опубликовать долгосрочную  муниципальную  целевую  программу "Совершенствование автомобильных дорог и уличной дорожной сети городского округа город Сорск на 2012 - 2014 годы"  в газете "Сорский молибден".

5. Контроль за реализацией Программы возложить на первого заместителя главы города.

Глава  города                                                                     А. А. Жуков

- УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации города Сорска

от «14»03.2012 г. № 105-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И УЛИЧНОЙ ДОРОЖНОЙ  СЕТИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СОРСК  НА  2012- 2014 ГОДЫ"

- ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"Совершенствование автомобильных дорог и уличной

дорожной сети городского округа город  Сорск на 2012 - 2014 гг."

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Совершенствование автомобильных дорог и уличной дорожной сети городского округа город Сорск на 2012 - 2014 годы" |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Сорска |
| Цель | - обеспечение сохранности, поддержание в надлежащем техническом состоянии, а также развитие уличной дорожной сети и автомобильных дорог местного значения |
| Задачи | - содержание существующих автомобильных дорог и уличной дорожной сети общего пользования для обеспечения как удобства в пользовании, так и безопасности движения транспортных средств; - ремонт, капитальный ремонт участков уличной дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, не соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационного состояния; - реконструкция наиболее аварийных участков дорог с целью повышения их безопасности; - реконструкция автомобильных дорог и уличной дорожной сети |
| Показатели результативности | - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и уличной дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия: 2012 год – 2, 359 км. 2014 г. – 3,871 км. Доля автомобильных дорог и уличной дорожной сети общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным типам покрытия: 2010 год - 58,5%; 2011 г. - 67,6%; 2012 г. – 50%; 2013 г. - 60% ; 2014 г. - 70%; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 - 2014 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Всего по Программе: 68 527 тыс. рублей, из них: муниципальный бюджет – 38 015 тыс. руб.; республиканский бюджет - 30512 млн. руб. |
| Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы | - к 2014 году будет реконструировано 3,871 км дорог, что позволит достигнуть следующих значений показателей: - прирост протяженности сети автомобильных дорого общего пользования уличной дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия - 3,871 км; доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным типам покрытия, - 70% |
| Система контроля за исполнением Программы | Администрация города Сорска - финансирование программных мероприятий в соответствии с заключенными договорами. Управление ЖКХ - общий контроль исполнения мероприятий |

- I. Характеристика проблемы

Протяженность всей сети автомобильных дорог и уличной дорожной сети городского округа город Сорск составляет 76,11 км.

Из них:

- автомобильные дороги - 44,2 км (6,2 км - дороги с асфальтобетонным покрытием, 38 км - грунтовые дороги);

- уличная дорожная сеть - 31,91 (16,85 км улицы с асфальтобетонным покрытием, 15,06 км - улицы с грунтовым покрытием).

Стратегия развития дорожного хозяйства рассчитана на привлечение всех возможных источников инвестиций, ориентирована на прогрессивные структурные преобразования в дорожной отрасли, повышение темпов роста и совершенствование сети автомобильных дорог.

В соответствии с межремонтными сроками проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования федерального значения срок службы дорожных одежд составляет: для дорог с асфальтобетонным покрытием - от 6 до 12 лет в зависимости от фактической интенсивности транспортного потока. Для планового проведения ремонтных работ необходимо ежегодно ремонтировать не менее 2,3 км автомобильных дорог, что составляет не менее 5,0 млн. рублей в год. За последние годы в связи с недостаточным выделением средств на ремонт ежегодно ремонтируется менее 10% от общей протяженности  автомобильных дорог и уличной дорожной сети, в результате нарушены межремонтные сроки, накопился недоремонт автомобильных дорог и уличной дорожной сети.

| Годы | Отремонтировано, км | Сумма средств, направленных на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 2010 | сплошное покрытие - 0,37; ямочный ремонт – 2,5 | 711,0 496,0 |
| 2011 | сплошное покрытие – 1,1; ямочный ремонт – 3,3 | 2 401,5 627,0 |

Уровень финансирования муниципального дорожного хозяйства не позволил выполнить необходимые объемы работ по ремонту дорог для обеспечения

восстановления ежегодного нормативного износа, что привело к интенсивным деформациям и разрушениям и, соответственно, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей и увеличению последующих расходов на восстановление конструктивных элементов дорожной сети, а также увеличению затрат на содержание дорог.

Огромное влияние на развитие дорожной сети оказывают темпы автомобилизации населения. Наблюдается неуклонный рост численности автомобильного парка за счет увеличения численности легковых автомобилей, находящихся в личной собственности граждан, которые составляют наибольший удельный вес в общем составе автомобильного парка муниципального образования.

Основными направлениями дорожной деятельности в муниципальном образовании являются:

- обеспечение безопасного круглогодичного движения автотранспорта с установленными скоростями и нагрузками при любых погодных условиях;

- улучшение технического состояния дорог и дорожных сооружений в соответствии с современными нормативными требованиями;

- предохранение дорог и дорожных сооружений от преждевременного износа и разрушения.

Исходя из роли и значения автомобильных дорог в экономическом и социальном развитии конечной целью деятельности дорожной отрасли является:

- улучшение качественного состояния основных автомобильных дорог;

- обеспечение высокого уровня содержания эксплуатируемых дорог, уровня безопасности движения по ним в любое время года и в любых погодных условиях;

- развитие дорожной сети, обеспечивающей надежные экономические связи между всеми населенными пунктами муниципального образования г. Сорск.

- II. Основные цели и задачи

1. Целью Программы является обеспечение сохранности существующих автомобильных дорог общего пользования, муниципальной дорожной сети и искусственных сооружений на них, уличной дорожной сети.

2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

2.1. Содержание в надлежащем состоянии существующих автомобильных дорог общего пользования для обеспечения как удобства в пользовании, так и безопасности движения транспортных средств.

2.2. Ремонт, капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, не соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационного состояния.

2.3. Реконструкция наиболее аварийных участков автодорог с целью повышения их безопасности.

2.4.  Реконструкция улично-дорожной сети в п. ст. Ербинская (ул. Вокзальная и ул. Боградская – 2, 358,7 км;  и реконструкция улично-дорожной сети в г. Сорске (ул. Сайгачинская)  - 1,512 км.

2.5. Содержание автомобильных дорог местного значения для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств.

- 1. Раздел III  «Перечень программных мероприятий»

| N п/п | Наименование работ | Протяжен- ность участка всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог или муниципального значения | 76,11 км | 76,11 км | 76,11 км | 76,11 км |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог муниципального значения (ямочный ремонт) | 13,5 км. | 3,0 км | 4,5 км | 6,0 км |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения (сплошное покрытие) | 9,0 км | 1,0 км | 2,5 км | 4,5 км |
| 4 | Проектирование реконструкция и строительство автомобильных дорог муниципального значения всего: в том числе: 1. Реконструкция участка улично-дорожной сети города Сорска (улица Сайгачинская в границах улиц Кирова – строящийся стадион. 2. Реконструкция улично-дорожной сети п. ст. Ербинская | 3,871 км 1,512 км 2,359 км. | 2,359 км. 2,359 км. | 1,512 км. (первый этап работ) 1,512 км. (первый этап работ) | 1,512 км. (ввод в эксплуатацию) 1,512 км. (ввод в эксплуатацию) |

- 2. Раздел IV. «Обоснование ресурсного обеспечения»

- Общая сумма финансовых затрат на реализацию Программы составит 68 527 тыс. руб., в том числе по годам;

2012 г. – 16 300 тыс. руб.;

2013 г. -   16700 тыс. руб.;

2014 г. -    35527 тыс. руб.;

- основные источники финансирования программных мероприятий:

средства муниципального бюджета – 38 015 тыс. руб.;

в том числе по годам:

2012 г. -   2 200 тыс. руб.;

2013 г. -   11 700 тыс. руб.;

2014 г. -    24 115 тыс. руб.

- предполагаемые источники финансирования:

средства республиканского бюджета – 30 512 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 г. – 14 100 тыс. руб.;

2013 г. -    5 000 тыс. руб.;

2014 г. -   11 412 тыс. руб.

Объем финансирования определен исходя из требований к эксплуатационному состоянию действующей сети автомобильных дорог, безопасности дорожного движения, а также развития и совершенствования уличной сети с учетом прогнозируемого роста автомобильного парка и автомобильных перевозок.

- Объемы финансирования мероприятий Программы

за счет средств муниципального бюджета

| N п/п | Наименование работ | Протяжен ность участка всего | Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог или муниципального значения в том числе: обследование инженерных сооружений | 76,11 км | Бюджет МО г. Сорск | 2 200 | 600 100 | 700 | 900 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог муниципального значения (ямочный ремонт) | 13,5 км | Бюджет МО г. Сорск | 4 300 | 0* | 1 500 | 2 800 |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения (сплошное покрытие) | 9,0 км | Бюджет МО г. Сорск | 14 000 | 0* | 5 000 | 9 000 |
| 4 | Реконструкция участка улично-дорожной сети города Сорска (улица Сайгачинская в границах улиц Кирова – строящийся стадион г. Сорска | 1,512 км | Бюджет МО г. Сорск | 16 015 | 100 | 4 500 | 11 415 |
|  |  |  | Бюджет Республики Хакасия | 16 412 | - | 5 000 | 11 412 |
|  |  |  | Всего: | 32 427 | 100 | 9 500 | 22 827 |
| 5 | Реконструкция улично-дорожной сети п. ст. Ербинская | 2,4 км | Бюджет МО г. Сорск | 1 500 | 1 500 | - | - |
|  |  |  | Бюджет Республики Хакасия | 14 100 | 14 100 | - | - |
|  |  |  | Всего: | 15 600 | 15 600 | - | - |

* финансирование указанных мероприятий в 2012 год предусмотрено в бюджете МО г. Сорск в разделе ЖКХ.

Первый заместитель главы

города  Сорска                                                                                     В. Р. Михеев