Российская Федерация

Республика Хакасия

Глава муниципального образования г. Сорск

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

СорыF городтын

Мунипальнай пÿдiзiнiн пазы пазы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_24___»___10___2011 г.					               №__501_____-п.

О внесении изменений в постановление

№ 349-п от 02.08.2010 года «Об утверждении

муниципальной программы «Энергосбережение

и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании город Сорск

на 2010-2015 и на перспективу до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования город Сорск, постановления главы муниципального образования город Сорск № 20 от 22.01.2009 года «О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ в муниципальном образовании город Сорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление главы муниципального образования город Сорск № 349-п от 02.08.2010 года «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Сорск на 2010-2015 и на перспективу до 2020 года»

- Раздел 3 «Мероприятия в области энергосбережения и повышение эффективности в бюджетном секторе» изложить в следующей редакции (Приложение №1).

- Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты “Сорский молибден”.

- Контроль за исполнением муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Сорск на 2010-2015 и на перспективу до 2020 года» возложить на первого заместителя главы муниципального образования.

Глава муниципального

образования                                                                                              А.А. Жуков

Приложение №1

к постановлению главы

муниципального образования

город Сорск

от « 24      »______10_________ 2011 г. № _501____-п

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п | Наименование/содержание мероприятий | Срок выполнения | Стоимость работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Финансирование |  | Обоснование эффективности затрат | Обоснование затрат | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Источник | Сумма, тыс. руб. |  |  |  |
| 3. Мероприятия в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Энергетические обследования в бюджетном секторе | 2011-2012 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | В рамках предусмотренных республиканским бюджетом в соответствующем финансовом году бюджетных ассигнований в составе ведомственной структуры расходов государственным заказчиком | 600 | Разработка перечня мероприятий и энергетического паспорта. | Смета фонда | Заказчик |
| 3.5.3. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2010-2015 | 800 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 |  | 1000 | Снижение непроизводительных расходов электроэнергии | прайс | Заказчик |
| 3.5.5 | Энергоменеджмент, подготовка кадров | 2010-2015 | 300 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 300 | Мониторинг снижения непроизводительного расхода ТЭР | Ком. предложение | Заказчик |

Первый заместитель главы                                                                                                                                                                    В.Р.Михеев