РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24»07.2012                                                                              №337-п.

О внесении изменений в муниципальную

программу «Капитальный ремонт и

содержание здания общежития

расположенного на территории

муниципального образования город Сорск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.27 Устава муниципального образования город Сорск, постановления главы муниципального образования город Сорск № 20 от 22.01.2009 года «О порядке разработке, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципальным образовании город Сорск», администрация города Сорска

ПОСТАНАВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и содержание здания общежития расположенного на территории муниципального образования город Сорск на 2012-2014 г.г».

2. позицию паспорта муниципальной целевой программы изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - бюджет муниципального образования г. Сорск. Объем финансирования, всего – 5.130 тыс. руб. В том числе: 2012 год - 1130 тыс. руб., 2013 год - 2000 тыс. руб., 2014 год - 2000 тыс. руб. |
| --- | --- |

3. Таблицу раздела III «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

| Наименование работ | Всего | 2012 г | 2013 г | 2014 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 1.1. Ремонт подвальной разводки отопления |  |  |  |  |
| 1.2. Ремонт системы ГВС, ХВС | 1000 |  | 500 | 500 |
| 1.3. Ремонт сантехнического оборудования | 500 |  |  | 500 |
| 1.4. Ремонт душевых | 400 |  | 100 | 300 |
| 1.5. Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения | 310 | 310 |  |  |
| 1.6. Ремонт лестничных клеток | 100 |  |  | 100 |
| 1.7. Отделочные работы пола | 600 |  | 600 |  |
| 1.8. Ремонт электроснабжения | 200 |  | 200 |  |
| 1.9 Установка узлов учета тепловой энергии | 159 | 159 |  |  |
| 1.10 ремонт помещений в общежитии | 1846 | 646 | 600 | 600 |
| 1.11монтаж и пусконаладка оборудования объектовой станции «Контакт-GSM» | 12 | 12 |  |  |
| 1.12 техническое сопровождение объектовой станции «Контакт-GSM» | 3 | 3 |  |  |
| Итого: | 5130 | 1130 | 2000 | 2000 |

4.Раздел  IV изложить в следующей редакции:

IV. Обоснование ресурсного обеспечения

Для реализации Программы необходимо 5130 тыс. руб., в том числе:

- в 2012 году - 1130тыс. руб.

- в 2013 году – 2000 тыс. руб.

- в 2014 году – 2000 тыс. руб.

Источник финансирования - бюджет муниципального образования г. Сорск.

5.Опубликовать настоящее постановление  в газете «Сорский Молибден»

6. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя главы.

И.о.главы города Сорска                                                         В.Р.Михеев