РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2012 г.				                      № 415-п

Об утверждении муниципальной

целевой программы «Текущий и

капитальный ремонт административных

зданий администрации города Сорска на

2013 – 2015 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ст. 50, ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования город Сорск, постановления главы города Сорска от 12.07.2012 г. № 319 «О порядке разработки, утверждения и реализации  долгосрочных  муниципальных целевых программ города Сорска», администрация города Сорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Текущий и капитальный ремонт административных зданий администрации города Сорска на 2013 – 2015 годы» (приложение).

2. Заместителю главы города по финансовым и экономическим вопросам  Бондаренко М.Н. при формировании городского бюджета на 2013 год  предусмотреть выделение средств на реализацию Программы.

3.  Настоящее постановление  опубликовать  в газете «Сорский молибден».

4. Контроль за исполнением постановления  возложить на управляющего делами администрации Журавлеву А.В.

Глава города                                                               А.А. Жуков

Приложение

к постановлению администрации

города Сорска

Республики Хакасия

от 05.09.2012 г. №  415-п.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОРСКА на 2013 – 2015 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

| Наименование целевой программы | «Текущий и капитальный ремонт здания администрации города Сорска на 2013 - 2015 годы» |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для принятия решения о разработке муниципальной целевой программы | 1. Статьи 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; 3. Статьи 22 Устава муниципального образования город Сорск |  |
| Муниципальный заказчик - координатор | Администрация города Сорска |  |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Сорска; Управление ЖКХ администрации города Сорска |  |
| Цели и задачи программы | - обеспечение сохранности и долговечности муниципального имущества; - приведение в нормативное техническое и санитарно-гигиеническое состояние административных зданий города Сорска; - улучшение условий труда служащих, приведение в нормативное техническое состояние административного здания города Сорска; - приведение в соответствие требованиям доступности мест предоставления государственных и муниципальных услуг всем категориям граждан города Сорска, включая инвалидов; - укрепление материально – технической базы административного здания администрации города Сорска; - гигиеническое состояние административных зданий города Сорска; - реализация системы мер обеспечения сохранности документов, хранящихся в муниципальном архиве; - выполнение строительных требований к помещениям архивов. |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) | - снижение эксплуатационных расходов не менее, чем на 1 % в год; - снижение объемов потребления коммунальных ресурсов инженерных сетях административных зданий не менее чем на 1%; - соблюдение санитарных и строительных норм; - соблюдение режимов хранения архивных документов обеспечивающих их сохранность на 10%; -улучшение внутреннего вида здания и приведение помещений в соответствие с санитарными нормами и требованиями по охране труда и технике безопасности на 50% . |  |
| Сроки и этапы реализации | 2013 -2015 годы |  |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования | Объемы финансирования |
|  | Бюджет муниципального образования город Сорск | 2013 г. – 3 058,3 тыс.руб. 2014 г. – 1 800,0 тыс.руб. 2015 г. – 1 600,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | - содержание здания администрации города в безаварийном рабочем режиме в соответствии с санитарными нормами, требованиями по охране условий труда и техники безопасности; - повышение надежности работы инженерных систем; - комфортность и безопасность условий труда» - создание комфортных условий в местах предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |
| Система контроля за реализацией программы | Текущее управление и контроль за ходом реализации муниципальной целевой программы, контроль за целевым использованием бюджетных средств, предоставление отчетов о ходе реализации программы осуществляют муниципальные заказчики в рамках своих полномочий. |  |
| Ф.И.О., должность лица ответственного за предоставление сведений об исполнении МЦП | Ответственный за предоставление сведений об исполнении МЦП – управляющий делами администрации |  |

1. Характеристика проблемы

По административными зданиями города Сорска подразумеваются здание администрации города Сорска (бывшее здание гостиницы) и нежилое здание расположенное по адресу: город Сорск, ул. Пионерская, 28 (бывший детский сад №5), в нескольких помещениях которого располагается муниципальный архив города Сорска.

Помещения обоих зданий являются приспособленными для размещения в них административных учреждений и не соответствуют некоторым строительным норам, санитарно – гигиеническим и техническим требованиям, требованиям охраны труда работников и пожарной безопасности.

Администрация города Сорска располагается с 2004 года  в   двухэтажном здании, внутренние помещения которого, в соответствии с проектом, предназначены для размещения гостиничных номеров. За 48 лет эксплуатации произошел значительный износ строительных конструкций, внутренней и наружной отделки здания, систем отопления, водоснабжения, электроснабжения.  Проводимые текущие ремонты отдельных помещений и фасада не могут решить проблемы содержания  административного здания  в рабочем режиме в соответствии с санитарными нормами, требованиями по охране труда и технике безопасности, внутренняя отделка кабинетов не соответствует технологическим и эстетическим требованиям.

Нежилое здание (бывший детский сад №5), расположен по улице Пионерская, дом 28, в котором в настоящее время находится муниципальный архив, введено в эксплуатацию в 1964 году.

Муниципальный архив располагается в четырех приспособленных помещениях на втором этаже данного здания, косметический ремонт в которых производился в 2002 году. В настоящее время помещение не соответствует требованиям, предъявляемым к архивам: не соблюдается световой, температурно-влажностный, санитарно-гигиенический, охранный режимы. Тем самым нарушаются требования, предъявляемые к хранению архивных документов, что приводит к их порче, снижению качества и сроков хранения.

В целях эффективного расходования бюджетных средств, используемых на проведение ремонтов административного здания,  а также приведение помещений администрации в соответствие с санитарно – гигиеническими  и строительными нормами, требуется  плановый и организованный подход  к решению проблемы, который предусмотрен в данной Программе.

2. Цели и задачи

Основной задачей  программы  является  планомерное и эффективное проведение мероприятий, направленных на  улучшение технического  состояния здания администрации города Сорска, необходимого для  надежного функционирования  инженерных систем, снижения риска аварийных ситуаций, повышение безопасности и комфортности  работающих в здании  служащих.

Цели Программы направлены  на реализацию комплекса ремонтных работ, направленных на улучшение технического состояния здания администрации, повышение  надежности и эффективности работы внутренних инженерных систем, приведение внутренних помещений в соответствие с санитарными нормами, требованиями по охране  труда и технике безопасности.

Целями Программы являются:

- обеспечение  условий для снижения  издержек  на содержание  здания администрации;

- улучшение условий труда служащих, приведение  в нормативное техническое состояние конструкций здания;

- укрепление материально – технической базы административного здания;

- улучшение эстетического внешнего вида и внутренних помещений административного здания;

- улучшение требований хранения архивных документов;

- создание необходимых условий для предоставления муниципальных улуг в соответствующего качества.

Срок реализации Программы рассчитан на 2013 – 2015  годы.

3. Перечень  программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |  |
| 1. | Ремонт здания администрации муниципального образования город Сорск (г. Сорск, ул. Кирова, 3) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт кабинетов 1 - го этажа | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  | Администрация города Сорска, Управление ЖКХ |
| 1.2. | Разработка проектной документации на ремонт 2 - го этажа | 150,0 |  | 150,0 |  | Администрация города Сорска, Управление ЖКХ |
| 1.3. | Ремонт лестницы | 296,0 | 296,0 |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт коридора 2 - го этажа | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 1.5. | Ремонт кабинетов левого крыла 2 – го этажа | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - |  |
| 1.6. | Ремонт кабинетов правого крыла 2 – го этажа | 500,0 | - | 500,0 | - |  |
| 1.7. | Ремонт зала заседаний | 500,0 | - | - | 500,0 |  |
| 1.8. | Ремонт кровли с заменой шиферного покрытия на пофлист или металлочерепицу | 800,0 | 800,0 | - | - |  |
|  | Итого | 5 246,0 | 2 596,0 | 1 650,0 | 1 000,0 |  |
| 2. | Ремонт помещений муниципального архива (г. Сорск, ул. Пионерская, 28) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектной документации на устройство вентиляции и кондиционирования воздуха в хранилище документов | 50,0 | 50,0 |  |  | Администрация города Сорска Управление ЖКХ, |
| 2.2. | Разработка проектной документации на реконструкцию системы отопления (перевод на электроотопление) | 20,0 | 20,0 |  |  | Администрация города Сорска, Управление ЖКХ |
| 2.3. | Разработка проектной документации на освещение и электроснабжение архива | 10,0 | 10,0 |  |  | Администрация города Сорска, Управление ЖКХ |
| 2.4. | Разработка проектной документации на реконструкцию и ремонт помещений архива | 70,0 | 70,0 |  |  | Администрация города Сорска, Управление ЖКХ |
| 2.5. | Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ и деревянной двери хранилища на металлическую | 112,3 | 112,3 |  |  | Администрация города Сорска, Управление ЖКХ |
| 2.6. | Реконструкция системы отопления | 200,0 | 200,0 |  |  | Администрация города Сорска, Управление ЖКХ |
| 2.7. | Устройство системы вентиляции и кондиционирования воздуха в хранилище | 150,0 |  | 150,0 |  | Администрация города Сорска, Управление ЖКХ |
| 2.8. | Реконструкция системы освещения и электроснабжения | 250,0 |  |  | 250,0 | Администрация города Сорска, Управление ЖКХ |
| 2.9. | Реконструкция и ремонт помещений архива | 350,0 |  |  | 350,0 | Администрация города Сорска, Управление ЖКХ |
|  | Итого | 1 212,3 | 462,3 | 150,0 | 600,0 | Администрация города Сорска |
|  | Всего по Программе | 6 458,3 | 3 058,3 | 1 800,0 | 1 600,0 | Администрация города Сорска |

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Общие затраты на реализацию Программы складываются из затрат на:

- ремонт первого этажа;

- разработка проектной документации на ремонт второго этажа, лестницы, кровли.

- ремонт второго этажа;

- ремонт  лестницы.

- ремонт кровли.

Общая  потребность в затратах на реализацию Программы  составляет:

6 458,3 тыс. рублей, в том числе:

| Виды работ | Всего, тыс.руб. | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена окон и дверей | 112,3 | 112,3 |  |  |
| Проектные работы | 300,0 | 300,0 |  |  |
| Ремонт кабинетов, коридоров, других помещений | 4 850,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 850,0 |
| Ремонт лестницы | 296,0 | 296,0 |  |  |
| Ремонт инженерных сетей | 600,0 | 200,0 | 150,0 | 250,0 |
| Ремонт кровли | 800,0 | 800,0 |  |  |
| Всего по программе | 6 108,3 | 3 208,3 | 1 650,0 | 2 100,0 |
| В том числе |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования | 6 458,3 | 3 208,3 | 1 650,0 | 2 100,0 |

5. Механизм реализации

Администрация города Сорска и Управление ЖКХ администрации несут  ответственность за реализацию Программы в установленные сроки, а также за  эффективное и целевое использование бюджетных средств, направляемых на выполнение программных мероприятий.

Главным распорядителем  средств  бюджета муниципального образования город Сорск, выделяемых на реализацию программных мероприятий, является  администрация города Сорска.

Функции муниципального заказчика по организации  программных мероприятий, предусмотренных данной Программой, возложены одновременно на администрацию города и Управление ЖКХ администрации.

Выполнение   ремонтных работ  осуществляется на основании  договоров (муниципальных  контрактов) с подрядчиками – победителями  аукционов,   проводимых администрацией  в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальный заказчик подготавливает в установленном порядке перечень программных мероприятий на финансовый год, уточняет затраты на осуществление программных мероприятий.

Муниципальный заказчик осуществляет ведение ежеквартальной  и годовой отчетности по реализации  муниципальной целевой программы и представляет ее в установленные сроки в отдел финансов и экономики администрации города.

6. Оценка результативности

Результатами реализации Программы  станут:

- повышение надежности конструктивных элементов здания и повышение   срока эксплуатации объекта на 1 %;

- снижение издержек на обслуживание административного здания на 1 %;

- безопасность и комфортность  условий труда служащих на 30 %;

-улучшение внутреннего  вида здания и приведение помещений в соответствие с санитарными нормами и требованиями по охране труда и технике безопасности на 50%;

- снижение темпов износа конструктивных элементов здания на 1 %;

- исполнение федерального закона в отношении комфортности предоставления муниципальных услуг гражданам города;

- снижение объемов потребления коммунальных ресурсов  инженерных сетях административных зданий не менее чем на 1%;

- соблюдение режимов хранения архивных документов, обеспечивающих их сохранность на 10%.