Утверждена.

Постановлением

администрации города Сорска

от12.11. 2012 на № 615 -п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт и содержание здания общежития расположенного на территории муниципального образования город Сорск

на 2011-2014 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | "Капитальный ремонт и содержание здания общежития расположенного на территории муниципального образования г. Сорск на 2011 - 2014 гг." |
| --- | --- |
| Основания для принятия решения о разработке Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ст. 210 Гражданского кодекса; Жилищный кодекс РФ |
| Муниципальный заказчик | Администрация г. Сорска |
| Цели и задачи | - улучшение условий проживания жителей в муниципальных общежитиях; - приведение в нормативное техническое состояние муниципального жилого фонда муниципального образования г. Сорск; -обеспечение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; -обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей общежития. |
| Показатели результативности | 1. Капитальный ремонт: - капитальный ремонт системы отопления, электроснабжения, канализации, душевых, замена сантехнического оборудования, ремонт системы ГВС, замена пола -капитальный ремонт лестничных клеток 2. Соблюдение санитарных норм по содержанию мест общего пользования |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2014 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - бюджет муниципального образования г. Сорск. Объем финансирования, всего – 12586 тыс. руб. В том числе: 2011 год- 1801 тыс. руб 2012 год- 1130 тыс. руб., 2013 год- 5955 тыс. руб., 2014 год- 3700 тыс. руб. |
| Ожидаемые и Конечные результаты реализации Программы | - поддержание и восстановление технического состояния жилого фонда; - улучшение качества проживания населения на территории муниципального образования г. Сорск |
| Система контроля за исполнением Программы | Администрация г. Сорска - финансирование программных мероприятий в соответствии с заключенными договорами. Управление ЖКХ - общий контроль исполнения мероприятий ¦ |

I. Характеристика проблемы

Общая ситуация с содержанием муниципального общежития год от года ухудшается. Недостаток финансирования приводит к уменьшению объемов работ по содержанию общежития в надлежащем виде.

Кроме того, на сегодняшний день сложилось тяжелое положение по компенсации затрат по содержанию общежития, с одной стороны, из-за невключения в бюджет затрат по финансированию содержания мест общего пользования (коридоры, кухни, душевые, вахта), с другой - неплатежи проживающих.

Установить порядок и размер внесения платы с проживающих за содержание мест общего пользования в настоящее время нецелесообразно, так как это приведет к резкому росту задолженности проживающих ввиду низкого материального, социального положения контингента проживающих.

Для решения задач, повышающих надежность функционирования системы жизнеобеспечения в муниципальном общежития, устранения сверхнормативного износа муниципального жилого фонда, стимулирования эффективного и рационального хозяйствования, максимального использования всех возможных финансовых ресурсов разработана муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт и содержание муниципального общежития муниципального образования город Сорск на 2011 - 2014 гг.".

Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт и содержания муниципального общежития муниципального образования г. Сорск на 2011 - 2014 гг." разработана на основании:

-	Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Программа направлена на решение проблем обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами в области капитального ремонта жилого фонда, создания условий для безопасной и комфортной жизнедеятельности граждан.

Основными проблемными вопросами содержания муниципального жилищного фонда (муниципального общежития) являются:

- значительное отставание от нормативного проведения всех видов ремонтов в результате систематического недофинансирования содержания жилищного фонда;

- неудовлетворенность населения низким качеством услуг;

- слабая платежная дисциплина населения за оказанные услуги.

II. Основные цели и задачи

Основной задачей Программы является проведение ряда мероприятий, направленных на улучшение технического состояния жилого фонда, необходимого для надежного функционирования инженерной инфраструктуры, снижения рисков аварийных ситуаций и повышение безопасности проживания населения.

В результате реализации данной Программы обеспечиваются следующие основные цели:

- увеличение срока службы жилого дома и конструктивных элементов;

- снижение эксплуатационных расходов;

- повышение качества услуг, предоставляемых населению.

Целью Программы является реализация комплекса мероприятий технического и организационного порядка, улучшающих техническое, санитарное и экологическое состояние муниципальной коммунальной инфраструктуры города Сорска.

Результатами реализации Программы станут:

- снижение эксплуатационных расходов;

- соблюдение санитарных норм. Программа позволит:

- уменьшить количество ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- снизить экономические потери;

- снизить социальную напряженность населения города Сорска. Срок реализации Программы рассчитан на 4 года - с 2011 по 2014 гг.

III. Перечень программных мероприятий

| Наименование работ | Всего | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ремонт подвальной разводки отопления |  |  |  |  |  |
| 1.2. Ремонт инженерных сетей и ремонт сантехнического оборудования | 2271 | 771 |  | 500 | 1000 |
| 1.3. Ремонт кровли | 340 | 340 |  |  |  |
| 1.4. Ремонт душевых | 400 |  |  | 100 | 300 |
| 1.5. Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения | 620 | 310 | 310 |  |  |
| 1.6. Ремонтные и отделочные работы, помещений общежития | 1953 | 154 | 629 | 570 | 600 |
| 1.7. Ремонт лестничных клеток и полов | 668 |  |  | 568 | 100 |
| 1.8. Ремонт электроснабжения | 200 |  |  | 200 |  |
| 1.9. Установка узлов учета тепловой энергии | 385 | 226 | 159 |  |  |
| 1.10.монтаж и пусконаладка оборудования объектовой станции «Контакт-GSM» | 79 |  | 29 | 50 |  |
| 1.11.техническое сопровождение объектовой станции «Контакт-GSM» | 15 |  | 3 | 12 |  |
| 1.12. Компенсация затрат по содержанию общежития в том числе мест общего пользования | 5655 |  |  | 3955 | 1700 |
| Итого: | 12586 | 1801 | 1130 | 5955 | 3700 |

В указанных суммах предусмотрена кредиторская задолженность.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения

Для реализации Программы необходимо 6931 тыс. руб., в том числе:

в 2011 году - 1801 тыс. руб.

в 2012 году - 1130 тыс. руб.

в 2013 году - 5955 тыс. руб.

в 2014 году - 3700 тыс. руб.

Источник финансирования - бюджет муниципального образования г. Сорск.

V. Механизм реализации

Управление жилищно-коммунального хозяйства несет ответственность за реализацию Программы в установленные сроки, а также за эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение программных мероприятий.

Функции муниципального заказчика по организации программных мероприятий, предусмотренных в рамках данной Программы, возлагаются на администрацию города Сорска.

Компенсация затрат по содержанию мест общего пользования производится на основании договора о предоставлении целевого финансирования предприятию, осуществляющему текущий ремонт и содержание мест общего пользования муниципального жилищного фонда социального использования. Выполнение капитального ремонта осуществляется на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодно в установленном порядке управление жилищно-коммунального хозяйства подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям.

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности

Произведенные капитальные ремонты позволят улучшить техническое состояние жилого дома муниципального образования г. Сорск, что приведет к сокращению затрат на дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию, а также к решению важных социально-экономических задач:

- снижение эксплуатационных расходов;

- соблюдение санитарных норм.

Первый заместитель главы

В.Р.Михеев