РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ - ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21. 12. 2012                                                                                   №  698  - п.

Об утверждении долгосрочной муниципальной

целевой программы «Свой дом» (2012-2015 годы)"

В соответствии с Федеральным законом от 06.01.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования город Сорск, постановления администрации города Сорска № 319-п от 12.07.2012 года «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ города Сорска», администрация города Сорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Свой дом» (2012-2015 годы)" (Прилагается).

2. Направить долгосрочную муниципальную целевую программу «Свой дом» (2012-2015 годы)" на опубликование в газете «Сорский молибден».

3. Контроль за реализацией программы возложить на первого заместителя главы города Сорска.

Глава города                                                                     А. А. Жуков

- Утверждена:

- Постановлением администрации

- города  Сорска  № 698-п

- от « 21»__12_2012 г.

- ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СВОЙ ДОМ (2012 - 2015 ГОДЫ)"

- ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы "Свой дом (2012 – 2015 годы)"

| Наименование программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Свой дом (2012- 2015 годы)" |
| --- | --- |
| Основания для принятия решения о разработке Программы | Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.06.2011 № 382 «Об утверждении республиканской целевой программы «Жилище» (2011-2015 годы)» |
| Муниципальный заказчик - координатор | Управление ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Сорска |
| Цели Программы | Повышение активности индивидуальных застройщиков с ежегодным увеличением вводимого в эксплуатацию индивидуального жилья. |
| Задачи Программы | Формирование условий для развития массового строительства жилья экономического класса; формирование механизмов развития и стимулирования малоэтажного индивидуального жилищного строительства. |
| Показатели результативности (целевые индикаторы по годам) | Доля малоэтажного индивидуального строительства в общем объеме жилищного строительства не менее 60%, в том числе по годам: 2012 г. – 59,4% 2013 г. – 59,6% 2014 г. – 59,8% 2015 г. – 60,0% |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 - 2015 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Перечень подпрограмм | разработка подпрограмм не требуется |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования в 2012 - 2015 годах составляет 27 928 тыс. рублей, (прогнозный объем). из них средства: - средства местного бюджета – 5 759 тыс. руб. -средства республиканского бюджета - 22169 тыс. рублей В том числе по годам: 2012 год - 528 тыс. рублей, - средства местного бюджета - 300 тыс. руб. -средства республиканского бюджета - 228 тыс. рублей 2013 год – 6 400 тыс. рублей, - средства местного бюджета – 1 259 тыс. руб. -средства республиканского бюджета – 5 141 тыс. рублей 2014 год – 9 000 тыс. рублей, - средства местного бюджета – 1 800 тыс. руб. -средства республиканского бюджета – 7 200 тыс. рублей 2015 год – 12 000 тыс. рублей, - средства местного бюджета - 2 400 тыс. руб. -средства республиканского бюджета – 9 600 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Развитие малоэтажного индивидуального жилищного строительства в муниципальном образовании и введение в эксплуатацию 6,4 тыс. кв. метров малоэтажного индивидуального жилья: в том числе: 2012 год - 0,5 тыс. кв. метров; 2013 год - 1,0 тыс. кв. метров; 2014 год - 1,7 тыс. кв. метров; 2015 год - 3,2 тыс. кв. метров |
| Система контроля за реализацией Программы | Первый заместитель главы – начальник Управления ЖКХ администрации города Сорска, как координатор Программы, осуществляет общее руководство за реализацией Программы, управляет выделенными на ее реализацию средствами, руководит исполнителями Программы и контролирует выполнение ими программных мероприятий, своевременно направляет отчеты о реализации Программы в отдел финансов и экономики администрации города, при необходимости подготавливает и выполняет корректировку Программы, контролирует целевое использование денежных средств. |
| Ф.И.О., должность, лица ответственного за предоставление сведений об исполнении Программы | Шилова Л. И.ведущий специалист Управления ЖКХ |

- Характеристика проблемы

Процессу развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Сорск, препятствует широкий круг социально - экономических проблем. Данные об отсутствии с 2006 года по 2011 год ввода жилья в муниципальном образовании, свидетельствуют о необходимости развитии малоэтажного индивидуального жилищного строительства.

Причинами низких темпов развития индивидуального малоэтажного жилищного строительства являются:

- отсутствие инженерно подготовленных территорий, на которых предусмотрено малоэтажное индивидуальное жилищное строительство, разрабатываемой градостроительной планировочной документацией;

- отсутствие градостроительных и межевых планов земельных участков;

-низкий уровень доходов населения муниципального образования, не позволяющий гражданам приобретать малоэтажные индивидуальные дома либо осуществлять индивидуальное строительство.

Проблемы малоэтажного индивидуального жилищного строительства складывались на протяжении многих лет, и для их решения необходимы комплексные и долгосрочные меры, основанные на системной работе всех заинтересованных лиц (органов государственной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, населения).

С 2011-2012 гг. наблюдается спрос на малоэтажное индивидуальное жилищное  строительство в черте города Сорска и п.ст. Ербинская. Дефицита свободных территорий под жилищную застройку не наблюдается. Свободных территорий под жилищную застройку обеспеченных инженерной и коммунальной инфраструктурой нет. Средний размер площади земельных  участков испрашиваемых под малоэтажную индивидуальную  застройку составляет 0,15  га.

Анализ градостроительных условий размещения малоэтажного строительства, проведенный при разработке генерального плана городского округа город Сорск, показывает, что предельные возможности города по размещению малоэтажной застройки не ограничены, при решении вопроса о переводе земель лесного фонда в земли населенных пунктов. Инженерное оборудование малых площадок должно решаться преимущественно на автономных системах.

Сегодня доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств возрастает, и задача программы - предоставить этим семьям возможность построить свой дом.

Программа "Свой дом" ведет к практическому расширению застроенных территорий, увеличению численности населения, проживающего в индивидуальных домах, необходимости проведения значительных мероприятий по развитию инженерно-транспортной и социальной инфраструктур мест.

- Цели и задачи

Основная цель программы  - повышение активности индивидуальных застройщиков с ежегодным увеличением вводимого в эксплуатацию индивидуального жилья.

Основная задача программы - создание условий для достижения ввода малоэтажного индивидуального жилья на территории муниципального образования в размере не менее 6, 4 тыс. кв. метров.

Для достижения установленных целевых параметров программы необходимо реализовать комплекс мер:

- завершить формирование нормативной базы, обеспечивающей эффективное развитие малоэтажного индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования;

- создать механизмы развития и стимулирования малоэтажного индивидуального жилищного строительства;

- сформировать инженерную инфраструктуру малоэтажного индивидуального жилищного строительства на участках планируемой застройки;

- привлекать и реализовать на территории муниципального образования инвестиционные проекты по развитию малоэтажного индивидуального жилищного строительства.

- 3. Перечень программных мероприятий

Реализация мероприятий программы рассчитана на 2012 - 2015 годы.

Система программных мероприятий предусматривает средства местного бюджета и субсидии из средств республиканского бюджета (в соответствии с мероприятиями подпрограммы «Свой дом» ДРЦП «Жилище (2011-2015)») на мероприятия по обеспечению земельных участков инженерной и коммунальной инфраструктурой в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства:

- разработку проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры;

- строительство инженерной инфраструктуры.

Система программных мероприятий обеспечивает исполнение решений поставленных настоящей Программой задач за счет средств местного бюджета с привлечением средств из бюджета Республики Хакасия.

таблица 1

| № | Планируемое мероприятие | Источник финанси- рования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Выполнение проектно-изыскательских работ на электроснабжение проектируемого района ИЖС в г. Сорске | Бюджет МО Бюджет РХ | 300 228 | 252 880 | - | - | Утвержденная проектно-сметная документация |
| 2 | Выполнение проектно-изыскательских работ на водоснабжение и на устройство дорог в проектируемых районах ИЖС в г. Сорске и п. ст. Ербинская. | Бюджет МО Бюджет РХ |  | 300 1200 | 200 800 | - | Утвержденная проектно-сметная документация |
| 3 | Строительство инженерной инфраструктуры в проектируемых районах ИЖС. | Бюджет МО Бюджет РХ |  | 707 3061 | 1600 6400 | 2400 9600 | Увеличение количества вводимых в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на основе созданной инфраструктуры |
|  | ИТОГО: | Бюджет МО Бюджет РХ | 300 228 | 1259 5141 | 1500 7500 | 2000 1000 |  |
|  | ВСЕГО по программе |  | 528 | 6400 | 9000 | 12000 |  |

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения

Объем финансирования Программы "Свой дом" в 2012 - 2015 годах составляет

27 928 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета – 22 169 тыс. рублей, средства местного бюджета – 5 759 тыс. руб.

- на строительство инженерной инфраструктуры - 23768  тыс. рублей;

-на разработку проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры – 4160  тыс. рублей.

В том числе с разбивкой по годам:

2012 год - 528 тыс. рублей:

-средства местного бюджета – 300 тыс. руб.

- средства республиканского бюджета - 228 тыс. рублей,

в том числе:

- на разработку проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры - 528 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 300 тыс. руб.,

средства республиканского бюджета - 228 тыс. рублей

2013 год – 6 400 тыс. рублей:

-средства местного бюджета – 1259 тыс. руб.

- средства республиканского бюджета - 5141 тыс. рублей,

в том числе:

- на строительство инженерной инфраструктуры - 3768 тыс. рублей;

из них средства местного бюджета – 707 тыс. руб.,  средства республиканского бюджета - 3061 тыс. рублей

- на разработку проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры – 2 632 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 552 тыс. руб.,

средства республиканского бюджета - 2080 тыс. рублей

2014 год - 9000 тыс. рублей:

-средства местного бюджета – 1800 тыс. руб.

- средства республиканского бюджета - 7200 тыс. рублей,

в том числе:

- на строительство инженерной инфраструктуры - 8000 тыс. рублей;

из них средства местного бюджета – 1600 тыс. руб.,  средства республиканского бюджета - 6400 тыс. рублей

- на разработку проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры - 1000 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 200 тыс. руб.,

средства республиканского бюджета - 800 тыс. рублей

2015 год - 12000 тыс. рублей:

-средства местного бюджета – 2400 тыс. руб.

- средства республиканского бюджета - 9600 тыс. рублей,

в том числе:

- на строительство инженерной инфраструктуры - 12000 тыс. рублей;

из них средства местного бюджета – 2400 тыс. руб.,  средства республиканского бюджета - 9600 тыс. рублей.

Объем и условия предоставления финансовых средств из бюджета Республики Хакасия ежегодно будет определятся в соответствии с Законом РХ «О бюджете Республики Хакасия». Средства местного бюджета будут определяться исходя из установленного размера софинансирования.

В рамках реализации программы возможно привлечение средства застройщиков и инвесторов малоэтажного  жилищного строительства.

- 5. Механизм реализации

Механизм реализации программы включает в себя:

- стратегическое планирование и прогнозирование;

- организационную структуру управления реализацией программы (определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней управления).

Важнейшим элементом реализации программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки программы.

В связи с этим предполагается ежегодный анализ хода реализации программы на основе оценки результативности ее мероприятий и достижения основных целевых индикаторов.

Администрация города Сорска:

-утверждает муниципальную целевую программу, предусматривающую мероприятия по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства;

-принимают нормативный правовой акт муниципального образования, устанавливающий расходное обязательство муниципального образования, направленное на реализацию мероприятий по сейсмоусилению объектов муниципальной собственности, в размере, соответствующем расчетному уровню софинансирования этого расходного обязательства;

Ответственный исполнитель программы – Управление ЖКХ администрации города Сорска:

-разрабатывает муниципальную целевую программу, предусматривающую мероприятия по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства;

-  организует реализацию  мероприятий муниципальной целевой программы;

- при необходимости подготавливает и выполняет корректировку программы по уточнению (дополнению, изменению отмене) в перечень программных мероприятий, их суммы затрат, а также механизм реализации;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет отчет о реализации в отдел финансов и экономики администрации города Сорска;

- несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий муниципальной целевой программы и эффективного использования средств, выделяемых на эти цели.

- 6. Оценка эффективности

Оценка социально-экономической эффективности программы будет осуществляться на основании целевых индикаторов и показателей в соответствии с Методикой оценки эффективности, утвержденной Правительством Российской Федерации.

- Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы приведены в таблице 2.

- Таблица 2

| Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя (индикатора) по итогам реализации подпрограммы | По итогам 2012 года | По итогам 2013 года | По итогам 2014 года | По итогам 2015 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем ввода малоэтажного жилья, тыс. кв. м. общей площади | 6,4 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 3,2 |

Первый заместитель главы

города Сорска                                                                                В. Р. Михеев