РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 29» 12.2012                                                                    № 756-п.

Об утверждении муниципальной целевой  	программы  «Информатизация 	администрации города Сорска и ее структурных подразделений на 2012- 2014 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (редакция от 28.09.2010) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 27 Устава муниципального образования город Сорск, распоряжения главы муниципального образования город Сорск № 200 от 26.05.2008 года «О реализации Концепции обеспечения безопасности информации  автоматизированной системе», постановления главы муниципального образования город Сорск № 244 от 30.05.2011 года «Об утверждении Политики информационной безопасности», администрация города Сорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную целевую  программу «Информатизация администрации города Сорска и ее структурных подразделений на 2012- 2014 гг.» (Приложение № 1).

2.Контроль за реализацией муниципальной целевой программы «Информатизация администрации города Сорска и ее структурных подразделений на 2012 - 2014 гг.» возложить на управляющего делами администрации Журавлеву А. В.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                           А.А.Жуков

Приложение №1

к постановлению администрации

города Сорска

«29»12.2012 № 756-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Информатизация администрации города Сорска и ее структурных подразделений на 2012- 2014 гг.»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы «Информатизация администрации города Сорска и ее структурных подразделений на 2012- 2014 гг.»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Информатизация администрации города Сорска и ее структурных подразделений на 2012- 2014 гг.» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация города Сорска Республики Хакасия (Далее- администрация города) |
| Обоснование для разработки программы | Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации"; Федеральный закон от 27.07.2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" Распоряжение главы муниципального образования город Сорск № 200 от 26.05.2008 года «О реализации Концепции обеспечения безопасности информации автоматизированной системе» Постановление главы муниципального образования город Сорск № 244 от 30.05.2011 года «Об утверждении Политики информационной безопасности» |
| Цель программы | - Информатизация администрации города для повышения эффективности управления, удовлетворения информационных потребностей структурных подразделений администрации. - переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде для повышения их качества, оперативности и доступности. Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих задач: - предоставление максимально точной и своевременной информации из информационных и управленческих систем в соответствии с федеральными законами; - предоставление муниципальных услуг в электронном виде |
| Задачи программы | Совершенствование информационно-технической инфраструктуры администрации города и ее структурных подразделений. Совершенствование учета объектов муниципального управления Совершенствование технических условий информационного взаимодействия с населением Содействие реализации мероприятий Административной реформы Формирование системы защиты информации в Администрации города и ее структурных подразделений |
| Основные мероприятия программы | - создание инфраструктуры хранения и обработки данных, которые будут отвечать всем требованиям по обеспечению надежности и безопасности для информационных систем структурных подразделений администрации города Сорска; - разработка требований к аппаратно-техническому обеспечению для использования в структурных подразделениях администрации города Сорска; - автоматизация системы управления и мониторинга бюджетного процесса; - развитие официального сайта администрации города; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2012 – 2014 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования – 814 тыс. руб. 2012 г.- 50 тыс. руб. 2013 г.- 20 тыс. руб. 2014 г.- 744 тыс. руб. Источник финансирования – муниципальный бюджет |
| Индикаторы оценки реализации программы | Краткая характеристика промежуточных и конечных индикаторов оценки реализации программы. - Доведение уровня обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной техники до 100%; - доведение доли персональных компьютеров в администрации города, подключенных к локальным вычислительным сетям, до 100%; - доведение уровня доступности информационных сервисов для муниципальных служащих (электронная почта, доступ к Интернет) до 80%; - доведение уровня ежегодного обновления парка персональных компьютеров в администрации города до 20%. - % структурных подразделений администрации города Сорска, вовлеченных в процесс предоставления муниципальных услуг в электронном виде: в 2012 году - 50%; в 2013 году - 70%; в 2014 году - 100%; - Доля обращений граждан в администрацию города в электронном виде: в 2012 году - 5%; в 2013 году - 10%; в 2014 году - 15%; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, внедрение новых форм реализации муниципальных услуг – с применением технологий электронного взаимодействия Совершенствование деловых процессов в органах муниципального управления, повышение качества и эффективности муниципального управления |
| Должность, лица ответственного за предоставление сведений об исполнении программы | Главный специалист технической группы |
| Контроль | Управляющий делами администрации |

1. Характеристика проблемы

В настоящее время не подвергается сомнению важная роль информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в экономическом развитии города.

Муниципальная целевая программа информатизации администрации города на 2012 - 2014 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации", от 27.07.2006  года N 152-ФЗ "О персональных данных",  а также распоряжение главы муниципального образования город Сорск № 200 от 26.05.2008 года «О реализации Концепции обеспечения безопасности информации  автоматизированной системе»,

постановление главы муниципального образования город Сорск № 244 от 30.05.2011 года «Об утверждении Политики информационной безопасности»

Сегодня созданы все необходимые предпосылки для совершенствования работы администрации города на основе широкого использования информационных и телекоммуникационных технологий. Сформирована современная базовая информационно-технологическая инфраструктура, удовлетворены потребности в вычислительной технике. В  структурных подразделениях созданы автоматизированные рабочие места, обеспечивающие доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет). Имеется опыт успешного обмена данными в электронном виде между государственными органами и органами местного самоуправления, ведомствами и населением. Создан WEB-сайт в сети Интернет, на которых размещается нормативная правовая, справочная и новостная информация, связанная с деятельностью администрации города. Подготовлены нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы предоставления доступа к информации о деятельности администрации города.
	Получение населением и организациями муниципальных услуг, а также информации, связанной с деятельностью структурных подразделений администрации города, в большинстве случаев требует их личного обращения в администрацию города, представления запросов и другой информации в бумажном виде. Это приводит к большим затратам времени и создает значительные неудобства для населения, имеющего возможность пользоваться Интернет и информационными киосками.

2. Цели и задачи

Основными целями Программы в 2012 - 2014 годах являются:
    1. Информатизация администрации города для повышения эффективности управления, удовлетворения информационных потребностей структурных

подразделений администрации города.
    Для достижения вышеозначенной цели необходимо выполнение следующих задач:

- создание и выбор типовых решений для обеспечения внедрения в каждом структурном подразделении администрации города Сорска;
    - автоматизация деятельности структурных подразделений администрации города;

- совершенствование качества муниципальных услуг, внедрение новых форм высокотехнологичных услуг (электронных, мобильных);

- повышение качества принятия управленческих решений в органах местного самоуправления за счет совершенствования системы информационно-аналитического обеспечения муниципального управления;

2. Переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде для повышения их качества, оперативности и доступности:
   - расширение возможностей доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав, в том числе к сведениям о деятельности органов муниципальной власти и других муниципальных учреждений;

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

- совершенствование информационно-технической инфраструктуры администрации города – повышение уровня обеспеченности муниципальных служащих средствами информатизации, развитие телекоммуникационной инфраструктуры, создание инфраструктуры данных (системы реестров) и метаданных,  создание механизмов управления инфраструктурой;

- предоставление муниципальных услуг в электронном виде;

- содействие  социально-экономическому развитию города;

- повышение качества оказания   муниципальных услуг;

- повышение эффективности муниципального управления;

- совершенствование учета объектов муниципального управления – недвижимого и движимого имущества, других видов ресурсов, информации о населении, показателей социально-экономического развития, результатов предоставления услуг;

- содействие реализации мероприятий  административной реформы;

- совершенствование технических условий информационного взаимодействия с населением – развитие официального сайта муниципального образования город Сорск, разработка и размещение на сайте стандартов и регламентов оказания муниципальных услуг, создание системы поддержки исполнения услуг;

3. Перечень программных мероприятий

Основными приоритетами Программы на очередной среднесрочный период должны стать:

совершенствование информационно-технической инфраструктуры, выравнивание технических условий структурных подразделениях администрации города  с целью обеспечения возможности внедрения корпоративных решений, формирование системы защиты информации;

| Мероприятия | Ожидаемый результат | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения | Создание новых и модернизация существующих автоматизированных рабочих мест | 50 | 20 | 415 |
| Развитие и поддержка локальной вычислительной сети администрации города | Создание телекоммуникационной инфраструктуры для проектов ИКТ | - | - | - |
| Поддержка и наполнение официального сайта администрации города | Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления | - | - | 100 |
| Приобретение, заправка и обслуживание оргтехники | Обеспечение оргтехникой отделов | - | - | 229 |
| ИТОГО: |  | 50 | 20 | 744 |

4.Обоснование ресурсного обеспечений

Финансирование мероприятий Программы производится за счет муниципального бюджета г. Сорска.

Реализация Программы предполагается на основе использования бюджетного финансирования в объеме, указанном в приложении к Программе.

5. Механизм реализации

Источником финансирования Программы является муниципальный бюджет.

Программа реализуется в соответствии с постановлением главы муниципального образования город Сорск № 20 от 22.01.2009 года «О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ в муниципальном образовании город Сорск»
	Система управления реализацией Программы предназначена для достижения поставленных целей в установленные сроки в рамках выделяемых ресурсов. В целях обеспечения эффективной реализации Программы управление выполнением ее мероприятий осуществляется в соответствии с проектным подходом, который предполагает реализацию мероприятий в соответствии с планом, определяющим цели, задачи, индикаторы и этапы его выполнения, требования к составу работ и ожидаемым результатам этих работ на каждом этапе, а также объем необходимого ресурсного обеспечения.
 	Администрация города - координатор Программы осуществляет:
    - планирование реализации Программы, обеспечение согласованной последовательности и приоритетов их выполнения, анализ и согласование технико-экономических обоснований, составление и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансовое обеспечение мероприятий Программы за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год;
    - мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы и расходования выделяемых бюджетных средств, анализ и обобщение результатов выполнения мероприятий Программы, подготовку докладов о ходе реализации Программы;
	Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации на основании решения главы муниципального образования, принимаемого в установленном порядке.

6.Оценка эффективности

Согласованное исполнение мероприятий административной реформы, программы реформирования муниципальных финансов и программ в области информатизации, в том числе и данной Программы, должны повлечь синергетический эффект и обеспечить повышение качества оказания услуг населению, формирование новых видов услуг, повышение эффективности муниципального управления, обеспечение информационной открытости и доступности органов местного самоуправления г.Сорска.

Исполнение Программы должно привести к достижению следующих результатов:

в области обеспечения качества предоставления услуг:

создания и опубликования на официальном сайте реестра муниципальных услуг;

доведения доли услуг, включающих элементы электронного взаимодействия, в общем количестве услуг до уровня не менее 10%.

в области обеспеченности субъектов муниципального  управления средствами информатизации:

доведения уровня обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной техники до 100%;

доведения доли персональных компьютеров в администрации города, подключенных к локальным вычислительным сетям,   до 100%;

доведения уровня доступности информационных сервисов для муниципальных служащих (электронная почта, доступ к Интернет) до 80%;

доведения уровня ежегодного обновления парка персональных компьютеров в администрации города до 20%.

Управляющий делами администрации                                                 А.В. Журавлева