РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ - ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 29»___03__2013 г.                                                                            № 161 - п.

Об утверждении муниципальной адресной

программы "Переселение граждан  из аварийного

жилищного фонда муниципального образования

г. Сорск  с учетом   необходимости развития

малоэтажного строительства в  2013 - 2015 годах"

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях расселения жителей многоквартирных жилых домов, признанных аварийными до 01.01.212 года, руководствуясь ст. 16, 16.1 Федерального закона от 06.01.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования город Сорск, администрация города Сорска Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную  адресную программу "Переселение граждан  из аварийного  жилищного фонда муниципального образования г. Сорск с учетом   необходимости развития малоэтажного строительства в  2013 - 2015 годах"

2. Направить муниципальную  адресную программу "Переселение граждан  из аварийного  жилищного фонда муниципального образования г. Сорск с учетом   необходимости развития малоэтажного строительства в  2013 - 2015 годах" на опубликование в газете «Сорский молибден».

3. Контроль за реализацией программы возложить на первого заместителя главы города Сорска.

Глава города                                                                        А. А. Жуков

- Приложение

к постановлению Администрации

города Сорска от  29. 03. 2013 N 161-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. СОРСК  УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 2013 - 2015 ГОДАХ"

- 1. ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования г. Сорск с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в 2013 - 2015 годах" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; Жилищный кодекс Российской Федерации |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Сорска |
| Разработчик Программы | Управление ЖКХ администрации МО г. Сорска |
| Цель и задачи Программы | Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов города Сорска, признанных таковыми до 1 января 2012 года в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в Программе; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории МО город Сорск; - развитие малоэтажного жилищного строительства в городе Сорске |
| Исполнители Программы | Администрация города Сорска |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 52 847,79 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0,0 тыс. рублей, из них: средства Фонда развития ЖКХ – 0,0 тыс. руб.; средства Республики Хакасия – 0,0 тыс. руб.; муниципальный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 2014 год - 0,0 тыс. рублей, из них: средства Фонда развития ЖКХ – 0,0 тыс. руб.; средства Республики Хакасия – 0,0 тыс. руб.; муниципальный бюджет – 0,0 тыс. руб. 2015 год – 52 847, 790 тыс. рублей, из них: средства Фонда развития ЖКХ – 9 080, 958 тыс. руб.; средства Республики Хакасия – 40 046, 651тыс. руб.; муниципальный бюджет – 3 720,181 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы (количественные результаты в виде индикаторов оценки результативности) | Организация переселения 72 граждан из 4-х аварийных многоквартирных домов города Сорска; - обеспечение ликвидации в 2013 - 2015 годах 1844,6 метра аварийного жилищного фонда; - использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных жилых домов под строительство объектов градостроительной деятельности |
| Система контроля за реализацией программы | Управление ЖКХ администрации города Сорска, как координатор Программы, осуществляет общее руководство за реализацией Программы, управляет выделенными на ее реализацию средствами, руководит исполнителями Программы и контролирует выполнение ими программных мероприятий, своевременно направляет отчеты о реализации Программы в отдел финансов и экономики администрации города, при необходимости подготавливает и выполняет корректировку Программы, контролирует целевое использование денежных средств. |
| Ф.И.О., должность, лица ответственного за предоставление сведений об исполнении Программы | - Шилова Л. И.ведущий специалист Управления ЖКХ |

- 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

На территории муниципального образования город Сорск находятся 6 аварийных многоквартирных домов, признанных на 01.01.2012 непригодными для проживания и подлежащими сносу (Перечень указан в приложении N 1 к настоящей Программе). Из них 2 будут переселены в 2013 году по долгосрочной муниципальной целевой Программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах муниципального образования город Сорск на 2012-2015 годы. Аварийные дома имеют полный физический износ, и конструкции дома находятся в аварийном состоянии.

Ресурс эксплуатации несущих элементов исчерпан, поэтому капитальный ремонт с восстановлением несущих способностей невозможен.

Площадь аварийного жилья составляет 2520,4 м2. Для полной ликвидации многоквартирных аварийных и переселения всех жителей указанных домов необходимо затратить около 80 млн. руб.

Бюджет города Сорска является дотационным, и решить проблему расселения граждан из аварийного жилья самостоятельно без финансовой поддержки на сегодняшний день не представляется возможным.

Затраты на приобретение жилых помещений в построенных домах составляют 30 тыс. руб. (без отделки) за 1 м2 и выше.

Приобретение квартир, равнозначных по площади ранее занимаемым в аварийном жилье, практически невозможно по причине ограниченного предложения на рынке жилья.

- 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

2. Развитие малоэтажного жилищного строительства в городе Сорске;

3. Строительство жилых домов с количеством этажей не более трех, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

4. Строительство жилых домов с количеством этажей не более трех, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

- 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы рассчитаны на 2013 - 2015 годы.

- 4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| Источники финансирования | 2013 год (тыс. руб) | 2014 (тыс.руб) | 2015 (тыс. руб.) | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 9 080,958 | 9 080,958 |
| Бюджет Республики Хакасия | 0 | 0 | 40 046,651 | 40 046,651 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 3 720 181 | 3 720 181 |
| Итого | 0 | 0 | 52 847 790 | 52 847 790 |

- 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

В перечень программных мероприятий входят работы по проектированию и строительству малоэтажных жилых домов для расселения граждан из аварийных многоквартирных домов:

2013 год – 0

2014 год – 0

2015 год - ул. Пионерская, д. 9;  ул. Пионерская, д. 11;  ул. Лесная, д. 3; ул. 50-лет Октября, д. 2,  переселяемая площадь -  1844,6 м2.

- 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Критериями эффективности реализации Программы являются:

- количество граждан, семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;

-количество ликвидируемых многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- размер привлекаемых ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении 4 к настоящей Программе.

Реализация мероприятий Программы обеспечит улучшение жилищных условий жителей города Сорска, проживающих в аварийном жилищном фонде, и значительное уменьшение аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Сорск.

- 7. УПРАВЛЕНИЕ ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕМ

Реализация Программы осуществляется муниципальным заказчиком - Администрацией города Сорска с участием заинтересованных лиц. Муниципальный заказчик Программы осуществляет строительство малоэтажного жилья в соответствии с действующим законодательством и осуществляет мониторинг результатов программных мероприятий.

- Приложение 1

к муниципальной адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда муниципального образования

г. Сорск с учетом необходимости развития

малоэтажного строительства в 2013 - 2015 годах"

Перечень

многоквартирных домов, признанных аварийными

до 01.01.2012 и подлежащими сносу в связи

с физическим износом в процессе их эксплуатации,

по МО город Сорск

| N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Число жителей всего | Число жителей, планиру- емых к пересе- лению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | частная собствен ность | муниципальная собствен ность |  | частная собствен ность | муниципаль- ная собствен- ность |
|  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Пионерская, 9 | 556-п | 29.12.2009 | 31 | 31 | 886,10 | 12 | 6 | 6 | 886,1 | 464,0 | 422,1 |
| 2 | Чапаева, 3 | 556-п | 29.12.2009 | 11 | 11 | 325,3 | 8 | 5 | 3 | 325,3 | 200,1 | 125,2 |
| 3 | 50 лет Октября, 2 | 548-п | 18.11.2010 | 15 | 15 | 367,4 | 8 | 7 | 1 | 367,4 | 310,1 | 57,3 |
| 4 | Пионерская,11 | 556-п | 29.12.2009 | 19 | 19 | 502,0 | 8 | 7 | 1 | 502,0 | 445,7 | 56,3 |
| 5 | Лесная, 3 | 556-п | 29.12.2009 | 7 | 7 | 89,1 | 2 | 2 | 0 | 89,1 | 89,1 | - |
| 6 | Чапаева, 5 | 556-п | 29.12.2009 | 25 | 25 | 350,5 | 8 | 8 | 0 | 350,5 | 350,5 | - |
|  | Итого | Х | Х | 108 | 108 | 2520,4 | 46 | 35 | 11 | 2520,4 | 1859,5 | 660,9 |

- Приложение 2

к муниципальной адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда муниципального образования

г. Сорск с учетом необходимости развития

малоэтажного строительства в 2013 - 2015 годах"

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих переселению в 2013-2015 годах

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание многоквартирного |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса многоквартирного дома | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  | чел. | чел. | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальное образование город Сорск, переселение на 2013 год - нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Муниципальное образование город Сорск, переселение на 2014 год - нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Муниципальное образование город Сорск, переселение на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Пионерская, 9 | 556-п | 29.12.2009 | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 31 | 31 | 886,1 |
| 3.2 | Пионерская, 11 | 556-п | 29.12.2009 | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 19 | 19 | 502,0 |
| 3.3 | Лесная, 3 | 556-п | 29.12.2009 | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 7 | 7 | 89,1 |
| 3.4 | 50 лет Октября, 2 | 548-п | 18.11.2010 | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 15 | 15 | 367,4 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию город Сорск на 2015 год |  |  |  |  | 72 | 72 | 1844,6 |
| 5 | Всего по муниципальному образованию город Сорск на 2013-2015 годы |  |  |  |  | 72 | 72 | 1844,6 |

Продолжение

| № | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В том числе |  | всего | В том числе |  | всего | В том числе за счет средств |  |  |  |
|  |  | Частная собственность | Муници пальная собствен ность |  | Частная собствен- ность | Муниципа Льная собственность |  | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Республиканского бюджета Республики Хакасия | Местного бюджета |  |
|  | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3.1 | 12 | 6 | 6 | 886,1 | 464,0 | 422,1 | 25 386 765 | 4 362 270 | 19 237 408 | 1 787 087 |  |
| 3.2 | 8 | 7 | 1 | 502,0 | 445,7 | 56,3 | 14 382 300 | 2 471 346 | 10 898 520 | 1 012 434 |  |
| 3.3 | 2 | 2 | 0 | 89,1 | 89,1 | - | 2 552 715 | 438 693 | 1 934 379 | 179 697 |  |
| 3.4 | 8 | 7 | 1 | 367,4 | 310,1 | 57,3 | 10 526 010 | 1 808 710 | 7 976 327 | 740 972 |  |
| 4 | 30 | 22 | 8 | 1844,6 | 1308,9 | 535,7 | 52 847 790 | 9 080 958 | 40 046 651 | 3 720 181 |  |
| 5 | 30 | 22 | 8 | 1844,6 | 1308,9 | 535,7 | 52 847 790 | 9 080 958 | 40 046 651 | 3 720 181 |  |

- Приложение 3

к муниципальной адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда муниципального образования

г. Сорск с учетом необходимости развития

малоэтажного строительства в 2013 - 2015 годах"

РЕЕСТР

аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| N п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Расселяемая площадь |  |  | Строительство многоквартирного дома |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  | Стоимость, всего | До- полни тельные ис- точ- ники финан сиро- вания | Нор ма- тив- ная стои- мость 1 кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в том числе частная собст- вен- ность | пло- щадь | стои- мость | удель- ная стои- мость 1 кв.м | пло- щадь | стои мость | удель- ная стои- мость 1 кв. м | пло- щадь | стои мо сть | удель- ная стои- мость 1 квм | пло- щадь | стои мость | удель- ная стои- мость 1 кв. м |  |  |  |
|  |  |  | кв. м |  | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Муниципальное образование город Сорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пионерская,9 | 886,1 |  | 464,0 |  | 886,1 | 25386765 | 28650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25386765 | 0 | 28650 |
| 2. | Пионерская,11 | 502,0 |  | 445,7 |  | 502,0 | 14382300 | 28650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14382300 | 0 | 28650 |
| 3. | Лесная, 3 | 89,1 |  | 89,1 |  | 89,1 | 2552715 | 28650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2552715 | 0 | 28650 |
| 4. | 50 лет Октября,2 | 367,4 |  | 310,1 |  | 310,1 | 10526010 | 28650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10526010 | 0 | 28650 |
| Итого на 2015 год |  | 1844,6 |  | 1308,9 |  | 1844,6 | 52847790 | 28650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52847790 | 0 | 28650 |
| Всего по МО город Сорск |  | 1844,6 |  | 1308,9 |  | 1844,6 | 52847790 | 28650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52847790 | 0 | 28650 |

- Приложение 4

к муниципальной адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда муниципального образования

г. Сорск с учетом необходимости развития

малоэтажного строительства в 2013 - 2015 годах"

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения к муниципальной адресной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

МО г. Сорск с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

в 2013 - 2015 годах"

| - № - п\п | - Наименование - Муниципального образования | - Расселенная площадь, кв.м. |  |  |  |  | - Количество расселенных помещений, ед. |  |  |  |  | - Количество переселенных жителей, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - I кв | - II кв | - III кв | - IVкв. | - Всего на год | - I кв | - II кв | - III кв | - IVкв | - Всего на год | - I кв | - II кв | - III кв | - IVкв | - Всего на год |
| - 1 | - МО г. Сорск 2013 год | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 2 | - МО г. Сорск 2014 год | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 3 | - МО г. Сорск 2015 год | - 0 | - 0 | - 0 | - 1844,6 | - 1844,6 | - 0 | - 0 | - 0 | - 30 | - 30 | - 0 | - 0 | - 0 | - 72 | - 72 |
| - 4 | - МО г. Сорск - Всего 2013 – 2015 годы | - 0 | - 0 | - 0 | - 1844,6 | - 1844,6 | - 0 | - 0 | - 0 | - 30 | - 30 | - 0 | - 0 | - 0 | - 72 | - 72 |