РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» 04. 2013 г.                                                                    № 164-п.

О проведении двухмесячника

по санитарной очистке, благоустройству

и озеленению территории муниципального

образования город Сорск в 2013 году

В связи с окончанием зимнего периода и необходимостью массовой весенней уборки, в целях повышения уровня благоустройства и содержания территории муниципального образования город Сорск, развития инициативы жителей, организации взаимодействия управляющей жилищной компании и населения при проведении работ по благоустройству  и санитарной очистке, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом города Сорска, администрация города Сорска,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и архитектурно-художественного состояния города и населенных пунктов  город Сорск, посёлок Сорский Подхоз, посёлок станции Ербинская с 08 апреля по 07 июня 2013 года.

2.Провести в рамках весеннего двухмесячника общегородской субботник 27 апреля 2013 года.

3.Руководителям обеспечить активное участие работников подведомственных предприятий и учреждений в работе по очистке и благоустройству закрепленных и прилегающих территорий.

4.Руководителю отдела образования города Сорска (Борисова Т.Н.), руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить в ходе весеннего двухмесячника проведение мероприятий, направленных на воспитание у детей и подростков гордости за родной город, бережного отношения к городской среде и экологической культуры поведения на улице.

5.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, предпринимателям, арендующим или имеющим в собственности земельные участки на территории муниципального образования, организовать работы по санитарной очистке прилегающих и закрепленных территорий, их благоустройству и озеленению, приведению в порядок фасадов зданий, ограждений.

6.Руководителям МУП «Экосервис» (Калижанову Д.Е.), ООО УК “Фитинг” (Петриченко Н.В.): взять под особый контроль работу по санитарной очистке мусоросборных площадок по городу Сорску, рассмотреть возможность предоставления техники для вывоза мусора с территории муниципального образования город Сорск (по согласованию).

7.Руководителям ООО “Сорский ГОК”, ЗАО “Карат ЦМ” оказать содействие по завозу песка на детские площадки, земли на клумбы по заявкам жителей города, по заявкам учреждений социальной сферы, рассмотреть возможность предоставления техники для вывоза мусора с территории муниципального образования город Сорск  (по согласованию).

9.Утвердить постоянно действующую комиссию для координации работ связанных с подготовкой и проведением работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории  (Приложение № 1).

10.Утвердить план по закреплению и уборке территории за предприятиями и учреждениями города (Приложение № 2).

11.Провести в 13.00 часов 02 апреля 2013 года в конференц-зале администрации города заседание комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и архитектурно-художественного оформления муниципального образования город Сорск.

12.Рекомендовать ИП Бутусину провести санитарную очистку территории кладбища и прилегающей к нему территории, подготовить их ко Дню Поминовения.

13.Старосте п.ст. Ербинская и Сорский Подхоз:

1)  разработать планы работ по благоустройству на весенний период, графики проведения субботников;

2) провести организационную работу с населением по месту жительства по активному привлечению к уборке территорий жилых районов, ремонту заборов, ограждений и палисадников, посадке деревьев, кустарников, цветов.

14. ООО УК «Фитинг» (Петриченко Н.В.):

1) заблаговременно организовать оповещение жителей о предстоящем двухмесячнике, в том числе о городском субботнике с указанием мест, где будут проводиться  работы, должностных лиц и телефонов служб, ответственных за их организацию;

2) обеспечить инвентарем население, привлекаемое к участию в общегородском субботнике;

3) произвести очистку от мусора придомовых территорий, подвалов, чердаков обслуживаемых жилых домов, провести ремонт и покраску ограждений, малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, завезти песок, землю, организовать санитарную обрезку зеленых насаждений и снос аварийных деревьев, провести посадку деревьев, кустарников, цветов.

15.Рекомендовать ГКУ РХ «Центр занятости населения Усть-Абаканского района» (Марьясова Л.В.) продолжить  практику привлечения безработных граждан на общественные работы по уборке городских территорий по заявкам предприятий жилищно-коммунального комплекса.

16. Рекомендовать ОП по городу Сорску МО МВД России «Усть-Абаканский» (Климкин С.А.):

1) выявлять и пресекать факты транспортировки мусора в транспортных средствах без пологов;

2) выявлять и привлекать к ответственности лиц, размещающих мусор, твердые бытовые отходы на территории в неустановленных местах;

3) пресекать мойку автотранспортных средств на улицах и во дворах жилых домов, езду по газонам, тротуарам, стоянку автомобилей на газонах;

4)  усилить контроль за внешним видом автотранспорта, не допускать передвижение грязного автотранспорта по территории города.

17. Рекомендовать заместителю начальника надзорной деятельности ГУ МЧС России по РХ (Вилков С.Н.)  принять необходимые меры по пропаганде запрета  сжигания бытовых отходов и мусора в черте населенных пунктов и профилактической работе среди населения.

18. Управлению  ЖКХ Администрации муниципального образования города Сорска (Михеев В.Р.) обеспечить:

1) размещение в районах города наглядной агитации о проведении городского двухмесячника по благоустройству и озеленению;

2) активное участие в общегородском субботнике работников муниципальных предприятий, организаций города и служб на территориях, определенных отделом ЖКХ, обратив особое внимание на уборку территорий, не имеющих ведомственной принадлежности;

3) организацию своевременного вывоза собранного в ходе субботников мусора;

4) подготовку  городского фонтана к работе и его запуск  к 20 мая 2013 г.;

5) организацию работы по очистке фасадов жилых домов, электроопор, заборов, остановочных павильонов от несанкционированной рекламы и объявлений;

6) контроль соблюдения учреждениями, организациями, предприятиями, предпринимателями и гражданами Правил содержания территории города Сорска, принятие мер административного воздействия в случае их нарушения.

19.Руководителям предприятий, производившим земляные работы в осенне-зимний период 2012-2013г.г., восстановить разрушенное асфальтовое покрытие до конца июня 2013 г.

20. Управляющему делами Администрации города Сорска (Журавлева А.В.) через средства массовой информации провести агитационно-разъяснительную работу по привлечению горожан к работам по уборке территорий после зимнего периода,  к участию в общегородском субботнике.

22. Опубликовать настоящее постановление в газете “Сорский молибден”, на официальном сайте администрации города Сорска.

23.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы.

Глава города                                                                                             А.А. Жуков

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Сорска

от «02.»04.  2013 г. № 164-п

СОСТАВ

комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству,

озеленению, улучшению санитарного и архитектурно художественного

оформления городского округа город Сорск

Михеев В.Р. – председатель комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и архитектурно- художественного оформления городского округа город Сорск;

Шимель Т.С. – заместитель председателя комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и архитектурно-художественного оформления городского округа город Сорск;

Богданова Л.Л. – секретарь комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и архитектурно-художественного оформления городского округа город Сорск;

Члены комиссии:

Медовиков Д.М. - управляющий Сорским филиалом ГУП РХ «Хакресводоканал» (по согласованию);

Петриченко Н.В. - директор ООО Управляющая компания «Фитинг» (по согласованию);

Калижанов Д.Е. – директор МУП «Экосервис» (по согласованию);

Зыкова Е.В. – староста посёлка-станции Ербинская (по согласованию);

Борисова Т. Н. – руководитель ОО администрации города Сорска;

Харланов Н. И. – главный врач ГБУЗ «Сорская городская больница»;

Войнова Т. Л. – директор МПТП «Прогресс»;

Воронина Л.А.   – и.о. директора МУП «ТеплоСервис»;

Полуцыган И. С. – главный диспетчер Управления ПТО ООО «Сорский ГОК» (по согласованию);

Дзгоев В.К.– генеральный директор ЗАО «Карат ЦМ» (по согласованию);

Первый заместитель

главы города                                                                                     В.Р. Михеев

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Сорска

от «02.» 04.  2013 г. № 164-п

План

закрепления участков города за предприятиями и городскими учреждениями,

для наведения санитарного порядка на территории городского округа город Сорск.

| № п/п | Границы закрепляемых участков | Ответственные исполнители | Согласование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная аллея (вдоль улицы 50 лет Октября, от ЦКПП до центральной площади) | ООО “Сорский ГОК” ООО “СФМЗ” |  |
| 2 | Центральная аллея (вдоль ул. 50 лет Октября, от центральной площади до 50 лет Октября 70), сквер р-н магазина “Угловой” | ЗАО “Карат-ЦМ |  |
| 3 | Территория городского парка | Сорский филиал ГУП РХ “Хакресводоканал” |  |
| 4 | Территория вокруг здания Администрации, сквер “Дзержинского” | Администрация города |  |
| 5 | Придомовые территории | ООО Управляющая компания “Фитинг» |  |
| 7 | Территория открытого рынка | МПТП “Прогресс” МП “Сорский рынок” |  |
| 8 | Поликлиника, Больничный городок и прилегающие территории общего пользования | ГБУЗ “Сорская городская больница” |  |
| 9 | Территория школы №3 | МБОУ “Сорская СОШ №3 – с УИОП” |  |
| 10 | Территория школы №1 | МБОУ “Сорская СОШ №1” |  |
| 11 | Территория школы №2 | МБОУ “Сорская СОШ №2” |  |
| 12 | Территория школы №4 | Ербинская ООШ №4 |  |
| 13 | Территории детсадов | МБДОУ города |  |
| 14 | Территории, прилегающие к индивидуальным объектам (магазинам, киоскам) в радиусе 25 метров от границ объекта | Индивидуальные предприниматели |  |
| 15 | Территория п. Сорский Подхоз, п-ст. Ербинская | Староста, местные жители |  |

Первый заместитель главы города                                                              В.Р. Михеев