РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» 04.  2013 г.                                                                          № 191-п.

Об утверждении долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Совершенствование автомобильных

дорог и уличной дорожной сети городского

округа  город Сорск на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования город Сорск, постановлением администрации город Сорска № 319-п от 12.07.2012 года «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ города Сорска», администрация города Сорска Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Совершенствование автомобильных дорог и уличной дорожной сети городского округа  город Сорск на 2013-2015 годы».

2.Отменить постановление администрации города Сорска от 14.03.2012 г. № 105-п (с изменениями от 25.06.2012 г. № 295-п) «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы  «Совершенствование автомобильных дорог и уличной дорожной сети городского  округа  город Сорск на 2012-2014 годы».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Сорский молибден» и на официальном сайте администрации города Сорска.

4.Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Сорска.

Глава города                                                                                             А.А. Жуков

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И УЛИЧНОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СОРСК

НА 2013-2015

ГОДЫ"

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"Совершенствование автомобильных дорог и уличной

дорожной сети городского округа город Сорск на 2013 - 2015 гг."

| Наименование Программы | Совершенствование автомобильных дорог и уличной дорожной сети городского округа город Сорск на 2013-2015 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик - координатор | Администрация города Сорска Республики Хакасия |
| Цели Программы | - обеспечение сохранности, поддержание в надлежащем техническом состоянии, а также развитие уличной дорожной сети и автомобильных дорог местного значения; - создание условий для устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах |
| Задачи Программы | - содержание существующих автомобильных дорог и уличной дорожной сети общего пользования для обеспечения как удобства в пользовании, так и безопасности движения транспортных средств; - ремонт, капитальный ремонт участков уличной дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, не соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационного состояния; - реконструкция наиболее аварийных участков дорог с целью повышения их безопасности; - реконструкция автомобильных дорог и уличной дорожной сети; - обновление подвижного состава автомобильного пассажирского транспорта общего пользования. |

| Показатели результативности (целевые индикаторы) | - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и уличной дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия: -2013 год -0 км; -2014 год – 2,1 км. -2015 год – 2,1 км Доля автомобильных дорог и уличной дорожной сети общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным типам покрытия: 2013 г. - 50%; 2014 г. - 60%; 2015 г.-70%; |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2015 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Всего по Программе: 31 467,0 тыс. рублей, из них: муниципальный бюджет -1 248,8 тыс. руб.; республиканский бюджет – 30 218,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы | - к 2015 году будет реконструировано 4,2 км дорог, что позволит достигнуть следующих значений показателей: - прирост протяженности сети автомобильных дорого общего пользования уличной дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия - 4,2 км; доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным типам покрытия, - 70%; - повышение качества, комфортности и стабильности автомобильных пассажирских перевозок жителей городского округа город Сорск; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Управление ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск осуществляет общее руководство реализацией Программы, управляет выделенными на ее реализацию средствами, руководит исполнителями Программы и контролирует выполнение ими программных мероприятий. Управление ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск по итогам года вносит предложения по изменению Программы в установленном порядке, контролирует целевое использование денежных средств. |
| Ф.И.О. должность лица, ответственного за предоставление сведений об исполнении ДМЦП | Богданова Любовь Леонтьевна – главный специалист Управления ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск |

1. Характеристика проблемы

Протяженность всей сети автомобильных дорог и уличной дорожной сети городского округа город Сорск составляет 76,11 км. Из них:

- автомобильные дороги - 44,2 км (6,2 км - дороги с асфальтобетонным покрытием, 38 км - грунтовые дороги);

- уличная дорожная сеть - 31,91 (19,25 км улицы с асфальтобетонным покрытием, 12,66 км - улицы с грунтовым покрытием).

Стратегия развития дорожного хозяйства рассчитана на привлечение всех возможных источников инвестиций, ориентирована на прогрессивные структурные преобразования в дорожной отрасли, повышение темпов роста и совершенствование сети автомобильных дорог.

В соответствии с межремонтными сроками проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования федерального значения срок службы дорожных одежд составляет: для дорог с асфальтобетонным покрытием - от 6 до 12 лет в зависимости от фактической интенсивности транспортного потока. Для планового проведения ремонтных работ необходимо ежегодно ремонтировать не менее 2,3 км автомобильных дорог, что составляет не менее 5,0 млн. рублей в год. За последние годы в связи с недостаточным выделением средств на ремонт ежегодно ремонтируется менее 10% от общей протяженности автомобильных дорог и уличной дорожной сети, в результате нарушены межремонтные сроки, накопился недоремонт автомобильных дорог и уличной дорожной сети.

| Годы | Отремонтировано, км | Сумма средств, направленных на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 2010 | сплошное покрытие -0,37; ямочный ремонт - 2,5 | 711,0 496,0 |
| 2011 | сплошное покрытие -1,1; ямочный ремонт - 3,3 | 2 401,5 627,0 |
| 2012 | сплошное покрытие –0,9 капитальный ремонт -2,4 ремонт дворовых территорий | 4 292 11 301 4 161 |

Уровень финансирования муниципального дорожного хозяйства не позволил выполнить необходимые объемы работ по ремонту дорог для обеспечения восстановления ежегодного нормативного износа, что привело к интенсивным деформациям и разрушениям и, соответственно, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей и увеличению последующих расходов на восстановление конструктивных элементов дорожной сети, а также увеличению затрат на содержание дорог.

Огромное влияние на развитие дорожной сети оказывают темпы автомобилизации населения. Наблюдается неуклонный рост численности автомобильного парка за счет увеличения численности легковых автомобилей, находящихся в личной собственности граждан, которые составляют наибольший удельный вес в общем составе автомобильного парка муниципального образования.

Основными направлениями дорожной деятельности в муниципальном образовании являются:

- обеспечение безопасного круглогодичного движения автотранспорта с установленными скоростями и нагрузками при любых погодных условиях;

- улучшение технического состояния дорог и дорожных сооружений в соответствии с современными нормативными требованиями;

- предохранение дорог и дорожных сооружений от преждевременного износа и разрушения.

Исходя из роли и значения автомобильных дорог в экономическом и социальном развитии конечной целью деятельности дорожной отрасли является:

- улучшение качественного состояния основных автомобильных дорог;

- обеспечение высокого уровня содержания эксплуатируемых дорог, уровня безопасности движения по ним в любое время года и в любых погодных условиях;

- развитие дорожной сети, обеспечивающей надежные экономические связи между всеми населенными пунктами муниципального образования город Сорск.

Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью социальной и производственной инфраструктуры городского округа город Сорск. Его устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни населения.

В настоящее время все населенные пункты городского округа охвачены регулярными автобусными перевозками.

В целях улучшения транспортного сообщения с населенными пунктами городского округа город Сорск администрацией города заключен муниципальный контракт на право осуществления пассажирских перевозок по 2 маршрутам с индивидуальным предпринимателем Семенов А.А. (г. Абакан).

Принятие Программы позволит существенно повысить уровень организации и безопасности перевозок населения.

2. Основные цели и задачи

Целью Программы является обеспечение сохранности существующих автомобильных дорог общего пользования, муниципальной дорожной сети и искусственных сооружений на них, уличной дорожной сети.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- содержание в надлежащем состоянии существующих автомобильных дорог общего пользования для обеспечения как удобства в пользовании, так и безопасности движения транспортных средств.

- ремонт, капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, не соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационного состояния.

- реконструкция наиболее аварийных участков автодорог с целью повышения их безопасности.

- реконструкция улично-дорожной сети в г. Сорске (ул. Сайгачинская) - 1,512 км.

- содержание автомобильных дорог местного значения для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств.

Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта.

3. Перечень программных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования из бюджета МО, тыс. руб |  |  |  | Ожидаемый эффект | Бюджето- получатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог муниципального значения, в т.ч. обследование инженерных сооружений | 3 000 | 0 | 1 500 | 1 500 | повышение качества, комфортности и стабильности автомобильных пассажирских перевозок | Управление ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск, подрядные организации |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог муниципального значения (ямочный ремонт) | 4 300 | 0 | 1 500 | 2 800 |  |  |
| 3. | Проектирование, реконструкция и строительство автомобильных дорог муниципального значения всего: в том числе: 1. Реконструкция участка улично-дорожной сети города Сорска (улица Сайгачинская в границах улиц Кирова - строящийся стадион. | 16 015 | 0 | 8 000 | 8 015 | повышение качества, комфортности и стабильности автомобильных пассажирских перевозок | Управление ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск, подрядные организации |
| 4. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети п.ст. Ербинская, в т.ч. разработка проектной документации, проведение госэкспертизы проекта, ведение авторского надзора | *8 152 | *83,0 –МБ *8 069 - РБ |  |  | повышение качества, комфортности и стабильности автомобильных пассажирских перевозок | Управление ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск, подрядные организации |
| ИТОГО |  | 31 467 | 8 152 | 11 000 | 12 315 |  |  |

* - кредиторская задолженность 2012 года.

4. Ресурсное обеспечения программы

Общая сумма финансовых затрат на реализацию Программы составит 31 467,0 тыс. руб., в том числе по годам;

- г. – 8 152 тыс. руб.;

- г. – 11 000 тыс. руб.;

- г.- 12 315 тыс. руб.;

- основные источники финансирования программных мероприятий:
средства муниципального бюджета — 1 248,8тыс. руб.;

в том числе по годам:

- г. -  *83,0 тыс. руб.;

- г. – 550,0 тыс. руб.;

- г. – 615,8 тыс. руб.

- предполагаемые источники финансирования:

средства республиканского бюджета — 30 218,2 тыс. руб., в том числе по годам:

- г. – *8 069 тыс. руб.;

- г. –10 450 тыс. руб.;

- г. – 11 699,2 тыс. руб.

Объем финансирования определен исходя из требований к эксплуатационному состоянию действующей сети автомобильных дорог, безопасности дорожного движения, а также развития и совершенствования уличной сети с учетом прогнозируемого роста автомобильного парка и автомобильных перевозок.

5. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ПРОГРАММЫ

Управление ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск осуществляет общее руководство реализацией Программы, управляет выделенными на ее реализацию средствами, руководит муниципальными заказчиками, исполнителями Программы и контролирует выполнение ими программных мероприятий.

Управление ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск ежеквартально  до 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала и по итогам года до 1 февраля, следующего за отчетным представляет отчет о реализации Программы в отдел финансов и экономики администрации города Сорска.

Управление ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск:

- в ходе реализации Программы при необходимости вносит в нее изменения установленным порядком путем.

- ежегодно готовит план действий по выполнению Программы и ее мероприятий, обеспечивает его утверждение через постановление главы города Сорска, организует выполнение этого плана и контролирует его выполнение муниципальными заказчиками.

Управление ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск по итогам года вносит предложения по изменению Программы в установленном порядке.

Реализация Программы осуществляется Управление ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск,  проектными, строительными и иными организациями, имеющими лицензии на выполнение данных видов работ и привлекаемыми на конкурсной основе.

Управление ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск:

- обеспечивают разработку, согласовывают со структурными подразделениями и утверждают в установленном порядке проектно-сметную документацию по программным мероприятиям и представляют ее в отдел муниципальных закупок администрации города Сорска;

- готовят и согласовывают с сектором муниципальных заказов материалы для проведения конкурса по определению организаций - исполнителей работ по программным мероприятиям;

- обеспечивают осуществление технического и авторского надзора за проводимыми работами;

- утверждают акты выполненных работ.

Представляют главе города Сорска:

- счета на финансирование работ;

- акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат;

Сектор муниципальных заказов администрации города Сорска:

- осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- заключают с организациями - исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков, получение технических условий и разрешений на строительство, необходимые для организации выполнения и контроля за исполнением программных мероприятий, осуществляются за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

- 6. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

| - № | - Наименование целевого индикатора | - Ед. изм | - Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2013 г. | - 2014 г. | - 2015 г. |
| - 1 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и уличной дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия: | - км | - 0 | - 2,1 | - 2,1 |
| - 2 | - Доля автомобильных дорог и уличной дорожной сети общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным типам покрытия: | - % | - 50 | - 60 | - 70 |

Первый заместитель

главы города Сорска					        В.Р. Михеев

Исп.

Богданова Л.Л.