Приложение к решению Совета депутатов

города Сорска от 29.10.2013 г. № 223

Муниципальная программа

«По улучшению водоснабжения на территории муниципального образования город Сорск

(п.ст. Ербинская и п. Сорский Подхоз)

на период 2012-2015 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«По улучшению водоснабжения на территории муниципального образования

город Сорск  (п.ст. Ербинская и п. Сорский Подхоз)

на период 2012-2015 годы»

| Ответственный исполнитель | Администрация города Сорска |
| --- | --- |
| Соисполнители | Управление ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск |
| Цели Программы | - обеспечение населения п.ст. Ербинская, п. Сорский Подхоз водой для хозяйственных нужд в достаточном количестве; - улучшение состояния здоровья человека и оздоровление на этой основе социально-экологической и эпидемиологической обстановки в поселках; - восстановление, охрана и рациональное использование источников водоснабжения, водоотведения. |
| Задачи Программы | -- развитие системы водоснабжения в населенных пунктах - Обеспечение граждан водой для хозяйственных нужд |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) | -обеспечение оптимального уровня водоснабжения; -обеспечение населения водой для хозяйственных нужд к 2015 году 100%: -2013 год - 10 скважин; -2014 год - 10 скважин; -2015 год - 170 скважин; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2015 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Прогнозируемая общая стоимость всего 16393тыс. руб., в том числе средства: - средства республиканского бюджета – 11405,8 тыс. рублей; - бюджета города Сорска – 4172,5 тыс. рублей; - средства граждан – 814,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - создание новых источников водоснабжения – 190 индивидуальных скважин; -обеспечение оптимального уровня водоснабжения; -обеспечение населения водой для хозяйственных нужд; -улучшение качества жизни населения; -развитие животноводства и увеличение посадочных площадей под овощные культуры; -снижение энергопотребления на производственные нужды; |

Характеристика сферы реализации Программы анализ проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Обеспечение населения водой является для многих регионов России, включая городской округ «Город Сорск», одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Муниципальная программа «По улучшению водоснабжения на территории п.ст. Ербинская и п. Сорский Подхоз на период 2012-2015 годы» (далее Программа) основывается на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, водоотведения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения водой.

Разработку Программы определило наличие основной проблемы, выразившейся в отсутствии гарантированного обеспечения населения поселков  водой, как одного из решающих факторов неблагоприятного воздействия на перспективное развитие городского округа «Город Сорск» в целом.

На территории п. ст. Ербинская и п. Сорский Подхоз обеспечение потребностей населения водой является острой проблемой.

Вода в поселок развозится водовозной автомашиной по водораспределительным павильонам, емкостям жителей. Сбой в работе  (поломка автомашины) приведет к нарушению водоснабжения населения, со всеми вытекающими последствиями. Существующая система водообеспечения экономически не эффективна, трудоемка, с низкой степенью санитарной надежности. Население использует воду из сооружений и емкостей децентрализованного водоснабжения, вода в которых не имеет защиты от внешней среды загрязнений и представляет в связи с этим эпидемиологическую опасность для населения. Функционирование водоразборных сооружений и водораспределительных объектов осуществляется с нарушением санитарно-гигиенических требований. Обеззараживание воды не производится.

В целях повышения уровня и качества жизни населения п.ст.Ербинская и п. Сорский Подхоз, в соответствии со ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрацией г.Сорска в 2011 году разработан проект на реконструкцию сетей водоснабжения п.ст. Ербинская городского округа город Сорск Республики Хакасия. Однако, в силу высокой стоимости работ, направленных на реализацию проекта, отсутствует возможность строительства сетей централизованного водоснабжения поселков.

Бурение индивидуальных скважин и обеспечение населения не питьевой водой, может стать частичным решением проблемы водоснабжения поселков и позволит решать хозяйственные вопросы и улучшит качество жизни населения.

Приоритеты в сфере реализации программы, цели и задачи

1.Целью Программы является - обеспечение населения п.ст. Ербинская, п. Сорский Подхоз водой для хозяйственных нужд в достаточном количестве;

2.Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

2.1.Изучить мнение населения по поводу потребности в воде для хозяйственных нужд, получить согласие на софинансирование работ.

2.2.Разработать проект на бурение индивидуальных скважин

2.3.Разработать порядок предоставления единовременной помощи населению на проведение работ по бурению индивидуальных скважин.

2.4.Выполнение работ по бурению скважин.

Реализация данной программы позволит исполнителям отработать технологические, организационные и экономические решения проблемы обеспечения населения водой.

Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется в период 2012-2015 годы.

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименования мероприятий | Сроки | Объем и источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение граждан водой для хозяйственных нужд |  |  | Всего | Бюджет РХ | Бюджет МО | Средства собственников |
| 1. | Изучение мнения населения по поводу потребности в воде для хозяйственных нужд (проведение уличных собраний, схода, публичных слушаний) | 1 квартал 2012 г. | - |  |  |  |
| 2. | Сбор заявлений от граждан, нуждающихся в хозяйственном водоснабжении и согласных на софинансирование в объеме 5% от стоимости работ. | Март 2012 г. | - |  |  |  |
| 3. | Заключение договора и проведение проектно-изыскательных работ по бурению скважин в индивидуальных подворьях. | Апрель 2012 г. | - |  |  |  |
| 4. | Изготовление проекта работ по обеспечению населения п.ст. Ербинская, п. Сорский Подхоз, водой для хозяйственных нужд. | 2012г. | 99,00 |  | 99,00 |  |
| 5. | Бурение скважин в индивидуальных подворьях - 10 шт. | 2013г. | 850,0 | 595,0 | 212,5 | 42,5 |
| 6 | Бурение скважин в индивидуальных подворьях-10 шт. | 2014г. | 850,0 | 595,0 | 212,5 | 42,5 |
| 7 | Бурение скважин в индивидуальных подворьях-170 шт. | 2015г. | 14594,0 | 10215,8 | 3648,5 | 729,7 |

Обоснование ресурсного обеспечения программы

| № | Перечень мероприятий | Стоимость работ (тыс. рублей) |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |
| 1. | Изучение мнения населения по поводу потребности в воде для хозяйственных нужд (проведение уличных собраний, схода, публичных слушаний) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Сбор заявлений от граждан, нуждающихся в хозяйственном водоснабжении и согласных на софинансирование в объеме 5% от стоимости работ. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Заключение договора и проведение проектно-изыскательных работ по бурению скважин в индивидуальных подворьях. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Изготовление проекта работ по обеспечению населения п.ст. Ербинская, п. Сорский Подхоз, водой для хозяйственных нужд. | 99,00 | 99,00 |  |  |  | бюджет города Сорска |
| 5 | Бурение скважин в индивидуальных подворьях 190 шт 2013 г. 10 шт. 2014 г. 10 шт. 2015 г. 170 шт. | 16294,0 |  | 850,0 | 850,0 | 14594,0 | бюджет РХ бюджет города, ср-ва граждан |

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с порядком предоставления единовременной финансовой  помощи жителям муниципального образования город Сорск (п.ст. Ербинская и п. Сорский Подхоз)  Республики Хакасия на софинансирование мероприятий «Обеспечение граждан водой для хозяйственных нужд» по муниципальной программе «По улучшению водоснабжения на территории муниципального образования город Сорск  (п.ст. Ербинская и п.Сорский Подхоз) на период 2012-2015 годы».

- Перечень целевых показателей и

- социально-экономическая эффективность Программы

| - № | - Наименование целевого индикатора | - Ед. изм. | - Базовое значение показателей | - Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2013 | - 2014 | - 2015 |
| - 1 | - Бурение скважин в индивидуальных подворьях | - шт | - 190 | - 10 | - 10 | - 170 |

Оценка эффективности реализации программных мероприятий рассматривается в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном аспекте целевым результатом реализации программных мероприятий является устранение негативного влияния водного фактора на состояние здоровья населения п.ст.Ербинская и п. Сорский Подхоз. В свою очередь это повысит трудовую активность населения, приведет к снижению потерь рабочего времени.

Основными социальными результатами программы являются:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- обеспечение населения водой для хозяйственных нужд в полном объеме.

- следует ожидать значительное увеличение уровня развития фермерского хозяйства и растениеводства.

Экономическая эффективность обусловлена преобразованиями в сфере обеспечения поселков водой, что приведет к снижению объемов потребления привозной воды и  к снижению себестоимости предоставления услуг водоснабжения питьевой водой поселков.

В экологическом отношении выполнение намеченных мероприятий благоприятно скажется на работе систем водоснабжения. Повысится надежность их работы, что позволит избежать возникновения аварийных ситуаций и загрязнения окружающей среды.

И.о. первого заместителя главы

города Сорска 									Л.В. Носкова