| Приложение к решению Совета депутатов города Сорска от 24.12.2013 г. № 249 Приложение 2 к программе «Социально-экономическое развитие муниципального образования город Сорск на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программные мероприятия, объемы и источники финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тыс.руб. |
| № п/п | Наименование мероприятий, год | Всего финансовых средств | Средства местного бюджета | Средства республиканского бюджета (ориентировочно) | Средства федерального бюджета (ориентировочно) | Иные источники (ориентировочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 662397,1 | 225845,9 | 238936,0 | 107543,3 | 90071,90 |
|  | 2010 | 66122,5 | 21873,0 | 24521,0 | 5039,9 | 14688,6 |
|  | 2011 | 100769,6 | 61013,6 | 28771,6 | 4332,1 | 6652,3 |
|  | 2012 | 248330,5 | 83463,5 | 107423,9 | 39193,7 | 18249,4 |
|  | 2013 | 191347,4 | 35855,7 | 75994,5 | 58977,6 | 20519,6 |
|  | 2014 | 55827,1 | 23640,1 | 2225,0 | 0,0 | 29962,0 |
| I. Рост экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 210719,9 | 48589,4 | 82936,9 | 28714,7 | 50478,9 |
|  | 2010 | 6 688,0 | 2630,0 | 4058,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2011 | 24161,3 | 18722,3 | 5439,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2012 | 70363,1 | 14150,3 | 54156,9 | 1882,0 | 173,9 |
|  | 2013 | 72851,2 | 6727,5 | 18948,0 | 26832,7 | 20343,0 |
|  | 2014 | 36656,3 | 6359,3 | 335,0 | 0,0 | 29962,0 |
| 1 | Проведение предметных олимпиад школьников и участие победителей в республиканских предметных олимпиадах; поддержка победителей предметных олимпиад, научно-практических конференций, творческих конкурсов; участие педагогов, работающих с одаренными детьми в республиканских семинарах и конференциях; проведение городских семинаров и конференций специалистов, работающих с одаренными детьми |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 134,5 | 134,5 |  |  |  |
|  | 2012 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | 2014 | 87,0 | 87,0 |  |  |  |
| 2 | Участие в федеральном эксперименте по изменению структуры и содержания общего образования |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 65,5 | 65,5 |  |  |  |
|  | 2012 | 1696,0 | 1696,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | 2014 | 265,0 | 265,0 |  |  |  |
| 3 | Реконструкция муниципальных помещений для открытия новых групп в дошкольном образовательном учреждении; капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 3401,0 | 785,0 | 2616,0 |  |  |
| 4 | Реконструкция здания с целью открытия детского сада на 90 мест |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 13327,0 | 10000,0 | 3327,0 |  |  |
|  | 2012 | 14171,0 | 2000,0 | 11750,0 | 421,0 |  |
|  | 2013 | 7078,0 | 2448,0 | 4630,0 |  |  |
| 5 | Курсовая подготовка, участие в республиканских совещаниях, конференциях, семинарах |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
|  | 2012 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 92,0 | 5,0 | 87,0 |  |  |
|  | 2014 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |
| 6 | Методическое апробирование эффективных образовательных практик для образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |
|  | 2011 | 170,0 | 170,0 |  |  |  |
|  | 2012 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | 2014 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
| 7 | Укрепление материально-технической базы школьных столовых; оказание социальной поддержки по обеспечению питания детей, обучающихся в 1-4 классах |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 1773,0 | 1000,0 | 773,0 |  |  |
|  | 2012 | 2972,0 | 1370,0 | 1602,0 |  |  |
|  | 2013 | 2965,0 | 1300,0 | 1665,0 |  |  |
|  | 2014 | 1673,8 | 1673,8 |  |  |  |
| 8 | Проведение фестивалей, конкурсов на муниципальном и республиканских уровнях |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 25,00 | 25,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 9 | Приобретение артистических костюмов |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |
| 10 | Реализация программы «Основные направления поддержки и содействия развития малого и среднего предпринимательства в городе Сорске на 2009-2011гг.» |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Реализация мероприятий: проведение совещаний, «круглых столов» по проблемам малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 73,0 | 8,0 | 65,0 |  |  |
|  | 2011 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 10.2. | Организация выставок-продаж продовольственных товаров, конкурсов среди объектов торговли и сферы услуг |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 90,0 | 10,0 | 80,0 |  |  |
|  | 2011 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
| 10.3. | Организация и проведение городского конкурса «Лучшее оформление объектов торговли и сферы услуг» |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 64,0 | 7,0 | 57,0 |  |  |
|  | 2011 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 11 | Реализация программы «Основные направления содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Сорск на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 2179,0 | 400,0 | 318,0 | 1461,0 |  |
|  | 2013 | 2095,0 | 470,0 | 165,0 | 1460,0 |  |
|  | 2014 | 450,0 | 450,0 |  |  |  |
| 11.2. | Гранты субъектам малого и среднего бизнеса на производство и переработку сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 100,0 | 100,0,0 |  |  |  |
| 11.3. | Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| 11.4. | Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
|  | 2014 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 12 | Разработка Генерального плана города Сорска, городского округа г.Сорск и разработка Правил землепользования и застройки городского округа |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 1940,0 | 700,0 | 1240,0 |  |  |
|  | 2011 | 2339,0 | 1 000,0 | 1339,0 |  |  |
| 13 | Реконструкция участка улично-дорожной сети города Сорска ул.Сайгачинская |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 368,3 | 368,3 |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт участка улично-дорожной сети п.ст. Ербинская городского округа город Сорск |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 3132,4 | 950,0 | 2182,4 |  |  |
|  | 2013 | 8152,0 | 83,0 | 8069,0 |  |  |
| 15 | Реконструкция объекта под «Молодежный центр» |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
| 16 | Строительство фельдшерского пункта в п.ст.Ербинская |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 1569,0 | 1569,0 |  |  |  |
|  | 2012 | 3700,0 |  | 3700,0 |  |  |
| 17 | Реализация программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 2011-2013 гг.» по образовательным учреждениям |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 965,0 | 965,0 |  |  |  |
|  | 2012 | 559,0 | 559,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 2904,0 | 157,0 | 2747,0 |  |  |
| 18 | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | 2013 | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  |
| 19 | Модернизация системы электроснабжения на территории муниципального образования город Сорск, в т.ч. реконструкция ПС 110/6 кВ№19 «Дзержинская 2» и реконструкция ВЛ 6 кВ ф.19-15 |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 1050,0 | 1050,0 |  |  |  |
|  | 2012 | 36652,0 | 2485,0 | 34167,0 |  |  |
|  | 2013 | 45608,7 |  |  | 25372,7 | 20236,0 |
|  | 2014 | 862,0 |  |  |  | 862,0 |
| 20 | Реализация программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Сорск» |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |
|  | 2012 | 2200,0 | 2200,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 1100,0 | 1100,0 |  |  |  |
|  | 2014 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |
| 21 | Финансовая поддержка субъектов сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 341,0 | 341,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
|  | 2014 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 22 | Реконструкция, ремонт помещений, в которых планируется размещение Многофункционального центра организации централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 1220,0 | 1220,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 641,0 | 641,0 |  |  |  |
| 23 | Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Сорск |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 160,0 | 160,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 101,0 | 50,0 | 51,0 |  |  |
| 24 | Создание условий для эффективной занятости населения |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 1020,7 | 409,3 | 437,5 |  | 173,9 |
|  | 2013 | 704,5 | 263,5 | 334,0 |  | 107,0 |
|  | 2014 | 698,5 | 263,5 | 335,0 |  | 100,0 |
| 25 | Строительство рынка |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 30000,0 | 1000,0 |  |  | 29000,0 |
| II. Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 247374,9 | 111857,7 | 56338,1 | 40979,3 | 38199,8 |
|  | 2010 | 43716,7 | 10769,0 | 18912,0 | 0,0 | 14035,7 |
|  | 2011 | 26184,1 | 13280,1 | 6992,0 | 0,0 | 5912,0 |
|  | 2012 | 108166,5 | 56147,1 | 15878,1 | 18065,8 | 18075,5 |
|  | 2013 | 58656,3 | 21010,2 | 14556,0 | 22913,5 | 176,6 |
|  | 2014 | 10651,3 | 10651,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| 2 | Оснащение многоквартирного жилищного фонда коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 9000,0 | 427,0 | 8123,0 |  | 450,0 |
|  | 2011 | 3396,1 | 1051,1 | 2183,0 |  | 162,0 |
|  | 2012 | 4925,0 | 1380,5 | 3298,3 |  | 246,2 |
|  | 2013 | 157,1 | 157,1 |  |  |  |
| 3 | Проведение оценки объемов аварийного жилого фонда, подлежащего ликвидации и определение необходимых ресурсов площади жилфонда для переселения граждан |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 3246,0 | 546,0 |  |  | 2700,0 |
| 4 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение переселения граждан, проживающих в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 418,0 | 418,0 |  |  |  |
|  | 2012 | 99,0 | 99,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 2014 | 1138,8 | 1138,8 |  |  |  |
| 5 | Текущий ремонт, ревизия скважин №№2,3,4 |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |
| 6 | Разработка проектной документации, приобретение и монтаж установки по обеззараживанию питьевой воды гипохлоритом натрия |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 2400,0 | 1900,0 |  |  | 500,0 |
| 7 | Приобретение и установка приборов учета на скважинах питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
| 8 | Промывка, обеззараживание, ревизия резервуаров питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |
| 9 | Замена насосов на скважинах |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 220,0 |  |  |  | 220,0 |
| 10 | Ремонт очистных сооружений |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
| 11 | Ремонт котлоагрегата № 1 (ДКВР – 20/13): замена воздухопроводов, замена вентилятора |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 1145,5 |  |  |  | 1145,5 |
| 12 | Ремонт котлоагрегата №2 (ДКВР-20/13): капитальный ремонт поверхностей нагрева; замена уголковой топки на механическую решетку типа ТЧЗМ) |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 6500,0 | 1430,0 | 5070,0 |  |  |
| 13 | Ремонт котлоагрегата №3 (ДКВР-20/13) |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 95,0 |  |  |  | 95,0 |
| 14 | Ремонт котлоагрегата №4 (КЕ-25/14): капитальный ремонт поверхностей нагрева, замена уголковой топки на механическую решетку типа ТЧЗМ |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 6300,0 | 1470,0 | 4830,0 |  |  |
| 15 | Ремонт вакуумных насосов |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 280,0 |  |  |  | 280,0 |
| 16 | ХВО. ФИП №1-8 замена нижних и верхних распределительных лучей, замена колпачков. Замена участка трубопровода. |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 575,0 |  |  |  | 575,0 |
| 17 | Замена троса скрепера и троса аварийного отключения ленты. Замена изношенной конвейерной ленты |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 319,0 |  |  |  | 319,0 |
| 18 | ШЗУ. Частичный ремонт металлоконструкций стенок и днища канала. Замена троса. |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 106,2 |  |  |  | 106,2 |
| 19 | Экспертиза промышленной безопасности объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 1265,0 | 815,0 |  |  | 450,0 |
| 20 | Диагностика системы электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 600,0 | 400,0 |  |  | 200,0 |
| 21 | Эксперементальное определение теплоэнергетических характеристик трубопроводов внутриквартальных тепловых сетей |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 650,0 |  |  |  | 650,0 |
| 22 | Топогеодезическое обследование магистральных и внутриквартальных тепловых сетей; гидравлические расчеты тепловых сетей |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 3250,0 | 585,0 |  |  | 2665,0 |
| 23 | Котельная «Геологов»: ремонт котлов № 1-4.Ремонт дымососа, вентилятора |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |
| 24 | ТНС-2. Замена насосных агрегатов с эл.двигателем |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 310,0 |  |  |  | 310,0 |
| 25 | Реализация программы «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2009-2011гг» |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
| 26 | Замена внутриквартальных сетей |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 3000,0 | 400,0 |  |  | 2600,0 |
|  | 2011 | 829,3 | 829,3 |  |  |  |
| 27 | Перекладка разводящих сетей ХВС территории насосной станции III подъема |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 389,0 | 389,0 |  |  |  |
| 28 | Разработка проектно-сметной документации, реконструкция помещений, ремонт электрооборудования водозабора «Корчин Ключ» |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 1350,0 |  |  |  | 1350,0 |
| 29 | Замена подвальной разводки системы отопления |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 1 300,0 | 1 300,0 |  |  |  |
| 30 | Ремонтные работы на водозаборе «Корчин ключ» |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 400,0 |  |  |  | 400,0 |
|  | 2012 | 33,0 | 33,0 |  |  |  |
| 31 | Реконструкция сетей водоснабжения п.ст. Ербинская |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 923,0 | 923,0 |  |  |  |
| 32 | Улучшение водоснабжения на территории п.ст.Ербинская и п.Сорский Подхоз |  |  |  |  |  |
| 32.1. | составление проекта на бурение водозаборных скважин в п.ст.Ербинская и п. Сорский подхоз |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 99,0 | 99,0 |  |  |  |
| 32.2. | Бурение скважин п.ст. Ербинская |  |  |  |  |  |
|  | 2013 | 212,5 | 212,5 |  |  |  |
|  | 2014 | 212,5 | 212,5 |  |  |  |
| 32.3. | Строительство дополнительных скважин на водозаборе «Корчин ключ» г.Сорска |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 2982,4 | 149,1 | 2833,3 |  |  |
|  | 2013 | 1988,0 | 20,0 | 1968,0 |  |  |
| 33 | Капитальный ремонт котла ДКВр 20-13 №2 с заменой угловой решетки на механическую ТЧЗМ |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 7064,7 | 2255,7 | 4809,0 |  |  |
| 34 | Замена ПСВ 200-7-15 |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 2561,5 | 2561,5 |  |  |  |
| 35 | Приобретение трубной системы к ПСВ 200-7-15 |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 2725,0 | 2725,0 |  |  |  |
| 36 | Ремонт оголовка дымовой трубы городской отопительной котельной |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 504,0 | 504,0 |  |  |  |
| 37 | Изготовление и поставка теплосилового оборудования котла ДЛВр 20-13 |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |
| 38 | Поставка и монтаж оборудования ТНС-2 |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 1373,5 | 1373,5 |  |  |  |
| 39 | Реконструкция котельной п.Геологов (консервация, прокладка теплосети от котельной п.Геологов до главного коллектора) |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 |
| 40 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК № 10 до ТК № 67 в.г.Сорске |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 5699,0 | 5699,0 |  |  |  |
| 41 | Капитальный ремонт участка надземной тепловой сети ДУ 500 мм от ТНС 1 до Школы №2 г. Сорска |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 14471,0 |  |  |  | 14471,0 |
| 42 | Капитальный ремонт котла ДКВР 20/13 №3 |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 7328,5 | 2931,4 | 4397,1 |  |  |
| 43 | Капитальный и текущий ремонт с заменой котельного оборудования |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 29375,8 | 26883,0 |  |  | 2492,8 |
| 44 | Текущий ремонт здания котельной |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 746,1 | 746,1 |  |  |  |
| 45 | Замена инженерной системы теплоснабжения многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 11773,2 | 11184,6 |  |  | 588,6 |
|  | 2013 | 3532,0 | 3355,4 |  |  | 176,6 |
| 46 | Капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 2485,6 | 2485,6 |  |  |  |
| 47 | Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 20099,2 | 350,0 | 1683,4 | 18065,8 |  |
|  | 2013 | 19045,4 | 2308,0 | 985,0 | 15752,4 |  |
|  | 2014 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |
| 48 | Реализация проекта по замкнутому циклу использования холодной воды |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |
| 49 | Приобретение коммунальной техники |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 1370,0 | 481,0 | 889,0 |  |  |
|  | 2012 | 3902,8 | 2069,8 | 1833,0 |  |  |
| 50 | Реализация проекта по механизации топливоподачи |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 1800,0 | 1800,0 |  |  |  |
| 51 | Замена вентиляции и систем отопления здания биофильтров (Очистные сооружения) |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 3903,0 | 2070,0 | 1833,0 |  |  |
|  | 2014 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |
| 52 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | 2013 | 25906,7 | 8282,7 | 10463,0 | 7161,0 |  |
| III. Рост социального развития и благосостояния жителей |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 204302,3 | 65398,8 | 99661,0 | 37849,3 | 1393,2 |
|  | 2010 | 15717,8 | 8474,0 | 1551,0 | 5039,9 | 652,9 |
|  | 2011 | 50424,2 | 29011,2 | 16340,6 | 4332,1 | 740,3 |
|  | 2012 | 69800,9 | 13166,1 | 37388,9 | 19245,9 | 0,0 |
|  | 2013 | 59839,9 | 8118,0 | 42490,5 | 9231,4 | 0,0 |
|  | 2014 | 8519,5 | 6629,5 | 1890,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Организация общественных работ |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 615,3 | 34,0 |  | 176,8 | 404,5 |
|  | 2011 | 753,5 | 135,0 |  | 118,5 | 500,0 |
| 2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 260,5 | 150,0 |  | 110,5 |  |
|  | 2011 | 301,3 | 246,0 |  | 55,3 |  |
| 3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан из числа выпускников начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 30,7 |  |  | 8,8 | 21,9 |
|  | 2011 | 20,9 |  |  | 4,9 | 16,0 |
| 4 | Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 107,4 |  |  | 30,9 | 76,5 |
|  | 2011 | 89,1 |  |  | 14,8 | 74,3 |
| 5 | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 2620,0 |  |  | 2620,0 |  |
|  | 2011 | 2143,1 |  | 320,0 | 1051,0 |  |
| 6 | Предупреждение и борьба с заболеваемостью туберкулезом |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| 7 | Создание достаточной иммунологической прослойки среди населения |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 235,5 | 85,5 |  |  | 150,0 |
|  | 2011 | 250,0 | 100,0 |  |  | 150,0 |
| 8 | Обеспечение необходимых условий для стабильного функционирования «Холодовой цепи» на всех этапах транспортировки и хранения иммунобиологических препаратов для вакцинопрофилактики |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 14,5 | 14,5 |  |  |  |
| 9 | Реализация мероприятий по программе «Здоровый ребенок» |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 10 | Реализация мероприятий по программе «Профилактика йоддефицитных состояний» |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
| 11 | Реализация мероприятий по программе «Артериальная гипертония. Профилактика ИБС, инсультов и совершенствования медицинской помощи больным с сердечно-сосудистой патологией» |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 12 | Реализация мероприятий по программе «Профилактика клещевого энцефалита и других трансмиссивных заболеваний» |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 212,0 | 212,0 |  |  |  |
| 13 | Реализация мероприятий по программе «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 14 | Реализация мероприятий по программе «О мерах борьбы с социально-значимыми заболеваниями на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 850,0 | 850,0 |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт родильного отделения Сорской городской больницы |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 2337,8 | 120,0 | 2217,8 |  |  |
| 16 | Приобретение автомобиля скорой помощи |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 800,0 | 800,0 |  |  |  |
| 17 | Реализация мероприятий по программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и алкоголем и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | 2012 | 78,5 | 78,5 |  |  |  |
|  | 2013 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 18 | Обеспечение безопасности образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 2337,2 | 1000,0 | 1337,2 |  |  |
|  | 2012 | 136,0 | 136,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 19 | Обеспечение безопасности объектов здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 20 | Меры профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |
|  | 2012 | 76,0 | 76,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |
|  | 2014 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |
| 21 | Реализация мероприятий по программе «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| 22 | Меры по профилактике правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка в муниципальном образовании город Сорск |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 423,0 | 349,0 | 74,0 |  |  |
|  | 2012 | 597,5 | 565,5 | 32,0 |  |  |
|  | 2013 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 2014 | 163,5 | 163,5 |  |  |  |
| 23 | Реализация программы «Охрана общественного порядка силами общественного формирования» |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 54,0 | 54,0 |  |  |  |
|  | 2012 | 395,0 | 395,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 136,0 | 136,0 |  |  |  |
| 24 | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 3109,0 | 3109,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 4850,0 | 4850,0 |  |  |  |
|  | 2012 | 1442,0 | 1442,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 2980,0 | 2980,0 |  |  |  |
|  | 2014 | 3036,0 | 3036,0 |  |  |  |
| 25 | Проектно-изыскательские работы. Строительство полигона твердых бытовых отходов г.Сорск по программе «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления» |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 2 697,0 | 2000,0 | 697,0 |  |  |
|  | 2011 | 12915,0 | 2631,0 | 10284,0 |  |  |
|  | 2012 | 3083,5 | 1098,5 | 1985,0 |  |  |
| 26 | Обустройство площадок размещения бункеров для накопления ТБО в городе Сорске |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 1355,1 | 1355,1 |  |  |  |
| 27 | Приобретение бункеров для накопления ТБО в МО город Сорск по программе «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления» |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 100,0 | 54,0 | 46,0 |  |  |
| 28 | Приобретение мусоровоза с универсальным захватом |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 1260,0 | 216,0 | 1044,0 |  |  |
| 29 | Обеспечение безопасности и гидротехнического сооружения дамбы пруда «Теплый» на ручье «Золотой Ключ» |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 257,0 | 257,0 |  |  |  |
| 30 | Приобретение автобусов для организации пассажироперевозок |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 959,3 | 801,0 | 158,3 |  |  |
|  | 2013 | 3281,0 | 1000,0 | 2281,0 |  |  |
| 31 | Выполнение проектно-изыскательских работ на электроснабжение проектируемого района ИЖС в г.Сорске |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 300,0 | 300,0 | 228,0 |  |  |
|  | 2013 | 2367,0 | 1259,0 | 1108,0 |  |  |
| 32 | Выполнение проектно-изыскательских работ на водоснабжение и на устройство дорог в проектируемых районах ИЖС в г.Сорске и п.ст.Ербинская |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 3150,0 | 1260,0 | 1890,0 |  |  |
| 33 | Строительство инженерной инфраструктуры в проектируемых районах ИЖС |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 1600,0 | 1600,0 |  |  |  |
| 34 | Обеспечение пожарной безопасности в г.Сорке |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 77,0 | 77,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 165,0 | 165,0 |  |  |  |
| 35 | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда в Администрации МО г.Сорск по ЦП «Улучшение условий и охраны труда» |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 140,0 | 140,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 36 | Реализация мероприятий по программе «Развитие трудовых ресурсов» |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |
| 37 | Профессиональное развитие муниципальных служащих администрации МО г.Сорск |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 219,0 | 219,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
| 38 | Развитие материально-технической базы образовательных учреждений для создания условий для развития физической культуры и спорта, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 650,0 | 550,0 | 100,0 |  |  |
|  | 2012 | 1763,2 | 461,0 | 1302,2 |  |  |
|  | 2013 | 452,0 | 110,0 | 342,0 |  |  |
| 39 | Реализация программы «Создание условий для развития творческих способностей и усовершенствования исполнительского мастерства одаренных учащихся» |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 305,0 | 305,0 |  |  |  |
| 40 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 41 | Реализация программы «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры муниципального образования город Сорск» |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 263,0 | 195,0 | 68,0 |  |  |
|  | 2012 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  | 2013 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 42 | Реализация мероприятий по программе «Улучшение демографической ситуации в г.Сорске» |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 550,0 | 550,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
|  | 2012 | 215,0 | 215,0 |  |  |  |
| 43 | Реализация мероприятий по программе «Молодежь города Сорска» |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 196,0 | 196,0 |  |  |  |
|  | 2012 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | 2014 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |
| 44 | Реализация МЦП «Сохранение и развитие культурного наследия как основы развития Сорского краеведческого музея на 2011-2013 годы» |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 324,0 | 324,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| 45 | Реализация программы «Развитие библиотек муниципального учреждения культуры «Единая сеть библиотек муниципального образования город Сорск» |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 418,0 | 418,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| 46 | Реализация мероприятий по программе «Развитие культуры в муниципальном образовании город Сорск на 2011-2013гг.» |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 4650,0 | 4650,0 |  |  |  |
|  | 2012 | 1941,0 | 1078,0 | 863,0 |  |  |
|  | 2013 | 933,0 | 70,0 | 863,0 |  |  |
| 47 | Комплектование единого книжного фонда Единой сети библиотек муниципального образования город Сорск |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 152,0 | 150,0 | 2,0 |  |  |
|  | 2012 | 144,0 | 50,0 | 47,0 | 47,0 |  |
|  | 2013 | 24,0 | 10,0 | 14,0 |  |  |
| 48 | Оказание финансовой помощи, создание условий для проживания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа. |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | 2012 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| 49 | Приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 854,0 |  | 854,0 |  |  |
|  | 2011 | 904,0 |  | 904,0 |  |  |
|  | 2012 | 2251,0 |  | 2251,0 |  |  |
|  | 2013 | 1385,0 |  | 767,0 | 618,0 |  |
| 50 | Реализация мероприятий по программе «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 430,0 | 430,0 |  |  |  |
|  | 2012 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 51 | Социальная поддержка инвалидов города Сорска |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 335,0 | 50,0 |  | 285,0 |  |
|  | 2012 | 162,0 | 162,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 52 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |
|  | 2013 | 180,0 | 180,0 |  |  |  |
|  | 2014 | 180,0 | 180,0 |  |  |  |
| 53 | Строительство мемориала к 65-летию со Дня Победы Великой Отечественной Войны |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
| 54 | Строительство комплексной спортивной площадки круглогодичного использования на территории городского парка |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 963,8 | 963,8 |  |  |  |
|  | 2012 | 1392,0 | 1392,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 5181,0 | 1181,0 | 4000,0 |  |  |
| 55 | Устройство хоккейной коробки на спортивной площадке школы № 4 п.ст. Ербинская |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 294,1 | 294,1 |  |  |  |
| 56 | Изготовление и монтаж спортивных и малых игровых форм |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 884,7 | 884,7 |  |  |  |
|  | 2012 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 57 | Благоустройство центральной площади города Сорска |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 2954,2 | 2954,2 |  |  |  |
| 58 | Ремонт фасадов жилых домов |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 2168,1 | 2168,1 |  |  |  |
| 59 | Мероприятия, направленные на создание условий для развития физической культуры, спорта, укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
|  | 2012 | 1106,0 | 1106,0 |  |  |  |
|  | 2013 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
| 60 | Мероприятия, направленные на улучшение условий отдыха граждан, создание условий для развития туризма |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 380,3 | 380,3 |  |  |  |
|  | 2012 | 76,0 | 76,0 |  |  |  |
| 61 | Обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 350,0 | 350,0 |  |  |  |
|  | 2011 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |
|  | 2012 | 1182,3 | 281,0 | 492,0 | 409,3 |  |
|  | 2013 | 1025,1 | 250,0 | 469,1 | 306,0 |  |
|  | 2014 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |
| 62 | Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан (в рамках ПНП «Здоровье») |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 468,9 |  |  | 468,9 |  |
|  | 2011 | 375,1 |  |  | 375,1 |  |
|  | 2012 | 425,4 |  |  | 425,4 |  |
| 63 | Диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни (в рамках ПНП «Здоровье») |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 220,0 |  |  | 220,0 |  |
|  | 2011 | 310,0 |  |  | 310,0 |  |
|  | 2012 | 280,0 |  |  | 280,0 |  |
|  | 2013 | 288,0 |  |  | 288,0 |  |
| 64 | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовый период (в рамках ПНП «Здоровье») |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 1404,0 |  |  | 1404,0 |  |
|  | 2011 | 1335,0 |  |  | 1305,0 |  |
|  | 2012 | 1089,0 |  |  | 1089,0 |  |
|  | 2013 | 1125,0 |  |  | 1125,0 |  |
| 65 | Программа модернизации здравоохранения по внедрению стандартов, повышению доступности амбулаторной медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 66 | Социальная поддержка населения |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 32148,4 |  | 26134,4 | 6014,0 |  |
|  | 2013 | 34617,8 |  | 27723,4 | 6894,4 |  |