РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» 10. 2013				                      №  551-п

О внесении изменений в постановление

администрации города Сорска от 05.09.2012

№415-п  «Об утверждении муниципальной

целевой программы «Текущий и капитальный

ремонт административных зданий администрации

города Сорска на 2013 – 2015 годы»

В связи с приведением в соответствие с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сорск, утвержденного постановлением администрации города Сорска от 30.08.2013 № 449-п., на основании Устава муниципального образования город Сорск, администрация города Сорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Сорска от 05.09.2012 №415-п. «Об утверждении муниципальной целевой программы «Текущий и капитальный ремонт административных зданий администрации города Сорска на 2013 – 2015 годы» согласно приложению 1 и исключив по тесту постановления слово «целевой» (Прилагается).

2. Заместителю главы города по финансовым и экономическим вопросам  Бондаренко М.Н. при формировании городского бюджета на 2014 год  предусмотреть выделение средств на реализацию Программы.

3.  Настоящее постановление  опубликовать  в газете «Сорский молибден» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации Журавлеву А.В.

И.о.главы города                                                     В.Р. Михеев

Приложение

к постановлению администрации

города Сорска

Республики Хакасия

от «14» 10. 2013 г. №  551 -п.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОРСКА на 2013 – 2015 годы»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель | Администрация города Сорска, Управление ЖКХ администрации |  |
| --- | --- | --- |
| Цель | Обеспечение сохранности и долговечности муниципального имущества; приведение в нормативное техническое и санитарно-гигиеническое состояние административных зданий города Сорска |  |
| Задачи | Улучшение условий труда служащих, приведение в нормативное техническое состояние административного здания города Сорска; приведение в соответствие требованиям доступности мест предоставления государственных и муниципальных услуг всем категориям граждан города Сорска, включая инвалидов. |  |
| Целевые показатели и (или) индикаторы | - снижение эксплуатационных расходов не менее, чем на 1 % в год; - снижение объемов потребления коммунальных ресурсов инженерных сетях административных зданий не менее чем на 1%; - соблюдение санитарных и строительных норм; - соблюдение режимов хранения архивных документов обеспечивающих их сохранность на 10%; -улучшение внутреннего вида здания и приведение помещений в соответствие с санитарными нормами и требованиями по охране труда и технике безопасности на 50% . |  |
| Этапы и сроки реализации | I – этап 2013 год; II – этап 2014 год; III – этап 2015 год. |  |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источник финансирования | Объемы финансирования |
|  | Бюджет муниципального образования город Сорск | 2013 г. – 0 тыс.руб. 2014 г. – 1 000,0 тыс.руб. 2015 г. – 1 750,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | -содержание здания администрации города в безаварийном рабочем режиме в соответствии с санитарными нормами, требованиями по охране условий труда и техники безопасности; -повышение надежности работы инженерных систем; -комфортность и безопасность условий труда; -создание комфортных условий в местах предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |

1. Характеристика проблемы

Под административными зданиями города Сорска подразумеваются здание администрации города Сорска (бывшее здание гостиницы), нежилое помещение литера В, расположенное по адресу: город Сорск, ул. 50 лет Октября, 13 (используется под гараж).

Помещение одного здания является приспособленным для размещения в нем административных учреждений и не соответствует некоторым строительным норам, санитарно – гигиеническим и техническим требованиям, требованиям охраны труда работников и пожарной безопасности. Второе помещение используется под гараж для транспорта администрации.

Администрация города Сорска располагается с 2004 года  в   двухэтажном здании, внутренние помещения которого, в соответствии с проектом, предназначены для размещения гостиничных номеров. За 48 лет эксплуатации произошел значительный износ строительных конструкций, внутренней и наружной отделки здания, систем отопления, водоснабжения, электроснабжения.  Проводимые текущие ремонты отдельных помещений и фасада не могут решить проблемы содержания  административного здания  в рабочем режиме в соответствии с санитарными нормами, требованиями по охране труда и технике безопасности, внутренняя отделка кабинетов не соответствует технологическим и эстетическим требованиям.

Нежилое помещение литера В используемое под гараж, расположен по улице 50 лет Октября, дом 13, в котором в настоящее время располагается муниципальное имущество.

В настоящее время в нежилом помещении используемом под гараж протекает кровля, тем самым нарушаются требования, предъявляемые к хранению муниципального имущества, что приводит к их порче, снижению качества и сроков хранения.

В целях эффективного расходования бюджетных средств, используемых на проведение ремонтов здания и нежилого помещения,  а также приведение помещений администрации в соответствие с санитарно – гигиеническими  и строительными нормами, требуется  плановый и организованный подход  к решению проблемы, который предусмотрен в данной Программе.

2. Приоритеты муниципальной политики

2.1. Цель Программы

Цели Программы направлены  на реализацию комплекса ремонтных работ, направленных на улучшение технического состояния здания администрации, повышение  надежности и эффективности работы внутренних инженерных систем, приведение внутренних помещений в соответствие с санитарными нормами, требованиями по охране  труда и технике безопасности.

Целями Программы являются:

-обеспечение  условий для снижения  издержек  на содержание  здания администрации;

-улучшение условий труда служащих, приведение  в нормативное техническое состояние конструкций здания;

-укрепление материально – технической базы административного здания;

-улучшение эстетического внешнего вида и внутренних помещений административного здания;

-улучшение требований хранения архивных документов;

-создание необходимых условий для предоставления муниципальных улуг в соответствующего качества.

2.2. Задачи Программы

Основной задачей  программы  является  планомерное и эффективное проведение мероприятий, направленных на  улучшение технического  состояния здания администрации города Сорска, необходимого для  надежного функционирования  инженерных систем, снижения риска аварийных ситуаций, повышение безопасности и комфортности  работающих в здании  служащих.

3. Срок реализации Программы

Программа «Текущий и капитальный ремонт административных зданий администрации города Сорска на 2013 – 2015 годы» реализуется в период с 2013 по 2015 годы в три этапа:

I этап – 2013 год;

II этап – 2014 год;

III этап – 2015 год.

Промежуточные итоги реализации мероприятий муниципальной программы подводятся по результатам работы за год по следующим показателям:

-снижение эксплуатационных расходов не менее, чем на 1% в год;

-снижение объемов потребления коммунальных ресурсов  инженерных сетях административных зданий не менее чем на 1%;

-соблюдение санитарных  и строительных норм;

-соблюдение режимов хранения архивных документов обеспечивающих их сохранность на 10%;

-улучшение внутреннего вида здания и приведение помещений в соответствие с санитарными нормами и требованиями по охране труда и технике безопасности на 50% .

4. Перечень  программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумматыс. тыс. руб. |  | Сумма, тыс. руб. |  | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| 1. | Ремонт здания администрации города Сорска (г. Сорск, ул. Кирова, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт отопительной системы, кабинетов 1-го этажа админситрации |  | 0 | 450,0 |  |  |  | Администрация города Сорска, Управление ЖКХ |  |
| 1.2. | Разработка проектной документации на ремонт 2 - го этажа |  | 0 |  |  | 150,0 |  | Администрация города Сорска, Управление ЖКХ |  |
| 1.3. | Ремонт лестницы |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт коридора 2 - го этажа |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт кабинетов левого крыла 2 – го этажа |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Ремонт кабинетов правого крыла 2 – го этажа |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Ремонт зала заседаний |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Ремонт кровли с заменой шиферного покрытия на профлист или металлочерепицу |  | 0 |  |  | 1100,0 |  |  |  |
|  | Итого |  | 0 | 450,0 |  | 1150,0 |  |  |  |
| 2. | Ремонт помещения литера В, по ул. 50 лет Октября, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт кровли | 0 |  | 550,0 |  |  |  |  | Администрация города Сорска |
| 2.2. | Ремонт отопительной системы | 0 |  |  |  | 500,0 |  |  | Администрация города Сорска |
|  | Итого | 0 |  | 550,0 |  | 500,0 |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 0 |  | 1 000,0 |  | 1750,0 |  |  |  |

5. Обоснование ресурсного обеспечения

Финансирование мероприятий Программы производится за счет средств муниципального бюджета.

Общие затраты на реализацию Программы складываются из затрат  на:

- ремонт первого этажа;

- разработка проектной документации на ремонт второго этажа, лестницы, кровли;

- ремонт отопительной системы литера В;

- ремонт кровли.

Общая  потребность в затратах на реализацию Программы  составляет:

3 900 тыс. рублей, в том числе:

| Виды работ | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектные работы | 0 |  | 150,0 |
| Ремонт отопительной системы, кабинетов, коридоров, других помещений | 0 | 450,0 |  |
| Ремонт инженерных сетей | 0 |  | 500,0 |
| Ремонт кровли | 0 | 550,0 | 1100,0 |
| Всего по программе | 0 | 1 000,0 |  |
| В том числе | 0 | 1 000,0 | 1 750,0 |

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы производится за счет средств муниципального бюджета.

6. Перечень показателей Программы

Результатами реализации Программы  станут:

-повышение надежности конструктивных элементов здания и повышение   срока эксплуатации объекта на 10 %;

-снижение издержек на обслуживание административного здания на 10 %;

-безопасность и комфортность  условий труда служащих на 30 %;

-улучшение внутреннего  вида здания и приведение помещений в соответствие с санитарными нормами и требованиями по охране труда и технике безопасности на 50%;

-снижение темпов износа конструктивных элементов здания на 10 %;

-исполнение федерального закона в отношении комфортности предоставления муниципальных услуг гражданам города;

-снижение объемов потребления коммунальных ресурсов инженерных сетях административных зданий не менее чем на 1%;

-соблюдение режимов хранения архивных документов, обеспечивающих их сохранность на 10%.