Приложение 3

к постановлению администрации

города Сорска от 15.10.2013 года № 565-п

«О внесении изменений в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании город Сорск на 2011 – 2015 годы

и на перспективу до 2020 года», утвержденную постановлением

администрации города Сорска от 29.10.2012г №589-п «

(с изменениями от 26.03.2013 г. № 100-п, 28.0+6.2013 № 333-п, от 10.07.2013 № 359-п)

Приложение 4

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в муниципальном образовании

г. Сорск на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Перечень

программных мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании г. Сорск

на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование/ содержание мероприятий | Срок выполнения | | Стоимость работ, тыс. руб. | | | | | | | | | Источник финансирования | | | Обоснование эффективности затрат | | Обоснование затрат | | | Исполнители | |
| Всего | | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | 2015 | | |  | |  | |  | | |  | |
| 5.4 | Приобретение и монтаж автоматических угольных котельных Терморобот для автономного отопления здания школы № 4 п.с.т Ербинская |  | | 3000 | |  |  | 3000 в т.ч. 150 – бюджет МО | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 5,8 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 5.8.1 | Капитальный ремонт обмуровки котла ДКВР 20/13 № 1 | |  | | 2402,2 | 0 | 0 | 2402,2 | 0 | | 0 | | | в рамках предус-мотренных рес-публиканским бюджетом в соот-ветствующем фин. году бюджетных ассигнований в составе ведомст-венной структуры расходов государ-ственным заказчи-кам РП: 5% - бюджет МО, 95% - республиканский бюджет. | | повышение эффективности использования ТЭР | | ком.предложение | | на конкурсной основе | | |
| 5.8.2 | Капитальный ремонт охлаждаемой уголковой решетки котла ДКВР 20/13 № 1 | |  | | 627,6 | 0 | 0 | 627,6 | 0 | | 0 | | |  | |  | |  | | |
| 5.8.3 | Капитальный ремонт труб бокового экрана котла ДКВР 20/13 № 1 | |  | | 816,2 | 0 | 0 | 816,2 | 0 | | 0 | | |  | |  | |  | | |
| 5.8.4 | Капитальный ремонт обмуровки котла КЕ 25/14 № 4 | |  | | 1910,7 | 0 | 0 | 1910,7 | 0 | | 0 | | |  | |  | |  | | |
| 5.8.5 | Капитальный ремонт труб заднего экрана и конвективного пучка котла КЕ 25/14 № 4 | |  | | 1019,0 | 0 | 0 | 1019,0 | 0 | | 0 | | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.8.6 | Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения | |  | | 2337,9 | 0 | 0 | 2337,9 | 0 | | 0 | | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.8.7 | Капитальный ремонт подогревателя исходной воды | |  | | 1089,5 | 0 | 0 | 1089,5 | 0 | | 0 | | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.8.8 | Капитальный ремонт КИПиА котла ДКВР 20/13 № 2 | |  | | 1118,4 | 0 | 0 | 1118,4 | 0 | | 0 | | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.8.9 | Замена дымососов котлов ДКВР 20/13 № 1,2 | |  | | 649,34 |  |  | 649,34 |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.8.10 | Замена газоходов котлов ДКВР 20/13 № 1,2,3 | |  | | 661,0 |  |  | 661,0 |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.8.11 | Ремонт теплотрассы от ТК -18 до ТК 19 | |  | | 1 810,8 |  |  | 1 810,8 |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.8.12 | Ремонт газоочистного оборудовании БЦ2-7х(5+3) котла КЕ 25/14 № 4 | |  | | 572,7 |  |  | 572,7 |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.8.13 | Модернизация насосного оборудования | |  | | 9326,3 |  |  | 9326,3, в.т.ч. бюджет МО -466,3 |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Водоподъем № 3 г. Сорск, установка насосов Grundfos ТР100-1680 (300 м2/ч) – 3 шт, шкаф управления 3-мя насосами | |  | | 5347,4 |  |  | 5347,4 |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Городская котельная г. Сорск, установка насосов Grundfos NB-65-200/217 (100 м3/ч) – 3 ед, шкаф управления 3-мя насосами | |  | | 3978,9 |  |  | 3978,9 |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.8.14 | Приобретение дымососа ДН-15 | |  | | 350,0 |  |  | 350,0 |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.8.15 | Приобретение водопроводных труб | |  | | 42,0 |  |  | 42,0 |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.8.16 | Ремонт обмуровки котла ДКВР 20/13 ст. № 1 | |  | | 57,2 |  |  | 57,2 |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.8.17 | Ремонт обмуровки котла КЕ 25/14 ст. № 4 | |  | | 228,65 |  |  | 228,65 |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.8.18 | Капитальный ремонт обмуровки котла КЕ 25/14 ст. № 4 | |  | | 1800 |  |  |  | 1800 | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.8.19 | Ремонт системы возврата уноса | |  | | 1040 |  |  |  | 1040 | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.8.20 | Разработка проекта установки модульной котельной в ООШ № 4 пст. Ербинская | |  | | 100 |  |  | 100 |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.8.21 | Проведение внеочередного технического освидетельствования котлов | |  | | 52,8 |  |  | 52,8 |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.8.22 | Техническая диагностика здания котельной | |  | | 100 |  |  | 100 |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.8.23 | Приобретение задвижки | |  | | 62,6 |  |  | 62,6 |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Итого по разделу №5 | |  | | 73198,8 | 0,0 | 31135 | 39 223,8 | 2840 | | 0,0 | | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Всего | |  | | 81501,8 | 1050 | 36688 | 40223,8 | 2840 | | 700 | | |  | |  | |  | |  | | |

\* в данных суммах предусмотрена кредиторская задолженность 2012 года.

\*\* сумма из бюджета МО

И.о. первого заместителя главы города Л.В. Носкова