Приложение 2

к постановлению администрации

города Сорска от 02.12. 2013 года № 659-п

«О внесении изменений в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании город Сорск на 2011 - 2015 годы

и на перспективу до 2020 года», утвержденную постановлением

администрации города Сорска от 29.10.2012г №589-п

(с изменениями от 26.02.2013 г. № 100-п, 28.06.2013 № 333-п,

10.07.2013 № 359-п, 15.10.2013 № 565-п., 24.10.2013 № 588-п)»

Приложение 4

к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в муниципальном образовании

г. Сорск на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"

Перечень

программных мероприятий муниципальной программы

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании г. Сорск

на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование/ содержание мероприятий | Срок выполнения | Стоимость работ, тыс. руб. | | | | | | Источник финансирования | Обоснование эффективности затрат | Обоснование затрат | Исполнители |
| Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 3.3. | Проведение энергообследование в бюджетном секторе |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Местный бюджет МО г.Сорк | Повышение эффективности использования ТЭР | ком. предложение | на конкурсной основе |
| Итого по разделу № 3 | | | 8253 | 1050 | 5553 | 950 | 0 | 700 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3. | модернизация системы электроснабжения с целью присоединения объектов генерации с повышенным КПД |  | 55372,67 | 0 | 30000 | 25372,67 | 0 | | 0 | финансирование обеспечивается за счет средств республиканского бюджета РХ, местного бюджета МО г.Сорска |  |  |  |
| 5.4 | Приобретение и монтаж автоматических угольных котельных Терморобот для автономного отопления здания школы № 4 п.ст. Ербинская |  | 3093,7 | 0 | 0 | 3093,7,  в т. ч. бюджет МО – 154 ,7  бюджет РХ –  2939,0 | 0 | | 0 |  |  |  |
| 5.8 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | 26412,1 | 0 | 0 | 22472,1 | 3940 | | 0 | финансирование обеспечивается за счет средств республиканского бюджета РХ, местного бюджета МО г.Сорска |  |  |  |
| 5.8.6 | Модернизация системы теплоснабжения |  | 1147 | 0 | 0 | 1147 | 0 | | 0 |  |  |  |  |
| 5.8.10 | Замена газоходов котлов ДКВР 20/13 № 1.2,3 |  | 661,3 | 0 | 0 | 661,3 | 0 | | 0 |  |  |  |  |
| 5.8.13 | Модернизация насосного оборудования |  | 6474,7 | 0 | 0 | 6474,7  в т.ч. бюджет МО – 323,7 | 0 | | 0 | финансирование обеспечивается за счет средств республиканского бюджета РХ, местного бюджета МО г.Сорска |  |  |  |
| 5.8.14 | Приобретение дымососа |  | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | | 0 |  |  |  |  |
| **Итого по разделу № 5** | | | **87513,47** | **0,0** | **31135** | **52438,47** | | **3940** | **0,0** |  |  |  |  |
| **Всего** | | | **95766,47** | **1050** | **36688** | **53388,47** | | **3940** | **700** |  |  |  |  |

И.о. первого заместителя главы города О.В. Шлапунова