Приложение №1

к постановлению администрации

города Сорска

от « 12 » 12. 2013 г. № 694-п

**3. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятий | Исполнители | Ожидаемые результаты | | Муниципальный и республиканский  бюджет ( тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2011 | | 2012 | | | 2013 | | |
| 1 | **Организационно- технические мероприятия  по улучшению энерго- тепло- водосбережения** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Издание нормативных документов в образовательных учреждениях: - приказов о назначении ответственных лиц за контролем по энерго- тепло- водосбережения; - правил по соблюдению энерго- тепло- водосбережения сотрудниками образовательных учреждений | Образователь -ные  учреждения,  отдел образования | Контроль за расходованием и соблюдением использования энергоресурсов,  снижение затрат | | не требует  финансирования | | | | | | | |
| 1.2 | Общий технический осмотр помещений зданий с целью дальнейшего планирования мероприятий по ремонту и устранению неполадок энерго- тепло- водоснабжения. | Образователь-ные  учреждения,  отдел образования | Контроль за расходованием и соблюдением использования энергоресурсов,  снижение затрат | | не требует  финансирования | | | | | | | |
| **2** | **Мероприятия направленные на снижение потерь, уменьшение потребления энергоресурсов.** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Утепление ограждающих конструкций и оконных проемов, заделка швов | Образователь-ные  учреждения  отдел образования. | соблюдение теплового контура помещений | | 600,0 | | | | 0 | | 10 | |
| 2.2 | Установка стеклопакетов с тройным остеклением | Образовательные  учреждения,  отдел образования | соблюдение теплового контура помещений, уменьшение тепло- потерь | | 115,0 | | | | 600,0 | | МБ 157,0  РБ -2747,0 | |
| 2.3 | Установка дверных блоков | Образователь-ные  учреждения  отдел образования | соблюдение теплового контура помещений, уменьшение тепло- потерь | | 250,0 | | | | 100,0 | | 0,0 | |
| 2.4 | Установка, ремонт тепловых завес | Образователь-ные  учреждения  отдел образования | соблюдение теплового контура помещений, уменьшение тепло- потерь | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.5 | Замена и ремонт смесителей | Образователь-ные  учреждения  отдел образования | снижение потребления  горячей и холодной воды | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.6 | Замена и ремонт радиаторов отопления | Образователь-ные  учреждения  отдел образования | соблюдение теплового контура помещений, уменьшение тепло- потерь | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.7 | Приобретение энергосберегающих ламп | Образователь-ные  учреждения  отдел образования | уменьшение потребления электроэнергии | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| **3 Профилактические мероприятия** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Семинары и совещания по проблеме сбережения энергоресурсов | Образователь-ные  учреждения  отдел образования | | Контроль за расходованием и соблюдением использования энергоресурсов | | не требует  финансирования | | | | | | |
| 3.2 | Публикации в СМИ и издание методической продукции по проблеме сбережения энергоресурсов | Образователь-ные  учреждения  отдел образования | | Привлечение внимания общественности | | 0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 3.3 | Проведение муниципальных конкурсов различной направленности (рисунков, сочинений, исследовательских работ, методических разработок, видеофильмов, фото и т. д.) | Образователь-ные  учреждения  отдел образования | | Повышение культуры поведения в образовательных учреждениях и общественных местах. | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 3.4 | Подготовка энергетических паспортов зданий ОУ | Образователь-ные  учреждения  отдел образования | |  | | 0,0 | | 0,0 | | | |  |
|  | ИТОГО | 4569,0 | |  | | 965,0 | | 700,0 | | | | МБ157,0  РБ – 2747,0 |