Приложение 2

к постановлению администрации

города Сорска

от «15» 02. 2013г. № 82-п

**Этапы перехода на предоставление в электронном**

**виде муниципальных услуг на территории муниципального**

**образования город Сорск**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Содержание этапа | | Предельные сроки реализации этапа |
| I этап | Размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных  услуг (функций) и на Едином портале  государственных и муниципальных услуг (функций) | до 1 декабря 2010 г. |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг (функций), и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | до 1 января 2011г. |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуг (функций) представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | до июля 2012г. |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (функции) | до 1января 2013г. |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги (функции) в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено законодательством Российской Федерации | до 1 января 2014г. |