РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ - ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» 06. 2014                                                                          №  259 - п.

О внесении изменений в  муниципальную

программу "Переселение жителей

муниципального образования город Сорск

из аварийного и непригодного для проживания

жилищного фонда на 2011 – 2015 годы», утвержденную

постановлением администрации города Сорска

от 29.12.2012 г. № 718-п (в редакции постановления

администрации города Сорска от 15.10.2013 г. № 564-п)

В соответствии с Федеральным законом от 06.01.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования город Сорск Республики Хакасия, постановления администрации города Сорска Республики Хакасия от 30.08.2013 года № 449-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ муниципального образования город Сорск», администрация города Сорска Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу "Переселение жителей муниципального образования город Сорск из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2011 – 2015 годы» утвержденную постановлением администрации города Сорска от 29.12.2012г.№ 718-п (в  редакции  постановления  администрации  города  Сорска  от 15. 10. 2013 г. № 564-п), следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной  программы  раздел «Объемы бюджетных ассигнований»  со слов «2014 год» изменить и изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных

ассигнований:                          2014 год – 800 тыс. рублей,

из них средства местного бюджета – 800 тыс. руб.

2015 год –  8450 тыс. рублей,

из них средства:

-республиканского бюджета – 7 350  тыс. руб.

- местного бюджета – 1100  тыс. руб.

1.2. Таблицу «Перечень основных мероприятий программы»  раздела № 3  муниципальной программы добавить строкой следующего содержания:

| Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство 22-х квартирного жилого дома | Октябрь 2014 года | Администрация г. Сорска |
| --- | --- | --- |

1.3.Таблицу «Объемы финансирования мероприятий программы» раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

| Источники финансирования программы | 2011 - 2015 годы, всего | В том числе: (в тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Всего по муниципальному образованию | 9 469,0 | 70,0 | 99,0 | 50,0 | 800,0 | 8 450,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета - в том числе на строительство 22-х квартирного дома | 2119,0 | 70,0 | 99,0 | 50,0 | 800,0 | 1 100,0 |
|  | 750,0 |  |  |  | 750,0 |  |
| Предполагаемые средства республиканского бюджета | 7 350,0 | - | - | - | - | 7350,0 |

2.Опубликовать данное постановление в газете «Сорский молибден» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска.

3.Контроль за реализацией программы возложить на первого заместителя главы города Сорска.

Глава  города                                                           А.  А.  Жуков