Приложение 1

к Постановлению администрации г.Сорска

от «27» 05. 2015 г. №  295-п

«КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)» на 2014–2016 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД на дату утверж- дения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собствен-ников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 руб./шт | руб./ м2 руб./шт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2015 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 8 334,90 | 8 103,20 | 6 633,70 | 340 | 10 746 342,80 | 0 | 0 | 0 | 10 746 342,80 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1952 | 1952 | дерево | 2 | 1 | 373,8 | 356,4 | 356,4 | 13 | 439 962,60 | 0 | 0 | 0 | 439 962,60 | 1177 | 1177 | декабрь 2015 г. |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1952 | 1952 | дерево | 2 | 1 | 373,8 | 356,4 | 356,4 | 13 | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1951 | 1951 | дерево | 2 | 1 | 392,9 | 375,6 | 375,6 | 17 | 462 443,30 | 0 | 0 | 0 | 462 443,30 | 1177 | 1177 | декабрь 2015 г. |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1951 | 1951 | дерево | 2 | 1 | 392,9 | 375,6 | 375,6 | 17 | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 5 | ул. 50 лет Октября, д. 26 | 1952 | 1952 | дерево | 2 | 2 | 915,2 | 832,6 | 832,6 | 24 | 1 077 190,40 | 0 | 0 | 0 | 1 077 190,40 | 1177 | 1177 | декабрь 2015 г. |
| 6 | ул. 50 лет Октября, д. 26 | 1952 | 1952 | дерево | 2 | 2 | 915,2 | 832,6 | 832,6 | 24 | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 7 | ул. 50 лет Октября, д. 28 | 1952 | 1952 | дерево | 2 | 1 | 546,9 | 495,6 | 495,6 | 26 | 643 701,30 | 0 | 0 | 0 | 643 701,30 | 1177 | 1177 | декабрь 2015 г. |
| 8 | ул. 50 лет Октября, д. 28 | 1952 | 1952 | дерево | 2 | 1 | 546,9 | 495,6 | 495,6 | 26 | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 9 | ул. 50 лет Октября, д. 32 | 1952 | 1952 | дерево | 2 | 1 | 542,6 | 500,4 | 500,4 | 20 | 638 640,20 | 0 | 0 | 0 | 638 640,20 | 1177 | 1177 | декабрь 2015 г. |
| 10 | ул. 50 лет Октября, д. 32 | 1952 | 1952 | дерево | 2 | 1 | 542,6 | 500,4 | 500,4 | 20 | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 11 | ул. 50 лет Октября, д. 34 | 1960 | 1960 | дерево | 2 | 2 | 845 | 824,1 | 824,1 | 23 | 994 565,00 | 0 | 0 | 0 | 994 565,00 | 1177 | 1177 | декабрь 2015 г. |
| 12 | ул. 50 лет Октября, д. 34 | 1960 | 1960 | дерево | 2 | 2 | 845 | 824,1 | 824,1 | 23 | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 13 | ул. Кирова, д. 19 | 1980 | 1980 | ж/б панель | 5 | 6 | 4 718,5 | 4 718,5 | 3 249,0 | 217 | 2 889 840,00 | 0 | 0 | 0 | 2 889 840,00 | 2400 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2016 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 9 345,80 | 8 328,42 | 8 328,42 | 287 | 11 622 815,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 622 815,10 | Х |  | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1952 | 1952 | дерево | 2 | 1 | 373,80 | 356,40 | 356,40 | 13 | 587 340,00 | 0 | 0 | 0 | 587 340,00 | 2400 | 2400 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 26 | 1952 | 1952 | дерево | 2 | 2 | 915,2 | 832,6 | 832,6 | 24 | 1 298 700,00 | 0 | 0 | 0 | 1 298 700,00 | 2400 | 2400 | декабрь 2016 г. |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 28 | 1952 | 1952 | дерево | 2 | 1 | 546,9 | 495,60 | 495,60 | 26 | 774 540,00 | 0 | 0 | 0 | 774 540,00 | 2400 | 2400 | декабрь 2016 г. |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 32 | 1952 | 1952 | дерево | 2 | 1 | 542,6 | 500,40 | 500,40 | 20 | 778 140,00 | 0 | 0 | 0 | 778 140,00 | 2400 | 2400 | декабрь 2016 г. |
| 5 | ул. 50 лет Октября, д. 34 | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 845 | 824,10 | 824,10 | 23 | 774 540,00 | 0 | 0 | 0 | 774 540,00 | 2400 | 2400 | декабрь 2016 г. |
| 6 | ул. Лермонтова, д. 4 | 1953 | 1977 | кирпич | 2 | 1 | 581,20 | 512,30 | 512,30 | 16 | 786 240,00 | 0 | 0 | 0 | 786 240,00 | 2400 | 2400 | декабрь 2016 г. |
| 7 | ул. Лермонтова, д. 4 | 1953 | 1977 | кирпич | 2 | 1 | 581,20 | 512,30 | 512,30 | 16 | 625 952,40 | 0 | 0 | 0 | 625 952,40 | 1177 | 1177 | декабрь 2016 г. |
| 8 | ул. Лермонтова, д. 6 | 1953 | 1977 | кирпич | 2 | 1 | 564,5 | 493,70 | 493,70 | 23 | 971 100,00 | 0 | 0 | 0 | 971 100,00 | 2400 | 2400 | декабрь 2016 г. |
| 9 | ул. Лермонтова, д. 6 | 1953 | 1977 | кирпич | 2 | 1 | 564,5 | 493,70 | 493,70 | 23 | 607 966,50 | 0 | 0 | 0 | 607 966,50 | 1177 | 1177 | декабрь 2016 г. |
| 10 | ул. Пионерская, д. 12 | 1953 | 1953 | дерево | 2 | 1 | 588,4 | 520,50 | 520,50 | 15 | 762 840,00 | 0 | 0 | 0 | 762 840,00 | 2400 | 2400 | декабрь 2016 г. |
| 11 | ул. Пионерская, д. 12 | 1953 | 1953 | дерево | 2 | 1 | 588,4 | 520,50 | 520,50 | 15 | 633 706,80 | 0 | 0 | 0 | 633 706,80 | 1177 | 1177 | декабрь 2016 г. |
| 12 | ул. Пионерская, д. 15 | 1952 | 1952 | дерево | 2 | 1 | 571,9 | 493,30 | 493,30 | 13 | 779 220,00 | 0 | 0 | 0 | 779 220,00 | 2400 | 2400 | декабрь 2016 г. |
| 13 | ул. Пионерская, д. 15 | 1952 | 1952 | дерево | 2 | 1 | 571,9 | 493,30 | 493,30 | 13 | 615 936,30 | 0 | 0 | 0 | 615 936,30 | 1177 | 1177 | декабрь 2016 г. |
| 14 | ул. Пионерская, д. 16 | 1952 | 1952 | дерево | 2 | 1 | 605,9 | 508,30 | 508,30 | 16 | 652 554,30 | 0 | 0 | 0 | 652 554,30 | 1177 | 1177 | декабрь 2016 г. |
| 15 | ул. Пионерская, д. 17 | 1953 | 1952 | дерево | 2 | 2 | 904,4 | 771,42 | 771,42 | 31 | 974 038,80 | 0 | 0 | 0 | 974 038,80 | 1177 | 1177 | декабрь 2016 г. |

Приложение 1

к Постановлению администрации города Сорска

№ 295-п от «27» 05. 2015 года

| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирнного дома (далее – МКД) | Стоимость капитального ремонта всего | Вид ремонта, установленный частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид, установленный нормативным правовым актом Республики Хакасия |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета | Другие |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2015 год |  | 10 746 342,80 | 4 256 502,80 | 0 | 0 | 4 718,5 | 2 889 840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000,00 | 0 |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1 039 962,60 | 439 962,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 0 |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1 062 443,30 | 462 443,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 0 |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 26 | 1 677 190,40 | 1 077 190,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 0 |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 28 | 1 243 701,30 | 643 701,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 0 |
| 5 | ул. 50 лет Октября, д. 32 | 1 238 640,20 | 638 640,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 0 |
| 6 | ул. 50 лет Октября, д. 34 | 1 594 565,00 | 994 565,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 0 |
| 7 | ул. Кирова, д. 19 | 2 889 840,00 | 0 | 0 | 0 | 4 718,5 | 2 889 840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2016 год |  | 11 622 815,10 | 4 110 155,10 | 0 | 0 | 5 529,50 | 7 512 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 587 340,00 | 0 | 0 | 0 | 373,80 | 587 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 26 | 1 298 700,00 | 0 | 0 | 0 | 915,2 | 1 298 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 28 | 774 540,00 | 0 | 0 | 0 | 546,9 | 774 540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 32 | 778 140,00 | 0 | 0 | 0 | 542,6 | 778 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ул. 50 лет Октября, д. 34 | 774 540,00 | 0 | 0 | 0 | 845 | 774 540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ул. Лермонтова, д. 4 | 786 240,00 | 0 | 0 | 0 | 581,20 | 786 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ул. Лермонтова, д. 4 | 625 952,40 | 625 952,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ул. Лермонтова, д. 6 | 971 100,00 | 0 | 0 | 0 | 564,5 | 971 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ул. Лермонтова, д. 6 | 607 966,50 | 607 966,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ул. Пионерская, д. 12 | 762 840,00 | 0 | 0 | 0 | 588,4 | 762 840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ул. Пионерская, д. 12 | 633 706,80 | 633 706,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ул. Пионерская, д. 15 | 779 220,00 | 0 | 0 | 0 | 571,9 | 779 220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ул. Пионерская, д. 15 | 615 936,30 | 615 936,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ул. Пионерская, д. 16 | 652 554,30 | 652 554,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ул. Пионерская, д. 17 | 974 038,80 | 974 038,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Постановлению администрации города Сорска № 295-п от «27» 05. 2015 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирного дома (далее – МКД) , всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | м2 | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск 2015 |  | 8 334,90 | 340 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 746 342,80 | 10 746 342,80 |  |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск 2016 год |  | 9 345,80 | 287 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 622 815,10 | 11 622 815,10 |  |

Первый заместитель главы города                                                                                                А.Г.Савельев