РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ - ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» 01. 2015 г.                                                                           № 43 - п.

- Об утверждении Плана реализации муниципальной

- адресной программы «Переселение граждан  из

- аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом

- необходимости развития малоэтажного жилищного

- строительства,  на территории муниципального

- образования г. Сорск, в  2013 - 2017 годах»

Руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования город Сорск, постановления администрации города Сорска от 30.08.2013 года № 449-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сорск», администрация города Сорска Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план реализации муниципальной адресной программы   «Переселение граждан  из аварийного  жилищного фонда, в том числе с учетом   необходимости развития малоэтажного жилищного строительства,  на территории муниципального образования г. Сорск, в  2013 - 2017 годах» (в редакции постановления администрации города Сорска от 22. 01. 2015 г. № 15-п), согласно приложению.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Сорский молибден» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                     В. Ф. Найденов

- Приложение

к постановлению администрации

города Сорска

от  «30» 01.  2015  N 43 - п

# План реализации

муниципальной адресной программы « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования город Сорск, в 2013 – 2017 годах» на 2014-2015 годы.

(руб.)

| № п/п | Наименование задач, мероприятий программы | Ответственный исполнитель (ОМС/ФИО) | Срок реализации (дата) | Ожидаемый результат реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет МО г. Сорск | Бюджет Республики Хакасия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов (ул. Пионерская 9, ул. Пионерская, 11, ул. 50 лет Октября 2 (2 квартиры)). | Управление ЖКХ администрации МО г. Сорск Шилова Л. И. | Декабрь 2015 года | - организация переселения из аварийных многоквартирных домов в муниципальном образовании город Сорск 57 граждан граждан. - обеспечение ликвидации 1474,3 м2 аварийного жилищного фонда | 1 396 375,30 | 43 378115,70 |
|  | В том числе: Строительство 22-х многоквартирного жилого дома. |  |  |  | 1 396 375,30 | 43 378115,70 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 396 375,30 | 43 378115,70 |

- Первый  заместитель главы города Сорска          __________     А. Г. Савельев

- Шилова Л. И.

- (839032) 32-683