| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОРСКА РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ УСТАҒ – ПАСТАА ул. Кирова 3, г. Сорск Республика Хакасия, 655111 тел (8-39032) 31-259 факс (8-39032) 32-682 e-mail: asorsk@bk.ru ___________ № _____________ | Председателю Совета депутатов города Сорска О.А. Полешко |
| --- | --- |

Ходатайство

Прошу внести изменения в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Сорск на 2011-2025 г.», следующие изменения:

- в паспорте программы в позиции «Объемы бюджетных ассигнований» цифры «495,914»; «175,83»; «123,804» заменить на цифры ; «475,594»; «174,374»; «76,94». соответственно

- в таблице 26 «Перечень организационно-технических мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Сорск на 2011-2025 годы» внести изменения:

- строки 1.5; 5; 6 изложить в новой редакции согласно приложению 1;

- в таблице 33 «Перечень мероприятий «Чистая вода на 2011-2025 годы» внести изменения:

- строки 6:7 изложить в новой редакции согласно приложению 2;

Глава города  						                   В.Ф. Найденов

Председателю

Совета депутатов

города Сорска

О.А. Полешко

Пояснительная записка

Изменения в таблице № 26 были внесены из-за  отсутствия финансовых средств на ранее запланированные работы - по ремонту кровли на очистных сооружениях, за счет проведения торгов произошло снижения стоимости работ по монтажу ограждения территории городской котельной.

Изменения в таблице № 33 были внесены из-за  невыполнения работ по замене насоса на 3 водоподъеме  (торги не состоялись).

Главный специалист

управления ЖКХ							Л.Л. Богданова