|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | таблица 33 |  |
| Перечень мероприятий «Чистая вода на 2011-2025 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (капитальный ремонт, реконструкция (модернизация) системы водоснабжения МО г. Сорск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код | Объект | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед, шт |  | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | обоснование |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |  | 2 этап |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2025 |  |
| 6 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | насосная станция III водоподъема | Реконструкция насосного об-я |  |  | 0,4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | «Чистая вода на 2011-2025 гг.» | Водовод от водозабора «Корчин ключ» до города | Замена существующих сетей | 8 км |  | 22 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12 | 10 |  |
| Итого по этапам реализации программы |  |  |  |  |  | 51,904 |  | 3,416 | 1,988 |  | 0,0 | 0 | 7,4 | 18,6 | 20,5 |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 49,384 |  | 2,916 | 1,968 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17,6 | 19,9 |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 2,52 |  | 0,5 | 0,02 | 0 | 0,0 | 0 | 0,4 | 1 | 0,6 |  |
| * - кредиторская задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первый заместитель главы |  |  |  |  |  |  | А.Г. Савельев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |