Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

города Сорска на 2017 год»

Мероприятия Программы, показатели результативности выполнения программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территории |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. Строительная, 1 а, 3а, 5 а, 3,5, 7 | Управление ЖКХ администрации г. Сорска, подрядные организации, жители | 01.06.2017 | 01.09.2017 | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования. | - ремонт проездов к домам; - установка лавочек, урн. | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 10 %; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 10 %; |
| 1.2. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. Дружбы, д. 5 | Управление ЖКХ администрации г. Сорска, подрядные организации, жители | 01.06.2017 | 01.09.2017 |  | - ремонт проездов к домам; - установка лавочек, урн. |  |
| 1.3. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий ул. Кирова, 12,14 | Управление ЖКХ администрации г. Сорска, подрядные организации, жители | 01.06.2017 | 01.09.2017 |  | - ремонт проездов к домам; - установка лавочек, урн. |  |
| 1.4. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий ул. Кирова, 28 | Управление ЖКХ администрации г. Сорска, подрядные организации | 01.06.2017 | 01.09.2017 |  | - ремонт проездов к домам; | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 10 %; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 10 %; |
| 1.5. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий ул. Кирова, 30 | Управление ЖКХ администрации г. Сорска, подрядные организации | 01.06.2017 | 01.09.2017 | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования. | - ремонт проездов к домам; |  |
| 1.6. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий ул. Кирова, 36 | Управление ЖКХ администрации г. Сорска, подрядные организации | 01.06.2017 | 01.09.2017 |  | - ремонт проездов к домам; - установка лавочек, урн. |  |
| 1.7. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий ул. Кирова, 38 | Управление ЖКХ администрации г. Сорска, подрядные организации | 01.06.2017 | 01.09.2017 |  | - ремонт проездов к домам; - установка лавочек, урн. |  |
| 1.8. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий ул. 50 лет Октября, 70 | Управление ЖКХ администрации г. Сорска, подрядные организации | 01.06.2017 | 01.09.2017 |  | - ремонт проездов к домам; - установка лавочек, урн. |  |
| 2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования (парки, скверы и т.д.); |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Благоустройство сквера им. Ф.Э. Дзержинского | Управление ЖКХ администрации г. Сорска, подрядные организации | 01.06.2017 | 01.10.2017 | Улучшение облика территории муниципального образования | - реконструкция фундамента памятника; - установка лавочек, урн; - ремонт асфальтобетонного полотна; - уборка старовозрастных и аварийных насаждений, - посадка саженцев деревьев и кустарников | - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 2 шт; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования – 10 % |
| 2.2. Благоустройство прилегающей территории к автовокзалу | Управление ЖКХ администрации г. Сорска, подрядные организации | 01.06.2017 | 01.10.2017 | Улучшение облика территории муниципального образования | - установка площадки для посадки пассажиров; - установка павильона; - установка лавочек, урн; - ремонт асфальтобетонного полотна; - посадка саженцев деревьев и кустарников | - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 2 шт; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования – 10 % |
| 2.3. Благоустройство городского парка | Управление ЖКХ администрации г. Сорска, подрядные организации | 01.06.2017 | 01.10.2017 | Улучшение облика территории муниципального образования | - установка уличных спортивных тренажеров с укладкой противоударного покрытия; - ремонт танцевальной площадки с установкой навесов: - ремонт асфальтобетонного полотна; |  |

Первый заместитель главы города Сорска 								А.Г. Савельев