Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Хакасия

от « 19»   05     2017 г. №   195-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)» на 2018–2020 годы

| N п/п | Адрес многоквар- тирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб./шт. | руб./шт. |  |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Республике Хакасия за 2018 - 2020 годы 646 многоквартирных дома |  | Х | 649 | Х | Х | 906 507,57 | 1 723 637,50 | 1 426 883,65 | 63867 | 2 179 939 193,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 939 193,40 | Х | Х | Х |
| Итого по Республике Хакасия за 2018 год 217 многоквартирных домов |  | Х | 218 | Х | Х | 310 913,78 | 468 858,81 | 379 797,56 | 17712 | 722 136 374,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 136 374,90 | Х | Х | Х |
| - Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2018 год |  | - Х | - 14 | - Х | - Х | - 8 433,0 | - 9 531,4 | - 5 819,5 | - 277 | - 22 046 597,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 22 046 597,00 | - Х | - Х | - Х |
| - 1 | - ул. 50 лет Октября, д.38 | - 1953 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 995,00 | - 995,00 | - 386,70 | - 22 | - 3 084 500,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 3 084 500,00 | - 3 100,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
| - 2 | - ул. 50 лет Октября, д.40 | - 1953 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 2 | - 136,40 | - 721,00 | - 402,50 | - 27 | - 425 568,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 425 568,00 | - 3 120,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
| - 3 | - ул. 50 лет Октября, д.44 | - 1953 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 744,10 | - 744,10 | - 394,00 | - 27 | - 1 138 473,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 138 473,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
| - 4 | - ул. 50 лет Октября, д.52 | - 1957 | - Ремонт инженерных систем ** | - 3 | - 2 | - 1 530,50 | - 1 530,50 | - 1 530,50 | - 11 | - 2 341 665,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 341 665,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
| - 5 | - ул. Парковая, д.1 | - 1979 | - Ремонт кровли **** | - 1 | - 3 | - 578,50 | - 388,90 | - 205,90 | - 16 | - 1 804 920,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 804 920,00 | - 3 120,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
| - 6 | - ул. Пионерская, д.19 | - 1953 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 2 | - 310,20 | - 864,40 | - 472,70 | - 27 | - 967 824,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 967 824,00 | - 3 120,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
| - 7 | - ул. Пионерская, д.21 | - 1953 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 1 | - 347,20 | - 496,40 | - 228,80 | - 12 | - 1 083 264,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 083 264,00 | - 3 120,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
| - 8 | - ул. Пионерская, д.23 | - 1954 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 404,80 | - 404,80 | - 230,10 | - 12 | - 619 344,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 619 344,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
| - 9 | - ул. Пионерская, д.25 | - 1955 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 852,80 | - 852,80 | - 477,00 | - 30 | - 1 304 784,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 304 784,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
| - 10 | - ул. Пионерская, д.27 | - 1955 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 857,20 | - 857,20 | - 490,50 | - 26 | - 1 311 516,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 311 516,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
| - 11 | - ул. Пушкина, д.6 | - 1956 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 | - 400,50 | - 400,50 | - 235,50 | - 14 | - 612 765,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 612 765,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
| - 12 | - ул. Строительная, д.1а | - 1974 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 543,90 | - 543,90 | - 314,20 | - 26 | - 832 167,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 832 167,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
| - 13 | - ул. Толстого, д.3 | - 1953 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 | - 364,80 | - 364,80 | - 224,20 | - 10 | - 558 144,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 558 144,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
| - 14 | - ул. Толстого, д.5 | - 1953 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 | - 367,10 | - 367,10 | - 226,90 | - 17 | - 561 663,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 561 663,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2017 декабрь 2018 |
| Итого по Республике Хакасия за 2019 год 219 многоквартирных домов |  | Х | 221 | Х | Х | 292 233,64 | 579 058,91 | 478 075,62 | 21713 | 720 585 023,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 585 023,70 | Х | Х | Х |
| - Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2019 год |  | - Х | - 14 | - Х | - Х | - 8 214,3 | - 8532,0 | - 5188,4 | - 242 | - 22 344 936,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 22 344 936,00 | - Х | - Х | - Х |
| - 1 | - ул. 50 лет Октября, д.48 | - 1957 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 845,70 | - 845,70 | - 494,00 | - 24 | - 1 293 921,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 293 921,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
| - 2 | - ул. 50 лет Октября, д.54 | - 1958 | - Ремонт инженерных систем ** | - 3 | - 2 | - 1 056,20 | - 1 056,20 | - 916,20 | - 21 | - 1 615 986,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 615 986,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
| - 3 | - ул. 50 лет Октября, д.56 | - 1958 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 | - 384,00 | - 384,00 | - 384,00 | - 12 | - 587 520,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 587 520,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
| - 4 | - ул. Парковая, д.2 | - 1979 | - Ремонт кровли **** | - 1 | - 3 | - 578,50 | - 388,90 | - 205,90 | - 17 | - 1 804 920,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 804 920,00 | - 3 120,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
| - 5 | - ул. Пионерская, д.19 | - 1953 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 864,40 | - 864,40 | - 472,70 | - 27 | - 2 679 640,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 679 640,00 | - 3 100,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
| - 6 | - ул. Пионерская, д.20 | - 1957 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 2 | - 397,20 | - 633,20 | - 408,30 | - 0 | - 1 239 264,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 239 264,00 | - 3 120,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
| - 7 | - ул. Пионерская, д.21 | - 1953 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 1 | - 496,40 | - 496,40 | - 228,80 | - 12 | - 1 538 840,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 538 840,00 | - 3 100,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
| - 8 | - ул. Пионерская, д.29 | - 1957 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 | - 400,00 | - 400,00 | - 229,90 | - 10 | - 612 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 612 000,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
| - 9 | - ул. Пионерская, д.33 | - 1957 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 | - 404,30 | - 404,30 | - 236,30 | - 9 | - 618 579,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 618 579,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
| - 10 | - ул. Пионерская, д.35 | - 1957 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 778,70 | - 778,70 | - 396,80 | - 29 | - 1 191 411,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 191 411,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
| - 11 | - ул. Пионерская, д.43 | - 1958 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 820,70 | - 820,70 | - 362,90 | - 19 | - 1 255 671,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 255 671,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
| - 12 | - ул. Строительная, д.1а | - 1974 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 2 | - 426,40 | - 543,90 | - 314,20 | - 26 | - 1 330 368,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 330 368,00 | - 3 120,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
| - 13 | - ул. Строительная, д.3а | - 1974 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 2 | - 426,40 | - 550,80 | - 314,20 | - 26 | - 1 330 368,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 330 368,00 | - 3 120,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
| - 14 | - ул. Толстого, д.3 | - 1953 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 1 | - 335,40 | - 364,80 | - 224,20 | - 10 | - 1 046 448,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 046 448,00 | - 3 120,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2018 декабрь 2019 |
| Итого по Республике Хакасия за 2020 год 210 многоквартирных домов |  | Х | 210 | Х | Х | 303 360,15 | 675 719,78 | 569 010,47 | 24442 | 737 217 794,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 217 794,80 | Х | Х | Х |
| - Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2020 год |  | - Х | - 14 | - Х | - Х | - 8 335,4 | - 8 335,4 | - 5 817,4 | - 296 | - 24 148 320,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 24 148 320,00 | - Х | - Х | - Х |
| - 1 | - ул. 50 лет Октября, д.44 | - 1953 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 744,10 | - 744,10 | - 394,00 | - 27 | - 2 306 710,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 306 710,00 | - 3 100,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2019 декабрь 2020 |
| - 2 | - ул. 50 лет Октября, д.62 | - 1961 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 616,80 | - 616,80 | - 556,70 | - 33 | - 943 704,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 943 704,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2019 декабрь 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2019 декабрь 2020 |
| - 3 | - ул. Кирова, д.5 | - 1958 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 635,50 | - 635,50 | - 633,70 | - 25 | - 972 315,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 972 315,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2019 декабрь 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2019 декабрь 2020 |
| - 4 | - ул. Кирова, д.7 | - 1958 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 800,90 | - 800,90 | - 789,90 | - 28 | - 1 225 377,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 225 377,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2019 декабрь 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2019 декабрь 2020 |
| - 5 | - ул. Кирова, д.11 | - 1958 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 552,80 | - 552,80 | - 552,80 | - 18 | - 845 784,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 845 784,00 | - 1 530,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2019 декабрь 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | - октябрь 2019 декабрь 2020 |
| - 6 | - ул. Парковая, д.1 | - 1979 | - Ремонт фасада *** | - 1 | - 3 | - 388,90 | - 388,90 | - 205,90 | - 16 | - 1 205 590,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 205 590,00 | - 3 100,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2019 декабрь 2020 |
| - 7 | - ул. Парковая, д.2 | - 1979 | - Ремонт фасада *** | - 1 | - 3 | - 388,90 | - 388,90 | - 205,90 | - 17 | - 1 205 590,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 205 590,00 | - 3 100,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2019 декабрь 2020 |
| - 8 | - ул. Пионерская, д.20 | - 1957 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 633,20 | - 633,20 | - 408,30 | - 12 | - 1 962 920,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 962 920,00 | - 3 100,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2019 декабрь 2020 |
| - 9 | - ул. Пионерская, д.23 | - 1954 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 404,80 | - 404,80 | - 230,10 | - 12 | - 1 254 880,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 254 880,00 | - 3 100,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2019 декабрь 2020 |
| - 10 | - ул. Пионерская, д.25 | - 1955 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 852,80 | - 852,80 | - 477,00 | - 30 | - 2 643 680,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 643 680,00 | - 3 100,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2019 декабрь 2020 |
| - 11 | - ул. Пионерская, д.27 | - 1955 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 857,20 | - 857,20 | - 490,50 | - 26 | - 2 657 320,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 657 320,00 | - 3 100,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2019 декабрь 2020 |
| - 12 | - ул. Строительная, д.1а | - 1974 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 543,90 | - 543,90 | - 314,20 | - 16 | - 1 686 090,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 686 090,00 | - 3 100,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2019 декабрь 2020 |
| - 13 | - ул. Строительная, д.3а | - 1974 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 550,80 | - 550,80 | - 314,20 | - 26 | - 1 707 480,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 707 480,00 | - 3 100,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2019 декабрь 2020 |
| - 14 | - ул. Толстого, д.3 | - 1953 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 1 | - 364,80 | - 364,80 | - 244,20 | - 10 | - 1 130 880,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 130 880,00 | - 3 100,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2019 декабрь 2020 |

- * Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт.

- ** Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных 
помещений, установка коллективных (общедомовых) приборов учета.

- *** Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента.

- **** Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю.».