Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Хакасия

от « 03»   08      2017 г. № 280-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)» на 2018–2020 годы

| № п/п | Адрес многоквар- тирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб./шт. | руб./шт. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Республике Хакасия за 2018 - 2020 годы 650 многоквартирных дома |  | Х | 650 | Х | Х | 865 132,17 | 1 730 519,50 | 1 423 653,15 | 64403 | 1 394 716 508,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 716 508,06 | Х | Х | Х |
| Итого по Республике Хакасия за 2018 год 202 многоквартирных домов |  | Х | 202 | Х | Х | 146 751,27 | 374 890,14 | 298 988,06 | 13593 | 323 526 708,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 526 708,27 | Х | Х | Х |
| - Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2018 год |  | - Х | - 14 | - Х | - Х | - 8 601,40 | - 9 531,40 | - 5 819,50 | - 277 | - 16 969 863,90 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 16 969 863,90 | - Х | - Х | - Х |
| - 1 | - ул. 50 лет Октября, д. 38 | - 1 953,00 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 995,00 | - 995,00 | - 386,70 | - 22 | - 2 388 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 388 000,00 | - 2 400,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 2 | - ул. 50 лет Октября, д. 40 | - 1 953,00 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 2 | - 468,65 | - 721,00 | - 402,50 | - 27 | - 1 124 760,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 124 760,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 3 | - ул. 50 лет Октября, д. 44 | - 1 953,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 744,10 | - 744,10 | - 394,00 | - 27 | - 875 805,70 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 875 805,70 | - 1 177,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 4 | - ул. 50 лет Октября, д. 52 | - 1 957,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 3 | - 2 | - 1 530,50 | - 1 530,50 | - 1 530,50 | - 11 | - 1 607 025,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 607 025,00 | - 1 050,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 550 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 550 000,00 | - 550 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 5 | - ул. Парковая, д. 1 | - 1 979,00 | - Ремонт кровли **** | - 1 | - 3 | - 505,57 | - 388,90 | - 205,90 | - 16 | - 1 213 368,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 213 368,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 6 | - ул. Пионерская, - д. 19 | - 1 953,00 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 2 | - 561,86 | - 864,40 | - 472,70 | - 27 | - 1 348 464,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 348 464,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 7 | - ул. Пионерская, - д. 21 | - 1 953,00 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 1 | - 322,66 | - 496,40 | - 228,80 | - 12 | - 774 384,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 774 384,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 8 | - ул. Пионерская, - д. 23 | - 1 954,00 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 404,80 | - 404,80 | - 230,10 | - 12 | - 971 520,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 971 520,00 | - 2 400,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 9 | - ул. Пионерская, - д. 25 | - 1 955,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 852,80 | - 852,80 | - 477,00 | - 30 | - 895 440,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 895 440,00 | - 1 050,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 550 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 550 000,00 | - 550 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 10 | - ул. Пионерская, - д. 27 | - 1 955,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 857,20 | - 857,20 | - 490,50 | - 26 | - 900 060,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 900 060,00 | - 1 050,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 550 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 550 000,00 | - 550 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 11 | - ул. Пушкина, д. 6 | - 1 956,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 | - 400,50 | - 400,50 | - 235,50 | - 14 | - 471 388,50 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 471 388,50 | - 1 177,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 12 | - ул. Строительная, д. 1А | - 1 974,00 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 2 | - 353,54 | - 543,90 | - 314,20 | - 26 | - 848 484,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 848 484,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 13 | - ул. Толстого, д. 3 | - 1 953,00 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 1 | - 237,12 | - 364,80 | - 224,20 | - 10 | - 569 088,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 569 088,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 14 | - ул. Толстого, д. 5 | - 1 953,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 | - 367,10 | - 367,10 | - 226,90 | - 17 | - 432 076,70 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 432 076,70 | - 1 177,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2019 год |  | - Х | - 14 | - Х | - Х | - 8 234,27 | - 8 532,00 | - 5 188,40 | - 254 | - 15 914 013,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 15 914 013,40 | - Х | - Х | - Х |
| - 1 | - ул. 50 лет Октября, д. 48 | - 1 957,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 845,70 | - 845,70 | - 494,00 | - 24 | - 1 019 292,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 019 292,00 | - 1 205,26 | - 1 530,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 2 | - ул. 50 лет Октября, д. 54 | - 1 958,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 3 | - 2 | - 1 056,20 | - 1 056,20 | - 916,20 | - 21 | - 1 109 010,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 109 010,00 | - 1 050,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 550 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 550 000,00 | - 550 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 3 | - ул. 50 лет Октября, д. 56 | - 1 958,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 | - 384,00 | - 384,00 | - 384,00 | - 12 | - 451 968,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 451 968,00 | - 1 177,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 4 | - ул. Парковая, д. 2 | - 1 979,00 | - Ремонт кровли **** | - 1 | - 3 | - 505,57 | - 388,90 | - 205,90 | - 17 | - 1 213 368,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 213 368,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 5 | - ул. Пионерская, - д. 19 | - 1 953,00 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 864,40 | - 864,40 | - 472,70 | - 27 | - 2 074 560,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 074 560,00 | - 2 400,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 6 | - ул. Пионерская, - д. 21 | - 1 953,00 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 1 | - 496,40 | - 496,40 | - 228,80 | - 12 | - 1 191 360,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 191 360,00 | - 2 400,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 7 | - ул. Пионерская, - д. 29 | - 1 957,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 | - 400,00 | - 400,00 | - 229,90 | - 10 | - 470 800,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 470 800,00 | - 1 177,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 8 | - ул. Пионерская, - д. 33 | - 1 957,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 | - 404,30 | - 404,30 | - 236,30 | - 9 | - 475 861,10 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 475 861,10 | - 1 177,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 9 | - ул. Пионерская, - д. 35 | - 1 957,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 778,70 | - 778,70 | - 396,80 | - 29 | - 1 014 772,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 014 772,00 | - 1 303,16 | - 1 530,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 200 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 200 000,00 | - 200 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 10 | - ул. Пионерская, - д. 43 | - 1 958,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 820,70 | - 820,70 | - 362,90 | - 19 | - 980 292,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 980 292,00 | - 1 194,46 | - 1 530,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 11 | - ул. Пионерская, - д. 20 | - 1 957,00 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 2 | - 411,58 | - 633,20 | - 408,30 | - 12 | - 987 792,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 987 792,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 12 | - ул. Строительная, д. 1А | - 1 974,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 543,90 | - 543,90 | - 314,20 | - 26 | - 640 170,30 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 640 170,30 | - 1 177,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 13 | - ул. Строительная, д. 3А | - 1 974,00 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 2 | - 358,02 | - 550,80 | - 314,20 | - 26 | - 859 248,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 859 248,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 14 | - ул. Толстого, д. 3 | - 1 953,00 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 1 | - 364,80 | - 364,80 | - 224,20 | - 10 | - 875 520,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 875 520,00 | - 2 400,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| Итого по Республике Хакасия за 2020 год 238 многоквартирных домов |  | Х | 238 | Х | Х | 432 282,74 | 799 363,30 | 667 425,22 | 29819 | 627 640 871,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 640 871,72 | Х | Х | Х |
| - Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2020 год |  | - Х | - 14 | - Х | - Х | - 8 335,40 | - 8 335,40 | - 5 817,40 | - 296 | - 15 373 757,30 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 15 373 757,30 | - Х | - Х | - Х |
| - 1 | - ул. 50 лет Октября, д. 44 | - 1 953,00 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 744,10 | - 744,10 | - 394,00 | - 27 | - 631 488,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 631 488,00 | - 848,66 | - 3 100,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 2 | - ул. 50 лет Октября, д. 62 | - 1 961,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 616,80 | - 616,80 | - 556,70 | - 33 | - 725 973,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 725 973,60 | - 1 177,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 3 | - ул. Кирова, д. 5 | - 1 958,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 635,50 | - 635,50 | - 633,70 | - 25 | - 747 983,50 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 747 983,50 | - 1 177,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 4 | - ул. Кирова, д. 7 | - 1 958,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 800,90 | - 800,90 | - 789,90 | - 28 | - 840 945,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 840 945,00 | - 1 050,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 550 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 550 000,00 | - 550 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 5 | - ул. Кирова, д. 11 | - 1 958,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 552,80 | - 552,80 | - 552,80 | - 18 | - 662 368,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 662 368,00 | - 1 198,21 | - 1 530,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 200 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 200 000,00 | - 200 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 6 | - ул. Парковая, д. 1 | - 1 979,00 | - Ремонт фасада *** | - 1 | - 3 | - 388,90 | - 388,90 | - 205,90 | - 16 | - 933 360,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 933 360,00 | - 2 400,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 7 | - ул. Парковая, д. 2 | - 1 979,00 | - Ремонт фасада *** | - 1 | - 3 | - 388,90 | - 388,90 | - 205,90 | - 17 | - 933 360,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 933 360,00 | - 2 400,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 8 | - ул. Пионерская, - д. 20 | - 1 957,00 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 633,20 | - 633,20 | - 408,30 | - 12 | - 1 519 680,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 519 680,00 | - 2 400,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 9 | - ул. Пионерская, - д. 23 | - 1 954,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 404,80 | - 404,80 | - 230,10 | - 12 | - 476 449,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 476 449,60 | - 1 177,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 10 | - ул. Пионерская, - д. 25 | - 1 955,00 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 852,80 | - 852,80 | - 477,00 | - 30 | - 1 445 440,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 445 440,00 | - 1 694,93 | - 3 100,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 11 | - ул. Пионерская, - д. 27 | - 1 955,00 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 857,20 | - 857,20 | - 490,50 | - 26 | - 1 450 060,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 450 060,00 | - 1 691,62 | - 3 100,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 12 | - ул. Строительная, д. 1А | - 1 974,00 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 543,90 | - 543,90 | - 314,20 | - 16 | - 1 305 360,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 305 360,00 | - 2 400,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 13 | - ул. Строительная, д. 3А | - 1 974,00 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 550,80 | - 550,80 | - 314,20 | - 26 | - 1 321 920,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 321 920,00 | - 2 400,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 14 | - ул. Толстого, д. 3 | - 1 953,00 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 | - 364,80 | - 364,80 | - 244,20 | - 10 | - 429 369,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 429 369,60 | - 1 177,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 600 000,00 |  |

- * Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт.

- ** Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных 
помещений, установка коллективных (общедомовых) приборов учета.

- *** Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента.

- **** Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю.».