ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Наименование Программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Сорск на 2011-2025 г. |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| - Муниципальный заказчик Программы |  |
| - Основные разработчики Программы | - Администрация города Сорска |
| - Цель Программы | - Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| - Задачи Программы | - 1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. - 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. - 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации - 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| - Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: Теплоснабжение на – 10 % (0,16 кВт.ч – 2025 г.); Водоснабжение на 31,8 % (1,75 кВт.ч/куб.м – 2025г.); Водоотведение на 31,8 % (0,3 кВт.ч/куб.м – 2025г.); снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 10 %; - водоснабжение до 10,7 %. |
| - Сроки и этапы реализации Программы | - Срок реализации программы – на 2011-2025 г. - Этапы осуществления Программы: - первый этап – с 2011 года по 2015 год; - второй этап – с 2016 года по 2025 год; |
| - Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 467,358 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 157,674 млн. руб. Водоснабжение: 113,404 млн. руб. Водоотведение: 74,3 млн. руб. Утилизация ТБО: 38,38 млн. руб Электроснабжение: 83,6 млн. руб. Газоснабжение: 0 млн. руб. |

- Приложение 5

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия, местного бюджета муниципального образования г.Сорск, собственных средств предприятия и составляют за период реализации программы в части теплоснабжения 157,674 млн.руб., в т.ч.:

в 2011-2015 - 53,874 млн. руб.,

в 2016г. – 1,0 млн. руб.,

в 2017г. – 0,3 млн. руб.,

в 2018г. – 5,5 млн.руб.

в 2019 г – 12,0 млн. руб.

в 2020 г – 15,0 млн. руб.

с 2021-2025гг. – 70,0 млн.руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Республики Хакасия.

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств республиканского и местного бюджетов и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 113,404 млн. руб., в т.ч.:

в 2011-2015 – 5,404 млн. руб.,

в 2016-2018 г. – мероприятия– не планируются;

в 2019 г – 0,9 млн. руб.

в 2020 г – 7,1 млн. руб.

с 2021-2025гг. – 30,0 млн.руб.

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 70,0 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств республиканского и местного бюджетов и составят за период реализации Программы в части водоотведения 74,3 млн. руб., в т.ч.:

в 2011-2018 – 0 млн. руб.  – мероприятия– не планируется;

в 2019 г – 1,7 млн. руб.

в 2020 г – 8,9 млн. руб.

с 2021-2025гг. – 38,7 млн.руб.

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 25,0 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Первый заместитель главы города Сорска					А.Г. Савельев