Приложение

к постановлению администрации г.Сорска

от « 04 »     05    2018 г. № 216-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)» на 2017 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год |  | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановый период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 руб./шт. | руб./ м2 руб./шт. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2017 год |  | Х | Х | 10 | Х | Х | 5782,00 | 5432,30 | 4087,00 | 191 | 10815251,85 | 0 | 0 | 0 | 10815251,85 | Х | Х |  | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1952 | 1952 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 373,80 | 356,40 | 356,40 | 13 | 947806,30 | 0 | 0 | 0 | 947806,30 | 2535,60 | 3100,00 |  | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1951 | 1951 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 392,90 | 375,60 | 375,60 | 17 | 982798,17 | 0 | 0 | 0 | 982798,17 | 2501,40 | 3100,00 |  | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 38 | 1953 | 1953 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 656,20 | 386,70 | 358,70 | 22 | 1170591,00 | 0 | 0 | 0 | 1170591,00 | 1783,90 | 3120,00 | октябрь 2016 – декабрь 2018 |  |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 44 | 1953 | 1953 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 624,60 | 681,80 | 394,00 | 27 | 1216108,15 | 0 | 0 | 0 | 1216108,15 | 1947,00 | 3120,00 |  | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 5 | ул. 50 лет Октября, д. 46 | 1955 | 1978 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 813,50 | 813,50 | 493,30 | 30 | 841459,11 | 0 | 0 | 0 | 841459,11 | 1034,40 | 1530,00 |  | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400000,00 | 0 | 0 | 0 | 400000,00 | 400000,00 | 600000,00 |  | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 6 | ул. Пионерская, д. 12 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 588,4 | 520,50 | 520,50 | 15 | 569831,00 | 0 | 0 | 0 | 569831,00 | 968,44 | 1530,00 |  | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000,00 | 0 | 0 | 0 | 200000,00 | 200000,00 | 600 000,00 |  | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 7 | ул. Пионерская, д. 16 | 1952 | 1952 | Ремонт кров-ли**** | 2 | 1 | 435,30 | 508,30 | 508,30 | 16 | 668253,54 | 0 | 0 | 0 | 668253,54 | 1535,2 | 3120,00 |  | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 8 | ул. Пионерская, д. 19 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 864,40 | 791,50 | 472,70 | 27 | 1183336,76 | 0 | 0 | 0 | 1183336,76 | 1368,96 | 1530,00 |  | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000,00 | 0 | 0 | 0 | 300000,00 | 300000,00 | 600000,00 |  | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 9 | ул. Пионер-ская, д. 20 | 1957 | 1977 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 633,00 | 633,00 | 408,30 | 12 | 966038,17 | 0 | 0 | 0 | 966038,17 | 1526,10 | 1530,00 |  | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000,00 | 0 | 0 | 0 | 300000,00 | 300000,00 | 600000,00 |  | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 10 | ул. Пионер-ская, д. 21 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 399,90 | 364,90 | 199,20 | 12 | 569029,65 | 0 | 0 | 0 | 569029,65 | 1422,90 | 1530,00 |  | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500000,00 | 0 | 0 | 0 | 500000,00 | 500000,00 | 600000,00 |  | октябрь 2016 - декабрь 2017 |

- Первый заместитель главы города  Сорска                                                                  В.Ю.Соколов

Марьясова М.А.

24-347