Приложение 1

к постановлению администрации г.Сорска

от « 08 »   05  2018 № 221-п

«КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)» на 2014–2016 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год |  | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 руб./шт. | руб./ м2 руб./шт. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Республике Хакасия за 2014–2016 годы 494 многоквартирных дома |  | Х | Х | 504 | Х | Х | 520419,87 | 558470,27 | 470621,57 | 23703 | 751649355,23 | 29761905,79 | 28211403,25 | 9132874,17 |  | 684543172,02 | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2015 год |  | Х | Х | 7 | Х | Х | 4 820,50 | 8 103,20 | 6 633,70 | 340,00 | 7524731,00 | 0,00 | 0 |  | 0 | 7524731,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 373,80 | 356,4 | 356,4 | 13 | 380 480,60 | 0 | 0 |  | 0 | 380 480,60 | 1017,87 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 908,40 | 0 | 0 |  | 0 | 282 908,40 | 282 908,40 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1951 | 1951 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 392,9 | 375,6 | 375,6 | 17 | 397 612,40 | 0 | 0 |  | 0 | 397 612,40 | 1011,99 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 606,60 | 0 | 0 |  | 0 | 262 606,60 | 262 606,60 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 26 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 915,2 | 832,6 | 832,6 | 24 | 856 531,00 | 0 | 0 |  | 0 | 856 531,00 | 935,89 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 733,00 | 0 | 0 |  | 0 | 184 733,00 | 184 733,00 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 28 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 546,9 | 495,6 | 495,6 | 26 | 566 482,30 | 0 | 0 |  | 0 | 566 482,30 | 1035,81 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 321,70 | 0 | 0 |  | 0 | 149321,7 | 149321,7 | 600000,00 | декабрь 2015 г. |
| 5 | ул. 50 лет Октября, д. 32 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 542,6 | 500,4 | 500,4 | 20 | 572 399,20 | 0 | 0 |  | 0 | 572 399,20 | 1054,92 | 1177,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 573,80 | 0 | 0 |  | 0 | 148 573,80 | 148 573,80 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 6 | ул. 50 лет Октября, д. 34 | 1960 | 1960 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 845,00 | 824,10 | 824,10 | 23 | 961 343,00 | 0 | 0 |  | 0 | 961 343,00 | 1137,68 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79990,00 | 0 | 0 |  | 0 | 79990,00 | 79990,00 | 600000,00 | декабрь 2015г. |
| 7 | ул. Кирова, д. 19 | 1980 | 1980 | Ремонт кровли**** | 5 | 6 | 1 204,1 | 4 718,5 | 3 249,0 | 217 | 2 681 749,00 | 0 | 0 |  | 0 | 2 681 749,00 | 2227,18 | 2400,00 | январь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2016 год |  | Х | Х | 13 | Х | Х | 7106,50 | 4037,90 | 4037,90 | 261 | 15607947,35 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 15607947,35 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 317,90 | 356,40 | 356,40 | 13 | 673 461,50 | 0 | 0 |  | 0 | 673 461,50 | 2118,47 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 26 | 1952 | 1952 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 915,2 | 832,6 | 832,6 | 24 | 1876074,00 | 0 | 0 |  | 0 | 1876074,00 | 2049,91 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  | Ремонт кровли**** |  |  | 719,50 |  |  |  | 1482329,00 | 0 | 0 |  | 0 | 1482329,00 | 2060,22 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 28 | 1952 | 1952 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 546,9 | 495,60 | 495,60 | 26 | 1134660,00 | 0 | 0 |  | 0 | 1134660,00 | 2074,71 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  | Ремонт кровли**** |  |  | 439,30 |  |  |  | 918212,00 | 0 | 0 |  | 0 | 918212,00 | 2090,17 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 32 | 1952 | 1952 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 542,6 | 500,40 | 500,40 | 20 | 1172642,00 | 0 | 0 |  | 0 | 1172642,00 | 2161,15 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  | Ремонт кровли**** |  |  | 441,50 |  |  |  | 914720,00 | 0 | 0 |  | 0 | 914720,00 | 2071,85 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 5 | ул. 50 лет Октября, д. 34 | 1960 | 1960 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 845,00 | 824,10 | 824,10 | 23 | 1732804,00 | 0 | 0 |  | 0 | 1732804,00 | 2050,66 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  | Ремонт кровли**** |  |  | 720,50 |  |  |  | 1482712,00 | 0 | 0 |  | 0 | 11482712,00 | 2057,89 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 6 | ул. Пионерская, д. 12 | 1953 | 1953 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 423,8 | 520,50 | 520,50 | 15 | 887187,0 | 0 | 0 |  | 0 | 887187,00 | 2093,41 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  | Ремонт фасада*** |  |  | 588,4 |  |  |  | 1174936,85 | 0 | 0 |  | 0 | 1174936,85 | 1996,83 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 7 | ул. Пионерская, д. 16 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 605,9 | 508,30 | 508,30 | 16 | 540408,00 | 0 | 0 |  | 0 | 540408,00 | 891,91 | 3100,0 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000,00 | 0 | 0 |  | 0 | 300000,00 | 300000,00 | 600000,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  | Ремонт фасада*** |  |  |  |  |  |  | 1317801,00 | 0 | 0 |  | 0 | 1317801,00 | 2174,95 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |

- Первый заместитель главы города                                                           В.Ю.Соколов