Приложение

к постановлению

администрации города Сорска

от « 24 »      01     2018 №  25-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА СОРСКА

на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Формирование комфортной среды города Сорска на 2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель | Администрация города Сорска |
| --- | --- |
| Соисполнитель | Управление ЖКХ администрации МО город Сорск |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Сорск |
| Задачи Программы | - формирование архитектурного визуального образа города. - повышение уровня благоустройства дворовых территорий; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы и т.д.); - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 30 %; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 30 %; - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 5 шт; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования – 30 %; - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – не менее 30 %; - доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории - 50 %; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2022 годы Без разбивки на этапы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками выступают средства Федерального бюджета, средства Республиканского бюджета, средства муниципального бюджета Всего по Программе средства муниципального бюджета — 2250,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2018 г. -450,0 тыс. руб. 2019 г. - 450,0 тыс. руб. 2020 г - 450,0 тыс. руб. 2021 - 450,0 тыс. руб. 2022 г. - 450,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение облика территории муниципального образования; - улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в муниципальном образовании; - - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования. |

- Характеристика сферы реализации Программы,  анализ проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города.

Природно-климатические условия муниципального образования город Сорск, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных пунктов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, малыми архитектурными формами и т.д.) на 1 января 2017 года составляет 0 кв. м. На территории города всего 6 дворовых территорий, которые частично имеют освещение, оснащены игровыми формами, заасфальтирован подъезд к домам. Общее количество придомовых территорией – 59 шт.

Площадь территории общего пользования: парк – 160 000 м2, скверы, аллеи – 17 060 м2.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов 20 века), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (процент аварийности деревьев составляет более 80).

Особое внимание следует уделить восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи.

Приоритетами в области благоустройства на территории муниципального образования город Сорск являются:

- создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации первоочередных мер по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования.

Целью Программы является  повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Сорск.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- разработка архитектурного облика города и дизайна  городской среды;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

1. Разработка архитектурного облика города и дизайна  городской среды:

- подготовка архитектурно-художественного регламента центральных улиц г. Сорска;

- подготовка и проведение архитектурных конкурсов;

- подготовка и проведение мероприятий по соучастному проектированию;

- возведение произведений монументально-декоративного искусства и монументально-декоративной живописи, архитектурных композиций на территории г. Сорска;

Дизайн-проект создается для каждой дворовой территории, включенной в Программу, а также для наиболее посещаемой территории указаны и каждого места общего пользования.

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Данное направление предполагает:

- строительство, ремонт дорожных покрытий, проездов, тротуаров, бортового камня, мест парковок, линий наружного освещения;

- приобретение и установку оборудования для детских, спортивных, общехозяйственных площадок;

- приобретение и установку урн, скамеек;

- благоустройство территории детских и спортивных площадок;

- устройство контейнерных площадок;

- озеленение;

- прочее.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов направляются на выполнение видов работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее соответственно – минимальный перечень, дополнительный перечень).

Минимальный перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169, включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установка скамеек;

4) установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичная расценка) работ по благоустройству дворовых территорий изложена в приложении № 1 к настоящей программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории МКД, приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Дополнительный перечень включает следующие виды работ:

1) ремонт и (или) устройство тротуаров;

2) ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;

3) ремонт и  обустройство автомобильных парковок;

4) устройство и оборудование детских и спортивных площадок;

5) озеленение территорий;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство ограждений;

8) иные виды работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в следующих формах:

1) выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы;

2) предоставление строительных материалов, техники;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций, выполняющих работы.

Доля трудового участия при выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории в размере не менее 50 % от общего числа собственников помещений в многоквартирном(ых) доме(ах) и не менее одного человека от каждого собственника иного здания(й) и сооружения(й), в случае наличие таких объектов в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству определяется в размере не менее 30 % от общей численности собственников жилья в каждом многоквартирном доме и не менее 1 человека от собственника иных зданий и (или) сооружений, расположенных в границах дворовой территории.

Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий целесообразно подтверждать документально, в зависимости от формы такого участия. Документы (материалы), подтверждающие трудовое участие представляются в управление ЖКХ администрации города Сорска.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. Отчет должен содержать информацию о количестве человек, принявших трудовое участие и времени, затраченном на реализацию трудовое участие. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Благоустройство общественных территорий города Сорска.

Данное направление предусматривает на общественных территориях:

- строительство, ремонт дорожных покрытий, проездов, тротуаров, беговых и велосипедных дорожек, бортового камня, лестниц, мест парковок, линий наружного освещения;

- архитектурную подсветку;

- установку и ремонт объектов внешнего благоустройства;

- благоустройство зон для отдыха;

- озеленение общественных территорий;

- установка произведений монументально-декоративного искусства и монументально-декоративной живописи, архитектурных композиций;

- прочее.

4. Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп  населения.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии установленными действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется в период 2018-2022 годы.

- Перечень основных мероприятий программы

| Номер и наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок, год |  | Ожидаемый результат | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Формирование архитектурного визуального образа города | Управление ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск | 2018 | 2022 | Улучшение облика территории муниципального образования | Разработка дизайн-проектов |
| Благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. | Управление ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск | 2018 | 2022 | Повышение качества городской среды посредством реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Ремонт дорожных покрытий, приобретение и установку МАФ |
| Благоустройство наиболее посещаемой территории | Управление ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск | 2018 | 2022 | Повышение качества городской среды посредством реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | Ремонт дорожных покрытий, установку и ремонт объектов внешнего благоустройства. |
| Благоустройство мест массового отдыха населения | Управление ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск | 2018 | 2022 | Повышение качества работ по благоустройству территорий массового отдыха | Ремонт тротуаров, беговых и велосипедных дорожек, бортового камня, лестниц, мест парковок, линий наружного освещения, архитектурных композиций. |
| Обеспечение подготовки документации на объекты благоустройства в соответствии с нормативными требованиями | Управление ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск | 2018 | 2022 |  | Проведение экспертизы достоверности сметной стоимости |

- Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 3 к Программе.

Главными распорядителями бюджетных средств выступает администрация города Сорска.

Источниками выступают средства Федерального бюджета, средства Республиканского бюджета, средства бюджета муниципального образования города Сорска.

6. Перечень показателей (целевых индикаторов) Программы

В результате реализации Программы планируется обеспечить следующие значения целевых индикаторов:

| Наименование целевого индикатора | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Абакана) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 |

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 30 %;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 30 %;

- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 5 шт;

- доля площади благоустроенных территорий общего пользования – 30 %;

- доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – не менее 30 %;

- доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории -  50 %;

К числу основных рисков, которые могут оказать влияние на конечный результат реализации мероприятий Программы, относятся:

бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории города Сорска;

управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусматривается, в том числе:

- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

- популяризация положительного опыта реализации мероприятий в сфере благоустройства территорий;

- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

Первый заместитель

главы города								В.Ю. Соколов

Исп. Богданова Л.Л.

Приложение № 1

к муниципальной программе

"Формирование комфортной среды

города Сорска на 2018 - 2022 годы"

- Нормативная стоимость

(единичные расценки) на ремонт дворовых проездов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость без учета НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Установка бортовых камней бетонных: БР 100.30.18 | м | 1 | 876,58 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия площадью ремонта до 5 кв. м | кв. м | 1 | 717,51 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия площадью ремонта до 25 кв. м | кв. м | 1 | 590,38 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5 - 2,9 т/м3 | кв. м | 1 | 281,73 |
| 6 | Регулирование высотного положения крышек колодцев | колодец | 1 | 1431,84 |

- Нормативная стоимость

(единичные расценки) на установке скамей и урн

| N | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость работы по установке 1 скамьи | шт | 921,11 |
|  | Стоимость работы по установке 1 скамьи со стоимостью скамьи | шт | 8167,7 |
| 2 | Стоимость работы по установке 1 урны | шт | 461,91 |
|  | Стоимость работы по установке 1 урны со стоимостью урны | шт | 2876,31 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Формирование комфортной среды

города Сорска на 2018 - 2022 годы"

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

- скамья

- урна

- Приложение № 3

к муниципальной программе

"Формирование комфортной среды

города Сорска на 2018 - 2022 годы"

Ресурсное обеспечение

реализации Программы

| Наименование Программы/мероприятий | Источники финансирования | Объемы бюджетных ассигнований по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "Формирование современной среды города Сорска на 2018 - 2022 годы" | Всего по Программе, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет Республики Хакасия |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО г. Сорск | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Сорска | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет Республики Хакасия |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО г. Сорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Повышение уровня благоустройства и комфорта наиболее посещаемых территорий общего пользования | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет Республики Хакасия |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО г. Сорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Повышение уровня благоустройства и комфорта мест массового отдыха населения на территории города Сорска | Всего по Программе, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет Республики Хакасия |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО г. Сорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение подготовки документации на объекты благоустройства в соответствии с нормативными требованиями, разработка жизайн-проекта | Всего по Программе, в том числе | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Бюджет МО г. Сорск | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

- Приложение 4

к муниципальной программе

"Формирование комфортной

среды города Сорска на 2018-2022 годы»

Адресный перечень

многоквартирных домов, дворовые территории

которых подлежат благоустройству в 2018 - 2022 годах

| № п/п | Наименование дворовой территории |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 г | 2019-2022 г.<1> |
| 1 | Ул. Кирова, 40 |  |
| 2 | Ул. Кирова, 38 |  |
| 3 | Ул. Кирова, 36 |  |
| 4 | Ул. Кирова, 30 |  |
| 5 | Ул. Кирова, 28 |  |
| 6 | Ул. Кирова, 27 |  |
| 7 | Ул. Кирова, 12 |  |
| 8 | Ул. 50 лет Октября, 70,70А, 70Б |  |
| 9 | Ул. 50 лет Октября, 48 |  |
| 10 | Ул. Дружбы, 5. |  |
| 11 | Ул. Строительная, 1а-7 |  |

--------------------------------

<1> Данные указываются по результатам рассмотрения общественной комиссии по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной среды города Сорска на 2018-2022 годы», в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий в муниципальную программу "Формирование комфортной среды города Сорска на 2018-2022 годы»

Первый заместитель главы города Сорска 		   	        В.Ю. Соколов