РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ – ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2018				                      № 404-п

Об утверждении муниципальной

программы «Текущий и капитальный

ремонт административных зданий администрации

города Сорска на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ст. 50, ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования город Сорск, постановления администрации города Сорска от 30.08.2013 № 449-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сорск» (с последующими изменениями), администрация города Сорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Текущий и капитальный ремонт административных зданий администрации города Сорска на 2019 – 2021 годы» (далее – Программа) (Приложение 1).

2. Заместителю главы города по финансовым и экономическим вопросам  Бондаренко М.Н. при формировании городского бюджета на 2019 год  предусмотреть выделение средств на реализацию Программы.

3.  Настоящее постановление  направить для опубликования в СМИ.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации Журавлеву А.В.

И.о.главы города Сорска                                               М.Н. Бондаренко

Приложение

к постановлению администрации

города Сорска

от 31.08.2018 г. № 404-п.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОРСКА на 2019 – 2021 годы»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель | Администрация города Сорска |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители | Управление ЖКХ администрации МО г. Сорск (далее – Управление ЖКХ) |  |
| Цель | Обеспечение сохранности и долговечности муниципального имущества; приведение в нормативное техническое и санитарно-гигиеническое состояние административных зданий города Сорска |  |
| Задачи | Улучшение условий труда служащих, приведение в нормативное техническое состояние административного здания города Сорска; приведение в соответствие требованиям доступности мест предоставления государственных и муниципальных услуг всем категориям граждан города Сорска, включая инвалидов. |  |
| Целевые показатели и (или) индикаторы | - снижение объемов потребления коммунальных ресурсов в инженерных сетях административных зданий муниципального образования г. Сорск ежегодно не менее чем на 1%, и снижение и (или) отсутствие аварий на инженерных сетях зданий; - соблюдение режимов хранения архивных документов обеспечивающих их сохранность; - соблюдение санитарных и строительных норм; -исполнение федерального закона в отношении комфортности предоставления муниципальных услуг гражданам города. |  |
| Этапы и сроки реализации | 2019 – 2021 годы без разбивки на этапы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источник финансирования | Объемы финансирования |
|  | Бюджет муниципального образования город Сорск | 2019 г. – 850 тыс.руб. 2020 г. – 1 100 тыс.руб. 2021 г. – 1 000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | -содержание здания администрации города в безаварийном рабочем режиме в соответствии с санитарными нормами, требованиями по охране условий труда и техники безопасности; -повышение надежности работы инженерных систем; -комфортность и безопасность условий труда; -создание комфортных условий в местах предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |

1. Характеристика проблемы

Под административными зданиями города Сорска подразумеваются: здание администрации города Сорска (бывшее здание гостиницы); нежилое помещение 1Н, расположенное по адресу: город Сорск, ул. 50 лет Октября, 13 (используется под гараж).

Помещение является приспособленными для размещения в нем административных учреждений и не соответствуют некоторым строительным норам, санитарно – гигиеническим и техническим требованиям, требованиям охраны труда работников и пожарной безопасности. Помещение 1Н используется под гараж для транспорта администрации.

Администрация города Сорска располагается с 2004 года  в двухэтажном здании, внутренние помещения которого, в соответствии с проектом, предназначены для размещения гостиничных номеров. За 48 лет эксплуатации произошел значительный износ строительных конструкций, внутренней и наружной отделки здания, систем отопления, водоснабжения, электроснабжения.  Проводимые текущие ремонты отдельных помещений и фасада не могут решить проблемы содержания  административного здания  в рабочем режиме в соответствии с санитарными нормами, требованиями по охране труда и технике безопасности, внутренняя отделка кабинетов не соответствует технологическим и эстетическим требованиям.

Нежилое помещение 1Н используемое под гараж, расположен по улице 50 лет Октября, дом 13, в котором в настоящее время располагается муниципальное имущество.

В целях эффективного расходования бюджетных средств, используемых на проведение ремонтов здания и нежилого помещения,  а также приведение помещений администрации в соответствие с санитарно – гигиеническими  и строительными нормами, требуется  плановый и организованный подход  к решению проблемы, который предусмотрен в данной Программе.

2. Приоритеты муниципальной политики

2.1. Цель Программы

Цели Программы направлены  на реализацию комплекса ремонтных работ, направленных на улучшение технического состояния здания администрации, повышение  надежности и эффективности работы внутренних инженерных систем, приведение внутренних помещений в соответствие с санитарными нормами, требованиями по охране  труда и технике безопасности.

Целями Программы являются:

-обеспечение  условий для снижения  издержек  на содержание  здания администрации;

-улучшение условий труда служащих, приведение  в нормативное техническое состояние конструкций здания;

-укрепление материально – технической базы административного здания;

-улучшение эстетического внешнего вида и внутренних помещений административного здания;

-улучшение требований хранения архивных документов;

-создание необходимых условий для предоставления муниципальных услуг в соответствующего качества.

2.2. Задачи Программы

Основной задачей  программы  является  планомерное и эффективное проведение мероприятий, направленных на  улучшение технического  состояния здания администрации города Сорска, необходимого для надежного функционирования  инженерных систем, снижения риска аварийных ситуаций, повышение безопасности и комфортности  работающих в здании  служащих.

3. Срок реализации Программы

Программа «Текущий и капитальный ремонт административных зданий администрации города Сорска на 2019 – 2021 годы» реализуется в период с 2019 по 2021 годы.

Промежуточные итоги реализации мероприятий муниципальной программы подводятся по результатам работы за год по следующим показателям:

-снижение эксплуатационных расходов не менее, чем на 1% в год;

-снижение объемов потребления коммунальных ресурсов  инженерных сетях административных зданий не менее чем на 1%;

-соблюдение санитарных  и строительных норм;

-соблюдение режимов хранения архивных документов обеспечивающих их сохранность на 10%;

-улучшение внутреннего вида здания и приведение помещений в соответствие с санитарными нормами и требованиями по охране труда и технике безопасности на 30% .

4. Перечень  программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сумма тыс. тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| 1. | Ремонт здания администрации города Сорска (г. Сорск, ул. Кирова, 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт отопительной системы, кабинетов 2-го этажа здания администрации |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |  | Администрация города Сорска, Управление ЖКХ |
| 1.2. | Разработка проектной документации на ремонт 2 - го этажа |  |  |  | 150,0 |  |  | Администрация города Сорска, Управление ЖКХ |
| 1.3. | Ремонт лестницы |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт коридора 1-го и 2 - го этажей |  |  |  | 250,0 | 100,0 |  |  |
| 1.5. | Ремонт кабинетов, туалета 2 – го этажа |  | 30,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 1.6. | Ремонт кабинетов правого крыла 2 – го этажа |  | 100,0 |  |  | 200,0 |  |  |
| 1.7. | Ремонт шиферной кровли |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Администрация города Сорска, Управление ЖКХ |
| 1.8. | Организация доступности для инвалидов |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | Администрация города Сорска, Управление ЖКХ |
| 1.9 | Ремонт фасада здания |  | 170,0 |  |  |  |  | Администрация города Сорска, Управление ЖКХ |
|  | Итого: |  | 800,0 |  | 1 100,0 | 1000,0 |  |  |
| 2. | Ремонт помещения по ул. Пионерская, 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена дверного блока в помещении | 50,0 |  |  |  |  |  | Администрация города Сорска, Управление ЖКХ |
|  | Итого: | 50,0 |  |  | 1 100,0 | 1000,0 |  |  |
|  | Всего по Программе: | 850,0 |  |  | 1 100,0 | 1 000,0 |  |  |

5. Обоснование ресурсного обеспечения

Финансирование мероприятий Программы производится за счет средств муниципального бюджета.

Общие затраты на реализацию Программы складываются из затрат  на:

- ремонт первого и второго этажей;

- разработка проектной документации на ремонт второго этажа, лестницы;

- ремонт отопительной системы;

- ремонт кровли мягкой, шиферной кровли.

Общая  потребность в затратах на реализацию Программы  составляет:

2 950 тыс. рублей, в том числе:

Финансирование мероприятий Программы производится за счет средств муниципального бюджета.

| Виды работ | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектные работы |  | 150,0 |  |
| Ремонт отопительной системы, кабинетов, коридоров, других помещений | 480,0 | 850,0 | 800,0 |
| Ремонт (замена) кровли | 100,0 |  | 100,0 |
| Ремонт фасада здания | 170,0 |  |  |
| Организация доступности для инвалидов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Всего по программе | 850,0 | 1 100,0 | 1 000,0 |

В реализации программы участвуют:

-Управляющий делами администрации (готовит заявку на ремонтные работы, организует реализацию муниципальной программы, осуществляет контроль над исполнением муниципальной программы);

-Управление ЖКХ администрации (составление дефектной ведомости, технического задания, сметы, технический надзор за проведением ремонтных работ);

-Отдел финансов и экономики администрации г. Сорска осуществляет финансирование программных мероприятий.

Управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем – Управляющим делами администрации.

Ответственный исполнитель предоставляет информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в отдел финансов и экономики администрации города Сорска. Запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета. Отчеты предоставляются согласно утвержденному «Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сорск».

6.  Перечень показателей (целевых индикаторов) программы

Промежуточные итоги реализации мероприятий Программы подводятся по результатам работы за год по следующим показателям:

- снижение объемов потребления коммунальных ресурсов в инженерных сетях административных зданий муниципального образования г.Сорск ежегодно не менее чем на 1%, и снижение и (или) отсутствие аварий на инженерных сетях зданий;

- соблюдение режимов хранения архивных документов обеспечивающих их сохранность;

- комфортность и безопасность условий труда служащих, улучшение внешнего и внутреннего вида административных зданий, приведение состояния помещений в соответствие с санитарными нормами и требованиями по охране труда и техники безопасности;

- доведение уровня износа основных фондов до нормативных требований.

Управляющий делами                                             А.В. Журавлева