Приложение 1

к постановлению администрации города Сорска

от « 16 »     06     2019 № 235-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2050 годы)» на 2018–2020 годы

| № п/п | Адрес многоквар- тирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб./шт. | руб./шт. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2018 год |  | - Х | - 18 | - Х | - Х | 30 929,08 | 29 532,30 | 25 911,50 | 1 214,00 | 22541679,88 | 0 | 6 369 513,00 | 335 237,00 | 15836929,88 | - Х | - Х | - Х |
| - 1 | - ул. 50 лет Октября, д. 38 | - 1 953 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 995,00 | - 995,00 | - 386,70 | - 22 | - 2 388 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 388 000,00 | - 2 400,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 2 | - ул. 50 лет Октября, д. 40 | - 1 953 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 2 | - 468,65 | - 721,00 | - 402,50 | - 27 | - 1 124 760,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 124 760,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 3 | - ул. 50 лет Октября, д. 44 | - 1 953 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 744,10 | - 744,10 | - 394,00 | - 27 | - 875 805,70 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 875 805,70 | - 1 177,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 4 | - ул. 50 лет Октября, д. 52 | - 1 957 | - Ремонт инженерных систем ** | - 3 | - 2 | - 1 530,50 | - 1 530,50 | - 1 530,50 | - 11 | - 1 607 025,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 607 025,00 | - 1 050,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 550 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 550 000,00 | - 550 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 5 | - ул. Кирова, д. 18 | - 1985 | - Ремонт электрических сетей | 5 | 4 | 3597,9 | 3191,4 | 3191,4 | 154 | 1 069 050,00 | 0 | 1015597,5 | 53452,5 | 0,00 | 297,13 | 315,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 6 | - ул. Кирова, д. 25 | - 1976 | - Ремонт электрических сетей | 5 | 4 | 4918,4 | 4425,1 | 4407,6 | 190 | 1 461 450,00 | 0 | 1388377,5 | 73072,5 | 0,00 | 297,14 | 315,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 7 | - ул. Кирова, д. 27А | - 1977 | - Ремонт электрических сетей | 5 | 4 | 3549,72 | 3224,5 | 3216,3 | 170 | 1 054 730,00 | 0 | 1001993,5 | 52736,5 | 0,00 | 297,13 | 315,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 8 | - ул. Кирова, д. 32 | - 1978 | - Ремонт электрических сетей | 5 | 4 | 5066,03 | 4645,4 | 4645,4 | 196 | 1 505 270,00 | 0 | 1430006,5 | 75263,5 | 0,00 | 297,13 | 315,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 9 | - ул. Кирова, д. 50 | - 1979 | - Ремонт электрических сетей | 5 | 4 | 5432,75 | 4879,3 | 4855,5 | 237 | 1 614 250,00 | 0 | 1533538,0 | 80712 | 0,00 | 297,13 | 315,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 10 | - ул. Парковая, д. 1 | - 1 979 | - Ремонт кровли **** | - 1 | - 3 | - 505,57 | - 388,90 | - 205,90 | - 16 | - 1 213 368,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 213 368,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 11 | - ул. Пионерская, - д. 19 | - 1 953 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 2 | - 561,86 | - 864,40 | - 472,70 | - 27 | - 1 348 464,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 348 464,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 12 | - ул. Пионерская, - д. 21 | - 1 953 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 1 | - 322,66 | - 496,40 | - 228,80 | - 12 | - 774 384,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 774 384,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 13 | - ул. Пионерская, - д. 23 | - 1 954 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 404,80 | - 404,80 | - 230,10 | - 12 | - 437422,50 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 437422,50 | - 1080,60 | - 1530,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 255120,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 255120,00 | - 300000,00 | - 600000,00 |  |
| - 14 | - ул. Пионерская, - д. 25 | - 1 955 | - Ремонт фасада *** | - 22 | - 2 | - 852,80 | - 852,80 | - 477,00 | - 30 | - 1202529,90 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1202529,90 | - 1410,10 | - 3100,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 15 | - ул. Пионерская, - д. 27 | - 1 955 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 857,20 | - 857,20 | - 490,50 | - 26 | - 900 060,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 900 060,00 | - 1 050,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 550 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 550 000,00 | - 550 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - 16 | - ул. Пушкина, д. 6 | - 1 956 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 1 | - 400,50 | - 400,50 | - 235,50 | - 14 | - 729430,08 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 729430,08 | - 1821,30 | - 3100,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 17 | - ул. Строительная, д. 1А | - 1 974 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 2 | - 353,54 | - 543,90 | - 314,20 | - 26 | - 848 484,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 848 484,00 | - 2 400,00 | - 3 120,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| - 18 | - ул. Толстого, д. 5 | - 1 953 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 | - 367,10 | - 367,10 | - 226,90 | - 17 | - 432 076,70 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 432 076,70 | - 1 177,00 | - 1 530,00 | - октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 600 000,00 |  |
| - Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2019 год |  | - Х | - 15 | - Х | - Х | 8782,86 | 8896,8 | 5412,6 | 264 | 17275014,05 | 0 | 0 | 0 | 17275014,05 | - Х | - Х | - Х |
| - 1 | - ул. 50 лет Октября, д. 48 | - 1 957 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 845,70 | - 845,70 | - 494,00 | - 24 | - 1 019 292,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 019 292,00 | - 1 205,26 | - 1 520,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 400 000,00 |  |
| - 2 | - ул. 50 лет Октября, д. 54 | - 1 958 | - Ремонт инженерных систем ** | - 3 | - 2 | - 1 056,20 | - 1 056,20 | - 916,20 | - 21 | 1 259 010,00 | 0 | 0 | 0 | 1 259 010,00 | 1 192,02 | 1 520,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| - 3 | - ул. 50 лет Октября, д. 56 | - 1 958 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 | - 384,00 | - 384,00 | - 384,00 | - 12 | - 451 968,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 451 968,00 | - 1 177,00 | - 1 520,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 400 000,00 |  |
| - 4 | - ул. Парковая, д. 2 | - 1 979 | - Ремонт кровли **** | - 1 | - 3 | - 505,57 | - 388,90 | - 205,90 | - 17 | - 1 213 368,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 213 368,00 | - 2 400,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 5 | - ул. Пионерская, - д. 19 | - 1 953 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 864,40 | - 864,40 | - 472,70 | - 27 | - 2 074 560,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 2 074 560,00 | - 2 400,00 | - 2 950,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 6 | - ул. Пионерская, - д. 20 | - 1 957 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 2 | 609,07 | 633,2 | 408,3 | 12 | 1 461 768,00 | 0 | 0 | 0 | 1 461 768,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 7 | - ул. Пионерская, - д. 21 | - 1 953 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 1 | - 496,40 | - 496,40 | - 228,80 | - 12 | - 1 191 360,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 191 360,00 | - 2 400,00 | - 2 950,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 8 | - ул. Пионерская, - д. 29 | - 1 957 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 | - 400,00 | - 400,00 | - 229,90 | - 10 | - 470 800,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 470 800,00 | - 1 177,00 | - 1 520,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 400 000,00 |  |
| - 9 | - ул. Пионерская, - д. 33 | - 1 957 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 1 | - 420,0 | - 404,30 | - 236,30 | - 9 | - 1008000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1008000,00 | - 2400,00 | - 3100,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 10 | - ул. Пионерская, - д. 35 | - 1 957 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 778,70 | - 778,70 | - 396,80 | - 29 | - 1 014 772,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 014 772,00 | - 1 303,16 | - 1 520,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 200 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 200 000,00 | - 200 000,00 | - 400 000,00 |  |
| - 11 | - ул. Пионерская, - д. 43 | - 1 958 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 820,70 | - 820,70 | - 362,90 | - 19 | - 980 292,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 980 292,00 | - 1 194,46 | - 1 520,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 400 000,00 |  |
| - 12 | - ул. Строительная, д. 1А | - 1 974 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 543,90 | - 543,90 | - 314,20 | - 26 | - 640 170,30 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 640 170,30 | - 1 177,00 | - 1 520,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 400 000,00 |  |
| - 13 | - ул. Строительная, д. 3А | - 1 974 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 2 | - 358,02 | - 550,80 | - 314,20 | - 26 | - 859 248,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 859 248,00 | - 2 400,00 | - 3 100,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - 14 | - ул. Толстого, д. 3 | - 1 953 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 1 | 335,4 | 364,8 | 224,2 | 10 | 654 885,75 | 0 | 0 | 0 | 654 885,75 | 1 952,55 | 3 120,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  | - Ремонт фасада *** |  |  | - 364,80 | - 364,80 | - 224,20 | - 10 | 875520,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 875520,00 | - 2400,00 | - 2950,00 | - октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| - Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2020 год |  | - Х | - 14 | - Х | - Х | - 8 335,40 | - 8 335,40 | - 5 817,40 | - 296 | - 15568827,70 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 15568827,70 | - Х | - Х | - Х |
| - 1 | - ул. 50 лет Октября, д. 44 | - 1 953 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 744,10 | - 744,10 | - 394,00 | - 27 | - 631 488,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 631 488,00 | - 848,66 | - 2 950,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 2 | - ул. 50 лет Октября, д. 62 | - 1 961 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 616,80 | - 616,80 | - 556,70 | - 33 | - 725 973,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 725 973,60 | - 1 177,00 | - 1 520,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 400 000,00 |  |
| - 3 | - ул. Кирова, д. 5 | - 1 958 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 635,50 | - 635,50 | - 633,70 | - 25 | - 747 983,50 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 747 983,50 | - 1 177,00 | - 1 520,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 400 000,00 |  |
| - 4 | - ул. Кирова, д. 7 | - 1 958 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 800,90 | - 800,90 | - 789,90 | - 28 | - 840 945,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 840 945,00 | - 1 050,00 | - 1 520,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 550 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 550 000,00 | - 550 000,00 | - 400 000,00 |  |
| - 5 | - ул. Кирова, д. 11 | - 1 958 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 552,80 | - 552,80 | - 552,80 | - 18 | - 662 368,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 662 368,00 | - 1 198,21 | - 1 520,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 200 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 200 000,00 | - 200 000,00 | - 400 000,00 |  |
| - 6 | - ул. Парковая, д. 1 | - 1 979 | - Ремонт фасада *** | - 1 | - 3 | - 388,90 | - 388,90 | - 205,90 | - 16 | - 933 360,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 933 360,00 | - 2 400,00 | - 2 950,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 7 | - ул. Парковая, д. 2 | - 1 979 | - Ремонт фасада *** | - 1 | - 3 | - 388,90 | - 388,90 | - 205,90 | - 17 | - 933 360,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 933 360,00 | - 2 400,00 | - 2 950,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 8 | - ул. Пионерская, - д. 20 | - 1 957 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 633,20 | - 633,20 | - 408,30 | - 12 | - 1 519 680,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 519 680,00 | - 2 400,00 | - 2 950,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 9 | - ул. Пионерская, - д. 23 | - 1 954 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 404,80 | - 404,80 | - 230,10 | - 12 | - 971520,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 971520,00 | - 2400,00 | - 3100,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 10 | - ул. Пионерская, - д. 25 | - 1 955 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 | - 852,80 | - 852,80 | - 477,00 | - 30 | - 895440,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 895440,00 | - 1177,00 | - 1520,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 550000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 550000,00 | - 550000,00 | - 600000,00 |  |
| - 11 | - ул. Пионерская, - д. 27 | - 1 955 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 857,20 | - 857,20 | - 490,50 | - 26 | - 1 450 060,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 450 060,00 | - 1 691,62 | - 2 950,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 12 | - ул. Строительная, д. 1А | - 1 974 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 543,90 | - 543,90 | - 314,20 | - 16 | - 1 305 360,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 305 360,00 | - 2 400,00 | - 2 950,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 13 | - ул. Строительная, д. 3А | - 1 974 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 2 | - 550,80 | - 550,80 | - 314,20 | - 26 | - 1 321 920,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 1 321 920,00 | - 2 400,00 | - 2 950,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| - 14 | - ул. Толстого, д. 3 | - 1 953 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 | - 364,80 | - 364,80 | - 244,20 | - 10 | - 429369,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 429369,60 | - 1177,00 | - 1520,00 | - октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 000,00 | - 0,00 | - 0,00 - 0,00 | - 0,00 - 0,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 400 000,00 |  |

- **Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных 
помещений, установка коллективных (общедомовых) приборов учета.

- *** Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента.

- **** Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю.».

- Первый заместитель главы города Сорска                                                          В.Ю.Соколов

Марьясова М.А.

24-347