РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА СОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ

УСТАҒ - ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.  09.  2019                                                                                  № 377 - п.

Об утверждении муниципальной программы

"Переселение жителей муниципального образования

город Сорск из аварийного и непригодного для проживания

жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 06.01.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования город Сорск Республики Хакасия, постановления администрации города Сорска Республики Хакасия от 30.08.2013 года № 449-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ муниципального образования город Сорск», администрация города Сорска Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу "Переселение жителей муниципального образования город Сорск из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда».

2.Данное постановление вступает в законную силу с 01.01 2020 года.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Сорский городской вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска.

4.Контроль за реализацией программы возложить на первого заместителя главы города Сорска.

Глава города Сорска                                                           В. Ф. Найденов

Приложение к постановлению

администрации города Сорска

№   377 - п  от  30.09.  2019 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОРСК  ИЗ АВАРИЙНОГО И НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

- ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Переселение жителей муниципального образования город Сорск  из аварийного и непригодного для проживания  жилищного фонда»

| Ответственный исполнитель | Администрация города Сорска |
| --- | --- |
| Соисполнители | Управление ЖКХ администрации МО г. Сорск |
| Подпрограммы | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цель | Подготовка условий и разработка механизмов по переселению граждан, нуждающихся в жилых помещениях, из жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. |
| Задачи | Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, признанным непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. |
| Целевые показатели и (или) индикаторы | к 2023 году - обеспечение расселения из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и непригодным для проживания, площадью не менее 2366,6 кв.м.: |
|  | в том числе: |
|  | 2020 год – |
|  | 2021 год – |
|  | 2022 год – 2366,6 |
| Этапы и сроки реализации | - 2020 – 2022 годы. Этапы реализации программы не выделяются. |
|  | 2020 –1550 ,0 тыс. руб. |
|  | Средства местного бюджета 1550,0 тыс. руб. |
|  | 2021 – 150,0 тыс. руб. |
|  | Средства местного бюджета 150,0 тыс. руб. |
|  | 2022 – 100,0 тыс. руб. |
|  | Средства местного бюджета 100,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | -прекращение наращивания объемов непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Сорск; |
|  | -уменьшение доли жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, в муниципальном образовании город Сорск; |

- 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Муниципальная  программа "Переселение жителей муниципального образования город Сорск из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» направлена на обеспечение комплексного подхода при ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в муниципальном образовании город Сорск (далее - муниципальное образование).

Аварийный и непригодный для проживания жилищный фонд имеется во всех населенных пунктах муниципального образования. По состоянию на 1 января 2019 года общая площадь жилых помещений в муниципальном образовании составляла 287,8 тыс. кв. метров. В соответствии с предварительными данными, площадь жилых помещений, непригодных для проживания в связи с их физическим износом,  составляет 6175,6  кв. метров. В том числе в установленном законом порядке по состоянию на 1 января 2019 года признаны непригодными для проживания и аварийными четыре жилых дома общей площадью 2366,6 кв. метров.

Общая потребность в финансовых средствах, необходимых для переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым в установленном законом порядке, с учетом средней рыночной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилья   составляет не менее 85,3 млн. рублей.

Муниципальное образование из-за ограниченных возможностей местного бюджета и большого объема аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда не может самостоятельно решить проблему обеспечения жильем граждан, проживающих в жилье, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям, в том числе представляющем угрозу для жизни.

Большинство граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания домах, также не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

- 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

2.1. Основными целями Программы являются:

1) подготовка условий и разработка механизмов по переселению граждан, нуждающихся в жилых помещениях, из жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания;

2) обеспечение жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания, и нуждающихся в жилых помещениях;

3) ликвидация части жилищного фонда муниципального образования, признанного в установленном порядке непригодным для проживания.

2.2. Основными задачами Программы являются:

1) оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, признанным непригодным для проживания.

2) получение финансовой помощи из бюджетов различных уровней органом местного самоуправления для обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания, и нуждающихся в жилых помещениях;

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В рамках Программы будет осуществляться финансирование мероприятий по обеспечению переселения граждан, проживающих в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде, исходя из средств, предусматриваемых в местном бюджете на очередной финансовый год.

Критерии и технические условия отнесения жилых домов (жилых помещений) к категории непригодных для проживания установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в таблице.

- ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Формирование нормативно-правовой базы для предоставления жилья переселяемым гражданам | 2020 – 2022 годы | Отдел правового регулирования и управления муниципальным имуществом администрации г. Сорска. |
| 2. | Привлечение и аккумулирование финансовых ресурсов для реализации Программы | 2020 – 2022 годы | Управление ЖКХ администрации МО г. Сорск; Отдел финансов и экономики администрации г. Сорска. |
| 3. | Проведение технического обследование жилищного фонда, по установлению жилья, непригодного для проживания. | 2020 – 2022 годы | Управление ЖКХ администрации МО г. Сорск. |
| 4. | Корректировка реестров непригодных для проживания и аварийных жилых помещений (жилых домов) и ежегодная их корректировка | 2020 – 2022 годы | Управление ЖКХ администрации МО г. Сорск, управляющие компании (по согласованию) |
| 5. | Заключение соглашений с Правительством РХ о реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019- 1 сентября 2025 гг. | 2020 – 2022 годы | Администрация г. Сорска. |
| 6. | Мероприятия, направленные на расселение граждан в рамках реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019- 1 сентября 2025 гг.: Строительство 36 квартирного жилого дома | 2022 год | Управление ЖКХ администрации МО г. Сорск |
| 7. | Начало процесса переселения граждан | 2021 год | Администрация г. Сорска. |

- 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Объемы финансирования мероприятий программы

| Источники финансирования программы | В том числе: (в тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Всего по муниципальному образованию | 1550,0 | 150,0 | 100,0 |
| В том числе: |  |  |  |
| Средства местного бюджета: | 1550,0 | 150,0 | 100,0 |
| из них: |  |  |  |
| -на проведение технического обследования жилищного фонда для установления жилья непригодного для проживания | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| - на строительство 36-ти квартирного жилого дома: в том числе: - на выполнение проектных работ: -на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения: | 1500,0 1500,0 | - - 100,0 | - - - |

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы включает в себя:

- стратегическое планирование и прогнозирование;

- организационную структуру управления реализацией программы (определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней управления).

Важнейшим элементом реализации программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки программы.

В связи с этим предполагается ежегодный анализ хода реализации программы на основе оценки результативности ее мероприятий и достижения основных целевых индикаторов.

5.1. Администрация города Сорска:

-утверждает муниципальную  программу, предусматривающую мероприятия по переселению граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

-разрабатывает и утверждает порядок переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда;

-разрабатывает и утверждает проектно-сметную документацию на строительство многоквартирного жилого дома;

- создаёт условия для строительства жилого дома,

-переселяет граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда согласно разработанным планам;

-обеспечивает снос аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда с последующим использованием освободившихся земельных участков для нужд муниципальных образований;

- привлекает внебюджетные ресурсы на реализацию Программы.

5.2. Соисполнитель программы – Управление ЖКХ администрации муниципального образования город Сорск:

-разрабатывает муниципальную  программу, предусматривающую мероприятия по переселению граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

-организует реализацию  мероприятий муниципальной целевой программы;

-формирует реестр непригодных для проживания и аварийных жилых помещений (жилых домов) с ежегодным его уточнением в срок до 1 апреля;

-проводит техническое обследование жилищного фонда, организовывает работу межведомственной комиссии по установлению жилья, непригодного для проживания;

- при необходимости подготавливает и выполняет корректировку программы по уточнению (дополнению, изменению отмене) в перечень программных мероприятий, их суммы затрат, а также механизм реализации Программы.

- 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка социально-экономической эффективности программы будет осуществляться на основании целевых индикаторов и показателей в соответствии с Методикой оценки эффективности, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить жильем граждан, переселяемых из жилищного фонда муниципального образования, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, осуществить приобретение, строительство и реконструкцию жилых помещений и (или) жилых домов.

Реализация мероприятий Программы, при соблюдении графика финансирования мероприятий, позволит в конечном итоге обеспечить:

-расселение граждан из жилищного фонда площадью не менее 2366,6 кв. метров, признанного в установленном порядке непригодным для проживания;

-выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для проживания;

улучшение демографической ситуации и снижение социальной напряженности.

- Основные целевые индикаторы

- и показатели эффективности реализации муниципальной целевой  программы

«Переселение жителей муниципального образования город Сорск  из аварийного и непригодного для проживания  жилищного фонда»

| Наименование | Всего | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Количество переселенных граждан, чел. | 91 | - | - | 91 |
| Ликвидированная площадь жилых помещений, кв. м. | 2366,6 |  | - | 2366,6 |

Первый заместитель главы

города Сорска  						     В. Ю. Соколов