КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2050 годы)» на 2018–2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквар- тирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | Площадь помещений МКД | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |
| руб./шт. | руб./шт. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2018 год | | Х | 18 | Х | Х | 30 929,08 | 29 532,30 | 25 911,50 | 1 214,00 | 22541679,88 | 0 | 6 369 513,00 | 335 237,00 | 22541679,88 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 38 | 1 953 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 2 | 995,00 | 995,00 | 386,70 | 22 | 2 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 000,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 40 | 1 953 | Ремонт  кровли \*\*\*\* | 2 | 2 | 468,65 | 721,00 | 402,50 | 27 | 1 124 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 760,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 44 | 1 953 | Ремонт инженерных  систем \*\* | 2 | 2 | 744,10 | 744,10 | 394,00 | 27 | 875 805,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 805,70 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 52 | 1 957 | Ремонт инженерных  систем \*\* | 3 | 2 | 1 530,50 | 1 530,50 | 1 530,50 | 11 | 1 607 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607 025,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |
| 5 | ул. Кирова, д. 18 | 1985 | Ремонт электрических сетей | 5 | 4 | 3597,9 | 3191,4 | 3191,4 | 154 | 1 069 050,00 | 0 | 1015597,5 | 53452,5 | 0,00 | 297,13 | 315,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 6 | ул. Кирова, д. 25 | 1976 | Ремонт электрических сетей | 5 | 4 | 4918,4 | 4425,1 | 4407,6 | 190 | 1 461 450,00 | 0 | 1388377,5 | 73072,5 | 0,00 | 297,14 | 315,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 7 | ул. Кирова, д. 27А | 1977 | Ремонт электрических сетей | 5 | 4 | 3549,72 | 3224,5 | 3216,3 | 170 | 1 054 730,00 | 0 | 1001993,5 | 52736,5 | 0,00 | 297,13 | 315,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 8 | ул. Кирова, д. 32 | 1978 | Ремонт электрических сетей | 5 | 4 | 5066,03 | 4645,4 | 4645,4 | 196 | 1 505 270,00 | 0 | 1430006,5 | 75263,5 | 0,00 | 297,13 | 315,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 9 | ул. Кирова, д. 50 | 1979 | Ремонт электрических сетей | 5 | 4 | 5432,75 | 4879,3 | 4855,5 | 237 | 1 614 250,00 | 0 | 1533538,0 | 80712 | 0,00 | 297,13 | 315,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 10 | ул. Парковая, д. 1 | 1 979 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 1 | 3 | 505,57 | 388,90 | 205,90 | 16 | 1 213 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 368,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 11 | ул. Пионерская,  д. 19 | 1 953 | Ремонт  кровли \*\*\*\* | 2 | 2 | 561,86 | 864,40 | 472,70 | 27 | 1 348 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348 464,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 12 | ул. Пионерская,  д. 21 | 1 953 | Ремонт  кровли \*\*\*\* | 2 | 1 | 322,66 | 496,40 | 228,80 | 12 | 774 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 384,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 13 | ул. Пионерская,  д. 23 | 1 954 | Ремонт инженерных  систем \*\* | 2 | 2 | 404,80 | 404,80 | 230,10 | 12 | 437422,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437422,50 | 1080,60 | 1532,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255120,00 | 300000,00 | 600000,00 |  |
| 14 | ул. Пионерская,  д. 25 | 1 955 | Ремонт фасада \*\*\* | 22 | 2 | 852,80 | 852,80 | 477,00 | 30 | 1202529,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1202529,90 | 1410,10 | 3100,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 15 | ул. Пионерская,  д. 27 | 1 955 | Ремонт  инженерных  систем \*\* | 2 | 2 | 857,20 | 857,20 | 490,50 | 26 | 900 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 060,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |
| 16 | ул. Пушкина, д. 6 | 1 956 | Ремонт  фасада \*\*\* | 2 | 1 | 400,50 | 400,50 | 235,50 | 14 | 729430,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729430,08 | 1821,30 | 3100,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 17 | ул. Строительная, д. 1А | 1 974 | Ремонт  кровли \*\*\*\* | 2 | 2 | 353,54 | 543,90 | 314,20 | 26 | 848 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 484,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 18 | ул. Толстого, д. 5 | 1 953 | Ремонт инженерных  систем \*\* | 2 | 1 | 367,10 | 367,10 | 226,90 | 17 | 432 076,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 076,70 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2019 год | | Х | 15 | Х | Х | 8784,26 | 8896,8 | 5412,6 | 264 | 17053001,85 | 0 | 0 | 0 | 17053001,85 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 48 | 1 957 | Ремонт инженерных  систем \*\* | 2 | 2 | 845,70 | 845,70 | 494,00 | 24 | 1 019 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 292,00 | 1 205,26 | 1 520,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 54 | 1 958 | Ремонт инженерных  систем \*\* | 3 | 2 | 1 056,20 | 1 056,20 | 916,20 | 21 | 1 259 010,00 | 0 | 0 | 0 | 1 259 010,00 | 1 192,02 | 1 520,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 56 | 1 958 | Ремонт инженерных  систем \*\* | 2 | 1 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 12 | 451 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 968,00 | 1 177,00 | 1 520,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| 4 | ул. Парковая, д. 2 | 1 979 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 1 | 3 | 505,57 | 388,90 | 205,90 | 17 | 1 213 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 368,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 5 | ул. Пионерская,  д. 19 | 1 953 | Ремонт  фасада \*\*\* | 2 | 2 | 864,40 | 864,40 | 472,70 | 27 | 2 074 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074 560,00 | 2 400,00 | 2 950,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 6 | ул. Пионерская,  д. 20 | 1 957 | Ремонт  кровли \*\*\*\* | 2 | 2 | 609,07 | 633,2 | 408,3 | 12 | 1 461 768,00 | 0 | 0 | 0 | 1 461 768,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 7 | ул. Пионерская,  д. 21 | 1 953 | Ремонт  фасада \*\*\* | 2 | 1 | 496,40 | 496,40 | 228,80 | 12 | 1 191 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 360,00 | 2 400,00 | 2 950,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 8 | ул. Пионерская,  д. 29 | 1 957 | Ремонт инженерных  систем \*\* | 2 | 1 | 400,00 | 400,00 | 229,90 | 10 | 470 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 800,00 | 1 177,00 | 1 520,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| 9 | ул. Пионерская,  д. 33 | 1 957 | Ремонт инженерных  систем \*\* | 2 | 1 | 421,4 | 404,30 | 236,30 | 9 | 495987,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495987,80 | 1177,00 | 1520,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| 10 | ул. Пионерская,  д. 35 | 1 957 | Ремонт инженерных  систем \*\* | 2 | 2 | 778,70 | 778,70 | 396,80 | 29 | 1 014 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 772,00 | 1 303,16 | 1 520,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| 11 | ул. Пионерская,  д. 43 | 1 958 | Ремонт инженерных  систем \*\* | 2 | 2 | 820,70 | 820,70 | 362,90 | 19 | 980 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 292,00 | 1 194,46 | 1 520,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| 12 | ул. Строительная, д. 1А | 1 974 | Ремонт инженерных  систем \*\* | 2 | 2 | 543,90 | 543,90 | 314,20 | 26 | 640 170,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 170,30 | 1 177,00 | 1 520,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| 13 | ул. Строительная, д. 3А | 1 974 | Ремонт  кровли \*\*\*\* | 2 | 2 | 358,02 | 550,80 | 314,20 | 26 | 859 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 248,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 14 | ул. Толстого, д. 3 | 1 953 | Ремонт  кровли \*\*\*\* | 2 | 1 | 335,4 | 364,8 | 224,2 | 10 | 654 885,75 | 0 | 0 | 0 | 654 885,75 | 1 952,55 | 3 120,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| Ремонт  фасада \*\*\* | 364,80 | 364,80 | 224,20 | 10 | 875 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 520,00 | 2 400,00 | 2 950,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2020 год | | Х | 14 | Х | Х | 8 335,40 | 8 335,40 | 5 817,40 | 296 | 15 568 827,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 568 827,70 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 44 | 1 953 | Ремонт  фасада \*\*\* | 2 | 2 | 744,10 | 744,10 | 394,00 | 27 | 631 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 488,00 | 848,66 | 2 950,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 62 | 1 961 | Ремонт инженерных  систем \*\* | 2 | 2 | 616,80 | 616,80 | 556,70 | 33 | 725 973,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 973,60 | 1 177,00 | 1 520,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| 3 | ул. Кирова, д. 5 | 1 958 | Ремонт инженерных  систем \*\* | 2 | 2 | 635,50 | 635,50 | 633,70 | 25 | 747 983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 983,50 | 1 177,00 | 1 520,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| 4 | ул. Кирова, д. 7 | 1 958 | Ремонт инженерных  систем \*\* | 2 | 2 | 800,90 | 800,90 | 789,90 | 28 | 840 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 945,00 | 1 050,00 | 1 520,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 400 000,00 |
| 5 | ул. Кирова, д. 11 | 1 958 | Ремонт инженерных  систем \*\* | 2 | 2 | 552,80 | 552,80 | 552,80 | 18 | 662 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 368,00 | 1 198,21 | 1 520,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| 6 | ул. Парковая, д. 1 | 1 979 | Ремонт  фасада \*\*\* | 1 | 3 | 388,90 | 388,90 | 205,90 | 16 | 933 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 360,00 | 2 400,00 | 2 950,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 7 | ул. Парковая, д. 2 | 1 979 | Ремонт  фасада \*\*\* | 1 | 3 | 388,90 | 388,90 | 205,90 | 17 | 933 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 360,00 | 2 400,00 | 2 950,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 8 | ул. Пионерская,  д. 20 | 1 957 | Ремонт  фасада \*\*\* | 2 | 2 | 633,20 | 633,20 | 408,30 | 12 | 1 519 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 680,00 | 2 400,00 | 2 950,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 9 | ул. Пионерская,  д. 23 | 1 954 | Ремонт  фасада \*\*\* | 2 | 2 | 404,80 | 404,80 | 230,10 | 12 | 971520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971520,00 | 2400,00 | 3100,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 10 | ул. Пионерская,  д. 25 | 1 955 | Ремонт инженерных  систем \*\* | 2 | 2 | 852,80 | 852,80 | 477,00 | 30 | 895440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895440,00 | 1050,00 | 1530,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550000,00 | 550000,00 | 600000,00 |
| 11 | ул. Пионерская,  д. 27 | 1 955 | Ремонт  фасада \*\*\* | 2 | 2 | 857,20 | 857,20 | 490,50 | 26 | 1 450 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 060,00 | 1 691,62 | 2 950,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 12 | ул. Строительная, д. 1А | 1 974 | Ремонт  фасада \*\*\* | 2 | 2 | 543,90 | 543,90 | 314,20 | 16 | 1 305 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 360,00 | 2 400,00 | 2 950,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 13 | ул. Строительная, д. 3А | 1 974 | Ремонт  фасада \*\*\* | 2 | 2 | 550,80 | 550,80 | 314,20 | 26 | 1 321 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 920,00 | 2 400,00 | 2 950,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 14 | ул. Толстого, д. 3 | 1 953 | Ремонт инженерных  систем \*\* | 2 | 1 | 364,80 | 364,80 | 244,20 | 10 | 429 369,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 369,60 | 1 177,00 | 1 520,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |

\* Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт.

\*\*Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных   
помещений, установка коллективных (общедомовых) приборов учета.

\*\*\* Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента.

\*\*\*\* Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю.».