****

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА СОРСКА**

**РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ**

г. Сорск 19 февраля 2019 года

**ИНФОРМАЦИЯ**

**проведения проверки исполнения подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования город Сорск» целевой программы «Развитие и благоустройство территории муниципального образования город Сорск**

**(2017-2019 годы)» за 2018 год**

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы контрольно-счетной палаты города Сорска на 2018 год и распоряжение председателя контрольно-счетной палаты города Сорска от 12.12.2018г №32-р.

2. Предмет контрольного мероприятия: Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования город Сорск», платежные и иные первичные документы, подтверждающие направление и расходование средств бюджета на программные мероприятия в рамках муниципальной программы за период 2018 года.

3. Объект контрольного мероприятия:

-администрация города Сорска.

4. Цели контрольного мероприятия:

4.1. Цель 1. Проверить правильность применения бюджетного и иного законодательства при разработке муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город Сорск».

4.1.1 Вопросы: - проверка правильности применения бюджетного и иного законодательства при разработке муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования город Сорск»;

- проверка правильности и законности внесения изменений в муниципальную подпрограмму «Благоустройство территории муниципального образования город Сорск»;

- проверка соответствия объема бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы действующему бюджету муниципального образования г. Сорск за период 2018 года.

4.2. Цель 2. Провести оценку правильности, законности и эффективности финансовых средств, направленных на исполнение подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования город Сорск» за 2018 год.

4.2.1. Вопросы: - оценка правильности, законности и эффективности финансовых средств, направленных на исполнение подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования город Сорск» за 2018 год;

- проверка заключения и исполнения муниципальных контрактов и прямых договоров в рамках муниципальной программы за период 2018 года.

5. Проверяемый период деятельности: 2018 год.

6. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

Окончательный общий объем бюджетных ассигнований муниципальной Подпрограммы был утвержден постановлением администрации г. Сорска от 09.10.2018г. №460-п и составил 36645,8 тыс. рублей, из них объем финансирования из местного бюджета на 2018 год определен в сумме 13654,0 тыс. рублей, в том числе на создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей муниципального образования направлено 7816,0 тыс. рублей, на организацию благоустройства территории муниципального образования, отвечающей экологическим, санитарно – гигиеническим требованиям – 5838,0 тыс. рублей.

В ходе проведения проверки правильности и своевременности внесения изменений в действующую муниципальную подпрограмму в течение отчетного периода, была проведена правовая оценка вносимых в Подпрограмму изменений на предмет соответствия бюджетному и иному законодательству, а так же действующему в отчетном периоде бюджету города Сорска.

Посредством внесения изменений в проверяемом периоде был скорректирован объем бюджетных ассигнований, направленных на финансирование программных мероприятий, в том числе снижен общий объем бюджетных средств по Подпрограмме на общую сумму 1079,2 тыс. рублей; запланированный размер ассигнований 2018 года увеличен на сумму 2694,0 тыс. рублей.

За период 2018 года постановлением администрации г. Сорска от 30.10.2018г. №497-п в действующую Подпрограмму было внесено программное мероприятие «Устройство технологического проезда» с объемом финансирования 130,0 тыс. рублей, утверждены бюджетные ассигнования в размере 89,0 тыс. рублей на устройство ограждений, исключено финансирование программного мероприятия по реконструкции фонтана размером 55,0 тыс. рублей.

Оценка показала, что вносимые изменения соответствуют полноте, срокам и объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Сорска Республики Хакасия на 2018 год. Программные мероприятия соответствуют целям и задачам Подпрограммы. При утверждении и исполнении Подпрограммы нормы, определенные Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО г. Сорск соблюдены.

Нарушений не допущено.

В связи с тем, что начало контрольного мероприятия датировано декабрем 2018 года, в проверку вошел действующий на момент проведения мероприятия период по состоянию на 01.12.2018 года. Все проведенные работы и оказанные услуги в рамках исполнения программных мероприятий учтены на указанную дату.

Согласно оборотно-сальдовой ведомости за 11 месяцев 2018 года на финансирование мероприятий, необходимых для исполнения Подпрограммы направлено средств бюджета на общую сумму 8300,4 тыс. рублей (включая кредиторскую задолженность 2017 года). Из них на оплату электроэнергии израсходовано 1340,0 тыс. рублей; на мероприятия по благоустройству и озеленению города, техническое обслуживание уличного освещения – 2827,6 тыс. рублей; на обработку территории муниципального образования от клещей и отлову безнадзорных животных – 132,7 тыс. рублей; на приобретение транспортных средств направлено 4000,0 тыс. рублей, из которых оплата кредиторской задолженности прошлого периода составила 3000,0 тыс. рублей.

В ходе проведения контрольного мероприятия были проверены все заключенные муниципальные контракты на проведение работ и оказание услуг в рамках Подпрограммы.

По результатам проверки выявлено нарушение действующего законодательства в области исполнения муниципальных контрактов, выразившееся в допущении изменения существенных условий муниципальных контрактов без заключения дополнительного соглашения.

Так, при проверке фактически выполненных работ на месте их проведения в соответствии с муниципальным контрактом на оказание услуг по содержанию мест захоронений было выявлено отсутствие конструкций для сбора мусора на территории городского кладбища в количестве 6 штук на общую сумму 52260 рублей, которые по объяснению объекта проверки были вывезены исполнителем контракта на зимний период для предотвращения примерзания или порчи. Сами конструкции отличались по характеристикам от заявленных аукционной документацией. По объяснению заказчика в период исполнения контракта было принято решение о замене предполагаемых стационарных металлических конструкций на передвижные металлические контейнеры в целях улучшения их потребительских свойств. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" дополнительное соглашение заключено не было.

Вопрос по возврату металлических конструкций для сбора мусора на территорию мест захоронения взят под контроль контрольно-счетной палаты и руководства объекта проверки, во избежание дополнительных расходов по организации мест сбора мусора на городском кладбище в будущем периоде. Приобретенные в рамках исполнения муниципального контракта емкости для сбора мусора являются собственностью заказчика.

В актах выполненных работ к муниципальному контракту на выполнение работ по санитарному содержанию и подсыпке территории МО г. Сорск выявлены случаи изменения цены работ за единицу, расхождения в стоимости трудозатрат на весь объем работ при произведении расчета, что противоречит условиям муниципального контракта и гражданскому законодательству.

Данное нарушение допущено при изменении фактического объема работ при исполнении контракта, начальная цена контракта осталась неизменной.

Объектом проверки были даны пояснения, что несоответствие фактического объема работ в части уменьшения/увеличения объясняется тем, что объем работ зависит от погодных условий, в техническом задании невозможно предугадать, сколько осадков выпадает в тот или иной период.

Контрольно-счетная палата города Сорска считает, что изменение фактического объема работ в зависимости от погодных условий необходимо регулировать посредством заключения дополнительного соглашения, как определено условиями муниципального контракта и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", исключая изменение цены за единицу работ в отчетных документах.

К тому же при изменении исполнителем расценок работ (услуг) заказчик не имеет возможности проследить, происходит ли изменение начальной цены контракта при корректировке объема работ по факту, а исполнитель работ не может аргументировано показать законность расчета общей суммы работ по контракту.

В ходе проверки отчетных документов к контрактам отмечено несоответствие срока принятых работ в соответствии с контрактом на оказание услуг по обработке территории от клещей. Пунктом 2.1 контракта срок проведения истребительных мероприятий установлен не позднее 17 апреля 2018 года, прием работ в соответствии с актом оказанных услуг произведен 24 апреля 2018 года.

В наряд-заказах к актам выполненных работ муниципального контракта на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения на территории МО г. Сорск отмечено отсутствие подписи заказчика, заказчиком завизирован только сводный акт выполненных работ.

В рамках проведения контрольного мероприятия должностными лицами контрольно-счетной палаты в присутствии представителя объекта проверки был проведен осмотр коммунальной техники, приобретенной согласно муниципальным контрактам. В соответствии с мероприятиями Подпрограммы были закуплены две единицы коммунальной техники в виде экскаватора-погрузчика марки «ELAZ-BL» и автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей.

Приобретенная коммунальная техника была осмотрена на предмет соответствия техническим характеристикам, платежным документам и целевому назначению. Нарушений и несоответствий не выявлено, техника находится в местах передачи в соответствии с договорами пользования, наличие подтверждено.

Проведенные работы и оказанные услуги в проверяемом периоде в рамках подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования город Сорск» соответствуют утвержденным программным мероприятиям, направления средств бюджета на цели, не соответствующие задачам Подпрограммы не выявлено.

**Рекомендации:**

1. Заказчикам работ (услуг) при планировании закупок и подготовке аукционной документации рассматривать потребительские свойства товара (услуги) с точки зрения удобства, полезности, необходимости их приобретения/оказания для более качественного выполнения работ (услуг) по условиям контракта.
2. Участникам закупок при исполнении контракта изменение его существенных условий в части изменения технических характеристик товара (услуги), объема работы (услуги) производить посредством заключения дополнительного соглашения в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3. Заказчикам при приемке работ (услуг) обращать внимание на даты приема работ в соответствии с условиями контракта (договора), не допускать отсутствие подписи заказчика на отчетных документах.
4. Уполномоченным представителям объекта проверки довести информацию по выявленным в ходе контрольного мероприятия нарушениям до исполнителей муниципальных контрактов во избежание допущения случаев несоблюдения действующего законодательства в дальнейшем.

Председатель контрольно-счетной

палаты города Сорска Л.В. Абрамченко