Приложение 3

к постановлению администрации г. Сорска

от «\_ \_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2020 г. № 252\_ -п

# 

## ДИЗАЙН – ПРОЕКТ

**благоустройства дворовой территории,**

**расположенной по адресу: Республика Хакасия,**

**город Сорск, ул. 50 лет Октября, дом 70б**

**г. Сорск, 2020 г.**

**2. Текстовое описание проекта благоустройства**

Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Хакасия, город Сорск, ул. 50 лет Октября, дом № 70б основано на принципе комплексного подхода к организации благоустройства дворовой территории.

Целью проекта является повышение уровня благоустройства дворовой территории; снижение физического износа дорожного покрытия и улучшение транспортно - эксплуатационного состояния дворового проезда.

Задачей проекта является доведение технического и эксплуатационного состояния дворовой территории многоквартирного дома до нормативных требований, создание на территории муниципального образования город Сорск, благоприятной среды для проживания населения.

Проект благоустройства содержит виды работ, исходя из минимального и дополнительного перечня работ, определенных муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Сорск на 2018-2022 годы».

Планируемые мероприятия по благоустройству из минимального перечня работ:

- ремонт дворового проезда;

- установка бордюров;

- установка скамеек и урн.

Планируемые мероприятия по дополнительному перечню:

- устройство металлического ограждения детской игровой площадки в границах прилегающих территорий;

- установка беседки на игровой площадке.


Ремонт дворового проезда предполагает укладку асфальтобетонного покрытия с устройством основания из щебня на участках, прилегающем к многоквартирному дому, площадью 790 м2. При асфальтировании всех проездов предполагается устройство дорожных бордюров – 181 м.п..

Возле каждого подъезда, после укладки асфальтобетона, устанавливаются скамейки – 4 шт. и урны – 4 шт.

В состав дополнительных работ входит ограждение существующей детской игровой площадки. При строительстве домов № 70, 70а, 70б, расположенных по улице 50 лет Октября, была установлена общая для трех домов игровая площадка. При межевании земельных участков, игровая площадка попала в три придомовые зоны. В связи с этим, ограждение площадки поделено в равных долях для трех домовых территорий по 40 м.п.

**Ожидаемый результат проекта**

Реализация проекта позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей многоквартирного дома, сформировать эстетический облик дворовой территории и в целом повысить уровень жизни населения.

**3. Границы домовых территорий**

**ЗУ3 – домовая территория дома № 70, площадь – 4958 м2.**

**ЗУ4 – домовая территория дома № 70а, площадь – 3853 м2.**

**ЗУ5 – домовая территория дома № 70б, площадь – 3390 м2**

**4. Визуализация элементов благоустройства**

**Беседка. Размеры, мм: H= 2050; L= 2500; B= 2100**

****

**Газонное ограждение для благоустройства территории. Размеры, мм: 600; B= 2000**

****

**Металлическая скамья- диван для улицы. Размеры, мм: H= 500; L= 1490; B= 830**

****

**Урна металлическая личная. Размеры, мм: H= 500; L= 400; B= 300**

