

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДА СОРСКА**

**РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**

**ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ**

**СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ**

**УСТАҒ – ПАСТАА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 27 » 12 2021 № 364-п

О внесении изменений в приложение

к постановлению администрации города Сорска

от 17.04.2020 № 138-п «Об утверждении краткосрочного

плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Республики Хакасия

(2014-2050 годы)» на территории муниципального

образования г.Сорск на 2021-2023годы»

(с изменениями от 08.12.2020 №360-п,

от 24.02.2021 №56-п).

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Хакасия от 28.06.2013 №55-ЗРХ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Хакасия (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом муниципального образования город Сорск, администрация города Сорска Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Сорска от 17.04.2020 № 138-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2050годы) на территории муниципального образования г.Сорск на 2021-2023 годы» (с последующими изменениями).

2. Приложение 1 к постановлению администрации города Сорска от 17.04.2020 № 138-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2050годы) на территории муниципального образования г.Сорск на 2021-2023 годы» (с последующими изменениями) изменить и изложить в новой редакции.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сорский городской вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Сорска.

И.о.главы города Сорска А.М.Кузьмин

Приложение к постановлению

администрации г.Сорска

Республики Хакасия

от «27» декабря 2021 г. № 364 -п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных   
домах, расположенных на территории муниципального образования город Сорск Республики Хакасия (2014–2050 годы)»

на 2021–2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквар- тирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | | Площадь помещений МКД | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| всего | | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | за счет средств Фонда | за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия | | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| м2 | | м2 | | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | | руб. | руб. | руб./м2 | | руб./м2 |
| руб./шт. | | руб./шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2021 год | | Х | 15 | Х | Х | | 11464,30 | | 12785,10 | 11888,90 | 411,00 | 26583847,53 | 0,00 | 10000000,00 | 0,00 | | 16583847,53 | Х | Х | | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября,  д. 7 | 1968 | Ремонт инженерных систем \*\* | 5 | 4 | | 3 106,20 | | 3 106,20 | 3 106,20 | 135 | 4 053 591,00 | 0,00 | 3614331,59 | 0,00 | | 439259,41 | 1 500,00 | 1 500,00 | | март 2021 г.  декабрь 2021 г. |
| 600 000,00 | 0,00 | 534982,18 | 0,00 | | 65017,82 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 52 | 1957 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 3 | 2 | | 837,70 | | 1 530,20 | 1 530,20 | 11 | 2525059,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2525059,35 | 3014,28 | 3 100,00 | | июнь 2020 г.  декабрь 2021 г. |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 54 | 1958 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 3 | 2 | | 837,7 | | 1 056,20 | 1 056,20 | 21 | 2407875,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2407875,88 | 2874,39 | 3 100,00 | | июнь 2020 г.  декабрь 2021 г. |
| Ремонт фасада \*\*\* | 1 056,20 | | 1 056,20 | 1 056,20 | 21 | 2835933,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2835933,61 | 2685,03 | 2950,00 | | июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 56 | 1958 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 1 | | 384,00 | | 384,00 | 384,00 | 12 | 1132479,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1132479,95 | 2949,17 | 2950,00 | | июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
| 5 | ул. 50 лет Октября, д. 60 | 1971 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | | 616,70 | | 616,70 | 616,70 | 28 | 937384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 937 384,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | | июнь 2020 г.  декабрь 2021 г. |
| 397525,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 397525,20 | 397525,20 | 400 000,00 | |
| 6 | ул. Кирова, д. 7 | 1958 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 2 | 2 | | 600,70 | | 800,90 | 800,90 | 28 | 1620087,90 | 0,00 | 1444530,26 | 0,00 | | 175557,64 | 3 100,00 | 3 100,00 | | март 2021 г.  декабрь 2021 г. |
| 7 | ул. Пионерская,  д. 22 | 1957 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | | 838,60 | | 838,60 | 838,60 | 32 | 1 094 373,00 | 0,00 | 975783,42 | 0,00 | | 118589,58 | 1 500,00 | 1 500,00 | | март 2021 г.  декабрь 2021 г. |
| 400 000,00 | 0,00 | 356654,77 | 0,00 | | 43345,23 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| Ремонт фасада \*\*\* | 1 750 996,80 | 0,00 | 1561253,48 | 0,00 | | 189743,32 | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 629,00 | | 838,60 | 838,60 | 32 | 1 696 278,15 | 0,00 | 1512464,30 | 0,00 | | 183813,85 | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| 8 | ул. Пионерская,  д. 25 | 1 955 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | | 852,80 | | 852,80 | 477,00 | 30 | 1090759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1090759,00 | 1279,03 | 1520,00 | | октябрь 2019 г.  декабрь 2021 г. |
| 372957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 372957,00 | 372957,00 | 600000,00 | |  |
| 9 | ул. Пионерская, д. 29 | 1 957 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 1 | | 400,00 | | 400,00 | 229,90 | 10 | 293701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 293701,00 | 734,25 | 1520,00 | | октябрь 2018 г.  декабрь 2021 г. |
| 323300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 323300,00 | 323300,00 | 400000,00 | |
| 10 | ул. Пионерская, д. 31 | 1957 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 1 | | 396,00 | | 396,00 | 396,00 | 15 | 599579,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 599579,21 | 1514,09 | 1 520,00 | | июнь 2020 г.  декабрь 2021 г. |
| 391444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 391444,00 | 391444,00 | 400 000,00 | |
| 11 | ул. Строительная, д. 1А | 1 974 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | | 543,90 | | 543,90 | 314,20 | 26 | 798499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 798499,00 | 1468,10 | 1520,00 | | октябрь 2018 г.  декабрь 2021 г. |
| 356349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 356349,00 | 356349,00 | 400000,00 | |
| 12 | ул. Толстого, д. 3 | 1 953 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 1 | | 364,80 | | 364,80 | 244,20 | 10 | 515238,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 515238,48 | 1412,39 | 1520,00 | | октябрь 2018 г.  декабрь 2021 г. |
| 390436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 390436,00 | 390436,00 | 400000,00 | |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2022 год | | Х | 6 | Х | Х | | 7622,2 | | 8831,73 | 8831,73 | 379 | 17368628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17368628,50 | Х | Х | | Х |
| 1 | ул. Больничная, д. 1 | 1958 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 5 | 2 | | 585,50 | | 1 636,13 | 1 636,13 | 73 | 1 814 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 814 996,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | | июнь 2021 г.  декабрь 2022 г. |
| 2 | ул. Гагарина, д. 3 | 1965 | Ремонт инженерных систем \*\* | 4 | 2 | | 1 303,80 | | 1 303,80 | 1 303,80 | 38 | 2249055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2249055,00 | 1725,00 | 1725,00 | | июнь 2021 г.  декабрь 2022 г. |
| 690000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 690000,00 | 690000,00 | 690000,00 | |
| 3 | ул. Гагарина, д. 5 | 1963 | Ремонт инженерных систем \*\* | 5 | 2 | | 1 291,40 | | 1 291,40 | 1 291,40 | 70 | 2227665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2227665,00 | 1725,00 | 1725,00 | | июнь 2021 г.  декабрь 2022 г. |
| 690000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 690000,00 | 690000,00 | 690000,00 | |
| 4 | ул. Гагарина, д. 6 | 1964 | Ремонт инженерных систем \*\* | 5 | 4 | | 2 638,00 | | 2 638,00 | 2 638,00 | 123 | 4550550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4550550,00 | 1725,00 | 1725,00 | | июнь 2021 г.  декабрь 2022 г. |
| 690000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 690000,00 | 690000,00 | 690000,00 | |
| 5 | ул. Кирова, д. 5 | 1958 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 2 | 2 | | 476,60 | | 635,50 | 635,50 | 25 | 1 477 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 477 460,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | | июнь 2021 г.  декабрь 2022 г. |
| 6 | ул. Кирова, д. 16 | 1964 | Ремонт инженерных систем \*\* | 4 | 2 | | 1 326,90 | | 1 326,90 | 1 326,90 | 50 | 2288902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2288902,50 | 1725,00 | 1725,00 | | июнь 2021 г.  декабрь 2022 г. |
| 690000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 690000,00 | 690000,00 | 690000,00 | |
| 690000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 690000,00 | 690000,00 | 690000,00 | |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2023 год | | Х | 40 | Х | Х | | 21226,87 | | 15088,87 | 15088,87 | 782 | 52009434,52 | 0 | 0 | 0 | | 52009434,52 | Х | Х | | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября,  д. 3 | 1969 | Ремонт инженерных систем \*\* | 5 | 4 | | 4 311,63 | | 4 311,63 | 4 311,63 | 208 | 7437561,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7437561,75 | 1725,00 | 1725,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 690000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 690000,00 | 690000,00 | 690000,00 | |
| 2 | ул. 50 лет Октября,  д. 48 | 1957 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 2 | | 845,70 | | 845,70 | 845,70 | 24 | 1 839 397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 839 397,50 | 2175,00 | 2 950,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 3 | ул. 50 лет Октября,  д. 58 | 1971 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | | 814,60 | | 814,60 | 814,60 | 29 | 1423920,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1423920,80 | 1748,00 | 1748,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | |
| 4 | ул. Кирова, д. 9 | 1960 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 1 | | 328,2 | | 328,2 | 328,2 | 16 | 573693,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 573693,60 | 1748,00 | 1748,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 246,20 | | 663 866,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 663 866,55 | 2697,00 | 3 100,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 5 | ул. Кирова, д. 11 | 1960 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 2 | | 552,80 | | 552,80 | 552,80 | 185 | 1 154 246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 154 246,40 | 2088,00 | 2 400,00 | | июнь 2021 г.  декабрь 2022 г. |
| 6 | ул. Кирова, д. 12 | 1964 | Ремонт инженерных систем \*\* | 4 | 2 | | 1 332,00 | | 1 332,00 | 1 332,00 | 46 | 2297700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2297700,00 | 1725,00 | 1725,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 690000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 690000,00 | 690000,00 | 690000,00 | |
| 7 | ул. Пионерская, д. 29 | 1957 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 2 | 1 | | 352,40 | | 400,00 | 400,00 | 10 | 950 422,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 950 422,80 | 2697,00 | 3 100,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| Ремонт фасада \*\*\* | 400,00 | | 835 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 835 200,00 | 2088,00 | 2 400,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 8 | ул. Пионерская, д. 31 | 1957 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 1 | | 396,00 | | 396,00 | 396,00 | 15 | 826 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 826 848,00 | 2088,00 | 2 400,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 201,50 | | 543 445,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 543 445,50 | 2697,00 | 3 100,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 9 | ул. Пионерская, д. 33 | 1957 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 1 | | 404,3 | | 404,3 | 404,3 | 9 | 706716,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 706716,40 | 1748,00 | 1748,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | |
| Ремонт фасада \*\*\* | 404,30 | | 844 178,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 844 178,40 | 2088,00 | 2 400,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 10 | ул. Пионерская, д. 41 | 1963 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 1 | | 306,14 | | 306,14 | 306,14 | 12 | 535132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 535132,72 | 1748,00 | 1748,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 261,30 | | 704 726,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 704 726,10 | 2697,00 | 3 100,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 11 | ул. Пионерская, д. 43 | 1958 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 2 | | 820,70 | | 820,70 | 820,70 | 19 | 1 713 621,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 713 621,60 | 2088,00 | 2 400,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 12 | ул. Пушкина, д. 3 | 1955 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 1 | | 374,30 | | 374,30 | 374,30 | 11 | 654276,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 654276,40 | 1748,00 | 1748,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | |  |
| 13 | ул. Пушкина, д. 4 | 1955 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 1 | | 402,20 | | 402,20 | 402,20 | 14 | 839 793,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 839 793,60 | 2088,00 | 2 400,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| Ремонт инженерных систем \*\* | 402,20 | | 703045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 703045,60 | 1748,00 | 1748,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | |
| 14 | ул. Пушкина, д. 5 | 1956 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 1 | | 381,80 | | 381,80 | 381,80 | 8 | 667386,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 667386,40 | 1748,00 | 1748,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 321,00 | | 865 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 865 737,00 | 2697,00 | 3 100,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 15 | ул. Строительная, д. 3 | 1961 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | | 564,70 | | 564,70 | 564,70 | 28 | 987095,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 987095,60 | 1748,00 | 1748,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | |
| Ремонт фасада \*\*\* | 1 179 093,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 179 093,60 | 2088,00 | 2 400,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 16 | ул. Строительная, д. 4 | 1958 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | | 576,70 | | 576,70 | 576,70 | 27 | 1014992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1014992,00 | 1760,00 | 1760,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 402500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 402500,00 | 402500,00 | 402500,00 | |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 507,00 | | 1 367 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 367 379,00 | 2697,00 | 3 100,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| Ремонт фасада \*\*\* | 576,70 | | 1 204 149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 204 149,60 | 2088,00 | 2 400,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 20223г. |
| 17 | ул. Строительная, д. 5 | 1961 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 1 | | 270,40 | | 270,40 | 270,40 | 10 | 564 595,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 564 595,20 | 2088,00 | 2 400,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| Ремонт инженерных систем \*\* | 472659,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 472659,20 | 1748,00 | 1748,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | |
| 18 | ул. Строительная, д. 6 | 1958 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 2 | 1 | | 265,10 | | 309,60 | 309,60 | 18 | 714 974,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 714 974,70 | 2697,00 | 3 100,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 19 | ул. Строительная, д. 7 | 1961 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 1 | | 295,70 | | 295,70 | 295,70 | 20 | 516883,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 516883,60 | 1748,00 | 1748,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 267,80 | | 722 256,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 722 256,60 | 2697,00 | 3 100,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 20 | ул. Строительная,  д. 10 | 1961 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | | 558,00 | | 558,00 | 558,00 | 30 | 975384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 975384,00 | 1748,00 | 1748,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 513,10 | | 1 383 830,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 383 830,70 | 2697,00 | 3 100,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| Ремонт фасада \*\*\* | 558,00 | | 1 165 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 165 104,00 | 2088,00 | 2 400,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 21 | ул. Строительная,  д. 12 | 1961 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 1 | | 286,00 | | 286,00 | 286,00 | 14 | 597 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 597 168,00 | 2088,00 | 2 400,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| Ремонт инженерных систем \*\* | 286,00 | | 499928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 499928,00 | 1748,00 | 1748,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 214,50 | | 578 506,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 578 506,50 | 2697,00 | 3 100,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 22 | ул. Строительная,  д. 14 | 1961 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | | 557,40 | | 557,40 | 557,40 | 29 | 974335,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 974335,20 | 1748,00 | 1748,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 513,10 | | 1 383 830,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 383 830,70 | 2697,00 | 3 100,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| Ремонт фасада \*\*\* | 557,40 | | 1 163 851,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 163 851,20 | 2088,00 | 2 400,00 | | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |

\* Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

\*\* Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа).

\*\*\* Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента многоквартирного дома.

\*\*\*\* Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю.».

Первый заместитель главы -

Начальник управления ЖКХ А.М. Кузьмин