Приложение к постановлению

администрации города Сорска

от 24.02.2021 № 56-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2050 годы)» на 2021–2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквар- тирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | Площадь помещений МКД | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |
| руб./шт. | руб./шт. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2021 год | | Х | 13 | Х | Х | 10976,6 | 12679,8 | 12183,4 | 343 | 23194220,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23194220,45 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 52 | 1957 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 3 | 2 | 837,70 | 1 530,20 | 1 530,20 | 11 | 2 596 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 870,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | июнь 2020 г.  декабрь 2021 г. |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 54 | 1958 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 3 | 2 | 455,30 | 1 056,20 | 1 056,20 | 21 | 1 411 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 560,94 | 3 100,00 | 3 100,00 | июнь 2020 г.  декабрь 2021 г. |
| Ремонт фасада \*\*\* | 1 056,20 | 1 056,20 | 1 056,20 | 21 | 2 534 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534 880,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 56 | 1958 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 1 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 12 | 921 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 60 | 1971 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | 616,70 | 616,70 | 616,70 | 28 | 937 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 384,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | июнь 2020 г.  декабрь 2021 г. |
| 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 5 | ул. Пионерская,  д. 25 | 1 955 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | 852,80 | 852,80 | 477,00 | 30 | 895440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895440,00 | 1177,00 | 1520,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2021 г. |
|  | 550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550000,00 | 550000,00 | 600000,00 |  |
| 6 | ул. Пионерская, д. 31 | 1957 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 1 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 15 | 601 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 920,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | июнь 2020 г.  декабрь 2021 г. |
| 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 7 | ул. Толстого, д. 3 | 1 953 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 1 | 364,80 | 364,80 | 244,20 | 10 | 429369,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429369,60 | 1177,00 | 1520,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2021 г. |
| 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 400000,00 |
| 8 | ул.Кирова, д.7 | 1958 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 2 | 2 | 600,70 | 800,90 | 800,90 | 28 | 1 620 087,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 087,90 | 3 100,00 | 3 100,00 | 2021г. |
| 9 | ул. 50 лет Октября,  д. 7 | 1968 | Ремонт инженерных систем \*\* | 5 | 4 | 3 106,20 | 3 106,20 | 3 106,20 | 135 | 4 053 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 053 591,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 10 | ул. Пионерская, д. 22 | 1957 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | 838,60 | 838,60 | 838,60 | 32 | 1 094 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 373,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт кровли \*\*\*\* |  |  | 629,00 | 838,60 | 838,60 | 32 | 1 696 278,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 278,15 | 3 100,00 | 3 100,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
|  |  |  | Ремонт фасада \*\*\* |  |  | 838,60 | 838,60 | 838,60 | 32 | 1 750 996,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 996,80 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2022 год  X | | Х | 6 | X | Х | 7622,2 | 8831,73 | 8831,73 | 379 | 15 532 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 532 606,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул.Больничная, д.1 | 1958 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 5 | 2 | 585,50 | 1 636,13 | 1 636,13 | 73 | 1 814 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 996,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | июнь 2021 г.  декабрь 2022 г. |
| 2 | ул.Гагарина, д.3 | 1965 | Ремонт инженерных систем \*\* | 4 | 2 | 1 303,80 | 1 303,80 | 1 303,80 | 38 | 1 955 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 700,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | июнь 2021 г.  декабрь 2022 г. |
| 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 3 | ул. Гагарина, д. 5 | 1963 | Ремонт инженерных систем \*\* | 5 | 2 | 1 291,40 | 1 291,40 | 1 291,40 | 70 | 1 937 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | июнь 2021 г.  декабрь 2022 г. |
| 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 4 | ул. Гагарина, д. 6 | 1964 | Ремонт инженерных систем \*\* | 5 | 4 | 2 638,00 | 2 638,00 | 2 638,00 | 123 | 3 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 957 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | июнь 2021 г.  декабрь 2022 г. |
| 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 5 | ул. Кирова, д. 5 | 1958 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 2 | 2 | 476,60 | 635,50 | 635,50 | 25 | 1 477 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477 460,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | июнь 2021 г.  декабрь 2022 г. |
| 6 | ул. Кирова, д. 16 | 1964 | Ремонт инженерных систем \*\* | 4 | 2 | 1 326,90 | 1 326,90 | 1 326,90 | 50 | 1 990 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 350,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | июнь 2021 г.  декабрь 2022 г. |
| 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2023 год | | Х | 40 | Х | Х | 27314,07 | 21456,81 | 21456,81 | 1291 | 46962800,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46962800,54 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября,  д. 3 | 1969 | Ремонт инженерных систем \*\* | 5 | 4 | 4 311,63 | 4 311,63 | 4 311,63 | 208 | 5 626 677,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 626 677,15 | 1 500,00 | 1 500,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2 | ул. 50 лет Октября,  д. 48 | 1957 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 2 | 845,70 | 845,70 | 845,70 | 24 | 1 839 397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 397,50 | 2 500,00 | 2 950,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 3 | ул. 50 лет Октября,  д. 58 | 1971 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | 814,60 | 814,60 | 814,60 | 29 | 1 063 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 053,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 4 | ул. Кирова, д. 9 | 1960 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 1 | 382,20 | 382,20 | 382,20 | 16 | 434 011,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 011,68 | 1 520,00 | 1 520,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 246,20 | 328,20 | 328,20 | 16 | 663 866,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 866,55 | 3 100,00 | 3 100,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 5 | ул. Кирова, д. 11 | 1960 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 2 | 552,80 | 552,80 | 552,80 | 185 | 1 154 246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 246,40 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2021 г.  декабрь 2022 г. |
| 6 | ул. Кирова, д. 12 | 1964 | Ремонт инженерных систем \*\* | 4 | 2 | 1 332,00 | 1 332,00 | 1 332,00 | 46 | 1 738 260.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 260.00 | 1 500,00 | 1 500,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 7 | ул. Пионерская, д. 29 | 1957 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 2 | 1 | 352,40 | 400,00 | 400,00 | 10 | 950 422,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 422,80 | 3 100,00 | 3 100,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| Ремонт фасада \*\*\* | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 10 | 835 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 8 | ул. Пионерская, д. 31 | 1957 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 1 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 15 | 826 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 848,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 201,50 | 396,00 | 396,00 | 15 | 543 445,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 445,50 | 3 100,00 | 3 100,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 9 | ул. Пионерская, д. 33 | 1957 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 1 | 424,40 | 424,40 | 424,40 | 9 | 561 226,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 226,56 | 1 520,00 | 1 520,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Ремонт фасада \*\*\* | 404,30 | 404,30 | 404,30 | 9 | 844 178,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 178,40 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 10 | ул. Пионерская, д. 41 | 1963 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 1 | 306,14 | 306,14 | 306,14 | 12 | 404 839,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 839,53 | 1 520,00 | 1 520,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 261,30 | 306,14 | 306,14 | 12 | 704 726,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 726,10 | 3 100,00 | 3 100,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 11 | ул. Пионерская, д. 43 | 1958 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 2 | 820,70 | 820,70 | 820,70 | 19 | 1 713 621,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 621,60 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 12 | ул. Пушкина, д. 3 | 1955 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 1 | 374,30 | 374,30 | 374,30 | 11 | 781 538,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 538,40 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 13 | ул. Пушкина, д. 4 | 1955 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 1 | 402,20 | 402,20 | 402,20 | 14 | 839 793,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 793,60 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| Ремонт инженерных систем \*\* | 402,20 | 402,20 | 402,20 | 14 | 531 869,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 869,28 | 1 520,00 | 1 520,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 14 | ул. Пушкина, д. 5 | 1956 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 1 | 381,80 | 381,80 | 381,80 | 8 | 504 892,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 892,32 | 1 520,00 | 1 520,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 321,00 | 381,80 | 381,80 | 8 | 865 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 737,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 15 | ул. Строительная, д. 3 | 1961 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | 564,70 | 564,70 | 564,70 | 28 | 746 759,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 759,28 | 1 520,00 | 1 520,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Ремонт фасада \*\*\* | 1 179 093,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 093,60 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 16 | ул. Строительная, д. 4 | 1958 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | 576,70 | 576,70 | 576,70 | 27 | 762 628,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 628,08 | 1 520,00 | 1 520,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 507,00 | 576,70 | 576,70 | 1 367 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 379,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| Ремонт фасада \*\*\* | 576,70 | 1 204 149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 149,60 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2022 г.  декабрь 20223г. |
| 17 | ул. Строительная, д. 5 | 1961 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 1 | 270,40 | 270,40 | 270,40 | 10 | 564 595,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 595,20 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| Ремонт инженерных систем \*\* | 357 576,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 576,96 | 1 520,00 | 1 520,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 18 | ул. Строительная, д. 6 | 1958 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 2 | 1 | 265,10 | 309,60 | 309,60 | 18 | 714 974,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 974,70 | 3 100,00 | 3 100,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 19 | ул. Строительная, д. 7 | 1961 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 1 | 295,70 | 295,70 | 295,70 | 20 | 391 033,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 033,68 | 1 520,00 | 1 520,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 267,80 | 295,70 | 295,70 | 20 | 722 256,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 256,60 | 3 100,00 | 3 100,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 20 | ул. Строительная,  д. 10 | 1961 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 30 | 737 899,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 899,20 | 1 520,00 | 1 520,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 513,10 | 558,00 | 558,00 | 30 | 1 383 830,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 830,70 | 3 100,00 | 3 100,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| Ремонт фасада \*\*\* | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 30 | 1 165 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 104,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 21 | ул. Строительная,  д. 12 | 1961 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 1 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 14 | 597 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 168,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| Ремонт инженерных систем \*\* | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 14 | 378 206,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 206,40 | 1 520,00 | 1 520,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 214,50 | 286,00 | 286,00 | 14 | 578 506,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 506,50 | 3 100,00 | 3 100,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 22 | ул. Строительная,  д. 14 | 1961 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | 557,40 | 557,40 | 557,40 | 29 | 737 105,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 105,76 | 1 520,00 | 1 520,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 513,10 | 557,40 | 557,40 | 29 | 1 383 830,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 830,70 | 3 100,00 | 3 100,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |
| Ремонт фасада \*\*\* | 557,40 | 557,40 | 557,40 | 29 | 1 163 851,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 851,20 | 2 400,00 | 2 400,00 | июнь 2022 г.  декабрь 2023 г. |

\* Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

\*\* Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа).

\*\*\* Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента многоквартирного дома.

\*\*\*\* Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю.

Начальник Управления ЖКХ А.М.Кузьмин