Администрацией города Сорска в 2020 году в рамках Комфортной среды было освоено 12,3 млн.руб. Было выполнено:

- благоустройство 3-х дворовых территорий по ул. 50 лет Октября 70, 70а, 70б. Виды работ: установка бортовых камней, асфальтирование, установка лавочек и урн, ограждения. Стоимость составила 3,3 млн. руб.;

- сквер «Победы» и «Дзержинского»: 1 этап – подготовительные работы – демонтажные работы, обрезка деревьев и кустарников. Стоимость - 600 тыс. руб.; 2 этап – установка бортовых камней, асфальтирование – 4,1 млн.руб.; 3 этап – ремонт памятников, озеленение, установка лавочек, урн, детских игровых и спортивных форм – 2, 2 млн.руб.; установка видеонаблюдения 5 камер – 150 тыс.руб..

На 2021г. выделено 4,6 млн.руб.. Планируется благоустроить 2 дворовые территории по ул.Парковая, 3, 4 (установка бортовых камней , асфальтирование, установка лавочек и урн) и 2 общественные территории аллея по ул.50 лет Октября, и сквер в районе домов 28 и 30 по ул. Кирова – 2 этап (устройство пешеходных дорожек).

Главный специалист

Управления ЖКХ Тарасова Н.С.