КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2050 годы)» на 2018–2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквар- тирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | Площадь помещений МКД | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |
| руб./шт. | руб./шт. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2018 год | | Х | 18 | Х | Х | 30 929,08 | 29532,30 | 25911,50 | 1214,00 | 22541679,88 | 0 | 6369513,00 | 335237,00 | 15836929,88 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 38 | 1 953 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 2 | 995,00 | 995,00 | 386,70 | 22 | 2388000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2388000,00 | 2400,00 | 3100,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 40 | 1 953 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 2 | 2 | 468,65 | 721,00 | 402,50 | 27 | 1124760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1124760,00 | 2400,00 | 3120,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 44 | 1 953 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | 744,10 | 744,10 | 394,00 | 27 | 875805,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875805,70 | 1177,00 | 1530,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 600000,00 |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 52 | 1 957 | Ремонт инженерных систем \*\* | 3 | 2 | 1530,50 | 1530,50 | 1530,50 | 11 | 1607025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1607025,00 | 1050,00 | 1530,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550000,00 | 550000,00 | 600000,00 |
| 5 | ул. Кирова, д. 18 | 1985 | Ремонт электрических сетей | 5 | 4 | 3597,9 | 3191,4 | 3191,4 | 154 | 1069050,00 | 0 | 1015597,5 | 53452,5 | 0,00 | 297,13 | 315,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 6 | ул. Кирова, д. 25 | 1976 | Ремонт электрических сетей | 5 | 4 | 4918,4 | 4425,1 | 4407,6 | 190 | 1461450,00 | 0 | 1388377,5 | 73072,5 | 0,00 | 297,14 | 315,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 7 | ул. Кирова, д. 27А | 1977 | Ремонт электрических сетей | 5 | 4 | 3549,72 | 3224,5 | 3216,3 | 170 | 1054730,00 | 0 | 1001993,5 | 52736,5 | 0,00 | 297,13 | 315,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 8 | ул. Кирова, д. 32 | 1978 | Ремонт электрических сетей | 5 | 4 | 5066,03 | 4645,4 | 4645,4 | 196 | 1505270,00 | 0 | 1430006,5 | 75263,5 | 0,00 | 297,13 | 315,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 9 | ул. Кирова, д. 50 | 1979 | Ремонт электрических сетей | 5 | 4 | 5432,75 | 4879,3 | 4855,5 | 237 | 1614250,00 | 0 | 1533538,0 | 80712 | 0,00 | 297,13 | 315,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 10 | ул. Парковая, д. 1 | 1 979 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 1 | 3 | 505,57 | 388,90 | 205,90 | 16 | 1213368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1213368,00 | 2400,00 | 3120,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 11 | ул. Пионерская,  д. 19 | 1 953 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 2 | 2 | 561,86 | 864,40 | 472,70 | 27 | 1348464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1348464,00 | 2400,00 | 3120,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 12 | ул. Пионерская,  д. 21 | 1 953 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 2 | 1 | 322,66 | 496,40 | 228,80 | 12 | 774384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774384,00 | 2400,00 | 3120,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 13 | ул. Пионерская,  д. 23 | 1 954 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | 404,80 | 404,80 | 230,10 | 12 | 437422,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437422,50 | 1080,60 | 1530,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 255120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255120,00 | 300000,00 | 600000,00 |
| 14 | ул. Пионерская,  д. 25 | 1 955 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 2 | 852,80 | 852,80 | 477,00 | 30 | 1202529,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1202529,90 | 1410,10 | 3100,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 15 | ул. Пионерская,  д. 27 | 1 955 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | 857,20 | 857,20 | 490,50 | 26 | 900060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900060,00 | 1050,00 | 1530,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550000,00 | 550000,00 | 600000,00 |
| 16 | ул. Пушкина, д. 6 | 1 956 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 1 | 400,50 | 400,50 | 235,50 | 14 | 729430,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729430,08 | 1821,30 | 3100,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 17 | ул. Строительная, д. 1А | 1 974 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 2 | 2 | 353,54 | 543,90 | 314,20 | 26 | 848484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848484,00 | 2400,00 | 3120,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 18 | ул. Толстого, д. 5 | 1 953 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 1 | 367,10 | 367,10 | 226,90 | 17 | 432076,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432076,70 | 1177,00 | 1530,00 | октябрь 2017 г.  декабрь 2018 г. |
| 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 600000,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2019 год | | Х | 9 | Х | Х | 5 029,06 | 5 143,00 | 3 390,60 | 146,00 | 8 951 087,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 951 087,44 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 54 | 1 958 | Ремонт инженерных систем \*\* | 3 | 2 | 1056,20 | 1056,20 | 916,20 | 21 | 819331,24 | 0 | 0 | 0 | 819331,24 | 775,73 | 1520,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 348930,31 | 0 | 0 | 0 | 348930,31 | 348930,31 | 400000,00 |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 56 | 1 958 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 1 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 12 | 482614,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482614,05 | 1256,80 | 1520,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 309403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309403,00 | 309403,00 | 400000,00 |
| 3 | ул. Парковая, д. 2 | 1 979 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 1 | 3 | 505,57 | 388,90 | 205,90 | 17 | 812533,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812533,65 | 1607,16 | 3100,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 4 | ул. Пионерская,  д. 19 | 1 953 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 2 | 864,40 | 864,40 | 472,70 | 27 | 1348126,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1348126,90 | 1559,61 | 2950,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 5 | ул. Пионерская,  д. 20 | 1 957 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 2 | 2 | 609,07 | 633,2 | 408,3 | 12 | 1368872,57 | 0 | 0 | 0 | 1368872,57 | 2247,48 | 3100,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 6 | ул. Пионерская,  д. 21 | 1 953 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 1 | 496,40 | 496,40 | 228,80 | 12 | 887476,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887476,33 | 1787,83 | 2950,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 7 | ул. Пионерская,  д. 33 | 1 957 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 2 | 1 | 420,0 | 404,30 | 236,30 | 9 | 876427,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876427,09 | 2086,73 | 3100,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 8 | ул. Строительная, д. 3А | 1 974 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 2 | 2 | 358,02 | 550,80 | 314,20 | 26 | 970712,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970712,46 | 2711,34 | 3100,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| 9 | ул. Толстого, д. 3 | 1 953 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 2 | 1 | 335,4 | 364,8 | 224,2 | 10 | 726659,84 | 0 | 0 | 0 | 726659,84 | 2166,55 | 3120,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2019 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2020 год | | Х | 19 | Х | Х | 11129,46 | 12287,60 | 9125,50 | 439,00 | 23435552,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23435552,20 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 44 | 1 953 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 2 | 744,10 | 744,10 | 394,00 | 27 | 1482440,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1482440,42 | 1992,26 | 2950,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 48 | 1 957 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | 845,70 | 845,70 | 494,00 | 24 | 1024649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1024649,00 | 1211,60 | 1520,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2020 г. |
| 336667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336667,00 | 336667,00 | 400000,00 |  |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 56 | 1958 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 2 | 1 | 383,6 | 384,00 | 384,00 | 12 | 1023182,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023182,27 | 2667,32 | 3 100,00 | июнь 2020 г.  декабрь 2020 г. |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 62 | 1 961 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | 616,80 | 616,80 | 556,70 | 33 | 935828,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935828,68 | 1517,23 | 1520,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 399885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399885,00 | 399885,00 | 400000,00 |
| Ремонт кровли \*\*\*\* | 508,30 | 1355712,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1355712,17 | 2667,15 | 3 100,00 | июнь 2020 г.  декабрь 2020 г. |
| 5 | ул. Гагарина, д. 3 | 1963 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 4 | 2 | 546,88 | 1 389,4 | 1303,8 | 38 | 1694289,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1694289,32 | 3098,10 | 3 100,00 | июнь 2020 г.  декабрь 2020 г. |
| 6 | ул. Гагарина, д. 5 | 1963 | Ремонт кровли \*\*\*\* | 5 | 2 | 541,68 | 1365,2 | 1260,4 | 70 | 1683638,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1683638,79 | 3108,18 | 3110,00 | июнь 2020 г.  декабрь 2020 г. |
| 7 | ул. Кирова, д. 5 | 1 958 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | 635,50 | 635,50 | 633,70 | 25 | 672763,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672763,18 | 1058,64 | 1520,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 399637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399637,00 | 399637,00 | 400000,00 |
| 8 | ул. Кирова, д. 7 | 1 958 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | 800,90 | 800,90 | 789,90 | 28 | 802057,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802057,25 | 1001,44 | 1520,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 361727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361727,00 | 361727,00 | 400000,00 |
| 9 | ул. Кирова, д. 11 | 1 958 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | 552,80 | 552,80 | 552,80 | 18 | 840256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840256,00 | 1520,00 | 1520,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 360159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360159,00 | 360159,00 | 400000,00 |
| 10 | ул. Парковая, д. 1 | 1 979 | Ремонт фасада \*\*\* | 1 | 3 | 388,90 | 388,90 | 205,90 | 16 | 882047,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882047,80 | 2268,06 | 2950,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 11 | ул. Парковая, д. 2 | 1 979 | Ремонт фасада \*\*\* | 1 | 3 | 388,90 | 388,90 | 205,90 | 17 | 915701,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915701,80 | 2354,59 | 2950,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 12 | ул. Пионерская,  д. 20 | 1 957 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 2 | 633,20 | 633,20 | 408,30 | 12 | 1426053,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1426053,02 | 2252,14 | 2950,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 13 | ул. Пионерская,  д. 23 | 1 954 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 2 | 404,80 | 404,80 | 230,10 | 12 | 935338,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935338,42 | 2310,62 | 2950,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г |
| 14 | ул. Пионерская,  д. 27 | 1 955 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 2 | 857,20 | 857,20 | 490,50 | 26 | 1445314,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1445314,60 | 1686,09 | 2950,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 15 | ул. Пионерская,  д. 43 | 1 958 | Ремонт инженерных систем \*\* | 2 | 2 | 820,70 | 820,70 | 362,90 | 19 | 687142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687142,50 | 837,26 | 1520,00 | октябрь 2018 г.  декабрь 2020 г. |
| 310352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310352,00 | 310352,00 | 400000,00 |
| 16 | ул. Строительная, д. 1А | 1 974 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 2 | 543,90 | 543,90 | 314,20 | 26 | 1170245,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1170245,27 | 2151,58 | 2950,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 17 | ул. Строительная, д. 3А | 1 974 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 2 | 550,80 | 550,80 | 314,20 | 26 | 1288798,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1288798,08 | 2339,87 | 2950,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |
| 18 | ул. Толстого, д. 3 | 1 953 | Ремонт фасада \*\*\* | 2 | 1 | 364,80 | 364,80 | 224,20 | 10 | 1001666,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1001666,63 | 2745,80 | 2950,00 | октябрь 2019 г.  декабрь 2020 г. |

\* Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

\*\* Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа).

\*\*\* Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента.

\*\*\*\* Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю.».

Первый заместитель главы города Сорска А.М.Кузьмин