г. Сорск

Зал заседаний

09.03.2021г. 11-00 час.

**ПРОТОКОЛ**

**заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной среды города Сорска»**

Присутствовали:

Кузьмин А.М., Тарасова Н.С., Савельева М.Н., Веселова Г.В., Шкаренко Е.В.,

Хохлова О.В., Арискина Н.К., Богатова Н.А.

**Повестка дня заседания:**

1. О внесении изменений в состав общественной комиссии

2. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной

среды города Сорска» в 2021 году.

3. Об утверждении дизайн-проекта «Аллея по ул. 50 лет Октября, Ι этап»

4. О подготовке к онлайн – голосованию по выбору общественной территории,

подлежащей первоочередному благоустройству в 2022 году

1. По первому вопросу слушали Кузьмина А.М., председателя комиссии: «В составе комиссии произошли изменения, вместо выбывших членов комиссии в состав вошли: Арискина Н.К., начальник отдела по ГО ЧС и МР администрации города Сорска; Хайрутдинова В.И., председатель правления ХРО общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Внесли представителя СМИ - Богатову Н.А., главный специалист технической группы администрации (пресс- секретарь).

2. По второму вопросу слушали Тарасову Н.С., главного специалиста Управления ЖКХ: «На 2021запланированы для благоустройства дворовые территории домов Парковая № 3, № 4; общественные территории: «Сквер в районе домов № 28-30 по ул. Кирова»; «Аллея по ул. 50 лет Октября, 1-й этап». Торги прошли, по всем территориям выиграл ИП «Сейранян».

3. По третьему вопросу слушали Тарасову Н.С., главного специалиста Управления ЖКХ: «Предлагаю на утверждение эскизный вариант дизайн-проекта «Аллея по ул. 50 лет Октября, 1-й этап». Общая длинна аллеи по 50 лет Октября 1600 м.п. Для благоустройства берем участок от ул. Кирова до ул. Строительной – 130 м.п. Проектом предусматривается устройство тротуара шириной 2 м из тротуарной плитки и бордюрного камня, устройство водоотводных канав. Вдоль тротуара устройство газонов, установка урн, лавочек, освещения. Обрезка деревьев и кустарников. Дизайн-проект сквера между домами 28-30 по ул. Кирова разработан и утвержден в 2017 году, в 2021 году реализуется очередной этап.

Голосование: «За» - 8 чел. – принято единогласно.

4. По четвертому вопросу слушали Кузьмина А.М., первого заместителя главы города, который сообщил, что с 26 апреля по 30 мая 2021 будет проводиться всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году. В этих целях будет использована общероссийская интернет – платформа. Пока платформа только начинает наполняться информацией, но к указанному сроку должны успеть подключить все муниципальные образования. Путем интернет-голосования можно будет выбрать только одну территорию. До 26 апреля необходимо провести предварительный опрос населения и составить предварительный перечень, из которого, затем, набравшие большинство голосов территории будут включены в перечень для интернет – голосования.

Кузьмин А.М.: К заседанию рабочей группы был подготовлен предварительный перечень территорий, который предлагаю рассмотреть, обсудить, внести свои предложения и проголосовать за каждую территорию отдельно:

1. Аллея по ул. 50 лет Октября (2-й этап) – предполагается продолжение работ по благоустройству аллеи.

Голосование: «За»- 7; «Воздержался» - 1. Решение принято.

Хохлова О.В. выразила мнение о необходимости уточнить адрес участка аллеи, который предлагается благоустраивать в 2022 году, а также о том, что в ремонте нуждается вся аллея до КПП. Предложила внести дополнение в список благоустройство аллеи на последующие годы.

После обсуждения решили внести дополнение: « Аллея по ул. 50 лет Октября (ΙV-V этапы).

Голосование: «За» - 8 чел., принято единогласно.

2. Сквер в районе домов 28-30 по ул. Кирова (заключительный этап) – «За» - 8чел.

Решение принято.

3. Танцплощадка в городском парке: «За» - 3 чел; «Против» - 5 чел.

Решение не принято.

4. Устройство сквера «Гимн труду»: «За» - 8 чел. Решение принято.

5. Благоустройство входной зоны городского парка: «За» - 8 чел. Решение принято.

6. Устройство сквера на въезде в город в районе стелы по ул. 50 лет Октября:

«За» - 8 чел. Решение принято.

7. Обустройство автомобильной парковки на городской площади: «За» - 8 чел.

Решение принято.

Савельева М.Н. предложила установить на общественно значимой территории города стелу «Я люблю», популярную в настоящее время во многих городах РФ. После обсуждения идея, в целом, была одобрена, необходимо найти место для ее установки. Прозвучали предложения установить в районе сквера между домами 28-30 по ул. Кирова либо на территории ЗАГС.

Шкаренко Е.В. предложил благоустроить территорию ЗАГС. Как вариант, предложил вход и въезд выполнить со стороны двора.

После обсуждения решили поручить Управлению ЖКХ рассмотреть вопрос о возможности выполнения благоустройства на территории ЗАГС.

Веселова Г.В. предложила вернуться к вопросу благоустройства танцплощадки в парке, т.к. это важный вопрос для молодежи, тем более, что интернет-голосование рассчитано на вовлечение 14-летних граждан, а для них эта тема актуальна.

После обсуждения решили повторно проголосовать за данную территорию

Голосование: Танцплощадка в городском парке – «За» - 8 чел.

Решение принято.

Председатель комиссии А.М. Кузьмин

Секретарь комиссии Н.С. Тарасова