

**РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**

**ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ**

**СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ**

**УСТАҒ – ПАСТАА**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДА СОРСКА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_14\_\_ » \_04\_\_\_\_ 2022 г. № 169 -п

О внесении изменений в постановление

администрации города Сорска от 24.01.2018 г.

№ 25-п «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование комфортной

среды города Сорска» (с изменениями)

от 21.03.2018 №123-п; от 05.04.2018 №164;

от 26.04.2018 № 210-п; от 31.05.2018 № 270-п;

от 04.07.2018 № 327-п; от 27.07.2018 № 360-п;

от 30.08.2018 № 397-п; от 23.10.2018 № 481- п;

от 25.01.2019 № 43-п; от 28.03.2019 № 124;

от 01.04.2019 № 130-п; от 23.05.2019 № 194-п;

от 04.07.2019 № 327; от 05.08.2019 № 293-п;

от 28.10.2019 № 428-п; от 06.11.2019 № 443-п;

от 29.11.2019 № 476;от 17.12.2019 № 497-п;

от 14.02.2020 № 45-п; от 02.04.2020 № 111-п;

от 27.05.2020 № 172-п; от 16.06.2020 № 187-п;

от 11.02.2021 № 41-п; от 24.02.2021 № 57-п

от 03.03.2021 № 67-п; 30.03. 2021 № 102-п;

от19.04.2021 № 124-п; от 23.07.2021 № 194-п;

от 30.06.2021 № 172-п; от 20.10.2021 № 297-п

В соответствии с [Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»](http://docs.cntd.ru/document/901876063), [Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды](http://docs.cntd.ru/document/420391734)»; [Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»](http://docs.cntd.ru/document/553938023); [Постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2017 № 514 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территорий муниципальных образований Республики Хакасия](http://docs.cntd.ru/document/450357080)»; Уставом муниципального образования город Сорск, постановлением администрации города Сорска от 30.08.2013 г. № 449-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Сорска», администрация города Сорска Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление администрации города Сорска от 04.01.2018 № 25-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование

комфортной среды города Сорска»:

1.1.Приложение 1 изменить и изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сорский городской вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Сорска.

Глава города Сорска В.Ф. Найденов

Приложение

к постановлению администрации города Сорска

от « 14 » апреля 2022 г № 169 - п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА СОРСКА»**

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Формирование комфортной среды города Сорска»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация города Сорска | | | | |
| Соисполнители программы | Управление ЖКХ администрации города Сорска | | | | |
| Подпрограммы  муниципальной программы | отсутствуют | | | | |
| Цель программы | Создание комфортной городской среды проживания в городе Сорске | | | | |
| Задача  программы | повышение уровня благоустройства дворовых и общественных  территорий в муниципальном образовании;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,  организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;  комплексное решение задач и достижение целей, направленных на  повышение уровня благоустройства территории муниципального  образования | | | | |
| Целевые  показатели  (индикаторы)  программы | Количество благоустроенных дворовых территорий всего, ед.; 49  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества  дворовых территорий, 63% ;  Количество благоустроенных общественных территорий, ед.; 10  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества  общественных территорий, 100%. | | | | |
| Сроки и этапы реализации  программы | 2018 – 2024 годы. Этапы не выделяются. | | | | |
| Объем  бюджетных  ассигнований программы | Объем финансирования муниципальной программы,  всего: 44 437,0 тысяч рублей, в т.ч. по годам: | | | | |
| По  годам | Всего | Сумма, тыс. руб. | | |
| Источник финансирования | | |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
| 2018 | 10 064,2 | 2 571,1 | 6633,2 | 859,9 |
| 2019 | 5 574,9 | 3 885,6 | 39,3 | 1 650,0 |
| 2020 | 12 305,4 | 10 103,3 | 553,1 | 1 649,0 |
| 2021 | 5 599,67 | 4 652,7 | 47,0 | 900,0 |
| 2022 | 2 714, 2 | 2 241,6 | 22,6 | 450,0 |
| 2023 | 3 684,6 | 3 202,3 | 32, 3 | 450,0 |
| 2024 | 4 494,0 | 3 558,1 | 35,9 | 900,0 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных  территорий города Сорска;  повышение доли участия заинтересованных лиц в работе по благоустройству дворовых территорий;  доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории г. Сорска, составит : 2019 г. – 5%; 2020 г. – 10%; 2021 г. – 15%; 2022 г. – 20%; 2023 г. – 25 %; 2024 г. 30%;  доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, к 2024 г. составит 90% | | | | |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе анализ основных проблем и прогноз ее развития

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной городской среды для проживания населения и ведения экономической деятельности.

Приведение уровня благоустройства городских территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территории города Сорск и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Анализ текущего состояния благоустройства территории муниципального образования город Сорск показал, что уровень благоустройства общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов не отвечает современным требованиям жителей.

Уровень благоустройства города требует эффективного решения и включает комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

В городе отсутствуют дворовые территории, имеющие полное благоустройство. На территории города всего 9 дворовых территорий, которые частично имеют освещение, оснащены игровыми формами, асфальтированные подъезды к домам в удовлетворительном состоянии. Общее количество придомовых территорией – 117 шт. Площадь территории общего пользования: парк – 160 000 м2, скверы, аллеи – 17 060 м2.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов 20 века), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (процент аварийности деревьев составляет более 80).

Особое внимание планируется уделить восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Элементы благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также асфальтовое покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный физический износ. Кроме того, рост обеспеченности населения личным автотранспортом приводит к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях.

Решение актуальных задач благоустройства территорий города требует комплексного, системного подхода. Согласованные действия Правительства Республики Хакасия, органов местного самоуправления и организаций, занимающихся благоустройством и обеспечивающих жизнедеятельность муниципального образования город Сорск, позволит обеспечить комплексный подход к решению вопроса благоустройства территорий, создать комфортные условия проживания для жителей в муниципальном образовании город Сорск, сделает город привлекательным для молодежи, удобным для горожан старшего возраста.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи

Приоритетом в области благоустройства на территории муниципального образования город Сорск является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации первоочередных мер по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования.

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Сорск.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на повышение уровня комфорта проживания населения, улучшение внешнего облика города Сорска, а также на вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Сорск.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

разработка проекта архитектурного облика города и дизайна городской среды;

повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, аллеи и т.д.);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

В ходе выполнения Программы могут возникнуть риски, влияющие на конечные результаты реализации программных мероприятий:

бюджетные риски, связанные с дефицитом, как местного, так и регионального бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств, по софинансированию Программы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения города и отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

управленческие риски, связанные с неэффективным управлением Программой, недостаточной компетенцией и профессионализмом специалистов, непосредственно участвующих в реализации Программы, возросшим объем работы без увеличения численности персонала, что ведет к увеличению нагрузки на специалистов, задействованных в данной сфере.

3. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы запланирована на период 2018 - 2024 годов, этапы реализации Программы не выделяются.

**4. Перечень основных мероприятий Программы**

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы в приложении 1 к муниципальной программе.**

**5. Ресурсное обеспечение программы**

При поступлении средств республиканского бюджета Республики Хакасия муниципальной программой предусматривается реализация мероприятий на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета в порядке, определенном соответствующими нормативно - правовыми актами Российской Федерации, Республики Хакасия и муниципального образования город Сорск.

Общая сумма финансовых затрат на реализацию Программы в 2018 году составила 10 064,2 тыс. руб., в том числе:

основные источники финансирования программных мероприятий:

средства ФБ – 2571,1 тыс.руб.;

средства РБ – 6633,2 тыс. руб.;

средства МБ - 859,9 тыс. руб.

Общая сумма финансовых затрат на реализацию Программы в 2019 году составила 5 574,9 тыс. руб., в том числе:

основные источники финансирования программных мероприятий:

средства ФБ – 3885,6 тыс.руб.;

средства РБ – 39,3 тыс. руб.;

средства МБ – 1650,0 тыс. руб.

Общая сумма финансовых затрат на реализацию Программы в 2020 году

составила 12 305,4 тыс. руб., в т.ч.:

основные источники финансирования программных мероприятий:

средства ФБ – 10103,3 тыс. руб.;

средства РБ - 553,1 тыс. руб.;

средства МБ - 1649,0 тыс. руб.

Общая сумма финансовых затрат на реализацию Программы в 2021 году

составит 5 599,7 тыс. руб., в т.ч.:

основные источники финансирования программных мероприятий:

средства ФБ – 4652,7 тыс. руб.;

средства РБ - 47,0 тыс. руб.;

средства МБ - 900,0 тыс. руб.

Общая сумма финансовых затрат на реализацию Программы в 2022 году

составит 2 714, 2 тыс. руб., в т.ч.:

основные источники финансирования программных мероприятий:

средства ФБ – 2 241,6 тыс. руб.;

средства РБ - 22,6 тыс. руб.;

средства МБ - 450,0 тыс. руб.

Общая сумма финансовых затрат на реализацию Программы в 2023 году

составит 3684, 6 тыс. руб., в т.ч.:

основные источники финансирования программных мероприятий:

средства ФБ – 3202,3 тыс. руб.;

средства РБ - 32,3 тыс. руб.;

средства МБ - 450,0 тыс. руб.

Общая сумма финансовых затрат на реализацию Программы в 2024 году

составит 4 494,0 тыс. руб., в т.ч.:

основные источники финансирования программных мероприятий:

средства ФБ - 3558,1 тыс. руб.;

средства РХ – 35,9 тыс. руб.;

средства МБ - 900,0 тыс. руб.

**6. Перечень показателей (целевых индикаторов) Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий в год, ед. | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 38 |
| 2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % нарастающим итогом | 3,9 | 3,9 | 9,8 | 13,7 | 13,7 | 17,6 | 100 |
| 3.Количество благоустроенных общественных территорий в год, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4.Доля благоустроенных общественных территории от общего количества таких территорий, % нарастающим итогом | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |

**7. Минимальный перечень и перечень дополнительных видов**

**работ по благоустройству дворовых территорий**

7.1.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

ремонт дворовых проездов с устройством тротуаров и ограждений, прилегающих к ним;

устройство освещения дворовых территорий, в том числе энергоэффективного освещения;

установку скамеек;

установка урн.

Расходные обязательства муниципального образования по финансированию работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется из бюджета Республики Хакасия при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

7.2 Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

оборудование детских игровых площадок;

оборудование спортивных площадок;

озеленение территорий (посадка деревьев и кустарников, создание живых изгородей, устройство цветников и газонов);

обустройство автомобильных парковок;

обустройство искусственных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории маломобильных групп населения;

капитальный, текущий ремонт и строительство дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

капитальный, текущий ремонт и строительство систем водоотведения поверхностного стока;

обустройство зон отдыха и досуга, в том числе беседок, навесов;

обустройство ограждений, в том числе с замыкающим механизмом, за исключением ограждений, предусмотренных пунктом 7.1 раздела 7 настоящего порядка. При устройстве детских игровых площадок должны выполняться требования Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»   
(ТР ЕАЭС 042/2017)

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

7.3Расходные обязательства муниципального образования по финансированию работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из республиканского бюджета Республики Хакасия:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 29.02.2019 г № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

7.4 При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального и дополнительного перечня работ, предусматривается участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий в форме трудового и (или) финансового участия, включающего выполнение работ:

1) субботники (уборка территорий);

2) подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

3) участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

4) участие в озеленении территории - высадка растений, создание клумб, уборка территории.

Софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня предусмотрено не мене 1 процента, но не более 15 процентов; из перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов предусмотрено в размере не менее 20 процентов, но не более 30 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу [постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»](http://docs.cntd.ru/document/552332357).

7.5. Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

7.6. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены:

копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием;

копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

7.7.В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены:

отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан;

отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

В качестве приложения к такому отчету вправе представить фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и указанные материалы размещаются в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**8. Виды работ по благоустройству общественных территорий**

8.1 Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий включает:

устройство освещения общественной территории, в том числе энергоэффективное освещение;

установка уличной мебели, урн;

устройство покрытия (плиточное, асфальтовое) площадей;

оборудование детских площадок;

оборудование спортивных площадок и строительство велосипедных дорожек;

обустройство зон отдыха и досуга, в том числе беседок, навесов;

обустройство туалетов (биотуалетов);

строительство, капитальный, текущий ремонт фонтанов и аквазон;

капитальный, текущий ремонт и строительство систем водоотведения поверхностного стока;

устройство искусственных водоемов;

озеленение территорий (посадка деревьев и кустарников, создание живых изгородей, устройство цветников, клумб, газонов), установка топиарных фигур;

капитальный, текущий ремонт и строительство тротуаров и пешеходных дорожек, в том числе с устройством пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;

обустройство автомобильных парковок;

обустройство ограждений, в том числе с замыкающимися механизмами;

создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики;

установка и ремонт существующих памятников и скульптур;

установка систем видеонаблюдения;

обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

обустройство площадок для выгула домашних животных».

**9. Использование информационно – телекоммуникационной**

**сети «Интернет» в целях реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной среды города Сорска»**

В целях создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, органы местного самоуправления должны:

обеспечить возможность проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ, в том числе в электронной форме в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (срок обсуждения – не менее 30 дней со дня опубликования проектов муниципальных программ), в том числе при внесении изменений в них;

обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу, в том числе представленных в электронном виде;

обеспечить проведение общественного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы в электронной форме в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Обязательства муниципального образования

10.1. К обязательствам муниципального образования в целях получения субсидии относятся:

10.1.1. Обеспечение реализации муниципальной программы, включающей следующую информацию:

1 адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц, и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству (приложение № 2);

2 адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, также формируемый исходя из физического состояния общественной территории, с учетом предложений заинтересованных лиц, и подлежащих благоустройству (приложение 3);

3 адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления (приложение № 4);

#### 4. мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

5. иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления;

6. минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, предусмотренный [разделом 7](#P591) настоящей Программы, и информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

7. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, соответствующий перечню, предусмотренному [разделом 7](#P591) настоящей Программы;

информацию о финансовом участии и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, предусмотренного [разделом 7](#P591) настоящих Правил;

8. порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового участия граждан в выполнении указанных работ (приложение № 5).

перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

9. мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из республиканского бюджета Республики Хакасия;

10.ежегодно до 01 марта обеспечивать заключение муниципальных контрактов, направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной среды города Сорска», предусмотреть данный срок при планировании закупок в рамках статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 01.03.2022 г. № 10-рп) кроме;

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 дек5абря года предоставления субсидии.

10.1В целях реализации муниципальной программы на условиях софинансирования муниципальному образованию необходимо:

разработать порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной среды города Сорска» (приложение 6);

разработать и утвердить порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу (приложение 7);

разработать порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу общественной территории, подлежащей благоустройству (приложение 8);

разработать порядок обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (приложение 9);

обеспечить проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений

заинтересованных лиц;

подготовить и утвердить не позднее 01 марта текущего года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн - проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, который предполагается реализовать в соответствующем году, а также дизайн - проекта благоустройства общественной территории.

11.Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы на уровне муниципального образования создается общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее - муниципальная общественная комиссия).

Деятельность муниципальной общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии, утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем России. Проведение заседаний муниципальной общественной комиссии осуществляется в открытой форме с последующим размещением протоколов заседаний в открытом доступе на официальном сайте администрации города Сорска в разделе «Формирование комфортной городской среды».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | Приложение №1 | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | к муниципальной программе "Формирование комфортной среды г. Сорска" | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | **Перечень основных программных мероприятий муниципальной программы.** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | | |
| № п/п | наименование мероприятия | Источники и объем финансирования по годам, тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | |
|  |  | 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
|  |  | МБ | РБ | | ФБ | | МБ | РБ | ФБ | | МБ | | РБ | | ФБ | | МБ | РБ | ФБ | | МБ | | РБ | | ФБ | | МБ | | РБ | ФБ | МБ | РБ | ФБ |  | | | |
|  | 1 | **Благоустройство дворовых территорий МКД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | а) ул.Кирова 30, 32 | 178,3 | 254,3 | | 2571,1 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ админитсрации города Сорска | | | |
|  | ул.Кирова 26, 28 | 305,6 | 3905 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | ул.50 лет Октября,70 |  |  | |  | |  |  |  | | 41,3 | | 13,35 | | 1321,92 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | ул.50 лет Октября, 70а |  |  | |  | |  |  |  | | 27,02 | | 8,74 | | 864,92 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | ул.50 лет Октября, 70б |  |  | |  | |  |  |  | | 31,48 | | 10,17 | | 1006,77 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Парковая, 3 |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 43,88 | 10,53 | 1042,56 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Парковая, 4 |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 51,2 | 12,28 | 1215,4 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 483,9 | 4159,3 | | 2571,1 | | 0 | 0 | 0 | | 99,8 | | 32,26 | | 3193,61 | | 95,08 | 22,81 | 2257,96 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | | |
|  | 2 | **Благоустройство наиболее посещаемой территории** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | МБ | РБ | | ФБ | | МБ | РБ | ФБ | | МБ | | РБ | | ФБ | | МБ | РБ | ФБ | | МБ | | РБ | | ФБ | | МБ | | РБ | ФБ | МБ | РБ | ФБ |  | | | |
|  | благоустройство общественной территории сквер «Дзержинского», сквер «Победы», |  |  | |  | |  |  |  | | 215,86 | | 69,8 | | 6909,74 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ админитсрации города Сорска | | | |
|  | видеонаблюдение |
|  | общественная территория "Сквер" расположенная по ул. Кирова в районе домов №28-30 |  |  | |  | | 206,6 | 39,3 | 3885,6 | |  | |  | |  | | 39,8 | 9,6 | 946,6 | | 39,64 | | 9,5 | | 941,86 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Поставка и монтаж системы видеонаблюдения в районе г. Сорск, ул. 50 лет Октября, д.54. |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 9,96 | 0,29 | 29,29 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | общественная территория "Аллея" расположенная по ул. 50 лет Октября в районе дома № 54 (1 этап) |  |  | |  | | 94 |  |  | |  | |  | |  | | 59,7 | 14,3 | 1418,8 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | общественная территория "Аллея" расположенная по ул. 50 лет Октября 2 этап |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | 95,78 | | 13,13 | | 1299,71 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | оплата кредиторской задолженности 2018 года по МК № 43 от 08.08.18г. «Благоустройство мест массового отдыха населения. Сквер "Победы" город Сорск» |  |  | |  | | 1200 |  |  | | 800 | | 451 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство наиболее посещаемой территории по улице Кирова города Сорска в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", обустройство площадок отдыха - завершение работ по МК) | 0 | 378,9 | | 0 | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство мест массового отдыха населения\* | 84,85 | 1697,03 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | обязательства 2017 года |  | 397,97 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ админитсрации города Сорска | | | |
|  | договор на испытание вырубок из асфальтобетонного покрытия | 20 |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 104,85 | 2473,9 | | 0 | | 1500,6 | 39,3 | 3885,6 | | 1015,86 | | 520,8 | | 6909,74 | | 109,46 | 24,19 | 2394,69 | | 135,4 | | 22,63 | | 2241,57 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | | |
|  |  | МБ | РБ | | ФБ | | МБ | РБ | ФБ | | МБ | | РБ | | ФБ | | МБ | РБ | ФБ | | МБ | | РБ | | ФБ | | МБ | | РБ | ФБ | МБ | РБ | ФБ |  | | | |
|  | 3 | **Благоустройство дворовых территорий МКД и наиболее посещаемых территорий, в том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Оплата кредиторской задолженности 2017 года по разработке дизайн-проекта по благоустройству мест массового отдыха населения | 75 |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ админитсрации города Сорска | | | |
|  | Изготовление информационных банеров |  |  | |  | |  |  |  | | 3,98 | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Проведение экспертизы по объемам выполненных работ |  |  | |  | |  |  |  | | 25,5 | |  | |  | | 25,5 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторное исследование дорожного покрытия . Дворовые территории |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 30,0 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Проверка сметной документации на благоустройство дворовых территорий МКД и наиболее посещаемых территорий | 101,193 |  | |  | | 43,4 |  |  | | 106,64 | |  | |  | | 52,3 |  |  | | 26,23 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Разработка дизайн-проекта на дворовые территории и наиболее посещаемые территории | 95 |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий по адресу:г. Сорск ул. 50 лет Октября д.70, 70 а,70б. |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 533,6 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 641,4 | 0,0 | 0,0 | | 26,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | |  | | 106 |  |  | | 397,22 | |  | |  | | 54,1 | 0,0 | 0,0 | | 288,3 | | 0 | | 0 | | 900 | | 32,3 | 3202,3 | 900 | 35,9 | 3558 |
|  |  | МБ | РБ | | ФБ | | МБ | РБ | ФБ | | МБ | | РБ | | ФБ | | МБ | РБ | ФБ | | МБ | | РБ | | ФБ | | МБ | | РБ | ФБ | МБ | РБ | ФБ |  | | | |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 588,75 | 6633,2 | | 2571,1 | | 1606,6 | 39,3 | 3885,6 | | 1512,88 | | 553,1 | | 10103,35 | | 900 | 47 | 4652,67 | | 450,0 | | 22,63 | | 2241,57 | | 900 | | 32,3 | 3202,3 | 900 | 35,9 | 3558 |  | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | Первй заместитель главы г. Сорска - начальник Управления ЖКХ администрации г.Сорска | | | | | | |  | | А.М. Кузьмин | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды города Сорска»

Адресный перечень дворовых территорий,

подлежащих благоустройству в соответствии с муниципальной программой

«Формирование комфортной среды города Сорска»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес  дворовой территории  многоквартирного дома  (название населенного пункта,  название улицы, номер МКД) | Перечень видов работ | | Планируемый год  благоустройства |
|
| **согласно минимальному перечню** | **согласно дополнительному перечню** |
| (указать виды работ) | (указать виды работ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | г. Сорск, ул. Кирова, д. 30,32  ул. Кирова, д. 26,28 | ремонт дворовых проездов  многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | обустройство ограждения;  устройство автомобильной парковки;  устройство и оборудование детской игровой площадки | 2018 |
| 2 | - | - | - | 2019 |
| 3 | г.Сорск, ул.50 лет Октября д.70, | ремонт дворовых проездов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  обустройство ограждения игровой площадки., беседка | 2020 |
| 4 | г.Сорск, ул.50 лет Октября д.70а | ремонт дворовых проездов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  обустройство ограждения игровой площадки | 2020 |
| 5 | г.Сорск, ул.50 лет Октября д.70б | ремонт дворовых проездов;  установка скамеек; установка урн. | ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  обустройство ограждения игровой площадки | 2020 |
| 6 | г.Сорск, ул Парковая, д.3 | ремонт дворовых проездов  многоквартирных домов;  установка скамеек; установка урн. |  | 2021 |
| 7 | г.Сорск, ул Парковая, д.4 | ремонт дворовых проездов  многоквартирных домов;  установка скамеек; установка урн. |  | 2021 |
| 8 | \_ | \_ | \_ | 2022 |
| 9 | г.Сорск, ул. Кирова, д. 24А | ремонт дворовых проездов;  многоквартирных домов;  установка скамеек; установка урн. | ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД; обустройство ограждений;  иные виды работ. | 2023 |
| 10 | г.Сорск, ул. Кирова, д.22 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских площадок;  обустройство ограждений;  иные виды работ. | 2023 |
| 11 | г.Сорск, ул.Кирова, д.24 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 12 | г. Сорск, ул. Кирова, д.34 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 13 | г.Сорск, ул.Кирова, д. 36 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 14 | г.Сорск, ул.Кирова, д. 38 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ | 2024 |
| 15 | г.Сорск, ул.Кирова, д. 21 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 16 | г.Сорск, ул.Пионерская, д. 20 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 17 | г.Сорск, ул.Кирова, д. 18 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 18 | г.Сорск, ул. Кирова, 27 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 19 | г.Сорск, ул.Кирова, д.33 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 20 | г.Сорск, ул.Кирова, д.40 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 21 | г.Сорск, ул.Кирова, д.50 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 22 | г.Сорск, ул.Кирова, д.5 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 23 | г.Сорск, ул.50 лет Октября, д.38,40 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  19 озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 24 | г.Сорск, ул. Кирова, д.27а,29 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 25 | г.Сорск, ул. 50 лет  Октября, д. 60,62 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 26 | г.Сорск, ул. Пушкина,4 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 27 | г.Сорск,  ул.Строительная,  д.1а,3,3а,5,5а,7 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 28 | г.Сорск, ул.  Гагарина, д. 3,5 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 29 | г.Сорск,  ул.Строительная,  д.10,12,14 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 30 | г.Сорс ул. Кирова. д.7,9,11 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 31 | г.Сорск, ул. 50 лет  Октября, д. 4,6 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 32 | г.Сорск, ул. 50 лет  ул. Дружбы, 5 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 33 | г.Сорск, ул. 50 лет  Октября, д. 48 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к  территориям, прилегающих к МКД; ремонт и обустройств  автомобильных парковок; устройство и оборудование детских  и спортивных площадок; озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха; обустройство ограждений;  иные виды работ. | 2024 |
| 34 | г.Сорск, ул. 50 лет  Октября, д. 54,56,58 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт и (или) устройство тротуаров;  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |
| 35 | г.Сорск, ул. 50 лет  Октября, д. 60,62 | ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  установка скамеек;  установка урн. | ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  ремонт и обустройство автомобильных парковок;  устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  озеленение территорий; обустройство площадок для отдыха;  обустройство ограждений; иные виды работ. | 2024 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды города Сорска»

Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в соответствии с муниципальной программой

«Формирование комфортной среды города Сорска**»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству (указать) | Год планируемого благоустройства |
| 1 | Сквер «Победы», сквер «Дзержинского» | Комплексное благоустройство территории | 2018-2020 |
| 2 | Сквер по ул.Кирова, 28-30 (Ι этап) | Комплексное благоустройство территории | 2021 |
| 3 | Аллея по ул. 50 лет Октября (Ι этап) | Комплексное благоустройство территории | 2021 |
| 4 | Сквер по ул.Кирова, 28-30 (ΙΙ этап) | Комплексное благоустройство территории | 2022 |
| 5 | Аллея по ул. 50 лет Октября (ΙΙ этап) | Комплексное благоустройство территории | 2022 |
| 6 | Аллея по ул. 50 лет Октября  от магазина «Радуга» до КПП (по этапам) | Комплексное благоустройство территории | 2023-2024 |
| 7 | Сквер « Гимн труду» | Комплексное благоустройство территории | 2023-2024 |
| 8 | Обустройство автомобильной парковки на городской площади (с устройством пешеходной зоны и разметки) | Комплексное благоустройство территории | 2024 |
| 9 | Благоустройство входной зоны в парке (в районе центральных ворот) | Комплексное благоустройство территории | 2024 |
| 10 | Сквер на въезде в город | Комплексное благоустройство территории | 2024 |

Первый зам. главы г. Сорска – начальник Управления ЖКХ администрации А.М. Кузьмин

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды города Сорска

Адресный перечень объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

подлежащих благоустройству в соответствии с муниципальной программой «Формирование

комфортной среды города Сорска»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Год  планируемого благоустройства |
| 1. Магазин | ул.Кирова, 10а | 2023 - 2024 |
| 2. Магазин «Хороший» | ул. Базовая, 18 |
| 3. Заправка | ул.50 лет Октября, участок № 1 |
| 4. Магазин «Точка мебели» | ул.50 лет Октября, 62 |
| 5. Магазин смешанных товаров | ул.Обручева, 2 |
| 6. Магазин | ул.Вокзальная, 15 |
| 7. Капитальный гараж | ул.Садовая, № 7/1 |
| 8. Магазин «Экстра» | Район дома № 44 по ул. Кирова |
| 9. Гараж | ул.Базовая, 22 |
| 10. Гараж | ул.Базовая, 20 |
| 11. Кафе «У Сватов» | ул.Базовая, 12 |
| 12. Магазин одежды «Эконом» | ул.Базовая, 10 |
| 13. Гараж | ул.Базовая, 7 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды города Сорска»

**Порядок аккумулирования и расходования**

**средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, и механизм контроля за их расходованием**

**I. Общие положения**

Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Сорска в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной среды города Сорска на 2018-2024 годы», а также механизм контроля за их расходованием.

В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий - установленный настоящим постановлением перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

2) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ по благоустройству дворовых территорий из минимального и дополнительного перечня работ за счет участия заинтересованных лиц;

3) уполномоченная организация – управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, определенная в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

4) муниципальная общественная комиссия – комиссия, созданная в соответствии с постановлением администрации города Сорска от 06.12.2017 г. № 48-п «О мерах, направленных на подготовку и реализацию муниципальнойпрограммы «Формирование комфортной среды города Сорска на 2018-2022 годы» (с изм.), для организации общественных обсуждений проектов муниципальной программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной среды города Сорска»

**ΙΙ. Порядок финансового участия заинтересованных лиц**

2.1. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий (конкретная дата, место проведения, и другие материалы) размещается на официальном сайте Администрации города Сорска в разделе «Формирование комфортной городской среды», а также на информационных стендах многоквартирных домов.

2.2. Заинтересованные лица принимают финансовое или трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ и финансовое участие при реализации мероприятий по дополнительному перечню.

2.3. Организация трудового (не денежного) участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации:

1) субботник (уборка территории);

2) подготовка дворовой территории к началу работ (например, земляные работы);

3) участие в строительных работах: снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства и т.д.);

4) участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб.

2.4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории из минимального перечня составляет не менее 1% и не более 15% от стоимости выполняемых работ.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий из дополнительного перечня работ составляет 20% для дворовых территорий, включенных в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2018 г. № 106 ««О внесении изменений в приложение 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2.5. Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально, в зависимости от формы участия.

2.6. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, либо уполномоченный представитель, представляют в Управление ЖКХ администрации города Сорска: отчет подрядной организации либо отчет совета многоквартирного дома, либо управляющей организации о выполнении работ, включающий информацию о трудовом участии граждан при выполнении мероприятий по благоустройству. При этом к отчету прилагаются фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан. Представленная информация размещается на официальном сайте администрации города Сорска в разделе «Формирование комфортной городской среды».

2.7. Документы, подтверждающие финансовое участие собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству предоставляются в соответствии с заключенным соглашением..

2.6. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, оформленными соответствующими протоколами, и решениями собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в объеме, не менее установленного муниципальной программой.

**ΙΙΙ. Условия аккумулирования и расходования средств**

3.1.Аккумулирование денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на счетах управляющих организаций.

3.2.Управляющая организация, на обслуживании которой находятся многоквартирные дома, осуществляет сбор средств, в соответствии с порядком, принятым на общем собрании собственников многоквартирных домов.

3.3.Перечисление доли финансового участия заинтересованных лиц осуществляется управляющей организацией до начала работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, путем возмещения затрат на производство работ на основании соглашения между Администрацией города Сорска и управляющей организацией.

3.4.Объем денежных средств, подлежащих перечислению, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн – проекте благоустраиваемой дворовой территории.

3.5.Расходование денежных средств осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных с организациями, на выполнение представленных в контрактах работ и услуг и в соответствии с бюджетным законодательством.

3.6. Информация о расходовании денежных средств подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Сорска в разделе «Формирование комфортной городской среды».

**IV. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц**

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией города Сорска.

4.2. Управляющая организация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

1) экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

2) неисполнения работ по благоустройству дворовой территории

многоквартирного дома по вине подрядной организации;

3) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

4) возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Первый зам. главы г. Сорска –

начальник Управления ЖКХ администрации А.М. Кузьмин

Приложение 1

к Порядку аккумулирования и расходования

средств заинтересованных лиц, направляемых

на выполнение дополнительного перечня работ

по благоустройству дворовых территорий

муниципальной программы

«Формирование комфортной среды города Сорска»

ПРОТОКОЛ (образец)

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

**Дата протокола:** «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Регистрационный номер протокола**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Место проведения общего собрания:** г.Сорск, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата проведения общего собрания**:

Дата начала: «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Дата окончания: «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание:** г. Сорск, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**собрания:** внеочередное.

**Форма проведения собрания:** очно-заочное голосование.

Инициатор общего собрания: \_\_\_\_\_\_Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, номер помещения собственника: кв. \_\_\_, документ подтверждающий право собственности: свидетельство о государственной регистрации права от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_г. № \_\_ серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Управляющая организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в лице управляющего \_\_\_\_\_Ф.И.О.\_\_\_, действующего на основании Устава)*

Очный этап очно-заочного голосования проводился «\_\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года с --:-- до --:-- для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (посредством заполнения реестра голосования собственников по вопросам, поставленным на голосование, который находился у инициатора проведения собрания, в срок до \_\_ ч. \_\_\_м ин. «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_г., по адресу: г. Сорск, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Реестр голосования собственников помещений МКД по вопросам, поставленным на повестку дня, **приложение № 1** к настоящему протоколу.

**Присутствующие:**

Присутствующие физические лица в количестве \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) собственников.

**Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании:**

Представитель управляющей компании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий(ая) на основании доверенности от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_, цель участия: разъяснение вопросов по участию в муниципальной программе «Формирование современной городской среды», подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме**: \_\_\_\_\_\_ (один голос равен одному квадратному метру общей площади принадлежащего собственнику помещения в многоквартирном доме).

**Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании на общем собрании**: \_\_\_\_\_\_\_\_ м2,

что составляет \_\_\_\_ % от общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

**Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме**: \_\_\_\_\_ кв.м.

**Подсчет голосов окончен** "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Кворум имеется. Собрание правомочно.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений**:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников многоквартирного дома.

2. Выбор счетной комиссии общего собрания собственников многоквартирного дома.

3. О проведении благоустройства дворовой территории многоквартирных домов.

4. Об определении минимального и дополнительного перечня планируемых работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов.

5. Об определении степени финансового и трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах в благоустройстве дворовой территории.

6. Об определении уполномоченного лица на подачу заявки для включения дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Сорска»

7. Об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства.

8.О последующем содержании за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому обслуживающей организацией размеру платы за содержание жилого помещения.

9. Об определении места хранения протокола общего собрания, решений собственников и иных материалов проведенного общего собрания.

**По вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали следующим образом:**

**1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.**

Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя и секретаря общего собрания.

Предложено: выбратьпредседателем общего собрания **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, номер помещения собственника: кв. \_\_.**

Предложено: выбратьсекретарем общего собрания **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, номер помещения собственника: кв. \_\_.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Решили по первому вопросу:** выборы председателя и секретаря общего собрания | | | | | |
| Выбрать Председателем общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  номер помещения собственника: кв. \_\_\_.  Выбрать Секретарем общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  номер помещения собственника: кв. \_\_\_\_. | | | | | |
| «за» | | «против» | | «воздержались» | |
| Голоса | % | Голоса | % | Голоса | % |
|  |  |  |  |  |  |

**Решение принято.**

**2. Выборы лиц, производящих подсчет голосов.**

Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать членов счетной комиссии.

2.1.Предложено: выбрать **членом счетной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, номер помещения собственника: кв. \_\_\_.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Решили по 2.1. вопросу:** выбор лиц, производящих подсчет голосов. | | | | | |
| Выбрать лицом, производящим подсчет голосов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер помещения собственника: кв. \_\_. | | | | | |
| «за» | | «против» | | «воздержались» | |
| Голоса | % | Голоса | % | Голоса | % |
|  |  |  |  |  |  |

**Решение принято.**

**3. О проведении благоустройства дворовой территории многоквартирных домов.**

Слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по третьему вопросу о проведении благоустройства дворовой территории многоквартирного дома в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной среды города Сорска». Была представлена присутствующим информация о техническом состоянии дворовой территории многоквартирного дома, о потребности в проведении благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в том числе о необходимости выполнения работ:

* ремонт дворовой территории;
* установка скамеек;
* урн для мусора;
* оборудование детской площадки;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Решили по третьему вопросу:** о проведении благоустройства дворовой территории многоквартирных домов. | | | | | |
| Утвердить необходимость выполнения работ:   * ремонт дворовой территории; * установка скамеек; * урн для мусора; * оборудование детской площадки; | | | | | |
| «за» | | «против» | | «воздержались» | |
| Голоса | % | Голоса | % | Голоса | % |
|  |  |  |  |  |  |

**Решение принято.**

1. **Об определении минимального и дополнительного перечня планируемых работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов.**

Об определении минимального и дополнительного перечня планируемых работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов выступила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, которая внесла предложение по вопросу определения минимального и дополнительного перечня планируемых работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов. Предложены виды работ и сметы к ним для ознакомления:

**Минимальный перечень работ** по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов**.**

1) ремонт дворовых проездов:

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установка скамеек;

4) установка урн.

**Дополнительный перечень работ** по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов:

1) ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;

2) ремонт и обустройство автомобильных парковок;

3) устройство и оборудование детских и спортивных площадок;

4) озеленение территорий;

5) обустройство площадок для отдыха;

6) обустройство ограждений;

7) иные виды работ (согласно п.8 муниципальной программы «Формирование комфортной среды города Сорска»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Решили по четвертому вопросу:** об определении минимального и дополнительного перечня планируемых работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов. | | | | | |
| Утвердить предложенные виды работ:  из минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов:  1) ремонт дворовых проездов:  2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;  3) установка скамеек;  4) установка урн.  из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов:  1) ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к МКД;  2) ремонт и обустройство автомобильных парковок;  3) устройство и оборудование детских и спортивных площадок;  4) озеленение территорий;  5) обустройство площадок для отдыха;  6) обустройство ограждений;  7) иные виды работ (согласно п.8 муниципальной программы «Формирование комфортной среды города Сорска») | | | | | |
| «за» | | «против» | | «воздержались» | |
| Голоса | % | Голоса | % | Голоса | % |
|  |  |  |  |  |  |

**Решение принято.**

**5. Об определении уполномоченного лица на подачу заявки для включения дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу «Формирование комфортной среды города Сорска»**

По пятому вопросу об определении уполномоченного лица на подачу заявки для включения дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу «Формирование комфортной среды города Сорска»» выступила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, которая внесла предложение по вопросу определения представителей собственников о включении дворовой территории многоквартирного дома № \_\_\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_ города Сорска в муниципальную программу, уполномоченного подать заявку на участие многоквартирного дома. Предложено уполномочить \_\_\_\_\_Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подать вышеуказанную заявку.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Решили по пятому вопросу:** об определении уполномоченного лица на подачу заявки для включения дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу «Формирование комфортной среды города Сорска». | | | | | |
| Уполномочить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подать заявку на участие многоквартирного дома №\_\_, по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в муниципальную программу «Формирование комфортной среды города Сорска» | | | | | |
| «за» | | «против» | | «воздержались» | |
| голоса | % | голоса | % | голоса | % |
|  |  |  |  |  |  |

**Решение принято.**

**6. Об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства.**

По вопросу определения лиц, уполномоченных для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписание соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема – передачи объектов внешнего благоустройства выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который внес предложение по вопросу определения представителей собственников помещений, уполномоченных участвовать в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, в том числе подписывать соответствующие акты приемки выполненных работ и акты приема – передачи объектов внешнего благоустройства, которые согласуются с органами местного самоуправления.

Предложена кандидатура: \_\_Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Решили по шестому вопросу:** об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства. | | | | | |
| Утвердить кандидатуру \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, номер помещения собственника: кв. \_\_\_. | | | | | |
| «за» | | «против» | | «воздержались» | |
| голоса | % | голоса | % | голоса | % |
|  |  |  |  |  |  |

**Решение принято.**

**7. Об определении степени финансового и (или) трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах в благоустройстве дворовой территории при выполнении минимального перечня работ.**

По седьмому вопросу об определении степени финансового и(или) трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах в благоустройстве дворовой территории выступила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и предложила определить форму и степень трудового участия:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и др. выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Решили по седьмому вопросу:** об определении степени финансового и трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах в благоустройстве дворовой территории. | | | | | |
| Определить форму и степень трудового участия:  1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и др. выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);  2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и др. обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.) | | | | | |
| «за» | | «против» | | «воздержались» | |
| голоса | % | голоса | % | голоса | % |
|  |  |  |  |  |  |

**Решение принято.**

**8. Об определении степени финансового и трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах в благоустройстве дворовой территории при выполнении дополнительного перечня работ.**

По восьмому вопросу об определении степени финансового и трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах в благоустройстве дворовой территории выступила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и предложила определить форму и степень финансового и трудового участия:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и др. выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Решили по седьмому вопросу:** об определении степени финансового и трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах в благоустройстве дворовой территории. | | | | | |
| Определить степень финансового участия в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | «за» | | «против» | | «воздержались» | | | Голоса | % | Голоса | % | Голоса | % | |  |  |  |  |  |  |   Определить форму и степень трудового участия:  1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и др. выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);  2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и др. обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.) | | | | | |
| «за» | | «против» | | «воздержались» | |
| Голоса | % | Голоса | % | Голоса | % |
|  |  |  |  |  |  |

**Решение принято.**

**9. О последующем содержании за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому обслуживающей организацией размеру платы за содержание жилого помещения.**

По вопросу последующего содержания за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому обслуживающей организацией размеру платы за содержание жилого помещения с информацией выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и предложил утвердить предлагаемый обслуживающей организацией размер платы за содержание обслуживаемой территории. А так же предложено проводить субботники на отремонтированной территории.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Решили по девятому вопросу:** о последующем содержании за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства. | | | | | |
| Определили плату за содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, предлагаемую обслуживающей организацией в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| «за» | | «против» | | «воздержались» | |
| голоса | % | голоса | % | голоса | % |
|  |  |  |  |  |  |

**Решение принято.**

**10. Определение места хранения протокола общего собрания, решений собственников и иных материалов проведенного общего собрания.**

Слушали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по десятому вопросу повестки дня - определение места хранения протокола общего собрания, решений собственников и иных материалов проведенного общего собрания.

Предложено: определить местом хранения протокола общего собрания, решений собственников и иных материалов проведенного общего собрания помещение, в котором располагается постоянно действующий исполнительный орган управляющей организации - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по адресу: г.Сорск, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Решили по десятому вопросу:** определение места хранения протокола общего собрания, решений собственников и иных материалов проведенного общего собрания. | | | | | |
| Определить местом хранения протокола общего собрания, решений собственников и иных материалов проведенного общего собрания помещение, в котором располагается постоянно действующий исполнительный орган управляющей организации - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по адресу: г.Сорск, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | | | | |
| «за» | | «против» | | «воздержались» | |
| Голоса | % | Голоса | % | Голоса | % |
|  |  |  |  |  |  |

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Реестр голосования собственников помещений МКД по вопросам, поставленным на повестку дня.

**Подписи:**

***Председатель:*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, номер помещения собственника: кв. \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Секретарь:*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, номер помещения собственника: кв. \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Член(ы) счетной комиссии:***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, номер помещения собственника: кв. \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к муниципальной программе

"Формирование комфортной среды города Сорска»

**Порядок**

**проведения общественного обсуждения проекта муниципальной**

**программы «Формирование комфортной среды города Сорска»**

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование комфортной среды города Сорска» (далее – проект программы).

2. Общественное обсуждение проекта программы проводится путем реализации четырех этапов:

2.1.Размещение проекта программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Сорска.

В целях проведения общественного обсуждения проекта Управление ЖКХ администрации города Сорска (далее – Управление), ответственное за разработку проекта программы, подлежащего общественному обсуждению, направляет по мере разработки и получения для размещения на официальном сайте администрации города Сорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) следующие сведения и документы:

- проект программы;

- пояснительную записку к проекту программы с кратким изложением сути проекта правового акта, правового обоснования необходимости его принятия, включая описание проблем, на решение которых направлено новое правовое регулирование, указание круга лиц, интересы которых будут затронуты в проекте муниципального правового акта, прогнозом социально-экономических, финансовых и иных последствий принятия проекта правового акта, а также информацией о последствиях его непринятия (далее - пояснительная записка);

- информацию о сроке общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

- информацию о сроке приема предложений по проекту программы, вынесенного на общественное обсуждение, и порядке их представления;

- информацию о поступивших предложениях по проекту программы;

- информацию о результатах проведения общественного обсуждения проекта программы, в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц по дополнению адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования, на которых предлагается благоустройство;

- утвержденный нормативный правовой акт администрации города Сорска, регламентирующий условия и критерии отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования в программу;

- информацию о сроке приема и рассмотрения заявок на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы;

- информацию о результатах оценки заявок (ранжировании) для включения в адресный перечень дворовых территорий проекта программы;

- информацию о формировании адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования по итогам общественного обсуждения и оценки заявок (ранжировании);

- утвержденную программу.

Предложения по проекту программы от заинтересованных лиц, в целях проведения общественного обсуждения могут быть поданы в электронном или письменном виде.

Уведомление, предусматривающее срок приема предложений, адрес для направления предложений и контактные данные подлежат размещению на официальном сайте администрации города Сорска: www.adm-sorsk.ru и публикации в СМИ.

Не подлежат рассмотрению:

предложения, направленные после окончания срока приема предложений;

предложения, не касающиеся предмета правового регулирования проекта правового акта;

предложения, направленные не по установленной форме.

2.2. Общественное обсуждение, проведенное с участием заинтересованных лиц для итогового обсуждения проекта программы с учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц, предусматривающее:

совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, изучения проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы изучения и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорий);

определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего пользования;

обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего пользования, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами (применительно к дворовым территориям – с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами);

согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон.

По итогам проведения общественного обсуждения общественной комиссией формируется:

отчет о результатах общественного обсуждения с учетом предложений заявителей по проекту программы, в том числе по дополнению адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования, на которых предлагается благоустройство;

протокол общественных обсуждений.

Указанные информационные материалы подлежат размещению на официальном сайте администрации города Сорска www. adm-sorsk.ru, а также в разделе «Формирование комфортной городской среды» в течение трех рабочих дней со дня проведения общественного обсуждения.

2.3*.* Управление ЖКХ администрации города формирует в течение трех рабочих дней, следующих за датой окончания общественного обсуждения, проекта нормативного правового акта администрации города Сорска, регламентирующего условия и критерии отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования в программу.

2.4. Управлением ЖКХ администрации города формирует в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы, проекта постановления администрации города Сорска об утверждении программы, включающего адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и адресный перечень муниципальных территорий общего пользования на текущий финансовый год.

Первый зам. главы г. Сорска –

начальник Управления ЖКХ администрации А.М. Кузьмин

Приложение 7

к муниципальной программе

"Формирование комфортной среды

города Сорска»

**Порядок**

**представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории города Сорска, в муниципальную программу «Формирование комфортной среды города Сорска**»

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования комфортной городской среды на территории города Сорска, путем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, и определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории города Сорска, в муниципальную программу «Формирование комфортной среды города Сорска» (далее – Порядок).

1.2. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Сорска, на которых планируется благоустройство (далее – адресный перечень) формируется отдельно на каждый год из числа многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной среды города Сорска».

1.3. Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают собственники помещений в многоквартирном доме, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, либо собственники помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей (обслуживающей) организацией (далее – заявители).

1.4. Отбор заявителей на включение в адресный перечень осуществляется общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением администрации города Сорска (далее – общественная комиссия).

1.5. Общественная комиссия осуществляет:

прием и регистрацию заявок на включение дворовых территорий в адресный перечень, исходя из даты предоставления таких заявок;

проверку соответствия предоставленных заявителями документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Хакасия и настоящим Порядком;

принятие решений о включении заявителей или об отказе в их включении в адресный перечень по основаниям, установленным нормативными правовыми актами Республики Хакасия и настоящим Порядком;

оценку заявок (ранжирование) по сумме баллов, присваиваемых каждой Заявке при ее оценке;

формирование адресного перечня дворовых территорий, занимающих в ранжированном списке места, начиная с первого по списку, для которых сумма запрашиваемых средств соответствует планируемому объему средств из Федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия и бюджета города Сорска.

1.6. Поступившая заявка подлежит отклонению и заявителю дается письменный отказ и разъяснение о невозможности включения в адресный перечень в случае, если:

не соблюдены заявленные условия, при которых осуществляется включение в адресный перечень, установленные нормативными правовыми актами Республики Хакасия и настоящим Порядком;

отсутствуют свободные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;

на дворовой территории многоквартирного дома, в отношении которой подана заявка, ранее осуществлялось благоустройство за счет средств Федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия и бюджета муниципального образования город Сорск.

1.7. По результатам оценки заявок (ранжирования), общественной комиссией утверждается протокол оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы.

1.8. Информация о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству размещается на официальном сайте администрации города Сорска www. adm-sorsk.ru и публикуется в СМИ.

**2. Условия включения дворовой территории в адресный перечень**

2.1.Для включения дворовой территории в адресный перечень должны соблюдаться следующие условия:

собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом и реализован выбранный способ управления многоквартирным домом;

общим собранием членов товариществ собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, приняты решения:

об организации благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной среды города Сорска» с учетом перечня видов работ, форм и доли финансового и трудового участия собственников помещений в многоквартирном доме, установленных нормативными правовыми актами Республики Хакасия и администрации города Сорска;

об избрании уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме, в том числе на представление предложений, согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**3. Критерии оценки заявок для включения дворовой территории в адресный перечень**

3.1. Максимальное количество баллов, присваиваемых Заявке по каждому критерию, представлены в ниже приведенной таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование критериев отбора | Максимальное количество баллов |
| 1 | Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома: | |
| от 41 и более лет | 12 |
| от 31 до 40 лет | 9 |
| от 21 до 30 лет | 6 |
| от 11 до 20 лет | 3 |
| 10 лет и менее | 0 |
| 2 | Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме – уровень сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги  (среднемесячный за 12 месяцев до подачи Заявки): | |
| более 95 % | 5 |
| от 90% до 95% | 3 |
| 90% и менее | 1 |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации на благоустройство дворовой территории в соответствии с перечнями видов работ | |
| наличие проектно-сметной документации | 20 |
| отсутствие проектно-сметной документации | 0 |
| 4 | Уровень поддержки собственниками помещений решения об организации  трудового участия заинтересованных лиц и (или) организаций в выполнении  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории | |
| За организацию трудового участия заинтересованных лиц и (или) организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проголосовали собственники помещений, обладающие более 50 процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений | 20 |
| За организацию трудового участия заинтересованных лиц и (или) организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проголосовали собственники помещений, обладающие менее 50 процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений | 0 |

**4. Перечень документов, прилагаемых к Заявке для включения дворовой территории в адресный перечень**

4.1. К заявке на включение дворовой территории в адресный перечень для организации благоустройства дворовой территории, подаваемой заявителем, прилагаются документы, подтверждающие:

техническую возможность и целесообразность организации благоустройства на дворовой территории многоквартирного дома в соответствии с требованиями действующего законодательства;

выбор собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления данным домом;

решение собственников помещений об организации благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также об избрании лица, которое вправе действовать в интересах собственников помещений многоквартирного дома, в том числе на представление предложений, согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

финансовую дисциплину собственников помещений и финансовое состояние заявителя.

4.2.Документом, подтверждающим техническую возможность и целесообразность организации благоустройства на придомовой территории многоквартирного дома, является акт обследования технической возможности и целесообразности организации благоустройства на дворовой территории многоквартирного дома, подготовленный и заверенный соответствующим образом Заявителем и представителем Управления ЖКХ администрации города Сорска.

4.3. Документами, подтверждающими выбор собственниками помещений в многоквартирном доме, способа управления данным домом являются:

4.3.1. в случае, если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный либо иной специализированный потребительский кооператив), а для управления многоквартирным домом собственниками помещений выбран непосредственный способ управления:

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по выбору способа управления многоквартирным домом с результатами голосования, подтвержденными подписями собственников помещений, по вопросам: о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом – непосредственный способ управления;

4.3.2. в случае, если в многоквартирном доме выбран способ управления - управляющая (обслуживающая) организация:

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по выбору способа управления многоквартирным домом с результатами голосования, подтвержденными подписями собственников помещений, содержащего решения по вопросам:

о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом – управление управляющей обслуживающей) организацией;

о выборе управляющей (обслуживающей) организации для заключения договора управления многоквартирным домом;

копия договора управления многоквартирным домом, заверенная руководителем управляющей организации;

копия свидетельства о государственной регистрации управляющей организации, заверенная руководителем управляющей организации;

копии свидетельств о присвоении управляющей организации ОГРН и ИНН, заверенные руководителем управляющей организации.

4.4. Документами, подтверждающими решение собственников помещений об организации благоустройства на дворовой территории многоквартирного дома, а также об избрании лица, которое вправе действовать в интересах собственников помещений многоквартирного дома, в том числе на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории являются: протокол общего собрания членов товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива либо иного специализированного потребительского кооператива) или общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решения, указанные в пункте 2.1. настоящего порядка, с приложением листа (листов) голосования по каждому вопросу повестки дня собрания с подписями собственников помещений представителей собственников.

4.5.Документами, подтверждающими финансовую дисциплину собственников помещений и финансовое состояние заявителя является справка об уровне сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (отношение фактического поступления платы к начисленной величине) в целом по многоквартирному дому в среднем за последние 12 месяцев до подачи заявки.

**5. Порядок расходования средств бюджета муниципального образования город Сорск**

5.1. Организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов производится в пределах ассигнований, предусмотренных за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов в рамках реализации муниципальной программы города Сорска «Формирование комфортной среды города Сорска» на текущий финансовый год.

5.2. Муниципальный контракт заключается и оплачивается в пределах лимитов бюджетных обязательств муниципального образования город Сорск.

5.3. В целях реализации мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, Управление формирует в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы, проект постановления администрации города Сорска об утверждении программы, включающего адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов на текущий финансовый год.

5.4 Функции заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования города Сорска муниципальных контрактов осуществляет администрация города Сорска (далее – Заказчик).

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - 1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

5.5. Заказчик на основании утвержденного адресного перечня:

осуществляет все необходимые действия, нацеленные на выполнение работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с федеральным законом от 05 апреля 2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в пределах, выделенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;

производит оплату работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов, в рамках реализации муниципальной программы города Сорска «Формирование комфортной среды города Сорска» на текущий финансовый год в соответствии с актами приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, согласованными лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников многоквартирного дома и (или) товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного специализированного потребительского кооператива), выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей (обслуживающей) организации.

6. Общественная комиссия имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Сорска, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией, созданной  [Постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 18.06.2018 № 90-п](http://docs.cntd.ru/document/550128202), [от 18.06.2019 № 77-п](http://docs.cntd.ru/document/553373702)) в порядке, установленном такой комиссией.

Комиссия имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссии межведомственной комиссией, созданной  [Постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 18.06.2018 № 90-п](http://docs.cntd.ru/document/550128202), [от 18.06.2019 № 77-п](http://docs.cntd.ru/document/553373702)) в порядке, установленном такой комиссией.

7. В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета РФ и РХ на поддержку муниципальной программы администрация города Сорска проводит мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий.

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

города Сорска»

**Порядок**

**представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования города Сорска, на которых планируется благоустройство, в муниципальную программу «Формирование комфортной среды города Сорска»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования современной комфортной городской инфраструктуры на территории города Сорска, путем благоустройства территорий общего пользования, и определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования города Сорска, на которых планируется благоустройство в муниципальную программу «Формирование комфортной среды города Сорска» (далее – Порядок).

1.2. Адресный перечень территорий общего пользования города Сорска, на которых планируется благоустройство в текущем году (далее – адресный перечень) формируется отдельно на каждый год из числа представленных предложений гражданами, организациями, и отобранных с учетом результатов общественного обсуждения, проведенного в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной среды города Сорска» и Порядка организации деятельности общественной комиссии», утвержденного постановлением администрации города Сорска

1.3. Представление предложений на включение в адресный перечень в муниципальную программу «Формирование комфортной среды города Сорска» может осуществляться гражданами, организациями (далее – заявители).

1.4. Отбор заявителей на включение в адресный перечень осуществляется общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением администрации города Сорска.

1.5. Общественная комиссия осуществляет:

прием и регистрацию предложений на включение в адресный перечень;

рассмотрение предложений;

принятие решений о включении заявителей или об отказе в их включении в адресный перечень по основаниям, установленным настоящим Порядком;

оценку предложений;

формирование адресного перечня территорий общего пользования, для которых сумма запрашиваемых средств соответствует планируемому объему средств из Федерального бюджета, Республиканского бюджета и бюджета муниципального образования город Сорск.

1.6. Поступившее предложение подлежит отклонению и заявителю дается письменный отказ и разъяснение о невозможности включения территории в адресный перечень в случае, если:

не соблюдены заявленные условия, при которых осуществляется включение в адресный перечень, установленные настоящим Порядком;

отсутствуют свободные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;

на территории общего пользования, в отношении которой подана заявка, ранее осуществлялось благоустройство за счет средств Федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия и бюджета муниципального образования город Сорск.

1.7. По результатам оценки предложений, общественной комиссией утверждается протокол оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования города Сорска проекта программы.

1.8. Информация о проведении отбора территорий общего пользования города Сорска, подлежащих благоустройству размещается на официальном сайте администрации города Сорска и публикуется в СМИ.

2.Условия включения территории общего пользования в адресный перечень

2.1. Для включения территории общего пользования в адресный перечень, в составе предложения на включение территории общего пользования в адресный перечень для организации благоустройства, подаваемой заявителем, прилагаются следующие документы:

копии проектно-сметной документации на благоустройство территории общего пользования;

пояснительная записка, подтверждающая техническую возможность и целесообразность организации благоустройства с указанием срока реализации мероприятий по благоустройству.

3. Критерии оценки предложения для включения территории общего пользования в адресный перечень

3.1. Максимальное количество баллов, присваиваемых Заявке по каждому критерию, представлены в ниже приведенной таблице

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование критериев отбора | Максимальное количество баллов |
| 1 | Наличие проектно-сметной документации на благоустройство территории общего пользования в соответствии с перечнями видов работ, установленных нормативными правовыми актами Республики Хакасия и администрации города Сорска | |
| наличие проектно-сметной документации | 20 |
| отсутствие проектно-сметной документации | 0 |
| 2 | Наличие проектно-сметной документации на благоустройство территории общего пользования, согласованной участниками процесса проектирования и другими профильными специалистами | |
| наличие согласованной проектно-сметной документации | 20 |
|  | отсутствие согласованной проектно-сметной документации | 0 |
| 3 | Продолжительность реализации проекта благоустройства | |
| от 8 и более месяцев | 0 |
| от 2 до 8 месяцев | 10 |

4. Порядок расходования средств бюджета муниципального образования город Сорск

4.1. Организация благоустройства территорий общего пользования производится в пределах ассигнований, предусмотренных за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной среды города Сорска»

4.2. Муниципальный контракт заключается и оплачивается в пределах лимитов бюджетных обязательств муниципального образования город Сорск.

4.3. В целях реализации мероприятий по организации благоустройства территорий общего пользования, Управление ЖКХ администрации (далее – Управление):

формирует в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования города Сорска проекта программы, проект постановления администрации города Сорска об утверждении программы, включающего адресный перечень территорий общего пользования города Сорска, на которых планируется благоустройство в текущем году;

4.4 Функции заказчика по заключению и исполнению муниципальных контрактов осуществляет администрация города Сорска (далее – Заказчик).

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 июля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий), за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

4.5. Заказчик на основании утвержденного адресного перечня:

осуществляет все необходимые действия, нацеленные на выполнение работ (услуг) по организации благоустройства территорий общего пользования города Сорска в соответствии с федеральным законом от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в пределах выделенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;

производит оплату работ (услуг) по организации благоустройства территорий общего пользования за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной среды города Сорска» на текущий финансовый год в соответствии с актами приемки работ (услуг) по организации благоустройства территорий общего пользования города Сорска.

5. Общественная комиссия имеет право исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией, созданной  [Постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 18.06.2018 № 90-п](http://docs.cntd.ru/document/550128202), [от 18.06.2019 № 77-п](http://docs.cntd.ru/document/553373702)) в порядке, установленном такой комиссией.

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

среды города Сорска»

**Порядок**

**разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн – проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории города Сорска, а также дизайн - проекта благоустройства территории общего пользования города Сорска**

**1. Общие положения**

1. Порядок разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий или общественных территорий, подлежащих благоустройству (далее – Порядок), разработан в целях реализации муниципальной программы «Формирование комфортной среды города Сорска»

В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1) благоустройство территории - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории города мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;  
 2) дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), газонами, цветниками, тротуарами и проездами к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

3) заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству. население муниципального образования, обратившееся с предложением по благоустройству общественных территорий;

4) уполномоченный представитель заинтересованных лиц - лицо, наделенное правом совершать определенные действия от имени заинтересованных лиц;

5) стоянка автомобилей - открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) паркования автомобилей;

6) общественная территория - территория общего пользования соответствующего функционального назначения, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, подлежащих благоустройству.

1.2. Разработка дизайн - проектов обеспечивается заинтересованными лицами совместно с администрацией города Сорска (далее - Администрация) и включает следующие этапы:

1) осмотр дворовых территорий многоквартирных домов, предлагаемых к благоустройству;  
 2)подготовка дизайн - проектов, которая включает, в том числе, согласование дизайн - проектов с Управлением ЖКХ Администрации (далее – Управление);

3) обсуждение и согласование дизайн - проектов с заинтересованными лицами;

4) утверждение дизайн - проектов общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной среды города Сорска».

Дизайн - проекты подготавливаются в отношении общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов по заявкам, прошедших отбор и одобренных общественной комиссией для включения в муниципальную программу. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

1.2. Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3-d визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн - проект).

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

**2. Разработка дизайн - проектов**

2.1. Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Сорска, а также дизайн -проекта благоустройства территории общего пользования города Сорска, осуществляется в соответствии с Нормами и Правилами благоустройства территории муниципального образования город Сорск, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Сорска, а также дизайн -проекта благоустройства общественной территории города Сорска осуществляется Управлением в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования города Сорска.

2.3. Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Республики Хакасия и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой, разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн – проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Управление уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн - проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн - проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн -проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Управлением в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн - проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования города Сорска осуществляется с участием представителей Управления, а также с участием других профильных специалистов.

3.5.Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, один хранится в Управлении , второй экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.6. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в Управлении.