

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДА СОРСКА**

**РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**

**ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ**

**СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ**

**УСТАҒ – ПАСТАА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 06 » октября 2022 № 503-п

О внесении изменений в приложение

к постановлению администрации города Сорска

от 17.04.2020 № 138-п «Об утверждении краткосрочного

плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Республики Хакасия

(2014-2050 годы)» на территории муниципального

образования г.Сорск на 2021-2023годы»

(с изменениями от 08.12.2020 №360-п,

от 24.02.2021г. №56-п, от 27.12.2021г. №364-п,

от 04.03.2022г. №72-п, от 10.03.2022г. № 84-п).

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Хакасия от 28.06.2013 №55-ЗРХ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Хакасия (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом муниципального образования город Сорск, администрация города Сорска Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Сорска от 17.04.2020 № 138-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2050 годы) на территории муниципального образования г.Сорск на 2021-2023 годы» (с последующими изменениями).

2. Приложение 1 к постановлению администрации города Сорска от 17.04.2020 № 138-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2050 годы) на территории муниципального образования г.Сорск на 2021-2023 годы» (с последующими изменениями) изменить и изложить в новой редакции.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сорский городской вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Сорска.

И.о.главы города Сорска А.М.Кузьмин

Приложение

к постановлению

администрации города Сорска

от 06 октября 2022г. № 503-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2050 годы)» на 2021–2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | Площадь помещений МКД | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | за счет средств Фонда | за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по муниципальному образованию г. Сорск за 2021 год | | Х | 15 | Х | Х | 18 781,20 | 20 742,70 | 19 290,50 | 729 | 26 014 905,17 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 16 014 905,17 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 7 | 1968 | Ремонт инженерных систем | 5 | 4 | 3 106,20 | 3 106,20 | 3 106,20 | 135 | 4 010 361,72 | 0,00 | 3 659 157,16 | 0,00 | 351 204,56 | 1 291,08 | 1 500,00 | Март 2021 Декабрь 2021 |
| 537 201,65 | 0,00 | 490 156,60 | 0,00 | 47 045,05 | 537 201,65 | 600 000,00 |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 52 | 1957 | Ремонт крыши | 3 | 2 | 837,70 | 1 530,20 | 1 530,20 | 11 | 2 525 059,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 059,35 | 3 014,28 | 3 100,00 | Июнь 2020 Декабрь 2021 |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 54 | 1958 | Ремонт крыши | 3 | 2 | 455,30 | 1 056,20 | 1 056,20 | 21 | 2 407 875,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407 875,88 | 2 874,39 | 3 100,00 | Июнь 2020 Декабрь 2021 |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 54 | 1958 | Ремонт фасада | 3 | 2 | 1 056,20 | 1 056,20 | 1 056,20 | 21 | 2 835 933,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835 933,61 | 2 685,03 | 2 950,00 | Июнь 2020 Декабрь 2021 |
| 5 | ул. 50 лет Октября, д. 56 | 1958 | Ремонт фасада | 2 | 1 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 12 | 1 132 479,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 479,95 | 2 949,17 | 2 950,00 | Июнь 2020 Декабрь 2021 |
| 6 | ул. 50 лет Октября, д. 60 | 1971 | Ремонт инженерных систем | 2 | 2 | 616,70 | 616,70 | 616,70 | 28 | 937 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 384,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | Июнь 2020 Декабрь 2021 |
| 397 525,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 525,20 | 397 525,20 | 400 000,00 |
| 7 | ул. Кирова, д. 7 | 1958 | Ремонт крыши | 2 | 2 | 342,40 | 800,90 | 800,90 | 28 | 1 505 094,13 | 0,00 | 1 395 762,49 | 0,00 | 109 331,64 | 2 505,57 | 3 100,00 | Март 2021 Декабрь 2021 |
| 8 | ул. Пионерская, д. 22 | 1957 | Ремонт инженерных систем | 2 | 2 | 838,60 | 838,60 | 838,60 | 32 | 636 220,61 | 0,00 | 589 499,03 | 0,00 | 46 721,58 | 758,67 | 1 500,00 | Март 2021 Декабрь 2021 |
| 336 794,36 | 0,00 | 312 061,48 | 0,00 | 24 732,88 | 336 794,36 | 400 000,00 |
| 9 | ул. Пионерская, д. 22 | 1957 | Ремонт крыши | 2 | 2 | 629,00 | 838,60 | 838,60 | 32 | 1 379 419,85 | 0,00 | 1 349 209,00 | 0,00 | 30 210,85 | 2 193,04 | 3 100,00 | Март 2021 Декабрь 2021 |
| 10 | ул. Пионерская, д. 22 | 1957 | Ремонт фасада | 2 | 2 | 838,60 | 838,60 | 838,60 | 32 | 2 241 292,17 | 0,00 | 2 204 154,24 | 0,00 | 37 137,93 | 2 672,66 | 2 400,00 | Март 2021 Декабрь 2021 |
| 11 | ул. Пионерская, д. 25 | 1955 | Ремонт инженерных систем | 2 | 2 | 852,80 | 852,80 | 477,00 | 30 | 1 090 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 759,00 | 1 279,03 | 1 520,00 | Октябрь 2019 Декабрь 2021 |
| 372 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 957,00 | 372 957,00 | 600 000,00 |
| 12 | ул. Пионерская, д. 29 | 1957 | Ремонт инженерных систем | 2 | 1 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 10 | 293 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 701,00 | 734,25 | 1 520,00 | Октябрь 2018 Декабрь 2021 |
| 323 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 300,00 | 323 300,00 | 400 000,00 |
| 13 | ул. Пионерская, д. 31 | 1957 | Ремонт инженерных систем | 2 | 1 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 15 | 599 579,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 579,21 | 1 514,09 | 1 520,00 | Июнь 2020 Декабрь 2021 |
| 391 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 444,00 | 391 444,00 | 400 000,00 |
| 14 | ул. Строительная, д. 1А | 1974 | Ремонт инженерных систем | 2 | 2 | 543,90 | 543,90 | 314,20 | 26 | 798 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 499,00 | 1 468,10 | 1 520,00 | Октябрь 2018 Декабрь 2021 |
| 356 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 349,00 | 356 349,00 | 400 000,00 |
| 15 | ул. Толстого, д. 3 | 1953 | Ремонт инженерных систем | 2 | 1 | 364,80 | 364,80 | 244,20 | 10 | 515 238,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 238,48 | 1 412,39 | 1 520,00 | Октябрь 2018 Декабрь 2021 |
| 390 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 436,00 | 390 436,00 | 400 000,00 |
| 246 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 039,00 | 246 039,00 | 400 000,00 |
| Итого по муниципальному образованию г. Сорск за 2022 год | | Х | 15 | Х | Х | 18 313,86 | 19 672,17 | 19 672,17 | 829 | 28 838 441,76 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 18 838 441,76 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Больничная, д. 1 | 1958 | Ремонт крыши | 5 | 2 | 585,50 | 1 636,13 | 1 636,13 | 73 | 1 817 081,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 081,84 | 3 103,47 | 3 110,00 | Июнь 2021 Декабрь 2022 |
| 2 | ул. Гагарина, д. 3 | 1965 | Ремонт инженерных систем | 4 | 2 | 1 303,80 | 1 303,80 | 1 303,80 | 38 | 2 249 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 055,00 | 1 725,00 | 1 725,00 | Июнь 2021 Декабрь 2022 |
| 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 3 | ул. Гагарина, д. 5 | 1963 | Ремонт инженерных систем | 5 | 2 | 1 291,40 | 1 291,40 | 1 291,40 | 70 | 2 227 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227 665,00 | 1 725,00 | 1 725,00 | Июнь 2021 Декабрь 2022 |
| 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 4 | ул. Гагарина, д. 6 | 1964 | Ремонт инженерных систем | 5 | 4 | 2 638,00 | 2 638,00 | 2 638,00 | 123 | 4 550 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 550,00 | 1 725,00 | 1 725,00 | Июнь 2021 Декабрь 2022 |
| 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 5 | ул. Кирова, д. 5 | 1958 | Ремонт крыши | 2 | 2 | 476,62 | 635,50 | 635,50 | 25 | 1 477 357,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477 357,02 | 3 099,65 | 3 100,00 | Июнь 2021 Декабрь 2022 |
| 6 | ул. Кирова, д. 16 | 1964 | Ремонт инженерных систем | 4 | 2 | 1 326,90 | 1 326,90 | 1 326,90 | 50 | 2 288 902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 902,50 | 1 725,00 | 1 725,00 | Июнь 2021 Декабрь 2022 |
| 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 7 | ул. Пионерская, д. 29 | 1957 | Ремонт крыши | 2 | 1 | 352,40 | 400,00 | 400,00 | 10 | 1 092 440,00 | 0,00 | 1 044 439,00 | 0,00 | 48 001,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | Март 2022 Декабрь 2022 |
| 8 | ул. Пионерская, д. 31 | 1957 | Ремонт крыши | 2 | 1 | 348,50 | 396,00 | 396,00 | 15 | 1 080 350,00 | 0,00 | 776 512,54 | 0,00 | 303 837,46 | 3 100,00 | 3 100,00 | Март 2022 Декабрь 2022 |
| 9 | ул. Пионерская, д. 33 | 1957 | Ремонт инженерных систем | 2 | 1 | 404,30 | 404,30 | 404,30 | 9 | 706 716,40 | 0,00 | 675 663,81 | 0,00 | 31 052,59 | 1 748,00 | 1 748,00 | Март 2022 Декабрь 2022 |
| 460 000,00 | 0,00 | 439 787,94 | 0,00 | 20 212,06 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 10 | ул. Пионерская, д. 41 | 1963 | Ремонт крыши | 2 | 1 | 360,70 | 306,14 | 306,14 | 12 | 1 118 170,00 | 0,00 | 774 437,89 | 0,00 | 343 732,11 | 3 100,00 | 3 100,00 | Март 2022 Декабрь 2022 |
| 11 | ул. Пушкина, д. 5 | 1956 | Ремонт крыши | 2 | 1 | 370,54 | 381,80 | 381,80 | 8 | 1 148 674,00 | 0,00 | 951 376,05 | 0,00 | 197 297,95 | 3 100,00 | 3 100,00 | Март 2022 Декабрь 2022 |
| 12 | ул. Строительная, д. 4 | 1958 | Ремонт крыши | 2 | 2 | 507,00 | 576,70 | 576,70 | 27 | 1 571 700,00 | 0,00 | 1 502 640,68 | 0,00 | 69 059,32 | 3 100,00 | 3 100,00 | Март 2022 Декабрь 2022 |
| 13 | ул. Строительная, д. 7 | 1961 | Ремонт крыши | 2 | 1 | 357,60 | 295,70 | 295,70 | 20 | 1 108 560,00 | 0,00 | 793 702,51 | 0,00 | 314 857,49 | 3 100,00 | 3 100,00 | Март 2022 Декабрь 2022 |
| 14 | ул. Строительная, д. 10 | 1961 | Ремонт крыши | 2 | 2 | 513,10 | 558,00 | 558,00 | 30 | 1 590 610,00 | 0,00 | 1 520 719,79 | 0,00 | 69 890,21 | 3 100,00 | 3 100,00 | Март 2022 Декабрь 2022 |
| 15 | ул. Строительная, д. 14 | 1961 | Ремонт крыши | 2 | 2 | 513,10 | 557,40 | 557,40 | 29 | 1 590 610,00 | 0,00 | 1 520 719,79 | 0,00 | 69 890,21 | 3 100,00 | 3 100,00 | Март 2022 Декабрь 2022 |
| Итого по муниципальному образованию г. Сорск за 2023 год | | Х | 31 | Х | Х | 22 589,88 | 26 074,61 | 26 074,61 | 1 258 | 49 638 789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 638 789,60 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1969 | Ремонт крыши | 5 | 4 | 1 121,00 | 4 311,63 | 4 311,63 | 208 | 3 486 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 486 310,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | Октябрь 2022 Декабрь 2023 |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 48 | 1957 | Ремонт фасада | 2 | 2 | 845,70 | 845,70 | 845,70 | 24 | 2 869 460,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 869 460,10 | 3 393,00 | 3 393,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 58 | 1971 | Ремонт инженерных систем | 2 | 2 | 814,60 | 814,60 | 814,60 | 29 | 1 637 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 346,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 |
| 4 | ул. Кирова, д. 9 | 1960 | Ремонт инженерных систем | 2 | 1 | 382,20 | 382,20 | 382,20 | 16 | 768 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 222,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 |
| 5 | ул. Кирова, д. 9 | 1960 | Ремонт крыши | 2 | 1 | 246,20 | 328,20 | 328,20 | 16 | 877 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 703,00 | 3 565,00 | 3 565,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 6 | ул. Кирова, д. 11 | 1960 | Ремонт фасада | 2 | 2 | 552,80 | 552,80 | 552,80 | 185 | 1 875 650,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 650,40 | 3 393,00 | 3 393,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 7 | ул. Кирова, д. 12 | 1964 | Ремонт инженерных систем | 4 | 2 | 1 332,00 | 1 332,00 | 1 332,00 | 46 | 2 151 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 180,00 | 1 615,00 | 1 615,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | 828 000,00 |
| 8 | ул. Пионерская, д. 29 | 1957 | Ремонт фасада | 2 | 1 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 10 | 1 357 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 200,00 | 3 393,00 | 3 393,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 9 | ул. Пионерская, д. 31 | 1957 | Ремонт фасада | 2 | 1 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 15 | 1 343 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 628,00 | 3 393,00 | 3 393,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 10 | ул. Пионерская, д. 33 | 1957 | Ремонт фасада | 2 | 1 | 404,30 | 404,30 | 404,30 | 9 | 1 439 989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 989,20 | 3 561,68 | 3 393,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 11 | ул. Пионерская, д. 41 | 1963 | Ремонт инженерных систем | 2 | 1 | 306,14 | 306,14 | 306,14 | 12 | 615 341,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 341,40 | 2 010,00 | 2 010,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 |
| 12 | ул. Пионерская, д. 43 | 1958 | Ремонт фасада | 2 | 2 | 820,70 | 820,70 | 820,70 | 19 | 2 784 635,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 784 635,10 | 3 393,00 | 3 393,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 13 | ул. Пушкина, д. 3 | 1955 | Ремонт инженерных систем | 2 | 1 | 374,30 | 374,30 | 374,30 | 11 | 752 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 343,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 |
| 14 | ул. Пушкина, д. 4 | 1955 | Ремонт инженерных систем | 2 | 1 | 402,20 | 402,20 | 402,20 | 14 | 808 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 422,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 |
| 15 | ул. Пушкина, д. 4 | 1955 | Ремонт фасада | 2 | 1 | 402,20 | 402,20 | 402,20 | 14 | 1 364 664,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 664,60 | 3 393,00 | 3 393,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 16 | ул. Пушкина, д. 5 | 1956 | Ремонт инженерных систем | 2 | 1 | 381,80 | 381,80 | 381,80 | 8 | 767 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 418,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 |
| 17 | ул. Строительная, д. 3 | 1961 | Ремонт инженерных систем | 2 | 2 | 564,70 | 564,70 | 564,70 | 28 | 1 135 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 047,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 |
| 18 | ул. Строительная, д. 3 | 1961 | Ремонт фасада | 2 | 2 | 564,70 | 564,70 | 564,70 | 28 | 1 916 027,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 027,10 | 3 393,00 | 3 393,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 19 | ул. Строительная, д. 4 | 1958 | Ремонт инженерных систем | 2 | 2 | 576,70 | 576,70 | 576,70 | 27 | 1 167 240,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 240,80 | 2 024,00 | 2 024,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 000,00 | 483 000,00 | 483 000,00 |
| 20 | ул. Строительная, д. 4 | 1958 | Ремонт фасада | 2 | 2 | 576,70 | 576,70 | 576,70 | 27 | 1 591 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 692,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 21 | ул. Строительная, д. 5 | 1961 | Ремонт инженерных систем | 2 | 1 | 270,40 | 270,40 | 270,40 | 10 | 543 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 504,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 |
| 22 | ул. Строительная, д. 5 | 1961 | Ремонт фасада | 2 | 1 | 270,40 | 270,40 | 270,40 | 10 | 917 467,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 467,20 | 3 393,00 | 3 393,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 23 | ул. Строительная, д. 6 | 1958 | Ремонт крыши | 2 | 1 | 265,10 | 309,60 | 309,60 | 18 | 945 081,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 081,50 | 3 565,00 | 3 565,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 24 | ул. Строительная, д. 7 | 1961 | Ремонт инженерных систем | 2 | 1 | 295,70 | 295,70 | 295,70 | 20 | 594 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 357,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 |
| 25 | ул. Строительная, д. 10 | 1961 | Ремонт инженерных систем | 2 | 2 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 30 | 1 121 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 580,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 |
| 26 | ул. Строительная, д. 10 | 1961 | Ремонт фасада | 2 | 2 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 30 | 1 893 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 294,00 | 3 393,00 | 3 393,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 27 | ул. Строительная, д. 12 | 1961 | Ремонт инженерных систем | 2 | 1 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 14 | 574 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 860,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 |
| 28 | ул. Строительная, д. 12 | 1961 | Ремонт крыши | 2 | 1 | 118,40 | 286,00 | 286,00 | 14 | 422 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 096,00 | 3 565,00 | 3 565,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 29 | ул. Строительная, д. 12 | 1961 | Ремонт фасада | 2 | 1 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 14 | 970 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 398,00 | 3 393,00 | 3 393,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 30 | ул. Строительная, д. 14 | 1961 | Ремонт инженерных систем | 2 | 2 | 557,40 | 557,40 | 557,40 | 29 | 1 120 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 374,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |
| 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 |
| 31 | ул. Строительная, д. 14 | 1961 | Ремонт фасада | 2 | 2 | 557,40 | 557,40 | 557,40 | 29 | 1 891 258,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 258,20 | 3 393,00 | 3 393,00 | Июнь 2022 Декабрь 2023 |

\* Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

\*\* Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа).

\*\*\* Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента многоквартирного дома.

\*\*\*\* Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю.».