Приложение к постановлению

администрации г. Сорска

Республики Хакасия

от «___» марта 2022 г. № ____ -п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образования город Сорск Республики Хакасия (2014–2050 годы)» на 2021–2023 годы

| № п/п | Адрес многоквар- тирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) |  | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) |  | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия |  | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  | м2 |  | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб./м2 |  | руб./м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб./шт. |  | руб./шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
| - Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2021 год |  | - Х | - 15 | - Х | - Х |  | 11464,30 |  | 12785,10 | 11888,90 | 411,00 | 26583847,53 | 0,00 | 10000000,00 | 0,00 |  | 16583847,53 | - Х | - Х |  | - Х |
| - 1 | - ул. 50 лет Октября, - д. 7 | - 1968 | - Ремонт инженерных систем ** | - 5 | - 4 |  | - 3 106,20 |  | - 3 106,20 | - 3 106,20 | - 135 | 4 053 591,00 | - 0,00 | - 3614331,59 | - 0,00 |  | 439259,41 | - 1 500,00 | - 1 500,00 |  | - март 2021 г. - декабрь 2021 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 000,00 | - 0,00 | - 534982,18 | - 0,00 |  | - 65017,82 | - 600 000,00 | - 600 000,00 |  |  |
| - 2 | - ул. 50 лет Октября, д. 52 | - 1957 | - Ремонт кровли **** | - 3 | - 2 |  | - 837,70 |  | - 1 530,20 | - 1 530,20 | - 11 | - 2525059,35 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 2525059,35 | - 3014,28 | - 3 100,00 |  | - июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
| - 3 | - ул. 50 лет Октября, д. 54 | - 1958 | - Ремонт кровли **** | - 3 | - 2 |  | - 837,7 |  | - 1 056,20 | - 1 056,20 | - 21 | - 2407875,88 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 2407875,88 | - 2874,39 | - 3 100,00 |  | - июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
|  |  |  | - Ремонт фасада *** |  |  |  | - 1 056,20 |  | - 1 056,20 | - 1 056,20 | - 21 | - 2835933,61 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 2835933,61 | - 2685,03 | - 2950,00 |  | - июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
| - 4 | - ул. 50 лет Октября, д. 56 | - 1958 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 1 |  | - 384,00 |  | - 384,00 | - 384,00 | - 12 | - 1132479,95 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 1132479,95 | - 2949,17 | - 2950,00 |  | - июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
| - 5 | - ул. 50 лет Октября, д. 60 | - 1971 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 |  | - 616,70 |  | - 616,70 | - 616,70 | - 28 | - 937384,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 937 384,00 | - 1 520,00 | - 1 520,00 |  | - июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 397525,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 397525,20 | - 397525,20 | - 400 000,00 |  |  |
| 6 | - ул. Кирова, д. 7 | - 1958 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 2 |  | - 600,70 |  | - 800,90 | - 800,90 | - 28 | 1620087,90 | - 0,00 | - 1444530,26 | - 0,00 |  | 175557,64 | - 3 100,00 | - 3 100,00 |  | - март 2021 г. декабрь 2021 г. |
| 7 | ул. Пионерская, д. 22 | 1957 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 |  | - 838,60 |  | - 838,60 | - 838,60 | - 32 | 1 094 373,00 | - 0,00 | - 975783,42 | - 0,00 |  | 118589,58 | - 1 500,00 | - 1 500,00 |  | март 2021 г. декабрь 2021 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000,00 | - 0,00 | - 356654,77 | - 0,00 |  | 43345,23 | - 400 000,00 | - 400 000,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт фасада *** |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 750 996,80 | - 0,00 | - 1561253,48 | - 0,00 |  | 189743,32 | - 2 400,00 | - 2 400,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт кровли **** |  |  |  | - 629,00 |  | - 838,60 | - 838,60 | - 32 | 1 696 278,15 | - 0,00 | - 1512464,30 | - 0,00 |  | 183813,85 | - 3 100,00 | - 3 100,00 |  |  |
| - 8 | - ул. Пионерская, - д. 25 | - 1 955 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 |  | - 852,80 |  | - 852,80 | - 477,00 | - 30 | - 1090759,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 1090759,00 | - 1279,03 | - 1520,00 |  | - октябрь 2019 г. - декабрь 2021 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 372957,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 372957,00 | - 372957,00 | - 600000,00 |  |  |
| - 9 | - ул. Пионерская, д. 29 | - 1 957 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 |  | - 400,00 |  | - 400,00 | - 229,90 | - 10 | - 293701,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 293701,00 | - 734,25 | - 1520,00 |  | - октябрь 2018 г. - декабрь 2021 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 323300,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 323300,00 | - 323300,00 | - 400000,00 |  |  |
| - 10 | - ул. Пионерская, д. 31 | - 1957 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 |  | - 396,00 |  | - 396,00 | - 396,00 | - 15 | - 599579,21 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 599579,21 | - 1514,09 | - 1 520,00 |  | - июнь 2020 г. декабрь 2021 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 391444,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 391444,00 | - 391444,00 | - 400 000,00 |  |  |
| 11 | - ул. Строительная, д. 1А | - 1 974 | Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 |  | - 543,90 |  | - 543,90 | - 314,20 | - 26 | - 798499,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 798499,00 | - 1468,10 | - 1520,00 |  | октябрь 2018 г. декабрь 2021 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 356349,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 356349,00 | - 356349,00 | - 400000,00 |  |  |
| 12 | ул. Толстого, д. 3 | 1 953 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 |  | - 364,80 |  | - 364,80 | - 244,20 | - 10 | - 515238,48 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 515238,48 | - 1412,39 | - 1520,00 |  | октябрь 2018 г. декабрь 2021 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 390436,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 390436,00 | - 390436,00 | - 400000,00 |  |  |
| - Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2022 год |  | - Х | - 15 | - Х | - Х |  | 11024,2 |  | 12707,77 | 12707,77 | 539,00 | 27828214,90 | - 0,00 | - 10000000,00 | - 0,00 |  | - 17368628,50 | - Х | - Х |  | - Х |
| - 1 | - ул. Больничная, д. 1 | - 1958 | - Ремонт кровли **** | - 5 | - 2 |  | - 585,50 |  | - 1 636,13 | - 1 636,13 | - 73 | - 1 814 996,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 1 814 996,00 | - 3 100,00 | - 3 100,00 |  | - июнь 2021 г. декабрь 2022 г. |
| - 2 | - ул. Гагарина, д. 3 | - 1965 | - Ремонт инженерных систем ** | - 4 | - 2 |  | - 1 303,80 |  | - 1 303,80 | - 1 303,80 | - 38 | - 2249055,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 2249055,00 | - 1725,00 | - 1725,00 |  | - июнь 2021 г. декабрь 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 690000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 690000,00 | - 690000,00 | - 690000,00 |  |  |
| - 3 | - ул. Гагарина, д. 5 | - 1963 | - Ремонт инженерных систем ** | - 5 | - 2 |  | - 1 291,40 |  | - 1 291,40 | - 1 291,40 | - 70 | - 2227665,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 2227665,00 | - 1725,00 | - 1725,00 |  | - июнь 2021 г. декабрь 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 690000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 690000,00 | - 690000,00 | - 690000,00 |  |  |
| - 4 | - ул. Гагарина, д. 6 | - 1964 | - Ремонт инженерных систем ** | - 5 | - 4 |  | - 2 638,00 |  | - 2 638,00 | - 2 638,00 | - 123 | - 4550550,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 4550550,00 | - 1725,00 | - 1725,00 |  | - июнь 2021 г. декабрь 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 690000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 690000,00 | - 690000,00 | - 690000,00 |  |  |
| - 5 | - ул. Кирова, д. 5 | - 1958 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 2 |  | - 476,60 |  | - 635,50 | - 635,50 | - 25 | - 1 477 460,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 1 477 460,00 | - 3 100,00 | - 3 100,00 |  | - июнь 2021 г. декабрь 2022 г. |
| - 6 | - ул. Кирова, д. 16 | - 1964 | - Ремонт инженерных систем ** | - 4 | - 2 |  | - 1 326,90 |  | - 1 326,90 | - 1 326,90 | - 50 | - 2288902,50 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 2288902,50 | - 1725,00 | - 1725,00 |  | - июнь 2021 г. декабрь 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 690000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 690000,00 | - 690000,00 | - 690000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 690000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 690000,00 | - 690000,00 | - 690000,00 |  |  |
| 7 | ул. Пионерская, д. 29 | 1957 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 |  | 352,40 |  | 400,00 | 400,00 | 10 | 1092440,00 | 0,00 | 1044439,00 | 0,00 |  | 48001,00 | 3100,00 | 3 100,00 |  | март 2022 г. декабрь 2022 г. |
| 8 | ул. Пионерская, д. 31 | 1957 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 |  | 262,0 |  | 396,0 | 396,0 | 15 | 812200,00 | 0,00 | 776512,54 | 0,00 |  | 35687,46 | 3100,00 | 3 100,00 |  | март 2022 г. декабрь 2022 г. |
| 9 | ул. Пионерская, д. 33 | 1957 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 |  | 404,3 |  | 404,3 | 404,3 | 9 | 706716,40 | 0,00 | 675663,81 | 0,00 |  | 31052,59 | 1748,00 | 1748,00 |  | март 2022 г. декабрь 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0000,0046 | 0,00 | 439787,94 | 0,00 |  | 20212,06 | 460000,00 | 460000,00 |  |  |
| 10 | ул. Пионерская, д. 41 | 1963 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 |  | 261,3 |  | 306,14 | 306,14 | 12 | 810030,00 | 0,00 | 774437,89 | 0,00 |  | 35592,11 | 3100,00 | 3 100,00 |  | март 2022 г. декабрь 2022 г. |
| 11 | ул. Пушкина, д. 5 | 1956 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 |  | 321,0 |  | 381,8 | 381,8 | 8 | 995100,00 | 0,00 | 951376,05 | 0,00 |  | 43723,95 | 3100,00 | 3 100,00 |  | март 2022 г. декабрь 2022 г. |
| 12 | ул. Строительная, д. 4 | 1958 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 |  | 507,0 |  | 576,7 | 576,7 | 27 | 1571700,00 | 0,00 | 1502640,68 | 0,00 |  | 69059,32 | 3100,00 | 3 100,00 |  | март 2022 г. декабрь 2022 г. |
| 13 | ул. Строительная, д. 7 | 1961 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 |  | 267,8 |  | 295,7 | 295,7 | 20 | 830180,00 | 0,00 | 793702,51 | 0,00 |  | 36477,49 | 3100,00 | 3 100,00 |  | март 2022 г. декабрь 2022 г. |
| 14 | ул. Строительная, д. 10 | 1961 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 |  | 513,1 |  | 558,0 | 558,0 | 30 | 1590610,00 | 0,00 | 1520719,79 | 0,00 |  | 69890,21 | 3100,00 | 3 100,00 |  | март 2022 г. декабрь 2022 г. |
| 15 | ул. Строительная, д. 14 | 1961 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 |  | 513,1 |  | 557,4 | 557,4 | 29 | 1590610,00 | 0,00 | 1520719,79 | 0,00 |  | 69890,21 | 3100,00 | 3 100,00 |  | март 2022 г. декабрь 2022 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2023 год |  | Х | 40 | Х | Х |  | 21226,87 |  | 15088,87 | 15088,87 | 782 | 52009434,52 | 0 | 0 | 0 |  | 52009434,52 | Х | Х |  | Х |
| - 1 | ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1969 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 |  | 4 311,63 |  | 4 311,63 | 4 311,63 | 208 | 7437561,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7437561,75 | 1725,00 | 1725,00 |  | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 690000,00 | 690000,00 | 690000,00 |  |  |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 48 | 1957 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 |  | 845,70 |  | 845,70 | 845,70 | 24 | 1 839 397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 839 397,50 | 2175,00 | 2 950,00 |  | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
| - 3 | ул. 50 лет Октября, д. 58 | 1971 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 |  | 814,60 |  | 814,60 | 814,60 | 29 | 1423920,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1423920,80 | 1748,00 | 1748,00 |  | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 |  |  |
| - 4 | ул. Кирова, д. 9 | 1960 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 |  | 328,2 |  | 328,2 | 328,2 | 16 | 573693,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 573693,60 | 1748,00 | 1748,00 |  | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт кровли **** |  |  |  | 246,20 |  |  |  |  | 663 866,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 663 866,55 | 2697,00 | 3 100,00 |  | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
| - 5 | ул. Кирова, д. 11 | 1960 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 |  | 552,80 |  | 552,80 | 552,80 | 185 | 1 154 246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 154 246,40 | 2088,00 | 2 400,00 |  | июнь 2021 г. декабрь 2022 г. |
| - 6 | ул. Кирова, д. 12 | 1964 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 2 |  | 1 332,00 |  | 1 332,00 | 1 332,00 | 46 | 2297700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2297700,00 | 1725,00 | 1725,00 |  | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 690000,00 | 690000,00 | 690000,00 |  |  |
| - 7 | ул. Пионерская, д. 29 | 1957 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 |  | 400,00 |  | 400,00 | 400,00 | 10 | 835 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 835 200,00 | 2088,00 | 2 400,00 |  | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
| - 8 | ул. Пионерская, д. 31 | 1957 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 |  | 396,00 |  | 396,00 | 396,00 | 15 | 826 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 826 848,00 | 2088,00 | 2 400,00 |  | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. д |
| - 9 | ул. Пионерская, д. 33 | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844 178,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 844 178,40 | 2088,00 | 2 400,00 |  |  |
|  |  |  | Ремонт фасада *** |  |  |  | 404,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
| - 10 | ул. Пионерская, д. 41 | 1963 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 |  | 306,14 |  | 306,14 | 306,14 | 12 | 535132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 535132,72 | 1748,00 | 1748,00 |  | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 |  |  |
| - 11 | ул. Пионерская, д. 43 | 1958 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 |  | 820,70 |  | 820,70 | 820,70 | 19 | 1 713 621,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 713 621,60 | 2088,00 | 2 400,00 |  | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
| - 12 | ул. Пушкина, д. 3 | 1955 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 |  | 374,30 |  | 374,30 | 374,30 | 11 | 654276,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 654276,40 | 1748,00 | 1748,00 |  | июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 460000,00 | - 460000,00 | - 460000,00 |  |  |
| - 13 | - ул. Пушкина, д. 4 | - 1955 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 1 |  | - 402,20 |  | - 402,20 | - 402,20 | - 14 | 839 793,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 839 793,60 | - 2088,00 | - 2 400,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  | - Ремонт инженерных систем ** |  |  |  | - 402,20 |  |  |  |  | 703045,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 703045,60 | - 1748,00 | - 1748,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 460000,00 | - 460000,00 | - 460000,00 |  |  |
| - 14 | - ул. Пушкина, д. 5 | - 1956 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 |  | - 381,80 |  | - 381,80 | - 381,80 | - 8 | 667386,40 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 667386,40 | - 1748,00 | - 1748,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 460000,00 | - 460000,00 | - 460000,00 |  |  |
| - 15 | - ул. Строительная, д. 3 | - 1961 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 |  | - 564,70 |  | - 564,70 | - 564,70 | - 28 | 987095,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 987095,60 | - 1748,00 | - 1748,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 460000,00 | - 460000,00 | - 460000,00 |  |  |
|  |  |  | - Ремонт фасада *** |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179 093,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 1 179 093,60 | - 2088,00 | - 2 400,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
| - 16 | - ул. Строительная, д. 4 | - 1958 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 |  | - 576,70 |  | - 576,70 | - 576,70 | - 27 | 1014992,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 1014992,00 | - 1760,00 | - 1760,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402500,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 402500,00 | - 402500,00 | - 402500,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - . |
|  |  |  | - Ремонт фасада *** |  |  |  | - 576,70 |  |  |  |  | 1 204 149,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 1 204 149,60 | - 2088,00 | - 2 400,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 20223г. |
| - 17 | - ул. Строительная, д. 5 | - 1961 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 1 |  | - 270,40 |  | - 270,40 | - 270,40 | - 10 | 564 595,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 564 595,20 | - 2088,00 | - 2 400,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  | - Ремонт инженерных систем ** |  |  |  |  |  |  |  |  | 472659,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 472659,20 | - 1748,00 | - 1748,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 460000,00 | - 460000,00 | - 460000,00 |  |  |
| - 18 | - ул. Строительная, д. 6 | - 1958 | - Ремонт кровли **** | - 2 | - 1 |  | - 265,10 |  | - 309,60 | - 309,60 | - 18 | 714 974,70 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 714 974,70 | - 2697,00 | - 3 100,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
| - 19 | - ул. Строительная, д. 7 | - 1961 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 1 |  | - 295,70 |  | - 295,70 | - 295,70 | - 20 | 516883,60 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 516883,60 | - 1748,00 | - 1748,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 460000,00 | - 460000,00 | - 460000,00 |  |  |
| - 20 | - ул. Строительная, - д. 10 | - 1961 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 |  | - 558,00 |  | - 558,00 | - 558,00 | - 30 | 975384,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 975384,00 | - 1748,00 | - 1748,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 460000,00 | - 460000,00 | - 460000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 513,10 |  |  |  |  | 1 383 830,70 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 1 383 830,70 | - 2697,00 | - 3 100,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. - . |
| - 21 | - ул. Строительная, - д. 12 | - 1961 | - Ремонт фасада *** | - 2 | - 1 |  | - 286,00 |  | - 286,00 | - 286,00 | - 14 | 597 168,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 597 168,00 | - 2088,00 | - 2 400,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  | - Ремонт инженерных систем ** |  |  |  | - 286,00 |  |  |  |  | 499928,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 499928,00 | - 1748,00 | - 1748,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 460000,00 | - 460000,00 | - 460000,00 |  |  |
|  |  |  | - Ремонт кровли **** |  |  |  | - 214,50 |  |  |  |  | 578 506,50 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 578 506,50 | - 2697,00 | - 3 100,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |
| - 22 | - ул. Строительная, - д. 14 | - 1961 | - Ремонт инженерных систем ** | - 2 | - 2 |  | - 557,40 |  | - 557,40 | - 557,40 | - 29 | 974335,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 974335,20 | - 1748,00 | - 1748,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. - . |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 460000,00 | - 460000,00 | - 460000,00 |  |  |
|  |  |  | - Ремонт фасада *** |  |  |  | - 557,40 |  |  |  |  | 1 163 851,20 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | 1 163 851,20 | - 2088,00 | - 2 400,00 |  | - июнь 2022 г. декабрь 2023 г. |

* Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

** Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа).

*** Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента многоквартирного дома.

**** Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю.».

Первый заместитель главы -

Начальник управления ЖКХ                                                                                                    А.М. Кузьмин