Приложение 2

**Проекты инвестиционного развития, реализуемые (планируемые к реализации) на территории МО г.Сорск**

В данном разделе представлены наиболее важные приоритетные проекты, реализуемые (планируемые к реализации) на территории МО г.Сорск, которые позволят повысить экономический потенциал города и увеличить доходную часть консолидированного бюджета, а также окажут существенное влияние на повышение уровня жизни населения города Сорска.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Период реализации проекта(годы) | Стоимость проекта (млн.руб.) | Фактическое освоено инвестиций (млн.руб.) | Фактическое состояние проекта/степень готовности | Инициатор проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 | 5 5 | 6 | 7 |
| 11 | Обновление технологического автопарка предприятия ООО «СГОК» | 2015-2030 | - | 1104,3 | Проект реализуется | ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат» |
| 2  2 2 | Реконструкция, модернизация имеющегося оборудования и объектов предприятия ООО «СФМЗ» | 2015-2030 | - | 265,2 | Проект реализуется | ООО «Сорский ферромолибденовый завод» |
| 3  3 | «Предприятие по выпуску молочной продукции» | 2012-2024 | 17,0 | 12,1 | Степень готовности "средняя". Реализация проекта -40 %. Отсутствие ПСД | КФХ Бойко Д.Ю. |
| 4  4 | «Создание цеха по переработке мяса и производству мясной продукции» | 2015-2024 | 21,0 | 4,2 | Степень готовности "средняя". Реализация проекта -40 %. Отсутствие ПСД | КВХ Ватовская О.В. |

**Проекты инвестиционного развития, реализуемые (планируемые к реализации) на территории МО г.Сорск финансирование которых предполагается с бюджетов всех уровней(ФБ,РБ,МБ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Полное наименование проекта | Период  реализации  проекта | Стоимость проекта(тыс.руб.) | | | |
| **ФБ** | **РБ** | **МБ** | **ВСЕГО** |
| 1 | «Строительство Дома Культуры» | 2022-2024 | 115830,0 | 5170,0 | 5041,5 | 126041,5 |