

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДА СОРСКА**

**РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**

**ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ**

**СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ**

**УСТАҒ – ПАСТАА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 03 » 04. 2024 № 143-п

О внесении изменений в приложение

к постановлению администрации города Сорска

от 17.04.2020 № 138-п «Об утверждении краткосрочного

плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Республики Хакасия

(2014-2050 годы)» на территории муниципального

образования г.Сорск на 2021-2023 годы»

(с изменениями от 08.12.2020 № 360-п,

от 24.02.2021г. № 56-п, от 27.12.2021г. № 364-п,

от 04.03.2022г. № 72-п, от 10.03.2022г. № 84-п,

от 06.10.2022г. № 503-п, от 05.12.2022г. № 631-п,

09.02.2023 № 64-п, от 09.11.2023 № 445-п, от 06.12.2023 № 488).

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Хакасия от 28.06.2013 № 55-ЗРХ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Хакасия (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом муниципального образования город Сорск, администрация города Сорска Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Сорска от 17.04.2020 № 138-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2050 годы) на территории муниципального образования г. Сорск на 2021-2023 годы» (с последующими изменениями).

2. Приложение 1 к постановлению администрации города Сорска от 17.04.2020 № 138-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2050 годы) на территории муниципального образования г.Сорск на 2021-2023 годы» (с последующими изменениями) изменить и изложить в новой редакции.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сорский городской вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Сорска.

Глава города Сорска В.Ф.Найденов

Приложение

к постановлению

администрации города Сорска

от 03 апреля 2024 года № 143-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных   
домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2050 годы)» на 2021–2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее –­­­ МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Площадь МКД/Площадь кровли/Количество лифтов | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| всего | за счет средств Фонда | за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| м2 | м2/шт. | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Сорск  за 2021 год | | Х | 15 | Х | Х | 10 890,60 | Х | 358 | 26 014 905,17 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 16 014 905,17 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 7 | 1968 | Ремонт инженерных систем\*\* | 5 | 4 | 3 106,20 | 3 106,20 | 135 | 4 010 361,72 | 0,00 | 3 659 157,16 | 0,00 | 351 204,56 | 1 291,08 | 1 500,00 | Июнь 2020 г.  Декабрь 2021 г. |
| 537 201,65 | 0,00 | 490 156,60 | 0,00 | 47 045,05 | 537 201,65 | 600 000,00 |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д.52 | 1957 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 3 | 2 | 1 530,50 | 837,70 | 11 | 2 525 059,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 059,35 | 3 014,28 | 3 100,00 | Июнь 2020 г.  Декабрь 2021 г. |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д.54 | 1958 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 3 | 2 | 1 056,20 | 455,30 | 21 | 2 407 875,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407 875,88 | 2 874,39 | 3 100,00 | Июнь 2020 г.  Декабрь 2021 г. |
|  |  | Ремонт фасада\*\*\* | 1 056,20 |  | 2 835 933,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835 933,61 | 2 685,03 | 2 950,00 |  |
| 4 | ул.50 лет Октября, д. 56 | 1958 | Ремонт фасада\*\*\* | 2 | 1 | 384,00 | 384,00 | 12 | 1 132 479,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 479,95 | 2 949,17 | 2 950,00 | Июнь 2020 г.  Декабрь 2021 г. |
| 5 | ул.50 лет Октября, д. 60 | 1971 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 2 | 616,70 | 616,70 | 28 | 937 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 384,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | Июнь 2020 г.  Декабрь 2021 г. |
| 397 525,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 525,20 | 397 525,20 | 400 000,00 |
| 6 | ул. Кирова, д. 7 | 1958 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 2 | 2 | 800,90 | 342,40 | 28 | 1 505 094,13 | 0,00 | 1 395 762,49 | 0,00 | 109 331,64 | 2 505,57 | 3 100,00 | Июнь 2020 г.  Декабрь 2021 г. |
| 7 | ул. Пионерская, д.22 | 1957 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 2 | 838,60 | 838,60 | 32 | 636 220,61 | 0,00 | 589 499,03 | 0,00 | 46 721,58 | 758,67 | 1 500,00 | Июнь 2020 г.  Декабрь 2021 г. |
| 336 794,36 | 0,00 | 312 061,48 | 0,00 | 24 732,88 | 336 794,36 | 400 000,00 |
|  |  |  | Ремонт крыши\*\*\*\* |  |  |  | 629,00 |  | 1 379 419,85 | 0,00 | 1 349 209,00 | 0,00 | 30 210,85 | 2 193,04 | 3 100,00 |  |
|  |  | Ремонт фасада\*\*\* | 838,60 |  | 2 241 292,17 | 0,00 | 2 204 154,24 | 0,00 | 37 137,93 | 2 672,66 | 2 950,00 |  |
| 8 | ул. Пионерская, д.25 | 1955 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 2 | 852,80 | 852,80 | 30 | 1 090 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 759,00 | 1 279,03 | 1 520,00 | Июнь 2020 г.  Декабрь 2021 г. |
| 372 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 957,00 | 372 957,00 | 600 000,00 |
| 9 | ул.Пионерская, д.29 | 1957 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 1 | 400,00 | 400,00 | 10 | 293 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 701,00 | 734,25 | 1 520,00 | Июнь 2020 г.  Декабрь 2021 г. |
| 323 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 300,00 | 323 300,00 | 400 000,00 |
| 10 | ул.Пионерская, д.31 | 1957 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 1 | 396,00 | 396,00 | 15 | 599 579,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 579,21 | 1 514,09 | 1 520,00 | Июнь 2020 г.  Декабрь 2021 г. |
| 391 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 444,00 | 391 444,00 | 400 000,00 |
| 11 | ул.Строительная, д.1А | 1974 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 2 | 543,90 | 543,90 | 26 | 798 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 499,00 | 1 468,10 | 1 520,00 | Июнь 2020 г.  Декабрь 2021 г. |
| 356 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 349,00 | 356 349,00 | 400 000,00 |
| 12 | ул.Толстого, д.3 | 1953 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 1 | 364,80 | 364,80 | 10 | 515 238,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 238,48 | 1 412,39 | 1 520,00 | Июнь 2020 г.  Декабрь 2021 г. |
| 390 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 436,00 | 390 436,00 | 400 000,00 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Сорск  за 2022 год | | Х | 15 | Х | Х | 12 071,17 | Х | 514 | 25 757 540,77 | 0,00 | 19 540 277,80 | 0,00 | 6 217 262.97 | Х | Х | Х |
| 1 | ул.Больничная, д.1 | 1958 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 2 | 1 636,13 | 585,50 | 73 | 1 817 081,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 081,84 | 3 103,47 | 3 110,00 | Июнь 2021 г.  Декабрь 2022 г. |
| 2 | ул. Гагарина, д.3 | 1965 | Ремонт инженерных систем\*\* | 4 | 2 | 1 389,40 | 1 389,40 | 38 | 1 810 360,40 | 0,00 | 1 727 884,40 | 0,00 | 82 476,00 | 1 302,98 | 1 725,00 | Июнь 2021 г.  Декабрь 2022 г. |
| 529 834,80 | 0,00 | 509 834,80 | 0,00 | 20 000,00 | 529 834,80 | 690 000,00 |
| 3 | ул. Гагарина, д. 5 | 1963 | Ремонт инженерных систем\*\* | 5 | 2 | 1 365,20 | 1 365,20 | 70 | 1 932 932,50 | 0,00 | 1 850 624,00 | 0,00 | 82 308,50 | 1 415,86 | 1 725,00 | Июнь 2021 г.  Декабрь 2022 г. |
| 522 078,00 | 0,00 | 502 078,00 | 0,00 | 20 000,00 | 522 078,00 | 690 000,00 |
| 4 | ул. Гагарина, д. 6 | 1964 | Ремонт инженерных систем\*\* | 5 | 4 | 2 638,00 | 2 638,00 | 123 | 3 771 765,14 | 0,00 | 2 571 709,40 | 0,00 | 1 200 055,74 | 1 429,78 | 1 725,00 | Июнь 2021 г.  Декабрь 2022 г. |
| 528 747,60 | 0,00 | 508 747,60 | 0,00 | 20 000,00 | 528 747,60 | 690 000,00 |
| 5 | ул. Кирова, д. 5 | 1958 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 2 | 2 | 635,50 | 476,62 | 25 | 1 477 357,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477 357,02 | 3 099,65 | 3 100,00 | Июнь 2021 г.  Декабрь 2022 г. |
| 6 | ул. Кирова, д. 16 | 1964 | Ремонт инженерных систем\*\* | 4 | 2 | 1 326,90 | 1 326,90 | 50 | 2 063 914,06 | 0,00 | 1 318 702,40 | 0,00 | 745 211, 66 | 1 555,44 | 1 725,00 | Июнь 2021 г.  Декабрь 2022 г. |
| 570 697,20 | 0,00 | 550 697,20 | 0,00 | 20 000,00 | 570 697,20 | 690 000,00 |
| 7 | ул. Пионерская, д. 29 | 1957 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 2 | 1 | 400,00 | 352,40 | 10 | 1 091 876,06 | 0,00 | 1 044 439,00 | 0,00 | 47 437,06 | 3 098,40 | 3 100,00 | Июнь 2021г.  Декабрь 2022 г. |
| 8 | ул. Пионерская, д.31 | 1957 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 2 | 1 | 396,00 | 348,50 | 15 | 1 011 826,80 | 0,00 | 776 512,54 | 0,00 | 235 314,26 | 2 903,38 | 3 100,00 | Июнь 2021 г.  Декабрь 2022 г. |
| 9 | ул. Пионерская, д.33 | 1957 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 1 | 404,30 | 404,30 | 9 | 535 446,73 | 0,00 | 389 965,84 | 0,00 | 145 480,89 | 1 324,38 | 1 748,00 | Июнь 2021 г.  Декабрь 2022 г. |
| 358 247,97 | 0,00 | 338 247,97 | 0,00 | 20 000,00 | 358 247,97 | 460 000,00 |
| 10 | ул. Пионерская, д.41 | 1963 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 2 | 1 | 306,14 | 360,70 | 12 | 947 380,69 | 0,00 | 910 045,42 | 0,00 | 37 335,27 | 2 626,51 | 3 100,00 | Июнь 2021 г.  Декабрь 2022 г. |
| 11 | ул. Пушкина, д.5 | 1956 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 2 | 1 | 381,80 | 370,54 | 8 | 1 147 304,32 | 0,00 | 1 109 983,57 | 0,00 | 37 320,75 | 3 096,30 | 3 100,00 | Июнь 2021 г.  Декабрь 2022 г. |
| 12 | ул. Строительная, д.4 | 1958 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 2 | 2 | 576,70 | 507,00 | 27 | 1 570 837,41 | 0,00 | 1 502 640,68 | 0,00 | 68 196,73 | 3 098,30 | 3 100,00 | Июнь 2021 г.  Декабрь 2022 г. |
| 13 | ул.Строительная, д.7 | 1961 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 2 | 1 | 295,70 | 357,60 | 20 | 897 055,62 | 0,00 | 859 966,66 | 0,00 | 37 088,96 | 2 508,54 | 3 100,00 | Июнь 2021 г.  Декабрь 2022 г. |
| 14 | ул. Строительная, д.10 | 1961 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 2 | 2 | 558,00 | 513,10 | 30 | 1 583 793,63 | 0,00 | 1 547 478,53 | 0,00 | 36 315,10 | 3 086,72 | 3 100,00 | Июнь 2021 г.  Декабрь 2022 г. |
| 15 | ул.Строительная, д.14 | 1961 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 2 | 2 | 557,40 | 513,10 | 29 | 1 589 002,98 | 0,00 | 1 520 719,79 | 0,00 | 68 283,19 | 3 096,87 | 3 100,00 | Июнь 2021 г.  Декабрь 2022 г. |
| Итого по муниципальному  образованию г. Сорск  за 2023 год | | Х | 31 | Х | Х | 11212,83 | Х | 455 | 45 863 089,07 | 0,00 | 26 411 029,64 | 0,00 | 19 452 059,43 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1969 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 5 | 4 | 4 311,63 | 1 173,40 | 208 | 3 605 491,71 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 805 491,71 | 3 072,69 | 3 110,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д.48 | 1957 | Ремонт фасада\*\*\* | 2 | 2 | 845,70 | 845,70 | 24 | 2 809 380,70 | 0,00 | 1 454 476,36 | 0,00 | 1 354 904,34 | 3 321,96 | 3 393,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д.58 | 1971 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 2 | 814,60 | 814,60 | 29 | 1  223 365,91 | 0,00 | 689 309,60 | 0,00 | 534 056,31 | 1 501,80 | 2 010,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 460 188,84 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 60 188,84 | 460 188,84 | 552 000,00 |
| 4 | ул. Кирова, д. 9 | 1960 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 1 | 328,20 | 328,20 | 16 | 619 397,94 | 0,00 | 232 052,05 | 0,00 | 387 345,89 | 1 887,26 | 2 010,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 382 326,11 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 82 326,11 | 382 326,11 | 552 000,00 |
|  |  |  | Ремонт крыши\*\*\*\* |  |  |  | 246,20 |  | 869 197,45 | 0,00 | 455 296,21 | 0,00 | 413 901,24 | 3 530,45 | 3 565,00 |
| 5 | ул. Кирова, д. 11 | 1958 | Ремонт фасада\*\*\* | 2 | 2 | 552,80 | 552,80 | 18 | 1 564 045,89 | 0,00 | 854 431,45 | 0,00 | 709 614,44 | 2 829,32 | 3 393,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 6 | ул. Кирова, д. 12 | 1964 | Ремонт инженерных систем\*\* | 4 | 2 | 1 332,00 | 1 332,00 | 46 | 2 151 180,00 | 0,00 | 1 613 656,86 | 0,00 | 537 523,14 | 1 615,00 | 1 615,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 825 412,56 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 525 412,56 | 825 412,56 | 828 000,00 |
| 7 | ул. Пионерская, д. 29 | 1957 | Ремонт фасада\*\*\* | 2 | 1 | 400,00 | 400,00 | 10 | 1 356 223,51 | 0,00 | 707 700,56 | 0,00 | 648 522,95 | 3 390,56 | 3 393,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 8 | ул. Пионерская, д. 31 | 1957 | Ремонт фасада\*\*\* | 2 | 1 | 396,00 | 396,00 | 15 | 1 342 690,25 | 0,00 | 699 510,28 | 0,00 | 643 179,97 | 3 390,63 | 3 393,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 9 | ул. Пионерская, д. 33 | 1957 | Ремонт фасада\*\*\* | 2 | 1 | 404,30 | 404,30 | 9 | 1 371 198,88 | 0,00 | 723 456,60 | 0,00 | 647 742,28 | 3 391,54 | 3 393,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 10 | ул. Пионерская, д. 41 | 1963 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 1 | 306,14 | 306,14 | 12 | 615 341,40 | 0,00 | 285 323,33 | 0,00 | 330 018,07 | 2 010,00 | 2 010,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 458 537,07 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 258 537,07 | 458 537,07 | 552 000,00 |
| 11 | ул. Пионерская, д. 43 | 1958 | Ремонт фасада\*\*\* | 2 | 2 | 820,70 | 820,70 | 19 | 1 883 837,96 | 0,00 | 941 331,02 | 0,00 | 942 506,94 | 2 295,40 | 3 393,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 12 | ул. Пушкина, д. 3 | 1955 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 2 | 374,30 | 374,30 | 11 | 603 308,55 | 0,00 | 232 440,70 | 0,00 | 370 867,85 | 1 611,83 | 2 01,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 314 616,02 | 0,00 | 314 616,02 | 0,00 | 10 000,00 | 314 616,02 | 552 000,00 |
| 13 | ул. Пушкина, д. 4 | 1955 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 1 | 402,20 | 402,20 | 14 | 768 966,21 | 0,00 | 488 889,05 | 0,00 | 280 077,16 | 1 911,90 | 2 010,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 351 430,45 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 251 430,45 | 351 430,45 | 552 000,00 |
|  |  | Ремонт фасада\*\*\* | 402,20 | 1 364 145,48 | 0,00 | 718 944,47 | 0,00 | 645 201,01 | 3 391,71 | 3 393,00 |  |
| 14 | ул. Пушкина, д. 5 | 1956 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 1 | 381,80 | 381,80 | 8 | 598 520,27 | 0,00 | 546 768,42 | 0,00 | 51 751,85 | 1 567,63 | 2 010,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 414 121,86 | 0,00 | 414 121,86 | 0,00 | 0,00 | 414 121,86 | 552 000,00 |
| 15 | ул.Строительная, д.3 | 1961 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 2 | 564,70 | 564,70 | 28 | 683 252,34 | 0,00 | 402 272,96 | 0,00 | 280 979,38 | 1 209,94 | 2 010,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 385 312,32 | 0,00 | 327 961,82 | 0,00 | 57 350,50 | 385 312,32 | 552 000,00 |
|  |  | Ремонт фасада\*\*\* | 564,70 | 1 871 782,16 | 0,00 | 999 353,84 | 0,00 | 872 428,32 | 3 314,65 | 3 393,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 16 | ул.Строительная, д.4 | 1958 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 2 | 576,70 | 576,70 | 27 | 1 092 147,97 | 0,00 | 661 396,61 | 0,00 | 430 751,36 | 1 893,79 | 2 024,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 536 593,24 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 336 593,24 | 536 593,24 | 552 000,00 |
|  |  |  | Ремонт фасада\*\*\* |  |  |  | 576,70 |  | 1 952 409,88 | 0,00 | 977 807,36 | 0,00 | 974 602,52 | 3 385,49 | 3 393,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 17 | ул. Строительная, д.5 | 1961 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 1 | 270,40 | 270,40 | 10 | 525 784,63 | 0,00 | 94 276,17 | 0,00 | 431 508,.46 | 1 944,47 | 2 010,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 419 711,61 | 0,00 | 371 742,43 | 0,00 | 47 969,18 | 419 711,61 | 552 000,00 |
|  |  | Ремонт фасада\*\*\* | 270,40 | 916 528,34 | 0,00 | 881 879,43 | 0,00 | 34 648,91 | 3 389,53 | 3 393,00 |
| 18 | ул.Строительная, д.6 | 1958 | Ремонт крыши\*\*\*\* | 2 | 1 | 309,60 | 265,10 | 18 | 906 512,52 | 0,00 | 456 705,28 | 0,00 | 449 807,24 | 3 419,51 | 3 565,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 19 | ул.Строительная, д.7 | 1961 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 1 | 295,70 | 295,70 | 20 | 594 357,00 | 0,00 | 159 340,60 | 0,00 | 435 016,40 | 2 010,00 | 2 010,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 487 929,63 | 0,00 | 427 197,29 | 0,00 | 60 732,34 | 487 929,63 | 552 000,00 |
| 20 | ул.Строительная, д.10 | 1961 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 2 | 558,00 | 558,00 | 30 | 1 121 580,00 | 0,00 | 531 812,33 | 0,00 | 589 767,67 | 2 010,00 | 2 010,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 485 856,03 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 285 856,03 | 485 856,03 | 552 000,00 |
|  |  | Ремонт фасада\*\*\* | 558,00 | 1 754 338,60 | 0,00 | 1 008 035,92 | 0,00 | 746 302,68 | 3 143,98 | 3 393,00 |
| 21 | ул. Строительная, д.12 | 1961 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 1 | 286,00 | 286,00 | 14 | 566 923,93 | 0,00 | 107 617,70 | 0,00 | 459 306,23 | 1 982,25 | 2 010,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 480 723,82 | 0,00 | 423 867,46 | 0,00 | 56 856,36 | 480 723,82 | 552 000,00 |
|  |  |  | Ремонт крыши\*\*\*\* | 2 | 1 |  | 279,00 |  | 899 318,13 | 0,00 | 479 226,92 | 0,00 | 420 091,21 | 3 223,36 | 3 565,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
|  |  |  | Ремонт фасада\*\*\* | 286,00 | 969 831,21 | 0,00 | 509 475,00 | 0,00 | 460 356,21 | 3 391,02 | 3 393,00 |
| 22 | ул. Строительная, д.14 | 1961 | Ремонт инженерных систем\*\* | 2 | 2 | 557,40 | 557,40 | 29 | 971 898,13 | 0,00 | 431 031,68 | 0,00 | 540 866,45 | 1 743,63 | 2 010,00 | Июнь 2022 г.  Декабрь 2023 г. |
| 419 419,56 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 119 419,56 | 419 419,56 | 552 000,00 |
|  |  | Ремонт фасада\*\*\* | 557,40 | 1 867 953,00 | 0,00 | 987 704,00 | 0,00 | 880 249,00 | 3 351,19 | 3 393,00 |

Первый заместитель главы города В.В.Каменев