

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДА СОРСКА**

**РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**

**ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ**

**СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ**

**УСТАҒ – ПАСТАА**

****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 10 » 07. 2024 № 246-п

О внесении изменений в приложение

к постановлению администрации

города Сорска от 03.03.2014 № 92

«Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории города Сорска (2014-2050 годы)»

  (с последующими изменениями от 12.02.2018 № 63-п,

07.08.2018 № 367-п, 19.10.2018 № 476-п, 19.04.2019 № 166-п,

26.06.2019 № 233-п, 14.01.2021 № 5-п, 12.07.2021 № 179-п,

28.12.2022 № 663-п, 06.07.2023 № 267-п).

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Хакасия от 21.06.2024 № 375 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 14.03.2014 № 102 «Об утверждении региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2050 годы)» (с последующими изменениями), в целях реализации Закона Республики Хакасия от 28.06.2013 № 55-ЗРХ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Хакасия» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом муниципального образования город Сорск, администрация города Сорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Сорска от 03.03.2014 № 92-п «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Сорска (2014-2050 годы)» (с последующими изменениями).

2. Приложение к постановлению администрации города Сорска от 03.03.2014 № 92-п «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Сорска (2014-2050 годы)» (с последующими изменениями) изменить и изложить в новой редакции.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Сорский городской вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы города Сорска.

Глава города Сорска В.Ф.Найденов

Приложение

к постановлению администрации города Сорска

от « 10 » 07. 2024 г. № 246-п

**Перечень многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Сорска Республики Хакасия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | год | | Общая  площадь МКД, м | Плановый период проведения капитального ремонта (годы), в том  числе | | | | | |
| Ввод в эксплуатацию | проведения последнего капитального ремонта |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремон лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа) | Ремонт внутридомовых систем газоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д.1 | 1972 | 1972 | 4935,6 | 2024-2026 |  | 2024-2026 | 2033-2035 | 2024-2026 |  |
| 2 | ул.50 лет Октября, д.3 | 1969 | 1969 | 4311,63 | 2024-2026 |  | 2021-2023 | 2030-2032 | 2024-2026 |  |
| 3 | ул.50 лет Октября, д.4 | 1952 | 1952 | 373,80 | 2014 -2017 |  | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 |  |
| 4 | ул.50 лет Октября, д.6 | 1951 | 1951 | 392,90 | 2014-2017 |  | 2042-2044 | 2014-2017 | 2014-2017 |  |
| 5 | ул.50 лет Октября, д.7 | 1968 | 1968 | 3106,20 | 2021-2023 |  | 2024-2026 | 2030-2032 | 2021-2023 |  |
| 6 | ул. 50 лет Октября, д.9 | 1972 | 1972 | 3211,05 | 2039-2041 |  | 2027-2029 | 2033-2035 | 2039-2041 |  |
| 7 | ул.50 лет Октября, д.26 | 1952 | 1952 | 915,20 | 2014-2017 |  | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 |  |
| 8 | ул. 50 лет Октября, д.28 | 1952 | 1952 | 546,90 | 2014-2017 |  | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 |  |
| 9 | ул. 50 лет Октября, д.30 | 2013 | 2013 | 735,00 | 2027-2029 |  | 2033-2035 | 2033-2035 | 2027-2029 |  |
| 10 | ул.50 лет Октября, д. 32 | 1952 | 1952 | 542,60 | 2014-2017 |  | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 |  |
| 11 | ул. 50 лет Октября, д.34 | 1960 | 1960 | 845,00 | 2014-2017 |  | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 |  |
| 12 | ул.50 лет Октября, д.38 | 1953 | 1953 | 995,00 | 2033-2035 |  | 2014-2017 | 2018-2020 | 2033-2035 |  |
| 13 | ул. 50 лет Октября, д.40 | 1953 | 1979 | 721,00 | 2030-2032 |  | 2018-2020 | 2045-2047 | 2030-2032 |  |
| 14 | ул.50 лет Октября, д.44 | 1953 | 1953 | 744,10 | 2018-2020 |  | 2014-2017 | 2018-2020 | 2018-2020 |  |
| 15 | ул.50 лет Октября, д.46 | 1955 | 1978 | 813,50 | 2014-2017 |  | 2042-2044 | 2045-2047 | 2014-2017 |  |
| 16 | ул. 50 лет Октября, д.48 | 1957 | 1957 | 845,70 | 2018-2020 |  | 2042-2044 | 2021-2023 | 2018-2020 |  |
| 17 | ул.50 лет Октября, д.52 | 1957 | 2011 | 1530,50 | 2018-2020 |  | 2021-2023 | 2033-2035 | 2018-2020 |  |
| 18 | ул. 50 лет Октября, д.54 | 1958 | 1969 | 1056,20 | 2018-2020 |  | 2021-2023 | 2021-2023 | 2018-2020 |  |
| 19 | ул.50 лет Октября, д.56 | 1958 | 1958 | 384,00 | 2018-2020 |  | 2018-2020 | 2021-2023 | 2018-2020 |  |
| 20 | ул. 50 лет Октября, д.58 | 1971 | 1971 | 814,60 | 2021-2023 |  | 2042-2044 | 2033-2035 | 2021-2023 |  |
| 21 | ул. 50 лет Октября, д.60 | 1971 | 1971 | 616,70 | 2021-2023 |  | 2033-2035 | 2045-2047 | 2021-2023 |  |
| 22 | ул. 50 лет Октября, д.62 | 1961 | 2011 | 616,80 | 2018-2020 |  | 2018-2020 | 2045-2047 | 2018-2020 |  |
| 23 | ул. 50 лет Октября, д.70 | 1988 | 1988 | 3196,00 | 2033-2035 |  | 2027-2029 | 2033-2035 | 2033-2035 |  |
| 24 | ул. 50 лет Октября, д.70А | 1990 | 1990 | 3183,72 | 2033-2035 |  | 2027-2029 | 2048-2050 | 2033-2035 |  |
| 25 | ул. 50 лет Октября, д.70Б | 1990 | 1990 | 3216,95 | 2036-2038 |  | 2027-2029 | 2048-2050 | 2036-2038 |  |
| 26 | ул.Больничная, д.1 | 1958 | 1973 | 1636,13 | 2036-2038 |  | 2021-2023 | 2030-2032 | 2036-2038 |  |
| 27 | ул. Больничная, д.3 | 1968 | 1968 | 3617,13 | 2033-2035 |  | 2042-2044 | 2033-2035 | 2033-2035 |  |
| 28 | ул. Больничная, д.5 | 1969 | 1969 | 1559,70 | 2039-2041 |  | 2042-2044 | 2033-2035 | 2039-2041 |  |
| 29 | ул.Гагарина, д.3 | 1963 | 1963 | 1389,40 | 2021-2023 |  | 2018-2020 | 2033-2035 | 2021-2023 |  |
| 30 | ул.Гагарина, д.4 | 1965 | 1965 | 4598,40 | 2024-2026 |  | 2024-2026 | 2030-2032 | 2024-2026 |  |
| 31 | ул.Гагарина, д.5 | 1963 | 1963 | 1365,20 | 2021-2023 |  | 2018-2020 | 2024-2026 | 2021-2023 |  |
| 32 | ул.Гагарина, д.6 | 1964 | 1964 | 2638,00 | 2021-2023 |  | 2024-2026 | 2024-2026 | 2021-2023 |  |
| 33 | ул.Дружбы, д.1 | 1972 | 1972 | 5180,10 | 2024-2026 |  | 2027-2029 | 2036-2038 | 2024-2026 |  |
| 34 | ул. Дружбы, д.3 | 1972 | 1972 | 3 550,80 | 2024-2026 |  | 2027-2029 | 2045-2047 | 2024-2026 |  |
| 35 | ул.Дружбы, д.5 | 1972 | 1972 | 6277,50 | 2024-2026 |  | 2024-2026 | 2036-2038 | 2024-2026 |  |
| 36 | ул.Кирова, д.5 | 1958 | 1958 | 635,50 | 2018-2020 |  | 2021-2023 | 2045-2047 | 2018-2020 |  |
| 37 | ул.Кирова, д.7 | 1958 | 1958 | 800,90 | 2018-2020 |  | 2021-2023 | 2045-2047 | 2018-2020 |  |
| 38 | ул.Кирова, д.9 | 1960 | 1960 | 328,20 | 2021-2023 |  | 2021-2023 | 2045-2047 | 2021-2023 |  |
| 39 | ул.Кирова, д.11 | 1958 | 1958 | 552,80 | 2018-2020 |  | 2042-2043 | 2021-2023 | 2018-2020 |  |
| 40 | ул.Кирова, д.12 | 1964 | 1964 | 1332,00 | 2021-2023 |  | 2024-2026 | 2024-2026 | 2021-2023 |  |
| 41 | ул.Кирова, д.14 | 1965 | 1965 | 1651,00 | 2024-2026 |  | 2024-2026 | 2033-2035 | 2024-2026 |  |
| 42 | ул.Кирова, д.15 | 1966 | 1966 | 1661,20 | 2039-2041 |  | 2024-2026 | 2030-2032 | 2039-2041 |  |
| 43 | ул.Кирова, д.16 | 1964 | 1964 | 1326,90 | 2021-2023 |  | 2024-2026 | 2024-2026 | 2021-2023 |  |
| 44 | ул.Кирова, д.17 | 1967 | 1967 | 1756,30 | 2027-2029 |  | 2024-2026 | 2033-2035 | 2027-2029 |  |
| 45 | ул.Кирова, д.17А | 1990 | 1990 | 2844,70 | 2039-2041 |  | 2030-2032 | 2036-2038 | 2039-2041 |  |
| 46 | ул.Кирова, д.18 | 1985 | 1986 | 3191,40 | 2030-2032 |  | 2030-2032 | 2048-2050 | 2030-2032 |  |
| 47 | ул.Кирова, д.19 | 1980 | 1980 | 5529,06 | 2033-2035 |  | 2014-2017 | 2048-2050 | 2033-2035 |  |
| 48 | ул.Кирова, д.21 | 1977 | 1977 | 4746,20 | 2027-2029 |  | 2024-2026 | 2033-2035 | 2027-2029 |  |
| 49 | ул.Кирова, д.22 | 1974 | 1974 | 4809,32 | 2024-2026 |  | 2027-2029 | 2045-2047 | 2024-2047 |  |
| 50 | ул.Кирова, д.23 | 1978 | 1978 | 4754,75 | 2030-2032 |  | 2027-2029 | 2045-2047 | 2030-2032 |  |
| 51 | ул.Кирова, д.24 | 1975 | 1975 | 5314,65 | 2027-2029 |  | 2027-2029 | 2045-2047 | 2027-2029 |  |
| 52 | ул.Кирова, д.24А | 1988 | 1988 | 4884,30 | 2033-2035 |  | 2027-2029 | 2048-2050 | 2033-2035 |  |
| 53 | ул.Кирова, д.25 | 1981 | 2012 | 4425,10 | 2039-2041 |  | 2027-2029 | 2048-2050 | 2039-2041 |  |
| 54 | ул.Кирова, д.26 | 1974 | 1974 | 4789,43 | 2024-2026 |  | 2027-2029 | 2045-2047 | 2024-2026 |  |
| 55 | ул.Кирова, д.27 | 1981 | 1981 | 2833,78 | 2030-2032 |  | 2027-2029 | 2033-2035 | 2030-2032 |  |
| 56 | ул.Кирова, д.27А | 1988 | 1989 | 3224,5 | 2039-2041 |  | 2027-2029 | 2048-2050 | 2039-2041 |  |
| 57 | ул.Кирова, д.28 | 1975 | 1975 | 5093,30 | 2030-2032 |  | 2027-2029 | 2045-2047 | 2030-2032 |  |
| 58 | ул.Кирова, д.29 | 1982 | 1982 | 5082,40 | 2030-2032 |  | 2027-2029 | 2036-2038 | 2030-2032 |  |
| 59 | ул.Кирова, д.30 | 1975 | 1975 | 5477,56 | 2027-2029 |  | 2027-2029 | 2045-2047 | 2027-2029 |  |
| 60 | ул.Кирова, д.31 | 1983 | 1984 | 4421,20 | 2030-2032 |  | 2027-2029 | 2048-2050 | 2030-2032 |  |
| 61 | ул.Кирова, д.32 | 1974 | 1974 | 4645,43 | 2027-2029 |  | 2027-2029 | 2045-2047 | 2027-2029 |  |
| 62 | ул.Кирова, д.33 | 1985 | 2012 | 3191,30 | 2039-2041 |  | 2027-2029 | 2048-2050 | 2039-2041 |  |
| 63 | ул.Кирова, д.34 | 1979 | 1979 | 4513,40 | 2030-2032 |  | 2027-2029 | 2045-2047 | 2030-2032 |  |
| 64 | ул.Кирова, д.36 | 1972 | 1976 | 4692,36 | 2024-2026 |  | 2027-2029 | 2036-2038 | 2024-2026 |  |
| 65 | ул.Кирова, д.38 | 1977 | 1977 | 4907,83 | 2030-2032 |  | 2027-2029 | 2045-2047 | 2030-2032 |  |
| 66 | ул.Кирова, д.40 | 1984 | 1984 | 4404,00 | 2030-2032 |  | 2027-2029 | 2048-2050 | 2030-2032 |  |
| 67 | ул.Кирова, д.42 | 1996 | 1996 | 5564,40 | 2039-2041 |  | 2045-2047 | 2048-2050 | 2039-2041 |  |
| 68 | ул.Кирова, д.44 | 1978 | 1978 | 4885,72 | 2030-2032 |  | 2027-2029 | 2036-2038 | 2030-2032 |  |
| 69 | ул.Кирова, д.46 | 1983 | 1983 | 4582,93 | 2030-2032 |  | 2027-2029 | 2048-2050 | 2030-2032 |  |
| 70 | ул.Кирова, д.48 | 1983 | 1983 | 2751,40 | 2033-2035 |  | 2027-2029 | 2036-2038 | 2033-2035 |  |
| 71 | ул.Кирова, д.48А | 1991 | 1991 | 3668,30 | 2039-2041 |  | 2042-2044 | 2048-2050 | 2039-2041 |  |
| 72 | ул.Кирова, д.50 | 1986 | 2012 | 4879,30 | 2036-2038 |  | 2030-2032 | 2048-2050 | 2036-2038 |  |
| 73 | ул.Парковая, д.1 | 1979 | 1979 | 388,90 | 2030-2032 |  | 2018-2020 | 2018-2020 | 2030-2032 |  |
| 74 | ул.Парковая, д.2 | 1979 | 1979 | 388,90 | 2030-2032 |  | 2018-2020 | 2018-2020 | 2030-2032 |  |
| 75 | ул.Парковая, д.3 | 1992 | 1992 | 3523,50 | 2039-2041 |  | 2027-2029 | 2048-2050 | 2039-2041 |  |
| 76 | ул.Парковая, д.4 | 1993 | 1993 | 3310,93 | 2039-2041 |  | 2045-2047 | 2048-2050 | 2039-2041 |  |
| 77 | ул.Пионерская, д.9/11 | 2022 | 2022 | 3565,40 | 2048-2050 |  | 2048-2050 | 2048-2050 | 2048-2050 |  |
| 78 | ул.Пионерская, д.12 | 1953 | 1953 | 588,40 | 2014-2017 |  | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 |  |
| 79 | ул.Пионерская, д.16 | 1952 | 1952 | 605,90 | 2014-2017 |  | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 |  |
| 80 | ул.Пионерская, д.19 | 1953 | 1953 | 864,40 | 2014-2017 |  | 2018-2020 | 2018-2020 | 2014-2017 |  |
| 81 | ул.Пионерская, д.20 | 1957 | 1977 | 633,10 | 2014-2017 |  | 2018-2020 | 2018-2020 | 2014-2017 |  |
| 82 | ул.Пионерская, д.21 | 1953 | 1953 | 486,80 | 2014-2017 |  | 2018-2020 | 2018-2020 | 2014-2017 |  |
| 83 | ул.Пионерская, д.22 | 1957 | 1957 | 838,60 | 2021-2023 |  | 2021-2023 | 2021-2023 | 2021-2023 |  |
| 84 | ул. Пионерская, д.23 | 1954 | 1954 | 404,80 | 2018-2020 |  | 2042-2044 | 2018-2020 | 2018-2020 |  |
| 85 | ул.Пионерская, д.25 | 1955 | 1955 | 852,80 | 2021-2023 |  | 2042-2044 | 2018-2020 | 2021-2023 |  |
| 86 | ул.Пионерская, д.27 | 1955 | 1955 | 857,20 | 2018-2020 |  | 2042-2044 | 2018-2020 | 2018-2020 |  |
| 87 | ул.Пионерская, д.29 | 1957 | 1957 | 400,00 | 2021-2023 |  | 2021-2023 | 2021-2023 | 2021-2023 |  |
| 88 | ул.Пионерская, д.31 | 1957 | 1957 | 396,00 | 2021-2023 |  | 2021-2023 | 2021-2023 | 2021-2023 |  |
| 89 | ул.Пионерская, д.33 | 1957 | 1957 | 404,30 | 2021-2023 |  | 2018-2020 | 2021-2023 | 2021-2023 |  |
| 90 | ул.Пионерская, д.35 | 1957 | 1957 | 778,70 | 2042-2044 |  | 2024-2026 | 2045-2047 | 2042-2044 |  |
| 91 | ул.Пионерская, д.41 | 1963 | 1963 | 306,14 | 2021-2023 |  | 2021-2023 | 2024-2026 | 2021-2023 |  |
| 92 | ул.Пионерская, д.43 | 1958 | 1958 | 820,70 | 2018-2020 |  | 2042-2044 | 2021-2023 | 2018-2020 |  |
| 93 | ул.Пушкина, д.3 | 1955 | 1971 | 374,30 | 2021-2023 |  | 2042-2044 | 2036-2038 | 2021-2023 |  |
| 94 | ул.Пушкина, д.4 | 1955 | 1955 | 402,20 | 2021-2023 |  | 2042-2044 | 2021-2023 | 2021-2023 |  |
| 95 | ул.Пушкина, д.5 | 1956 | 1971 | 381,80 | 2021-2023 |  | 2021-2023 | 2033-2035 | 2021-2023 |  |
| 96 | ул.Пушкина, д.6 | 1956 | 1971 | 400,50 | 2036-2038 |  | 2033-2035 | 2018-2020 | 2036-2038 |  |
| 97 | ул.Сайгачинская, д.26А | 1991 | 1991 | 800,10 | 2039-2041 |  | 2042-2044 | 2048-2050 | 2039-2041 |  |
| 98 | ул.Строительная, д.1А | 1974 | 1974 | 543,90 | 2021-2023 |  | 2018-2020 | 2018-2020 | 2021-2023 |  |
| 99 | ул.Строительная, д.3 | 1961 | 1981 | 564,70 | 2021-2023 |  | 2042-2043 | 2021-2023 | 2021-2023 |  |
| 100 | ул.Строительная, д.3А | 1974 | 1975 | 550,80 | 2027-2029 |  | 2018-2020 | 2018-2020 | 2027-2029 |  |
| 101 | ул.Строительная, д.4 | 1958 | 1975 | 576,70 | 2021-2023 |  | 2021-2023 | 2021-2023 | 2021-2023 |  |
| 102 | ул.Строительная, д.5 | 1961 | 1961 | 270,40 | 2021-2023 |  | 2042-2044 | 2021-2023 | 2021-2023 |  |
| 103 | ул.Строительная, д.5А | 1974 | 1974 | 535,20 | 2027-2029 |  | 2027-2029 | 2030-2032 | 2027-2029 |  |
| 104 | ул.Строительная, д.6 | 1958 | 1984 | 309,60 | 2030-2032 |  | 2021-2023 | 2045-2047 | 2030-2032 |  |
| 105 | ул.Строительная, д.7 | 1961 | 1961 | 295,70 | 2021-2023 |  | 2021-2023 | 2024-2026 | 2021-2023 |  |
| 106 | ул.Строительная, д.10 | 1961 | 1961 | 558,00 | 2021-2023 |  | 2021-2023 | 2021-2023 | 2021-2023 |  |
| 107 | ул.Строительная, д.12 | 1961 | 1961 | 286,00 | 2021-2023 |  | 2021-2023 | 2021-2023 | 2021-2023 |  |
| 108 | ул.Строительная, д.14 | 1961 | 1961 | 557,40 | 2021-2023 |  | 2021-2023 | 2021-2023 | 2021-2023 |  |
| 109 | ул.Строительная, д.16 | 1970 | 1970 | 3428,98 | 2024-2026 |  | 2033-2035 | 2036-2038 | 2024-2026 |  |
| 110 | ул.Строительная, д.18 | 1971 | 1971 | 1560,00 | 2024-2026 |  | 2027-2029 | 2036-2038 | 2024-2026 |  |
| 111 | ул.Толстого, д.3 | 1953 | 1953 | 364,80 | 2021-2023 |  | 2018-2020 | 2018-2020 | 2021-2023 |  |
| 112 | ул.Толстого, д.5 | 1953 | 1971 | 367,10 | 2018-2020 |  | 2042-2044 | 2036-2038 | 2018-2020 |  |
| 113 | ул.Чапаева, д.3 | 2015 | 2015 | 2498,60 | 2042-2044 |  | 2045-2047 | 2048-2050 | 2042-2044 |  |
| 114 | ул.Чапаева, д.5 | 2017 | 2017 | 885,70 | 2042-2044 |  | 2045-2047 | 2048-2050 | 2042-2044 |  |

Первый заместитель главы города Сорска В.В.Каменев