|  |  |
| --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ГОРОДА СОРСКА**  **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ**  **СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ**  **УСТАҒ – ПАСТАА**  ул. Кирова 3, г. Сорск  Республика Хакасия, 655111  тел (8-39033) 24-355  факс (8-39033) 24-354  e-mail: asorsk@r-19[.ru](mailto:adm@rif.khakasnet.ru)  ОКТМО 95 709 00; ОГРН 1021900852115;  ИНН 1910002812, КПП 191001001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на № 101 от 02.09.2024 | Председателю  Совета депутатов г. Сорска  Веселовой Г.В. |

Уважаемая Галина Владимировна!

Управление ЖКХ администрации города Сорска предоставляет информацию о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2024-2025гг, которую планируется рассмотреть на очередной сессии Совета депутатов города Сорска в сентябре 2024г:

Силами ресурсоснабжающей организацией МУП «Новый дом» проведены профилактические мероприятия по подготовке городской котельной и котельной «п. Геологов» к отопительному периоду 2024-2025гг. С 06 сентября произвели подачу горячей воды потребителям и приступили к подключению учреждений социальной сферы к системе отопления. Отопительный сезон в городе Сорске начат с 13.09.2024г. В рамках Соглашения с Министерством ЖКХ и энергетики РХ о предоставлении субсидии проводятся работы по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры города Сорска: "Участок системы тепловой сети ул. 50 лет Октября - ул. Кирова" на сумму 14 110,51 тыс. руб.

Подготовку жилого фонда к предстоящему ОЗП проводят три управляющие компании ООО «Импульс» (МКД-51шт), ИП Афанасьев С.В. (МКД-42шт), ООО «УК «Правый» (МКД -17шт). В рамках подготовки проведены мероприятия по промывке систем ЦО и предоставлены акты промывки. Проводятся работы по ремонту и ревизии запорной арматуры, замене стояков отопления, замене аварийных участков трубопроводов ГВС, ХВС, канализационных стояков, ремонт подвальных и чердачных систем отопления, ремонт кровель МКД, заделка межпанельных швов.

**готовность составляет 99,1 %.**

Докладчик – первый заместитель главы г.Сорска-начальник Управления ЖКХ.

Глава города Сорска М.С. Гурай