

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДА СОРСКА**

**РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**

**ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ**

**СОРЫҒ ГОРОДТЫҢ**

**УСТАҒ – ПАСТАА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 05 » февраля 2024 № 50 -п.

О внесении изменений в муниципальную

программу «Энергосбережение

и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании

города Сорска», утвержденную постановлением

администрации города Сорска от 21.09.2023 № 378-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Устава муниципального образования город Сорск, постановлением администрации города Сорска № 168-п от 17.06.2021 года «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Сорска», администрация города Сорска Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Сорск», утвержденную постановлением администрации города Сорска от 21.09.2023 № 378-п, (далее – Программа), следующие изменения:

* в Паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Расходы, тыс. руб. | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| Средства местного бюджета | 1432,0 | 332,0 | 550,0 | 550,0 |
| Средства бюджета Республики Хакасия | 4505,0 | 2385,0 | 1060,0 | 1060,0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | 5937,0 | 2717,0 | 1610,0 | 1610,0 |

- Раздел 4. **«**Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс.руб. | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего | |  |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение энергетических обследований | Бюджет МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | администрация МО г. Сорск |
| Бюджет РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1.2 | Датчики присутствия в системах освещения мест общего пользования | Бюджет МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
|  | Всего по мероприятию 1. | Бюджет МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. | | | | | | | | |
| 2.1. | Установка общедомовых приборов учета | Бюджет МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | администрация МО г. Сорск |
| Бюджет РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.2. | Установка приборов учета в муниципальном жилом фонде | Бюджет МО | 32,6 | 305,8 | 305,8 | | 644,2 |
| Бюджет РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
|  | Всего | 32,6 | 305,8 | 305,8 | | 644,2 |
| Всего по мероприятию 2. | Бюджет МО | 32,6 | 305,8 | 305,8 | | 644,2 |
| Бюджет РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего | 32,6 | 305,8 | 305,8 | | 644,2 |
| 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 3.1. | Приведение уличного освещения муниципального образования город Сорск к параметрам освещенности, согласно нормам искусственного освещения селитебных территорий | Бюджет МО | 99,4 | 44,2,0 | 44,2,0 | | 187,8 | администрация МО г. Сорск |
| Бюджет РХ | 2385,0 | 1060,0 | 1060,0 | | 4505,0 |
| Всего | 2484,4 | 1104,2 | 1104,2 | | 4692,8 |
| 3.2 | Типовые мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению в теплоэнергетике и системе коммунальной инфраструктуры | Бюджет МО | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | 600,0 |
| Бюджет РХ | 0,0, | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | 600,0 |
|  | Всего по мероприятию 3. | Бюджет МО | 299,4 | 244,2 | 244,2 | | 787,8 |
| Бюджет РХ | 2385,0 | 1060,0 | 1060,0 | | 4505,0 |
| Всего | 2684,4 | 1304,2 | 1304,2 | | 5292,8 |
|  | Всего по программе | Бюджет МО | 332,0 | 550,0 | 550,0 | | 1432,0 |  |
| Бюджет РХ | 2385,0 | 1060,0 | 1060,0 | | 4505,0 |
| Всего | 2717,0 | 1610,0 | 1610,0 | | 5937,0 |

**- в разделе 5. «Обоснование ресурсного обеспечения» таблицу «**Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | |
| В том числе: | | | Всего |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего | 2717,0 | 1610,0 | 1610,0 | 5937,0 |
| Бюджет Республики Хакасия | 2385,0 | 1060,0 | 1060,0 | 4505,0 |
| Бюджет МО г. Сорск | 332,0 | 550,0 | 550,0 | 1432,0 |

2. Настоящее постановление опубликовать информационном бюллетене «Сорский городской вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Сорска.

1. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы города Сорска – Каменева В.В..

Глава города Сорска В.Ф. Найдёнов